WYDATKI MAJĄTKOWE

- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 2, część I-Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie; plan 2 070 000 zł

Realizację zadania rozpoczęto w maju 2011 r. Generalnym wykonawcą robót została firma DIMICO Drogi i Mosty natomiast funkcję inżyniera kontraktu pełni firma Grontmij Polska sp. z o.o. Łączna wartość projektu to 5 080 013 zł, z czego 53,56 %  kosztów kwalifikowanych jest finansowana  z RPO (kwota 2 670 445 zł).

Na rok 2012 zaplanowano kontynuację przebudowy ul. Bielskiej na odcinku od ul. Cienciała do obrębu „LIDL” i zakończenie do końca maja 2012 r.  Plan finansowy obejmuje koszty robót z okresu od grudnia 2011 do maja 2012 r. (1 998 500 zł) oraz koszty nadzorów (71 500 zł).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu; plan 3 280 000 zł

Zadanie zostało wpisane na listę podstawową PRS Południowego RPO Województwa Śląskiego dzięki powstałym w tym programie oszczędnościom.

Do końca grudnia 2011 r., tj. po przygotowaniu dokumentacji technicznej, planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości ok. 2,9 mln zł. Całkowity koszt zadania szacuje się na ok. 6,8 mln zł. Rzeczowa realizacja zadania, zaplanowana na lata 2012-2013,  obejmuje: przebudowę drogi na odc. ok 1,2 km, budowę chodnika oraz przebudowę odwodnienia.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

- Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km; plan 3 262 000 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój (tzw. „Schetynówka”). Wartość kosztorysowa inwestycji - 3 262 000 zł.  Spodziewana kwota dofinansowania - 955 000 zł. Na mocy porozumienia wkład własny ma być współfinansowany w równych częściach przez Powiat i Miasto Skoczów.

Planowany zakres robót, na odcinku ok. 0,63 km, tj. od przecięcia z drogą S-1 do granicy miasta, obejmuje: ujednolicenie szerokości jezdni, obustronne okrawężnikowanie drogi, budowę jednostronnego chodnika i dwukierunkowej ścieżki rowerowej, położenie nowej nawierzchni wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę przepustu, budowę odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
a także montaż barier ochronnych nad przepustem.

Przetargi na wykonawcę robót oraz inżyniera kontraktu, pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, planuje się przeprowadzić początkiem 2012 r., natomiast zakończenie zadania (zgodnie z założeniami programowymi) - do końca listopada 2012 r.

- Wykupy działek pod zmodernizowanymi drogami; plan 150 000 zł

W roku 2012 planuje się dokonać wykupu działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe w trybie prawa budowlanego. Dotyczy następujących dróg: ul. Frysztacka i Ładna-Boczna w Cieszynie, ul. Objazdowa w Skoczowie oraz droga w Jaworzynce. Plan obejmuje szacunkowe koszty wykupów (umowy cywilno-prawne) wraz z opłatami sądowymi i notarialnymi oraz operatami.

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu; plan 692 701 zł

Planowane jest zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Ustroń  i Powiatem Cieszyńskim wskazujące Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako prowadzącego zadanie. Plan finansowy na rok 2012 obejmuje:

-  182 000 zł - dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2,5 % - go udziału w finansowaniu przebudowy drogi wojewódzkiej,

- 510 701 zł  - dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25 %-go udziału w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2013.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT); plan 100 000 zł

Zadanie planowane do realizacji i finansowania w równych częściach z Miastem Cieszyn, stanowi kontynuację rozpoczętych w 2011 r. prac projektowych przebudowy jezdni, budowy chodnika oraz odwodnienia drogi. Projekt przygotowuje firma Zakład Projektowo Inwestycyjny Arkada  za cenę 91 020 zł.

Planowany termin zakończenia prac projektowych – październik 2012 r.

W celu sfinansowania wkładu własnego planuje się zaciągnięcie preferencyjnego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie-Marklowicach na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna  ok. 1,2 km (PT); plan 200 000 zł

Zadanie planowane do realizacji i finansowania w równych częściach z Miastem Cieszyn, stanowi kontynuację rozpoczętych w 2011 r. prac projektowych przebudowy odcinka ul. Frysztackiej od drugiego przejazdu kolejowego aż do granicy administracyjnej Cieszyna. Przebudową objęte zostaną: jezdnia, jednostronny chodnik, ścieżka rowerowa, zatoczki autobusowe, skrzyżowania, a także oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Przetarg na wybór wykonawcy projektu planuje się przeprowadzić do końca grudnia br. z terminem realizacji do końca grudnia 2012 r.

W celu sfinansowania wkładu własnego planuje się zaciągnięcie preferencyjnego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

- Przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odc. ok 2,9 km (PT); plan 200 000 zł

Zaplanowane na rok 2012 zadanie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmuje przygotowanie projektu technicznego przebudowy jezdni oraz pobocza. Koszty planuje się sfinansować w równych częściach z Miastem Wisła. Przetarg na wybór wykonawcy projektu planuje się przeprowadzić do końca grudnia br. z terminem realizacji do końca grudnia 2012 r.

W celu sfinansowania wkładu własnego planuje się zaciągnięcie preferencyjnego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

- Przebudowa przepustu okularowego w ciągu drogi 2601 S w Górkach Szpotawicach (PT); plan 27 060 zł

Zaplanowane na rok 2012 zadanie obejmuje kontynuację prac projektowych, przez firmę Pracownia Projektowa KBN PROJEKT, przebudowy przepustu okularowego.

Planowany termin zakończenia prac projektowych – maj 2012 r.

W celu sfinansowania wkładu własnego planuje się zaciągnięcie preferencyjnego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu AL. Łyska przy skrzyżowaniu z ul. Bolko-Kantora (PT); plan 100 000 zł

W związku ze złym stanem technicznym obiektu mostowego przy skrzyżowaniu z ul. Bolko Kantora w ciągu Al. Łyska w Cieszynie niezbędne jest przystąpienie do modernizacji obiektu. Przetarg na wybór wykonawcy projektu planuje się przeprowadzić do końca grudnia br. Natomiast w 2012 r. planuje się wykonanie prac projektowych przebudowy mostu z terminem realizacji do końca grudnia 2012 r. Wydatki będą finansowane w równych częściach z Miastem Cieszyn.

W celu sfinansowania wkładu własnego planuje się zaciągnięcie kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

- Przebudowa mostu na  Wiśle w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej  2633 S (PT); plan 150 000 zł

Na rok 2012 zaplanowano prace projektowe przebudowy części stalowej i żelbetowej mostu z ewentualnym poszerzeniem estakady żelbetowej. Remont nawierzchni (drewnianej) i chodnika na moście stalowym oraz poręczy ochronnych na całym obiekcie wykonano w 2011r.

W celu sfinansowania wkładu własnego planuje się zaciągnięcie preferencyjnego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

- Wykonanie instalacji solarnej dla ZST w Cieszynie; plan 512 513 zł

Do końca listopada br. mają zostać ogłoszone wyniki konkursu o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO Województwa Śląskiego. Szacunkowy koszt zadania to 539 763 zł, w tym planowane dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 
458 799 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych, w tym koszty dokumentacji poniesione w 2011 r.). Pozostałą część kosztów planuje się sfinansować środkami własnymi.

Projekt dotyczy zastosowania kolektorów słonecznych, jako dodatkowego źródła ciepła dla instalacji c.w.u.  budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Cieszynie, a także wspomagania instalacji c.o. sali gimnastycznej.

Rzeczową realizację zadania, uzależnioną od wyników konkursu, zaplanowano na II i III kwartał 2012 r.

- Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego; plan 5 415 000 zł

W roku 2012 r. (termin realizacji do końca lutego) zaplanowano zakup i montaż wyposażenia bloku operacyjnego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach procedury konkursowej RPO Województwa Śląskiego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 4 594 000 zł.

Dostawcą sprzętu  medycznego  jest firma GEMED za cenę 5 399 697 zł. Pozostałe wydatki obejmują koszty nadzorów oraz promocji zadania.

- Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z montażem instalacji solarnej; plan 1 409 503 zł

Do końca listopada br. mają zostać ogłoszone wyniki konkursu o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO Województwa Śląskiego. Szacunkowy łączny koszt zadania to 1 470 992 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 1 250 343 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych, w tym koszty dokumentacji poniesione w 2011 r.). Pozostałą część kosztów planuje się sfinansować środkami własnymi.

Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnego źródła energii poprzez m.in.: docieplenie stropu poddasza i ścian zewnętrznych i przybudówki, wymianę stolarki okiennej, montaż systemu solarnego.

Rzeczową realizację zadania, uzależnioną od wyników konkursu, zaplanowano na II i III kwartał 2012 r.

- Modernizacja elewacji budynku szkoły I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie - rozliczenie końcowe ; plan 426 000 zł

Na rok 2012 zaplanowano rozliczenie końcowe zadania zrealizowanego w latach 2007-2009. Zgodnie z zawartą ugodą do 15 stycznia 2012 r. Powiat Cieszyński ma zapłacić generalnemu wykonawcy robót budowlanych, tj. firmie PW „Adamex”, zobowiązania zasądzone wyrokiem sądowym za roboty wykonane w poprzednich latach wraz z odsetkami i kosztami procesu.

- Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja, remont, zakupy inwestycyjne, dokumentacje techniczne (zadanie realizowane przez ZZOZ w Cieszynie); plan 7 200 000 zł

Na rok 2012 zaplanowano drugą część emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji inwestycyjnej Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na sfinansowanie modernizacji obiektów, zakupów inwestycyjnych i wykonania dokumentacji technicznych.

- Termomodernizacja PDPS FENIKS w Skoczowie wraz z instalacją solarną; plan 4 137 000 zł

Zadanie zgłoszono do dofinansowania dotacją w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1 „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” ogłoszonego przez NFOŚiGW w wysokości 2 249 000 zł. Trwa ocena wniosku. Pozostała część kosztów (1 478 000 zł) winna być sfinansowana środkami własnymi Powiatu.

Zakres zadania obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych w PDPS „Feniks” w Skoczowie.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

- Termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia "Bursztyn" w Kończycach Małych (dokumentacja); plan 64 575 zł

Koszt sporządzenia dokumentacji (audytorsko-projektowej oraz wniosku o dofinansowanie) przez firmę OMEGATERM  planuje się sfinansować preferencyjnym kredytem ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

- Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska; plan 90 560 zł

Wydatki, planuje się przeznaczyć na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których obowiązek realizacji, przez Starostwo Powiatowe, nakłada  ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

- Zakup zamiatarki; plan 45 000 zł

W roku 2012 planuje się zakupić zamiatarkę na potrzeby PZDP.

- Zakup nieruchomości pgr 790/1 w Drogomyślu na potrzeby PDPS "Feniks" w Skoczowie; plan 37 000 zł

W roku 2012 r planuje się zakupić grunt na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej przez WTZ Drogomyśl działającym przy PDPS „Feniks” w Skoczowie.

- Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego (na potrzeby Kancelarii Ogólnej); plan 15 000 zł

W roku 2012 planuje się zakupić używany samochód osobowy na potrzeby Kancelarii Ogólnej Starostwa.

- Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego; plan 120 000 zł

W roku 2012 planuje się zakupić 25 stanowisk komputerowych, 10 drukarek oraz 3 notebooki na potrzeby wydziałów starostwa.

- Zakup 2 zestawów komputerowych dla PCPR; plan  10 000 zł

Na rok 2012 zaplanowano zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby PCPR.