Autorzy sprawozdania składają podziękowania Kierownictwu i Pracownikom Wydziału Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Gmin za życzliwość i pomoc w przygotowaniu tego opracowania.

|  | SPIS TREŚCI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wprowadzenie | 4 |
| 1.1. | Cel przygotowania sprawozdania | 4 |
| 1.2. | Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone | 4 |
| 1.3. | Okres, jaki obejmuje sprawozdanie | 4 |
| 1.4. | Sposób zbierania informacji oraz ich źródła | 4 |
| 1.5. | Podstawa prawna przygotowania opracowania | 5 |
| 2. | Stan prawny w zakresie sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami | 5 |
| 2.1. | Aktualne uregulowania prawne | 5 |
| 2.2. | Przebieg procesu uchwalania programów gospodarki odpadami w gminach | 6 |
| 2.3. | Przebieg procesu uchwalania regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach | 7 |
| 3. | Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r. w tym: | 7 |
| 3.1. | Odpady komunalne | 7 |
| 3.1.1. | Wykaz podmiotów wywożących odpady | 11 |
| 3.1.2. | Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, | 13 |
| 3.1.3. | Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania | 14 |
| 3.1.4. | Istniejące systemy zbierania odpadów, | 14 |
| 3.1.5. | Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów, oraz stan formalno-prawny tych instalacji | 16 |
| 3.2. | Odpady z sektora gospodarczego | 17 |
| 3.2.1. | Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku | 24 |
| 3.2.2. | Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania | 29 |
| 3.2.3. | Istniejące składowiska i ich wykorzystanie | 32 |
| 4. | Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: | 33 |
| 4.1. | Realizacja zadań przewidzianych dla gmin i powiatów w KPGO | 33 |
| 4.2. | Dane dotyczące prowadzonych przez Wydział Środowiska i Leśnictwa postępowań administracyjnych związanych z gospodarką odpadami | 38 |
| 4.3. | Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów komunalnych, | 39 |
| 5. | Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć. | 39 |
| 6. | Ocena przyjętego systemu monitoringu | 42 |

| 7. | Podsumowanie | 45 |
| --- | --- | --- |

Stosowane w opracowaniu skróty

PPGP  - Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

GPGO – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Mg – megagram (tona)

PGO – plan gospodarki odpadami

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

bd – brak danych

1. 	Wprowadzenie

1.1. 	Cel przygotowania sprawozdania

Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu cieszyńskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr XVII/156/04 w dniu 19.03.2004.

Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach Zarząd Powiatu sporządza co 2 lata sprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpadami w celu analizy jego realizacji, także na tle założeń WPGO i KPGO w odniesieniu do zadań powiatu w tej dziedzinie. Powstawanie i ilość odpadów komunalnych jest ściśle związana z miejscem bytowania człowieka, obiektami użyteczności publicznej oraz działalnością firm  usługowo – handlowych.

W powiecie cieszyńskim występują obszary o różnym stopniu zagospodarowania. Obok terenów silnie zurbanizowanych występują tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,  rolnicze oraz leśne, co ma znaczący wpływ na ilość i rodzaj powstających odpadów. Na terenach wiejskich generalnie powstaje  mniej odpadów, co jest związane z przyzwyczajeniami i trybem życia zamieszkałych tam ludzi, a znaczna część  odpadów organicznych w gospodarstwach rolnych jest zagospodarowywana na terenie nieruchomości.

Sprawozdanie jest omówieniem stanu realizacji zadań wynikających z PPGO oraz GPGO.

Głównym celem planów gospodarki odpadami jest doprowadzenie poprzez różne działania prawne i  organizacyjne do zmniejszania ilości składowanych odpadów oraz spowodowanie wzrostu ilości odzyskiwanych surowców.

1.2. 	Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Sprawozdanie zostanie przedłożone  zgodnie z obowiązującymi  przepisami –Radzie Powiatu Cieszyńskiego i Zarządowi Województwa Śląskiego.

Sprawozdanie zawiera również dane porównawcze przedstawiające obraz skuteczności działań podejmowanych przez poszczególne gminy i w pewnych elementach może stanowić dla gmin źródło przydatnych informacji, zwłaszcza przy wyborze strategii postępowania w tej dziedzinie.

1.3. 	Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy sprawozdanie z PGO w cyklu dwuletnim w terminie do 30 czerwca po ostatnim okresie sprawozdawczym przedkłada Radzie Powiatu. Obecnie okresem tym były lata 2005 – 2006. Ponieważ w bazie danych wojewódzkiego systemu odpadowego brak wszystkich informacji z roku ubiegłego, w niniejszym sprawozdaniu z realizacji PGO dane te w tych elementach nie zostały zamieszczone. Powinny one zostać uwzględnione i poddane analizie w trakcie prac nad aktualizacją PGO, co jest planowane w drugiej połowie bieżącego roku. Sprawozdanie zawiera także informacje o realizacji celów uwzględniających perspektywę długoterminową. Większość tych celów stanowi kontynuację dotychczasowych działań i jest integralnie związana ze stopniem ich realizacji.

1.4. 	Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

Podstawowym źródłem informacji, jaki został wykorzystany w tym sprawozdaniu są przedłożone Zarządowi Powiatu raporty i sprawozdania z wykonania PGO przez poszczególne gminy. Ponieważ dokumenty te nie są opracowane według jednolitych zasad i nie zawierają porównywalnych  układów danych oraz informacji, które warto przedstawić w tego rodzaju sprawozdaniu na szczeblu powiatowym w niektórych rubrykach odnotowano brak danych. Jako uzupełniające i dodatkowe dane wykorzystano materiały własne Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Wojewódzkiej Bazy Danych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz inne dostępne informacje z zakresu gospodarki odpadami dotyczące powiatu.

1.5. 	Podstawa prawna przygotowania opracowania

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o zlecenie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przez Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „EMI” Sp. z o.o. z Ustronia zgodnie z wytycznymi oraz wzorem sprawozdania, opracowanymi na zlecenie Ministerstwa Środowiska w czerwcu 2006 roku. Część danych została opracowana w nieco innym układzie aniżeli w wytycznych, w szczególności co do ilości tabel, ale wynikało to z braku w sprawozdaniach gmin oczekiwanych w tych dokumentach danych. W ramach oceny monitoringu umieszczone zostały dodatkowe dane, pozwalające na ocenę skuteczności działań podejmowanych w poszczególnych gminach. Wydaje się, że warto w pracach nad aktualizacją PGO rozszerzyć o te zagadnienia zakres opracowania, może to bowiem dla władz gminnych być przydatne przy wyborze rozwiązań i wdrażaniu najlepszych wzorców, zgodnie z wynikami uzyskiwanymi w stosujących je gminach.

- Stan prawny w zakresie sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami

2.1. 	Aktualne uregulowania prawne

W okresie do 13 października 2005 r. obowiązywał następujący porządek prawny. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), rady powiatów zostały zobowiązane do uchwalenia powiatowych programów ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2003 r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), powiatowy plan gospodarki odpadami stanowił część powiatowego programu ochrony środowiska i był tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w powiatowych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w § 3 i § 6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

Natomiast obowiązek składania co dwa lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy powiatu w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące zakresu powiatowych planów gospodarki odpadami , okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.

Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 7 oraz uchylenie ust. 3 w art. 15 ustawy o odpadach

doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres powiatowego planu gospodarki. Konsekwencją tego była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.

W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto w artykule 14 zmieniono brzmienie ust. 13, w którym w pkt 2 określono, że sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu oraz Zarządowi Województwa w terminie do dnia 30 czerwca, po upływie okresu sprawozdawczego.

Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone Radzie Powiatu i Zarządowi Województwa do dnia 30 czerwca 2007 r.

  - Przebieg procesu uchwalania programów gospodarki odpadami w gminach

Tabela 1. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu.

| Nazwy gmin, które uchwaliły gminne plany gospodarki odpadami: |
| --- |
| do 30.06.2004 r. (termin ustawowy) | 01.07.2004 r. - 31.12.2004 r. | 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. | 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. |
| USTROŃ XX/176/2004 z dnia 27.05.2004 r. | CIESZYN XXIX/299/04 z dnia 28.10.2004 r. | STRUMIEŃ XXXII/235/2005 z dnia 29.03.2005 R. |  |
| WISŁA XVIII/135/04 z dnia 26.02.2004 r. | BRENNA XXIX/243/04 z dnia 30.12.2004 r. |  |  |
|  | CHYBIE XIX/126/04 z dnia 10.09.2004 r. |  |  |
|  | DĘBOWIEC 177/XVIII/04 z dnia 7.12.2004 r. |  |  |
|  | GOLESZÓW LXXIII/219/04 z dnia 27.10.2004 r. |  |  |
|  | HAŻLACH XXIII/220/04 z dnia 29.12.2004 r. |  |  |
|  | ISTEBNA XXII/169/2004 z dnia 3.08.2004 r. |  |  |
|  | SKOCZÓW XXIII/271/2004 z dnia 27.07.2004 r. |  |  |
|  | ZEBRZYDOWICE XXV/260/04 z dnia 28.10.2004 r. |  |  |

2.3. 	Przebieg procesu uchwalania regulaminów utrzymania czystości i

porządku w gminach.

Proces uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, zgodnych z nowymi uregulowaniami prawnymi, napotykał w pierwszym okresie na istotne problemy legislacyjne związane z różną interpretacją tych przepisów. Ukształtowanie się pewnej praktyki co do zakresu i brzmienia istotnych sformułowań tych dokumentów pozwoliło na ostateczne zamknięcie tej kwestii także w większości gmin powiatu cieszyńskiego.

Tabela 2. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu.

| Nazwy gmin, które uchwaliły nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku: |
| --- |
| do 13.01.2006 r. (termin ustawowy) | 14.01.2006 r. - 13.04.2006 r. | Po 14.04.2006 r |
| GOLESZÓW XXIX/268/05 z dnia 29.03. 2005 r. | CIESZYN XLVI/474/06 z dnia 26.01.2006r. | USTROŃ XL III/393/2006 z dnia 27.04.2006 R. |
|  | DĘBOWIEC 275/XXVIII/06 z dnia 13.02.2006 r. | BRENNA XLIII/345/2006 z dnia 27.04.2006 R. |
|  | ISTEBNA XXXV/330/06 z dnia 03.02.2006r. | SKOCZÓW XLI/517/2006 z dnia 25.05. 2006r |
|  | STRUMIEŃ XLIV/308/2006 z dnia 30.03.2006 r. | ZEBRZYDOWICE XLIII/462/06 z dnia 26.10.2006. |
|  |  | CHYBIE Uchwała Nr IV/25/07 z dnia 16 stycznia 2007 r. |

3. 	Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r. w tym:

3.1. 	Odpady komunalne

W polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 oraz w perspektywie lat 2007-2010 założono w odniesieniu do odpadów komunalnych osiągnięcie zmniejszenia ilości składowanych odpadów na wysypiskach poprzez wzrost ich odzysku. Prawo to reguluje obowiązki samorządów i podmiotów gospodarczych w zakresie konieczności dostosowania efektów gospodarki odpadami do dyrektyw unijnych. Proponowana w dotychczasowym PPGO do wdrożenia wspólna polityka gmin w skali powiatu w odniesieniu do odpadów komunalnych w praktyce nie została wdrożona. W GPGO zakładano angażowanie znacznych środków finansowych dla zrealizowania zakładanych celów. Praktyka zweryfikowała te plany i gminy poniosły dużo mniejsze wydatki aniżeli planowały.

Najważniejszym czynnikiem hamującym możliwości wspólnego działania w tym obszarze zadań samorządowych były uregulowania prawne, które dysponentem odpadów komunalnych uczyniły ich wytwórców czyli mieszkańców. W praktyce oznaczało to, że gminy mogły regulować zasady gospodarki odpadami, ale nie mogły narzucać nikomu, kto ma je odbierać i gdzie wywozić. Brak „władztwa” gmin nad strumieniem odpadów spowodował, że odstąpiono od realizacji wspólnych, komunalnych, nowoczesnych instalacji, które zapewne stworzyłyby możliwości odzysku odpadów w wysokim stopniu, ale przy braku gwarancji na  pozyskanie odpowiedniej ich ilości, przedsięwzięcia takie były zbyt ryzykowne ze względów ekonomicznych.

Z drugiej strony uregulowania te stworzyły warunki do rozwoju prywatnej działalności w tej sferze i tworząca się konkurencja umożliwiła gminom elastyczne podejście do rozwiązań w tej dziedzinie. Zaowocowało to nie tylko powstaniem nowych i rozwojem istniejących firm, ale także inwestowaniem, głównie prywatnego kapitału w instalacje do odzysku odpadów. Istniejąca na rynku konkurencja, obok ustalania przez gminy górnych stawek opłat, jest pozytywnym czynnikiem regulującym ich wysokość. Negatywną stroną takiej linii postępowania są pewne opóźnienia i niedostateczna ilość zbieranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych, a przede wszystkim niebezpiecznych i problem ten dotyczy całego województwa. Planowano utworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych ale w naszym powiecie jedynie miasto Cieszyn zdołało dotąd przygotować dokumentację techniczną tej inwestycji. W całym województwie śląskim powstały dotąd tylko 4 takie GPZON. Skutkiem tych zaniechań jest śladowa ilość zebranych w powiecie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Podobna sytuacja występuje w zbiórce odpadów ulegających biodegradacji, choć działające w Ustroniu i Cieszynie kompostownie łagodzą znacznie ten problem. Z terenów wiejskich odpady te w zasadzie nie trafiają na wysypiska, stąd też zagrożenie nie wypełnienia w przyszłości zobowiązań w zakresie norm odzysku odpadów ulegających biodegradacji nie jest duże.

Rada Powiatu przyjęła opracowany w roku ubiegłym „Program usuwania wyrobów zawierających azbest” i jak wynika ze zgromadzonych w tym dokumencie danych istnieje potrzeba uzyskania rzetelnych informacji o faktycznych ilościach tych wyrobów na terenie powiatu. Wydaje się, że bez przeprowadzenia inwentaryzacji nie uda się tego celu osiągnąć.

Tabela 3.	Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych gminach

w  tys. m2 .Podane ilości zostały wykazane w powiatowym programie usuwania wyrobów zawierających azbest /kolumna z lewej strony/ oraz sprawozdaniach gminnych /kolumna z prawej strony/

GMINA

| Brenna | 56,252 |  |
| --- | --- | --- |
| Chybie | 5,977 |  |
| Cieszyn | 5,493 |  |
| Dębowiec | b.d | 43,847 |
| Goleszów | 17,699 |  |
| Hażlach | b.d. |  |
| Istebna | 512,406 |  |
| Skoczów | 1,261 |  |
| Strumień | 0,350 |  |
| Ustroń | 2,422 | 2,781 |
| Wisła | 6,803 |  |
| Zebrzydowice | 2,580 | 13,960 |

Pomimo ustawowego obowiązku, tylko niewielka część właścicieli i zarządców nieruchomości złożyła stosowne oświadczenia o ilości zgromadzonych na terenie nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Gminy w różny sposób próbowały zebrać te dane. Jedne okazały się mniej inne bardziej skuteczne. Z dostępnych informacji, a także z analizy przekazanych przez gminy danych wynika, że jedynie przeprowadzona z natury inwentaryzacja w gminie Istebna przyniosła wiarygodne i pełne dane.

Jak duża to może być skala problemu do rozwiązania do roku 2032, kiedy to muszą zostać usunięte wszystkie wyroby zawierające azbest, pokazują właśnie wyniki inwentaryzacji w gminie Istebna.

Choć nie ma takiego wymogu ustawowego, warto ponieść dzisiaj ten wysiłek organizacyjny i finansowy i dokonać spisu ilości wbudowanych w obiektach i instalacjach wyrobów zawierających azbest, aby móc opracować skuteczną strategię postępowania w przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim istniejących i niezbędnych do wprowadzenia w kolejnych latach form  pomocy tym mieszkańcom i firmom, którzy posiadają takie wyroby w swoich budynkach. Posiadanie pełnych danych stworzy szansę na opracowanie  harmonogramu usuwania tych wyrobów według poszczególnych kategorii wynikających z ich czasokresu użytkowania, aktualnego stanu technicznego i gotowości do finansowego udziału w danym projekcie ze strony właścicieli nieruchomości. ZKZC we współpracy z powiatem i gminami  mógłby wtedy podjąć próbę pozyskania zewnętrznych środków finansowych na ten cel, przygotowując harmonogram działań i wspólne wnioski o środki pomocowe w tej sprawie.

W PPGO założono, że istniejące wysypisko odpadów komunalnych w Cieszynie będzie funkcjonowało do chwili wypełnienia, jednak nie dłużej aniżeli do roku 2010, a odpady komunalne będą wywożone z terenu ziemi cieszyńskiej na regionalne wysypiska w Knurowie /może przyjmować odpady do roku 2050/ i Jastrzębiu, gdzie jeszcze będą poddawane procesom odzysku. Im więcej tych odpadów uda się odzyskać w drodze segregacji na miejscu tym mniejsze będą koszty dla mieszkańców.

W całym województwie śląskim w 2005 roku wytworzono 1,26 mln Mg odpadów komunalnych z czego szacuje się, że w gospodarstwach domowych 2/3, zaś pozostałą ilość w obiektach użyteczności publicznej, handlu i usługach. Średnia ilość odpadów na 1 mieszkańca w 2005 roku wyniosła 192 kg.

W powiecie cieszyńskim zebrano następujące ilości poszczególnych rodzajów odpadów:

Tabela 4.	Ilość odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego w latach 2005-2006    w Mg

| GMINY | ODPADY ZMIESZANE |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
| Brenna | 2 075,59 | 2 308,39 |
| Chybie | 640,00 | 549,00 |
| Cieszyn | 10 399,37 | 10 725,65 |
| Dębowiec | 227,00 | 316,00 |
| Goleszów | 1 344,00 | 1 232,00 |
| Hażlach | 561,00 | 599,26 |
| Istebna | 1 140,00 | 1 071,00 |
| Skoczów | 5 707,52 | 6 611,14 |
| Strumień | 682,74 | 694,82 |
| Ustroń | 7 221,00 | 7 432,00 |
| Wisła | 6 401,72 | bd |
| Zebrzydowice | 1 876,80 | 1 866,90 |

Tabela 5. 	Ilość szkła zebranego w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego w latach 2005-2006  w Mg

| GMINY | SZKŁO |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
| Brenna | 80,46 | 129,36 |
| Chybie | 98,75 | 118,08 |
| Cieszyn | 78,79 | 70,93 |
| Dębowiec | 52,50 | 71,55 |
| Goleszów | 31,60 | 33,90 |
| Hażlach | 6,60 | 8,00 |
| Istebna | 57,26 | 85,11 |
| Skoczów | bd. | bd. |
| Strumień | 77,08 | 140,50 |
| Ustroń | 167,18 | 174,28 |
| Wisła | bd. | bd. |
| Zebrzydowice | 87,00 | 135,00 |

Tabela 6. 	Ilość tektury i papieru zebranego w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego w latach 2005-2006	w  Mg

| GMINY | PAPIER |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
| Brenna | 15,22 | 18,51 |
| Chybie | 6,12 | 18,93 |
| Cieszyn | 52,04 | 56,72 |
| Dębowiec | 21,80 | 32,58 |
| Goleszów | bd | bd |
| Hażlach | bd | bd |
| Istebna | 8,87 | 12,20 |
| Skoczów | bd | bd |
| Strumień | 18,47 | 31,20 |
| Ustroń | 52,80 | 49,08 |
| Wisła | bd | bd |
| Zebrzydowice | 20,00 | 40,00 |

Tabela 7. 	Ilość tworzyw sztucznych zebranych w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego w latach 2005-2006	w Mg

| GMINY | PLASTIK |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
| Brenna | 25,11 | 30,73 |
| Chybie | 18,18 | 24,63 |
| Cieszyn | 17,23 | 11,51 |
| Dębowiec | 11,70 | 20,06 |
| Goleszów | 7,40 | 8,80 |
| Hażlach | 1,90 | 4,00 |
| Istebna | 12,02 | 29,56 |
| Skoczów | bd | bd |
| Strumień | 19,26 | 31,97 |
| Ustroń | 103,61 | 155,80 |
| Wisła | bd | bd |
| Zebrzydowice | 20,00 | 40,00 |

Tabela 8. 	Ilość metalu zebranego w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego w latach 2005-2006	w Mg

| GMINY | METALE |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
| Brenna | 5,12 | 5,06 |
| Chybie | 2,47 | 1,18 |
| Cieszyn | 10,54 | 8,55 |
| Dębowiec | 5,30 | 3,78 |
| Goleszów | bd | bd |
| Hażlach | bd | bd |
| Istebna | 88,81 | bd |
| Skoczów | bd | bd |
| Strumień | 9,05 | 9,64 |
| Ustroń | 2,50 | bd |
| Wisła | bd | bd |
| Zebrzydowice | bd | bd |

Tabela 9. 	Ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego w latach 2005-2006	w Mg

| GMINY | WIEKLOGABARYTOWE |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
| Brenna | 30,62 | 18,22 |
| Chybie | bd | 47,40 |
| Cieszyn | 99,60 | 105,00 |
| Dębowiec | 44,00 | 38,00 |
| Goleszów | bd | bd |
| Hażlach | 31,00 | bd |
| Istebna | 2,50 | 10,90 |
| Skoczów | bd | Bd |
| Strumień | 10,00 | 8,00 |
| Ustroń | 30,40 | 73,50 |
| Wisła | bd | bd |
| Zebrzydowice | bd | bd |

3.1.1. Wykaz podmiotów wywożących odpady

Wykaz podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów komunalnych na terenie powiatu cieszyńskiego:

- P.P.U.H ,,Komunalnik” Jastrzębie Zdrój ul Jastrzębie Zdrój,

- ZK Emil Janota Zabłocie Strumień,

- PTS ,,TRANSGÓR” Kaczyce ul. Stalmacha, 43-417 Kaczyce,

- Firma ,,Naprzód” Sp. z o.o. Rydułtowy

- PUK Sp. z o.o. Ruda Śląska

- ,,GLOBAL SERVICES USŁUGI EKOLOGICZNE” Spółka z o.o. Katowice

- ,,EKOM” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Janota Zdzisław Zabłocie

- P.P.U.H ,,KLMOWSKI” Kaczyce (siedziba :Skoczów

- PTUH „Eko-Groń” Wisła

- PK Sp z o.o. Ustroń

- FTU „Dar-Jan” Jan Śliwka, Dariusz Śliwka Wisła

- Alba Ekoserwis Sp. z o.o. Radzionków

- PUH „Radan” Skoczów

- ZOM „Tros-Eko” Ustroń

- SITA ZOM Bielsko-Biała

- PST „TRANSGÓR-KACZYCE” Sp. z o. o. Kaczyce

- „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wywóz Odpadów Stałych i Płynnych Emil Janota” Zabłocie

- ZGKiM Strumień

- Jan Golik „Budowa Obiektów Drogowych, Wywóz Nieczystości-Handel”  z Jaworzynki,

- „FANEX” S.C.,  Skoczów,

- „KONTRANS II” Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Skoczów

- PST „TRANSGÓR” Sp. z  o.o., Jastrzębie Zdrój

- Kontener Serwis "LUKAS", Wiesław Lukas, Bielsko-Biała

- ALBA MPGK, Dąbrowa Górnicza

- „ALBA  ekoserwis”  Sp. z o.o.,  Bytom, ul. Kościelna  2,

- PPUH „KOMART” Sp. z o.o., Knurów, ul. Szpitalna 7,

- A.S.A.  Eko Polska Sp. z o.o., Katowice

- SITA ZOM SA, Bielsko-Biała

- Andrzej Tomiczek PAKO Cieszyn

- SKR Goleszów

- Wiesław Husar Usługi Transportowe

- Jan Stasiuk Transport Ciężarowy Cisownica

- ZGK Cieszyn

- ZBKG Brenna

W zakresie zbierania oraz transportu nieczystości ciekłych, działalność gospodarczą tego typu w gminach prowadzą:

- ZK Emil Janota Zabłocie,

- SKR Zebrzydowice,

- PUS ,,AGROSPED” Zebrzydowice

- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A .,

- PUS „AGROSPED” z Zebrzydowic.

- PTUH „Eko-Groń Wisła

- Usługi Transportowe Bonczek Wiesław  Wisła

- RSP „ Jelenica „ Ustroń

- Wiesław Husar Ustroń

- Spółdzielnia Usług Rolniczych, Ustroń,

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Ustroń,

- Jan Stasiuk Cisownica

W latach 2005-2006 Starosta Cieszyński wydał zezwolenia na transport i zbieranie odpadów pochodzących z sektora gospodarczego następującym firmom:

1.      Zakład Przerobu Złomu „SKAW-MET”, Skoczów,

2.      Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu Kubaczka Anna, Skoczów

3.      Transport Ciężarowy Janusz Cuber, Dzięgielów

4.      F.H.U. „DAJUKA”, Ustroń

5.      „FANEX” S.C., Skoczów

6.      P.P.H.U. „MAD-BUD-STAL”, Brenna

7.      STALZŁOM-3, Mysłowice

8.      P.H.U. EKOM, Strumień

9.      P.P.H.U. EKO-PLAST, Cieszyn

10.  KONTRANS II, Skoczów

11.  F.H.U. HUTNIK, Dębowiec

12.  IBC-SERVICE, Górki Wielkie

13.  P.H.U. Jan Pas, Zamarski

14.  P.H.U. Krzempek Józef, Strumień

15.  Przedsiębiorstwo Transportowe, Usługi Turystyczno Transportowe i Handel „ITA”,         Wisła

16.  P.H.U. „MIZIEX” Goleszów

17.  Teksid Iron Poland Sp. z o.o., Skoczów

18.  Polifarb Cieszyn-Wrocław

3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Prezentowane poniżej dane zostały zaczerpnięte ze sprawozdań poszczególnych gmin i pokazują jak sukcesywnie z roku na rok wzrasta ilość wysegregowanych w gminach odpadów. Jedynie ilość zebranego złomu /kod 20 01 40/ jest w 2006 roku mniejsza, ale z całą pewnością został on w całości poddany procesowi odzysku. Jak zauważają autorzy sprawozdań, na rynku działa wielu zbieraczy złomu i jest on ze względu na atrakcyjną cenę często odbierany bezpośrednio z domów, dlatego w gminach brak informacji o skali tego zjawiska i ilości zebranego surowca.

Według informacji zawartych w materiałach PIOŚ  w województwie śląskim są uzyskiwane następujące poziomy recyklingu materiałów opakowaniowych.

Tabela 10. 	Ilość wprowadzonych na rynek opakowań, oraz poziom ich odzysku i recyclingu w województwie śląskim w 2005 roku

| Ilość opakowań | Odpady |
| --- | --- |
|  | tworzywa sztuczne | aluminium | stal | papier i tektura | szkło | materiały naturalne | Wielomateria-łowe |
| Wprowadzonych [Mg] | 46469,4 | 1002,9 | 9556,4 | 88144,5 | 39754,5 | 8613,7 | 3355,1 |
| Poddanych recyclingowi [Mg] | 23668,9 | 399,8 | 5038,9 | 49716,2 | 20022,5 | 824,1 | 429,1 |
| Poziom recyclingu [%] | 50,9 | 30,9 | 52,7 | 56,4 | 50,4 | 9,6 | 12,8 |

Tabela 11. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie powiatu w latach 2004-2006.

| Kod odpadu | 2005 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | 198 | R 3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych | 227 | R 3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych |
| 20 01 02 | 737 | R 5 - recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych | 966 | R 5 - recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych |
| 20 01 39 | 236 | R 5 - jw | 356 | R 5 -jw |
| 20 01 40 | 195 | R 4 – recykling lub regeneracja metali | 26 | R 4 - recykling lub regeneracja metali |
| 20 02 …. | 100 | R 3 - jw | bd | bd |

3.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom

unieszkodliwiania

Tabela 12. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom

unieszkodliwiania na terenie powiatu w latach 2004-2006.

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 200303 | 350,4 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 544,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | bd | brak danych |
| 200306 | bd | bd | 22,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |  |  |
| 200201 | bd | bd | 10,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |  |  |
| 20 …. | bd | bd | 38276,74 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 33406,16 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |

3.1.4. Istniejące systemy zbierania odpadów

Cieszyńskie gminy stosują różne systemy zbierania odpadów. Odpady zmieszane są gromadzone w zdecydowanej większości w kubłach o poj.110 l, a mieszkańcy zgodnie z obowiązującymi we wszystkich gminach regulaminami utrzymania czystości i porządku mają obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości w takie pojemniki. W osiedlach mieszkaniowych są stosowane większe pojemniki, najczęściej o poj.1100 l. We wszystkich gminach funkcjonuje konkurencyjny rynek jeśli chodzi o usuwanie odpadów, a zezwolenia na ich wywóz  posiadają 34 firmy na terenie całego powiatu cieszyńskiego, od 2 w gminie Brenna i Chybie  do 14 firm w Cieszynie.

Tabela 13. Ilość firm posiadających zezwolenia w poszczególnych gminach na działalność w   zakresie gospodarki odpadami

|  | Cieszyn | Ustroń | Wisła | Brenna | Chybie | Dębowiec | Goleszów | Hażlach | Istebna | Skoczów | Strumień | Zebrzydowice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór i transport odpadów komunalnych | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | bd | 4 | 8 |
| Odbiór oraz transport nieczystości ciekłych | bd | 5 | 2 | bd | bd | 1 | 8 | 5 | 1 | bd | 1 | 4 |

System taki zapewnia konkurencyjność w tym sektorze usług i stwarza mieszkańcom możliwość wyboru firmy, z którą zawierają umowę. Regulaminy utrzymania czystości uchwalone przez Rady Gmin określają częstotliwości wywozu odpadów do jakich są zobowiązani mieszkańcy. W większości gmin istnieje obowiązek wywozu 1 raz w miesiącu, a  w niektórych nawet dwa razy w miesiącu. Są też systemy mieszane np. w gminie Brenna w okresie zimowym trzeba odpady usuwać 1 raz w miesiącu, a w okresie letnim 2 razy w miesiącu.

Decydują o tym lokalne uwarunkowania. W miejscowościach turystycznych samorządy inaczej podchodzą do tej problematyki aniżeli w pozostałych gminach, gdzie problemy związane z generującą odpady turystyką nie występują w takim natężeniu.

Stosowane są także różne systemy opłat za odbiór odpadów. Większość przepisów lokalnych w tym zakresie przewiduje opłaty za faktycznie odebrane i wywiezione odpady, ale są takie gminy, w których opłaty te  mają charakter ryczałtowy. W jednej formie ryczałt jest ustalany według określonej uchwałą Rady Gminy częstotliwości wywozu, bez względu na stan wypełnienia pojemnika na odpady w ustalonym dniu ich odbioru. W drugiej formie wysokość opłaty ryczałtowej  ma także stały charakter, a uzależniona jest nie tylko od przewidzianej prawem miejscowym częstotliwości wywozu, ale także od liczby osób  zamieszkujących na danej posesji, niezależnie od ilości wystawionych śmieci.

Dla podmiotów gospodarczych stosowane są ilościowe systemy rozliczania wywiezionych faktycznie odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest obecnie we wszystkich gminach powiatu przy czym jej systemy także nie są jednolite. Najpopularniejszą formą zbiórki jest segregacja „u źródła” poprzez gromadzenie szkła, plastiku, papieru i drobnego złomu czy metalowych puszek w specjalnie oznakowanych workach. W części gmin zwłaszcza na terenie osiedli mieszkaniowych rozstawiane są specjalne kontenery na poszczególne rodzaje segregowanych odpadów.

W gminach stosujących ryczałtowe systemy opłat za odbiór odpadów, mieszkańcy którzy segregują odpady otrzymują z tego tytułu bonifikaty zachęcające ich do większego zainteresowania tą formą odzysku odpadów.

W pozostałych gminach odpady segregowane odbierane są bezpłatnie lub za niewielką opłatą uiszczaną  przy zakupie worków do segregacji.

O skuteczności poszczególnych systemów mogą świadczyć dane zawarte w tabeli obrazującej ilości zebranych w gminach odpadów na 1 mieszkańca, przedstawione w pkt.6.

3.1.5. Rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,         oraz stan formalno-prawny tych instalacji

| Nazwa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Adres | Wymagania techniczne | Ilość przyjętych odpadów w roku 2005 [Mg] | Ilość przyjętych odpadów w roku 2006 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortowania surowców wtórnych | „EKOM” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe siedziba: ul. Tulipanów 3 Zabłocie 43-246 Strumień sortownia: ul. Długa 33 Zabłocie | Moc przerobowa instalacji ok. 1600 Mg/rok | 610 | 1524 |

W gminie Ustroń funkcjonuje kompostownia odpadów, która została wybudowana na podstawie pozwolenia na budowę  z dnia 29.02.1996 TI/NB/7351/42/96 i posiada pozwolenie na użytkowanie wydane przez Urząd Rejonowy Cieszyn VAN 7353/134/98 z dnia 14.07.1998.

Na terenie Gminy Skoczów proces odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

prowadzony jest m.in. przez następujących znaczących przedsiębiorców:

* SKANSKA S.A.,

* TEKSID IRON Poland Sp. z o.o.,

* SWEDWOOD Poland Sp. z o.o.,

* Zakład Usług Komunalnych.

Łączna suma odpadów odzyskanych przez w/w przedsiębiorców w 2006 r.

wyniosła: 82 552,94 [Mg].

3.2. Odpady z sektora gospodarczego

Tabela 14. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym z podziałem na kategorię i wykazem wytwórców największej ilości danych odpadów.

| 2005-2006 |
| --- |
| Kod odpadu: 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| Firma | Ilość [Mg] | Rodzaj odpadów | Kod odpadów |
| Ogółem | 46822,2 |  |  |
| Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. | 2606,2 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | KOD: 020780 |
|  | 19,9 | Inne nie wymienione odpady | KOD: 020799 |
|  | 10,2 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | KOD: 020701 |
| Cukrownia i Rafineria "Chybie" S.A. | 10877 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | KOD: 020401 |
|  | 2320 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | KOD: 020402 |
|  | 28578 | Wysłodki | KOD: 020480 |
| Zakład Przetwórstwa Mięsnego "ŁUKOSZ" Sp.j. | 1038 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | KOD: 020203 |
| Kod odpadu: 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |
| Ogółem | 5270 |  |  |
| Swedwood Poland S.A. | 5263,2 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | KOD: 030105 |
| CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | 6,1 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | KOD: 030105 |
| Kod odpadu: 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |
| Ogółem | 1072,9 |  |  |
| Zakłady Garbarskie "SKOTAN" S.A. | 226,7 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | KOD:040101 |
|  | 509,6 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | KOD:040106 |
|  | 24,2 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | KOD:040108 |
|  | 286,7 | Odpady z polerowania i wykańczania | KOD:040109 |
| Skoczowska Fabryka Kapeluszy "POLKAP" w likwidacji | 0,2 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | KOD:040210 |
|  | 3,6 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | KOD:040221 |
|  | 21,9 | Inne nie wymienione odpady | KOD:040299 |
| kod 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych , kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| Ogółem | 1580,65 |  |  |
| SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROCŁAW S.A.) | 243,1 | Odpady proszków powlekających | KOD:080201 |
|  | 154,924 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | KOD:080111 |
|  | 381,8 | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | KOD:080117 |
|  | 122,47 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | KOD:080113 |
|  | 56 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | KOD:080118 |
|  | 15,2 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | KOD:080112 |
|  | 451,3 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | KOD:080116 |
|  | 59 | Inne nie wymienione odpady | KOD:080299 |
| Kod odpadu: 10 - Odpady z procesów termicznych |
| Ogółem | 48463,4 |  |  |
| TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o. | 6500 | Żużle odlewnicze | KOD:100903 |
|  | 465 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne | KOD:100905 |
|  | 17470 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | KOD:100908 |
|  | 7588 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | KOD:100910 |
|  | 1220 | Inne nie wymienione odpady | KOD:100999 |
| Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. | 11042 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | KOD:100101 |
| Kod odpadu: 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |
| Ogółem | 137,5 |  |  |
| JET Sp. z o.o. | 18 | Kwasy trawiące | KOD:110105 |
|  | 72 | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | KOD:110106 |
|  | 9,1 | Cynk twardy | KOD:110501 |
|  | 27,5 | Popiół cynkowy | KOD:110502 |
|  | 1,2 | Inne nie wymienione odpady | KOD:110599 |
| Kod odpadu: 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |
| Ogółem | 15058,5 |  |  |
| Kuźnia Polska Sp. z o.o. | 930,2 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | KOD:120101 |
|  | 9323 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | KOD:120102 |
| Maszyny Elektryczne "CELMA" S.A. | 1990 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | KOD:120101 |
|  | 9,6 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | KOD:120103 |
|  | 5,9 | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | KOD:120109 |
|  | 1569 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | KOD:120101 |
|  | 11,1 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | KOD:120103 |
|  | 5,36 | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | KOD:120109 |
| Kod odpadu: 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| Ogółem | 3405,49 |  |  |
| INDA POLSKA Sp.zo.o | 115,2 | Opakowania z papieru i tektury | KOD:150101 |
|  | 8,4 | Opakowania z tworzyw sztucznych | KOD:150102 |
|  | 4,4 | Opakowania z metali | KOD:150104 |
| Kraft Foods Polska Sp. z o.o. | 100,2 | Opakowania z papieru i tektury | KOD:150101 |
|  | 12,7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | KOD:150102 |
|  | 8,2 | Opakowania z drewna | KOD:150103 |
|  | 17,5 | Opakowania wielomateriałowe | KOD:150105 |
|  | 16,2 | Zmieszane odpady opakowaniowe | KOD:150106 |
| SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROCŁAW S.A.) | 45,1 | Opakowania z papieru i tektury | KOD:150101 |
|  | 89,6 | Opakowania z tworzyw sztucznych | KOD:150102 |
|  | 339,2 | Opakowania z drewna | KOD:150103 |
|  | 256,1 | Opakowania z metali | KOD:150104 |
|  | 275 | Zmieszane odpady opakowaniowe | KOD:150106 |
|  | 37,312 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | KOD:150110 |
|  | 42,381 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | KOD:150202 |
|  | 5,3 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | KOD:150203 |
|  | 33,7 | Opakowania z papieru i tektury | KOD:150101 |
|  | 111,7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | KOD:150102 |
|  | 372,4 | Opakowania z drewna | KOD:150103 |
|  | 235,9 | Opakowania z metali | KOD:150104 |
|  | 229 | Zmieszane odpady opakowaniowe | KOD:150106 |
|  | 47,617 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | KOD:150110 |
|  | 27,35 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | KOD:150202 |
|  | 7,3 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | KOD:150203 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. | 115,2 | Opakowania z papieru i tektury | KOD:150101 |
|  | 14,8 | Opakowania z tworzyw sztucznych | KOD:150102 |
| Skanska S.A. | 2 | Opakowania ze szkła | KOD:150107 |
|  | 91,1 | Opakowania z papieru i tektury | KOD:150101 |
|  | 1,9 | Opakowania z tworzyw sztucznych | KOD:150102 |
|  | 0,5 | Opakowania ze szkła | KOD:150107 |
| Kod odpadu:16 - Odpady nieujęte w innych grupach |
| Ogółem | 1826,58 |  |  |
| Kuźnia Polska Sp. z o.o. | 291,4 | Metale żelazne | KOD:160117 |
|  | 6,9 | Metale nieżelazne | KOD:160118 |
| Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. | 298,2 | Metale żelazne | KOD:160117 |
|  | 7,64 | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | KOD:160121 |
|  | 0,04 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | KOD:160213 |
|  | 0 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | KOD:160214 |
|  | 165,9 | Metale żelazne | KOD:160117 |
|  | 6,13 | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | KOD:160121 |
|  | 0,025 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | KOD:160213 |
| Kod odpadu:17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| Ogółem | 3690,76 |  |  |
| Skanska S.A. | 10,3 | Drewno | KOD:170201 |
|  | 18,8 | Żelazo i stal | KOD:170405 |
|  | 0,3 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | KOD:170601 |
|  | 1022,5 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | KOD:170904 |
| Maszyny Elektryczne "CELMA" S.A. | 737,3 | Żelazo i stal | KOD:170405 |
| TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o. | 246 | Żelazo i stal | KOD:170405 |
| Kod odpadu: 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne |
| Ogółem | 709,43 |  |  |
| Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe | 0,004 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | KOD:180102 |
|  | 0,183 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi | KOD:180103 |
|  | 0,014 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | KOD:180106 |
|  | 276,7 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | KOD:180102 |
|  | 192,7 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi | KOD:180103 |
|  | 109,2 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | KOD:180106 |
| Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie | 99,94 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | KOD:180102 |
|  | 0,006 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | KOD:180106 |
|  | 0 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | KOD:180109 |
| Kod odpadu: 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| Ogółem | 1398,55 |  |  |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach | 533 | Osady z klarowania wody | KOD:190902 |
|  | 80 | Zużyty węgiel aktywny | KOD:190904 |
| SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROCŁAW S.A.) | 15,2 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | KOD:190112 |
|  | 8 | Inne nie wymienione odpady | KOD:190199 |
|  | 1,1 | Skratki | KOD:190801 |
|  | 13 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | KOD:190814 |
|  | 16,8 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | KOD:190112 |
|  | 9 | Inne nie wymienione odpady | KOD:190199 |
|  | 0,7 | Skratki | KOD:190801 |
|  | 194 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | KOD:190814 |

3.2.1. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

Tabela 15. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych

poszczególnym procesom odzysku na terenie powiatu w latach 2004-2006.

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu Odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 020704 | - | - | 89,8 | Przekształcenie innymi metodami biologicznymi R10 | 71,2 | Przekształcenie innymi metodami biologicznymi R10 |
| 030105 | - | - | - | - | 4160,9 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytw. energii R1 |
| 080111 | - | - | 21,058 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 6,747 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 |
| 080113 | - | - | 3,675 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 1,280 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |
| 080117 | - | - | 410,200 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 407,800 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 |
| 100101 | 475,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 603,0 242,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 102,0 485,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |
| 100102 | 27,4 24,8 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 51,8 27,4 325,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 56,0 29,3 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |
| 120101 | - | - | 8,3 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 1,7 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |
| 120102 | - | - | 7,0 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 16,7 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |
| 130701 | 0,030 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytw. energii R1 | - | - | - | - |
| 130702 | 0,060 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytw. energii R1 | - | - | - | - |
| 140603 | - | - | 110,696 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - |
| 150102 | - | - | 18,5 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 150102 | - | - | 0,9 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - |
| 160103 | 2,0 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | - | - |
| 160104 | 123,300 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - | - | - |
| 160106 | 47,2 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - | - | - |
| 160117 | 90,0 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | - | - |
| 160118 | 3,0 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | - | - |
| 160119 | 5,0 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | - | - |
| 160120 | 0,6 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | - | - |
| 160214 | 0,1 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | - | - |
| 160601 | 0,1 | Przekształcenie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | - | - |
| 170107 | 10,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 10,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 170181 | 30,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 32,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 170504 | - | - | 200,0 133600,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 190802 | - | - | 93,9 | Przekształcenie innymi metodami biologicznymi R10 | - | - |
| 190802 | 130,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 100,0 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - |

Tabela 16. Odzysk odpadów przemysłowych na przykładzie największych  firm z danej branży

| Firma | 2005 | 2006 | Rodzaj procesu unieszkodliwiania | Kod odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu: 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| Nazwa: Rolniczy Kombinat Spółdzielczy | 89,8 | 71,2 | przekształcanie innymi metodami biologicznymi R10 |  |
| Kod odpadu: 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |
| Swedwood Poland S.A. | - | 4160,9 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego ośrodka wytw. energii R1 |  |
| kod 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych , kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROC£AW S.A.) | 21,058 | 6,747 | Przekształcenie metodami fiz-chem R2 R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 80111 |
|  | 3,675 | 1,28 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 80113 |
|  | 410,2 | 407,8 | Przekształcenie metodami fiz-chem R2 R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 80117 |
| Kod odpadu: 10 - Odpady z procesów termicznych |
| Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Promieñ" w Ogrodzonej | 603 | 102 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 100101 |
|  | 51,8 | 56 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 100102 |
| PPHU "TEBET" Tomica Ewa | 242 | 485 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 100101 |
|  | 27,4 | 29,3 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 100102 |
| Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie | 325 | - | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 100102 |
| Kod odpadu: 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |
| FENIKS K&W Sp z.o.o i Spó³ka Z.P.Ch | 8,3 | - | Przekształcenie metodami fiz-chem R2 R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 120101 |
|  | 7 | - | Przekształcenie metodami fiz-chem R2 R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 120102 |
|  | - | 1,7 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 120101 |
|  | - | 16,7 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 120102 |
| Kod odpadu: 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |
| Sigma Kalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROC£AW S.A.) | 110,696 | 17,22 | Przekształcenie metodami fiz-chem R2 R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 140603 |
| Kod odpadu: 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| FHUT "DARUS" Dariusz Moskala | 18,5 | 260,3 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 150102 |
| ADMIT Spółka Jawna Joanna | 0,9 | 2,5 | Przekształcenie metodami fiz-chem R2 R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 150102 |
| Kod odpadu:16 - Odpady nieujęte w innych grupach |
| ADMIT" Spó³ka Jawna Joanna | - | 348 | Przekształcenie metodami fiz-chem R2 R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 160119 |
| Kod odpadu:17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie | 10 | - | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 170107 |
|  | 32 | - | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 170181 |
|  | 200 | - | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 170504 |
| Skanska S.A. | 133600 | - | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 170504 |
| Kod odpadu: 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| Wodociągi Ziemi Cieszyñskiej Sp. z o.o. | 93,9 | - | Przekształcanie innymi metodami biologicznymi R10 | 190802 |
| Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie | 100 | - | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 190802 |

3.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Tabela 17. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych

poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie powiatu w latach 2004-2006.

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 020204 | - | - | 960,0 | Unieszkodliwianie metodami biologicznymi D2, D8 | - | - |
| 040106 | - | - | 509,6 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | - | - |
| 080116 | - | - | 444,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 545,4 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 080118 | - | - | 56,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 68,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 080199 | - | - | 0,5 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 3,9 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 080299 | - | - | 59,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 20,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 110199 | 6,2 | Unieszkodliwianie metodami fiz.-chem. D4, D9 | 6,8 | Unieszkodliwianie metodami fiz.-chem. D4, D9 | - | - |
| 150106 | - | - | 275,0 | Spalanie bez odzysku energii D10, D11 | 229,0 | Spalanie bez odzysku energii D10, D11 |
| 170101 | 848,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 172,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | - | - |
| 170102 | 244,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 186,4 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | - | - |
| 170103 | - | - | 7,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | - | - |
| 170181 | - | - | 99,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | - | - |
| 170504 | - | - | 46,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | - | - |
| 170506 | 78,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | - | - | - | - |
| 170202 | - | - | 0,4 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | - | - |
| 170604 | - | - | 0,2 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 0,5 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 180102 | 99,760 | Spalanie bez odzysku energii D10, D11 | - | - | - | - |
| 190112 | - | - | 15,2 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 16,8 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 190199 | - | - | 8,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 9,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 190801 | - | - | 1,1 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 0,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 190814 | - | - | 13,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 194,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 160122 | - | - | - | - | 0,2 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |

Tabela 18. Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych na przykładzie największych  firm z danej branży

| Firma | 2005 | 2006 | Rodzaj procesu unieszkodliwiania | Kod odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu: 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| Wodociągi Ziemi Cieszyñskiej Sp. z o.o. | 960 | - | Unieszkodliwianie metodami biologicznymi D2, D8 | 20204 |
| Kod odpadu: 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |
| Zakłady Garbarskie "SKOTAN" S.A. | 509,6 | - | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 40106 |
| kod 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych , kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROC£AW S.A.) | 444 | 545,4 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 80116 |
|  | 56 | 68 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 80118 |
|  | 0,5 | 3,9 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 80199 |
|  | 59 | 20 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 80299 |
| Kod odpadu: 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |
| ELEKTROMETAL S.A. | 6,8 | - | Unieszkodliwianie metodami fiz.-chem. D4, D9 | 110199 |
| Kod odpadu: 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROC£AW S.A.) | 275 | 229 | Spalanie bez odzysku energii D10, D11 | 150106 |
| Kod odpadu:16 - Odpady nieujęte w innych grupach |
| SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROC£AW S.A.) | - | 0,2 | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 160122 |
| Kod odpadu:17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| SigmaKalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROC£AW S.A.) | 0,4 | 0,2 | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 170202 |
|  | - | 0,5 | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 170604 |
| Miejski Zarząd Dróg Cieszyn | 172,7 | - | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 170101 |
|  | 186,4 | - | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 170102 |
|  | 7 | - | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 170103 |
|  | 99 | - | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 170181 |
|  | 46 | - | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 170504 |
| Kod odpadu: 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne |
| Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie | 109,72 | - | Spalanie bez odzysku energii D10, D11 | 180102 |
| Kod odpadu: 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| Sigma Kalon Cieszyn S.A. (dawniej POLIFARB CIESZYN WROC£AW S.A.) | 15,2 | 16,8 | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 190112 |
|  | 8 | 9 | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 190199 |
|  | 1,1 | 0,7 | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 190801 |
|  | 13 | 194 | Składowanie D1, D3,D5, D7, D12 | 190814 |

3.2.3. Istniejące składowiska i ich wykorzystanie

Na terenie powiatu cieszyńskiego składowiska odpadów komunalnych istnieją i są eksploatowane jedynie na terenie gminy Cieszyn. Są to składowiska odpadów komunalnych przy ul. Motokrosowej oraz składowisko ziemi i gruzu przy ul. Frysztackiej.

Ponadto nadal są eksploatowane następujące składowiska odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz inne instalacje i obiekty do odzysku , rekultywacji i unieszkodliwiania odpadów:

- Składowisko osadów pokoagulacyjnych w Kisielowie w gminie Goleszów wykorzystywane przez Zakłady Garbarskie „SKOTAN” Sp. z o.o. w Skoczowie gdzie na podstawie Decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.01.2003 znak WS.7644-2/03/Od oraz Decyzji z dnia 8.02.2006 znak WS.7644-Od/1/06 rocznie składowanych jest od 1100-1200 osadów o różnym stopniu uwodnienia. Zapełnienie składowiska zgodnie z wyżej powołanymi zezwoleniami, może mieć miejsce do wysokości rzędnej drogi dojazdowej. Firma ma obowiązek prowadzenia stałego monitoringu /co najmniej 2 razy w roku/ jakości wód podziemnych za pomocą 6 piezometrów umieszczonych w terenie poniżej 2 zbiorników ziemnych o pow. 1,6 ha i przesyłania sprawozdania z tych  pomiarów do WIOŚ w Katowicach, który sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem tego składowiska.

- Składowisko zakładowe na terenie firmy SigmaKalon /dawny Polifarb/ w Cieszynie przy ul. Chemików 16 o pow.1,56 ha i poj. użytkowej ponad 62 tys.m3. Na składowisku są gromadzone pozostałości farb i lakierów oraz produktów spalania.

- Spalarnia odpadów medycznych na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie o zdolności przerobowej 320 Mg/rok. Instalacja ta posiada zezwolenie Wojewody Śląskiego z dnia 19.06.2002 roku znak ŚR-IX-6620/6622/W-4/4/02 na prowadzenie działalności w zakresie termicznego unieszkodliwiania odpadów poprzez  spalanie.

- Instalacja do spalania odpadów firmy SigmaKalon w Cieszynie zlokalizowana na terenie firmy przy ul. Chemików 16. Obiekt posiada zezwolenie Wojewody Śląskiego z dnia 19.06.2002 znak.ŚR-IX-6620/6622/W-4/4/02 na wytwarzanie i unieszkodliwianie odpadów.

- Teksid Iron Poland Sp. z o.o. w nie eksploatowanym wyrobisku margla w Goleszowie przy ul. Łąkowej gdzie zgodnie z Decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia   14.02.2007 znak.WS.7644-Od/82/06/07 wydaną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 roku w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami składuje w ramach procesu odzysku R 14 następujące odpady :

-   żużle odlewnicze  kod 10 09 03

-    rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania kod 10 09 08

-    pyły z gazów odlotowych kod 10 09 10

W rozumieniu aktualnych uregulowań prawnych na podstawie wydanego zezwolenia obiekt ten nie ma obecnie statusu składowiska.

4. Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

4.1. Realizacja zadań przewidzianych dla gmin i powiatów w KPGO

Tabela 19. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu w latach 2004-2006 w odniesieniu do zadań przewidzianych w KPGO

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie i przyjęcie powiatowych planów gospodarki odpadami. | 2003 | Przyjęcie powiatowego planu gospodarki odpadami. | Powiatowy plan gospodarki odpadami został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29.03.2004r. uchwałą nr XVII/156/04 |
| 2 | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Realizacja wspólnej polityki samorządów gminnych i powiatowego w ramach ZKZC | Na terenie ziemi cieszyńskiej działa ZKZC, którego jednym z celów jest rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami. Kierownictwo Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa ściśle współpracowało we wszystkich działaniach dotyczących tej sfery podejmowanych przez Związek. |
|  |  |  | Wyeliminowa nie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono w gminach nowych systemów gospodarki odpadami uznając za dobrze działające dotychczasowe systemy. Podejmowano cały szereg działań zmierzających do rozwoju istniejących już wcześniej systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Większość Rad Gmin z terenu powiatu zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwaliło w 2006 r. nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach przedstawia tabela 2 |
|  |  |  |  | Wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw do dnia 13 kwietnia 2006 r. określili i podali do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w większości dostosowali swoją działalność do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W kilku przypadkach zostały wygaszone wydane wcześniej zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. |
|  |  |  |  | W złożonych sprawozdaniach brak informacji czy gminy z terenu powiatu zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw utworzyły do dnia 13 kwietnia 2006 ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy. Z innych informacji zawartych w tych dokumentach można jednak wywnioskować, że przedsiębiorcy przekazali właściwym wójtom i burmistrzom wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarli stosowne umowy o odbiór odpadów i gminy takie ewidencje posiadają i wykorzystują do prowadzenia czynności kontrolnych. Brak informacji czy wobec przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku zostały podjęte jakieś kroki administracyjne. W ostatnich 2 latach na terenie żadnej gminy na terenie powiatu nie odbyły się referenda w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów |
| 3 | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2003-2006 | Podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców powiatu | Na terenie powiatu realizowano cały szereg działań edukacyjno informacyjnych związanych z ekologią. Najwięcej dotyczyło wdrażania selektywnej zbiórki odpadów i są to działania o charakterze cyklicznym. Główną formą były ulotki wydawane kosztem i staraniem gmin lub przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów. We wszystkich typach szkół są organizowane różne konkursy, a młodzież szkolna uczestniczy w ogólnopolskich akcjach promujących utrzymywanie czystego środowiska. Bardzo ważną rolę w szeroko pojętej edukacji ekologicznej pełnią liczne publikacje na ten temat w lokalnych gazetach. Ze środków powiatu dofinansowano wydanie broszury popularyzującej odnawialne źródła energii. |
| 4 | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | jak w pkt.2 | W gminach stworzono odpowiednie warunki umożliwiające wszystkim mieszkańcom korzystanie ze zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych. W praktyce nie wszyscy mieszkańcy oddają odpady zgodnie z wyznaczoną regulaminami częstotliwością. Władze gmin prowadzą ciągłe działania kontrolne w miastach przez straże miejskie a w gminach wiejskich często poprzez postępowania o charakterze administracyjnym wzywające mieszkańców do wywiązywania się z nałożonych przepisami prawa obowiązków. Istniejące możliwości zawierania umów na wywóz odpadów w imieniu mieszkańców uchylających się od tego obowiązku są także stosowane, jednakże sygnalizowane są w sprawozdaniach problemy ze skutecznym dochodzeniem należności z tego tytułu. |
| 5 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 | Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów ulegających biodegradacji | Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów jest elementem powiatowego planu gospodarki odpadami ze wskazanymi do osiągnięcia celami. W gminach wiejskich plany przewidują w pierwszym okresie redukcję tych odpadów głównie poprzez biologiczne metody recyklingu, czyli przez ich kompostowanie i zagospodarowanie na terenie nieruchomości, natomiast w miastach są podejmowane akcje zbiórek tych odpadów. |
| 6 | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1.460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa lokalnych kompostowni odpadów. | W gminie Cieszyn i Ustroń funkcjonują instalacje do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji . Instalacje te pracują głównie dla potrzeb tych gmin. |
| 7 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych grupie odpadów komunalnych | W gminach na terenie powiatu wdrożono różne systemy selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stosowane są w gminach zarówno wystawki jak i zbiórki w stałych lub okresowo wyznaczanych punktach. Podano do publicznej wiadomości informacje o podmiotach prowadzących handel sprzętem elektrycznym i elektronicznym na terenie poszczególnych gmin, mających obowiązek odbierania tych zużytych urządzeń przy zakupie nowego. Gminy nie posiadają informacji na temat ilości zebranych w ten sposób odpadów oraz gdzie są składowane lub poddawane odzyskowi. |
| 8 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003-2006 | j.w. | Na terenie powiatu wdrożono system selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek odbioru tych odpadów spoczywa na zbierających odpady i taka praktyka jest stosowana we wszystkich gminach. W większości gmin brak danych z tego zakresu. |
| 9 | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | j.w. | W gminach nie wdrożono w sposób dostateczny systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki). Nie zostały utworzone, przyjęte w planach, gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, jedynie gmina Cieszyn opracowała stosowną dokumentację i zamierza wybudować taki punkt w 2007 roku. W dużej liczbie szkół, w tym średnich, a także w obiektach użyteczności publicznej, zbierane są do specjalnych pojemników baterie, a w części aptek zbierane są przeterminowane lekarstwa. Brak pełnych danych co do zebranych ilości takich odpadów. |
| 10 | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych nie spełniających wymogów UE. | 2003-2012 | Likwidacja dzikich miejsc składowania odpadów | W latach 2005-06 w gminie Cieszyn zlikwidowano 18 dzikich wysypisk usuwając około 15 Mg nielegalnie zgromadzonych odpadów, w gminie Skoczów 6 takich wysypisk, a w gminie Strumień 2. Również w pozostałych gminach były przez służby komunalne na bieżąco likwidowane pojawiające się „ogniska” wysypywanych odpadów. W większości gmin prowadzone są także wiosenne akcje usuwania zanieczyszczeń na drogach powstałych w wyniku zimowego utrzymania dróg. |
|  |  |  | Likwidacja mogilnika w gminie Cieszyn | Zadanie udało się zrealizować gminie Cieszyn , która została wsparta środkami z WFOŚ i PFOŚ |

4.2. Dane dotyczące prowadzonych przez Wydział Środowiska i Leśnictwa

postępowań administracyjnych związanych z gospodarką odpadami

Jednym z ważniejszych zadań dotyczących gospodarki odpadami jakie zostały nałożone na powiaty to zadania z zakresu administracji publicznej obejmujące prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji zezwalających na wytwarzanie, unieszkodliwianie, zbieranie, transport i odzysk odpadów, oraz decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i instrukcję eksploatacji składowisk odpadów.

Z innych postępowań dotyczących gospodarki odpadami przyjmowane były informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w sektorze gospodarczym.

Wydział Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w 2005 roku tylko w dziedzinie gospodarki odpadami prowadził łącznie 127 postępowań administracyjnych z których 112 zakończyło się wydaniem stosownych decyzji. W 13 przypadkach sprawy pozostawiono bez rozpoznania z powodu braku uzupełnienia wniosków lub umorzono postępowania w wyniku wycofania wniosku przez stronę a w 2 przypadkach odmówiono wydania decyzji z powodu negatywnych opinii wójta gminy Chybie i burmistrza Skoczowa.

W 2006 roku prowadzono 104 postępowania z czego 93 zakończono wydaniem pozytywnych decyzji a pozostałe pozostawiono bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia wniosków lub  umorzono postępowania.

W poszczególnych obszarach wydawanych decyzji w ostatnich 2 latach sytuacja kształtowała się  następująco:

1. Odpady niebezpieczne

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów - 16

- zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi- 73

- zezwolenia na zbieranie odpadów – 12

- zezwolenia na transport odpadów – 5

2. Odpady inne niż niebezpieczne

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów - 18

- zezwolenia na odzysk odpadów – 21

- zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów – 1

- zezwolenia na zbieranie odpadów – 28

- zezwolenia na transport odpadów – 27

- zatwierdzenie instrukcji eksploatacji – 2

Jeśli chodzi o postępowania dotyczące procedury przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi na terenie powiatu cieszyńskiego to w 2005 roku odnotowano w tym wydziale 99 takich postępowań z czego 67 dotyczyło odpadów niebezpiecznych a 32 pozostałych, innych niż niebezpieczne. W 6 przypadkach postępowania te pozostawiono bez rozpoznania. W roku 2006 łącznie rozpatrywano 66 spraw z czego pozytywnie zakończono 59 a 7 pozostało bez rozpoznania, najczęściej z powodu braków formalnych, których strony nie uzupełniły w wymaganym okresie czasu, bądź też wycofały swoje wnioski. Wydział dokonał także rejestracji 34 podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów a dotyczyła ona głównie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne składniki, zużytych urządzeń zawierających freony /lodówki/, akumulatory i baterie, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

4.3. Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów

komunalnych

W ramach przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów, realizowano w gminach  głównie zadania z zakresu doskonalenia selektywnej zbiórki odpadów. Kolejnym działaniem były przedsięwzięcia edukacyjne prowadzone w szkołach wszystkich typów poprzez udział w takich akcjach jak „Sprzątanie świata” czy różnego rodzaju konkursy.   Bardzo ważne w procesie edukacji ekologicznej mieszkańców jest wykorzystywanie gminnej prasy lokalnej do różnego typu działań, od artykułów tematycznych do sfery czysto  informacyjnej a także upowszechniania wśród mieszkańców przepisów prawa miejscowego regulującego zasady gospodarki odpadami.

5.  Sposoby i źródła finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Tabela 20. Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2004-2006 dofinansowanych z PFOŚ

| Wnioskodawca | Przedmiot wniosku | Priorytety i zadania wyszczególnione w Tabeli 30 Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami (str. 74-75), w ramach których zrealizowane zostały poszczególne przedsięwzięcia | Wnioskowana kwota w zł | Przyznana kwota w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa priorytetu | Nazwa zadania |  |  |
| ROK 2004 |
| Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu | Modernizacja sieci wodociągowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu – etap II | Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | 60.000,00 | 15.000,00 |
| Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wisła | Porządkowanie terenów leśnych i rekreacyjnych z odpadów | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | Likwidacja dzikich miejsc składowania odpadów na terenie powiatu | 20.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  | Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenach powiatu |  |  |
| Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustroń | Porządkowanie terenów leśnych i rekreacyjnych z odpadów | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | Likwidacja dzikich miejsc składowania odpadów na terenie powiatu | 20.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  | Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenach powiatu |  |  |
| Starostwo Powiatowe w Cieszynie (Wydział Edukacji) | Utylizacja przeterminowanych środków chemicznych znajdujących się w laboratoriach szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego | Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | Utylizacja przeterminowanych środków chemicznych znajdujących się w laboratoriach szkół ponadgimnazjalnych w powiecie | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie | Zakup rozdrabniacza do gałęzi o średnicy do 120 mm | Rozwój systemu gospodarki odpadami | Propagowanie systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych powstających na terenie gminy | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu | Wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych i roboty remontowe dekarsko-ciesielskie budynku gospodarczego o powierzchni 442,80 m2 | Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | 16.919,61 | 16.919,61 |
| Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu | Remont dachu budynku głównego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu | Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | 168.000,00 | 122.640,00 |
| RAZEM: | 319.916,61 | 219.559,61 |
| ROK 2005 |
| Nadleśnictwo Wisła | Porządkowanie terenów leśnych i rekreacyjnych z odpadów | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | Likwidacja dzikich miejsc składowania odpadów na terenie powiatu | 15.000,00 | 7.500,00 |
|  |  |  | Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenach powiatu |  |  |
| Nadleśnictwo Ustroń | Usuwanie śmieci i odpadów z lasów wzdłuż szlaków turystycznych, dróg, miejsc rekreacyjnych i rezerwatów | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | Likwidacja dzikich miejsc składowania odpadów na terenie powiatu | 10.000,00 | 7.500,00 |
|  |  |  | Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenach powiatu |  |  |
| Gmina Cieszyn | Likwidacja przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | Likwidacja mogilnika w gminie Cieszyn (Gułdowy) | 50.000,00 | 3.150,00 |
| Starostwo Powiatowe w Cieszynie (Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) | Utylizacja przeterminowanych środków chemicznych znajdujących się w laboratoriach szkół ponad gimnazjalnych powiatu cieszyńskiego oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym świetlówek | Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | Utylizacja przeterminowanych środków chemicznych znajdujących się w laboratoriach szkół ponad gimnazjalnych w powiecie | 3.000,00 | 3.000,00 |
| RAZEM: | 78.000,00 | 21.150,00 |
| ROK 2006 |
| Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń | Usuwanie odpadów z lasów wzdłuż szlaków turystycznych, dróg, miejsc rekreacyjnych i rezerwatów | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | Likwidacja dzikich miejsc składowania odpadów na terenie powiatu | 10.000,00 | 8.000,00 |
|  |  |  | Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenach powiatu |  |  |
| Starostwo Powiatowe w Cieszynie (Wydział środowiska Rolnictwa i Leśnictwa) | Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Cieszyńskiego | Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła | Porządkowanie terenów leśnych i rekreacyjnych z odpadów | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | Likwidacja dzikich miejsc składowania odpadów na terenie powiatu | 15.000,00 | 8.000,00 |
|  |  |  | Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenach powiatu |  |  |
| Krzysztof Rauser Pruchna ul. Strażacka 2 | Demontaż pokrycia eternitowego z powierzchni dachowej budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym Pana Krzysztofa Rauser oraz transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku odpadów | Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie | Pielęgnacja zieleni polegająca na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników będących w złym stanie zdrowotnym z pobocza dróg powiatowych | Rozwój systemu gospodarki odpadami | Propagowanie systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych powstających na terenie gminy | 30.000,00 | 20.000,00 |
| RAZEM: | 59.000,00 | 40.000,00 |

- Ocena przyjętego systemu monitoringu

Jak wynika z poniżej zamieszczonej tabeli liczba mieszkańców we wszystkich gminach za wyjątkiem Cieszyna systematycznie rośnie, co nie wynika z przyrostu naturalnego lecz z migracji zewnętrznej.

Tabelka 21.  Liczba mieszkańców w gminach powiatu cieszyńskiego wg stanu na dzień

31 grudnia danego roku

| ROK | Cieszyn | Ustroń | Wisła | Brenna | Chybie | Dębowiec | Goleszów | Hażlach | Istebna | Skoczów | Strumień | Zebrzydowice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 36640 | 15322 | 11430 | 9751 | 8863 | 5318 | 11871 | 9476 | 11150 | 25381 | 11699 | 12208 |
| 2005 | 36081 | 15415 | 11483 | 10095 | 9030 | 5449 | 12086 | 9986 | 11283 | 25562 | 11920 | 12 512 |
| 2006 | 36085 | 15420 | 11 453 | 10181 | 9096 | 5406 | 12229 | 10038 | 11563 | 25591 | 12035 | 12 420 |

Liczba ludności na każdym terenie ma decydujący wpływ na ilość powstających odpadów i powinna być stale monitorowana.

Następnym elementem monitoringu jest poziom objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów. Jak widać na poniższym wykresie nie we wszystkich gminach został osiągnięty zakładany w PGO plan objęcia do końca 2006 roku wszystkich mieszkańców taką zbiórką.

Zgodnie z złożeniami PGO w zakresie monitorowania realizacji zamierzonych celów w gospodarce odpadami oraz dostępnymi danymi przedstawiony został w tym rozdziale stan w zakresie zbiórki w poszczególnych gminach w poszczególnych rodzajach odpadów na 1 mieszkańca.

Wynik ten na tle średniej wojewódzkiej, która wg danych PIOŚ wynosi 65,4 % pokazuje, że w naszych gminach zdecydowana większość mieszkańców w sposób prawidłowy pozbywa się odpadów komunalnych.

Gminy na terenie powiatu cieszyńskiego zorganizowały takie systemy, że wszyscy mieszkańcy mają techniczną możliwość i obowiązek z  nich korzystać. Pokazane dane wynikają wprost z informacji zawartych w gminnych planach albo też z przeliczenia ilości zawartych umów na ilość mieszkańców. W części sprawozdań nie ma informacji o ilości zawartych umów o wywóz odpadów w systemach ilościowych, stąd obraz ten w aktualizacji planu powinien być zweryfikowany i pokazany według jednolitej systematyki. Zapewne we wszystkich gminach niewielka część mieszkańców uchyla się od obowiązków nałożonych gminnymi przepisami w zakresie prawidłowego usuwania odpadów, więc egzekucja tych powinności powinna być zadaniem ciągłym i stale monitorowanym zarówno poprzez kontrolę poszczególnych posesji, jak też analizę kontrolną danych przekazywanych przez przedsiębiorców.

Analizując ten materiał trzeba pamiętać, że takie ujęcie danych, choć wydaje się najbardziej miarodajne co do skuteczności stosowanych w gminach rozwiązań, jest jednak obarczone pewną niedokładnością. Wynika ona z tego, że część gmin ma charakter turystyczny i ma to kolosalny wpływ na ilość powstających odpadów. Wszelkie bilanse sporządzone w dotychczasowym planie były oparte na  statystycznej liczbie mieszkańców i według tych liczb były wyliczane teoretyczne ilości odpadów, jakie mogły zostać wyprodukowane w gminach.

To także element wymagający aktualizacji w PGO.

Tabela 22. Procent wykonania prognozowanej ilości zebranych odpadów segregowanych.[Mg]

|  | wielkogabarytowe | szkło | papier | tworzywa sztuczne | metale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prognoza na 2005 w Mg | 2789 | 3290 | 5724 | 5302 | 1440 |
| stan rzeczywisty | 302 | 966 | 227 | 357 | 26 |
| procent wykonania | 11 % | 29 % | 4 % | 3,9 % | 1,8 % |

Powyższe dane na etapie aktualizacji planu należy rozszerzyć na wszystkie gminy, bowiem w części sprawozdań gminnych nie zamieszczono wcale informacji o osiągniętych efektach selektywnej zbiórki. Trzeba także zebrać dane, ile z danej gminy odpadów zmieszanych trafia na wysypisko do Jastrzębia a ile do Knurowa. Sprawozdania takich danych nie zawierają a jest to o tyle istotne, że odpady trafiające do Jastrzębia są jeszcze segregowane i znacznie zwiększają masę odpadów podlegających odzyskowi.

W PPGO przyjęto następujące założenia co do uzyskiwania określonych poziomów odzysku odpadów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w poszczególnych latach:

- odpady ulegające biodegradacji w roku 2005 – 513 Mg oraz w roku 2010 - 75% odpadów

tego typu kierowanych na składowiska w stosunku do ilości wytworzonych odpadów w

1995 roku.

- odpady wielkogabarytowe – 563 Mg w 2006 roku czyli 20 % masy wytworzonych odpadów

- odpady budowlane – 853 Mg w 2006 roku czyli 15 % ich masy

- odpady niebezpieczne – 53 Mg w 2006 roku czyli 15 % wytworzonych odpadów tego rodzaju

- odpady opakowaniowe – 50 % do końca 2007 roku

7.	Podsumowanie

Powiat jako jednostka samorządowa w zakresie gospodarki odpadami nie dysponuje żadnymi delegacjami ustawowymi do regulowania tej sfery życia społecznego. Funkcje powiatu polegają głównie na działaniach z zakresu administracji publicznej oraz koordynacji i inspirowaniu gmin do prowadzenia określonej polityki. W ramach posiadanych możliwości może wspierać różnorodne działania zmierzające do jak najlepszego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami również w aspekcie ich finansowania i w tej mierze nie podlega żadnym ograniczeniom. Główne zadania bezpośrednio regulujące zasady zagospodarowania odpadów komunalnych spoczywają na gminach. Polem współpracy z gminami były kontakty w ramach działań podejmowanych przez ZKZC. Analizę zadań wynikających z PPGO trzeba rozpatrywać w ujęciu finansowym i rzeczowym.

Jeśli chodzi o stronę finansową, to jak już wspomniano powyżej, na gospodarkę odpadami nie przeznaczano w minionym okresie znaczących  środków finansowych. O ile w przypadku powiatu wydatkowano na ten cel więcej, aniżeli przyjęto w planie na lata 2004-2007 to w przypadku gmin plany gospodarki odpadami zakładały konieczność wydania na te cele bardzo dużych środków finansowych. Te prognozy nie sprawdziły się do tego stopnia, że w przypadku części gmin faktycznie poniesione nakłady na gospodarkę odpadami osiągnęły od 1 do kilku procent planowanych w tych dokumentach wydatków.

Jednak pomimo zaangażowania niewielkich środków finansowych, zadania rzeczowe określone w gminnych planach w zdecydowanej większości  gmin zostały wykonane, należy więc taką sytuację ocenić bardzo pozytywnie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej podejmowanych działań. Bardzo dużą rolę odegrało w tych procesach zaangażowanie finansowe sektora prywatnego w dziedzinie gospodarki odpadami, co pozwoliło na wykonywanie zadań bez obciążania budżetów gmin dodatkowymi wydatkami.

Powiat ze swoich środków pomagał nadleśnictwom w usuwaniu odpadów ze szlaków turystycznych, dofinansował utylizację przeterminowanych środków chemicznych w laboratoriach szkół średnich, dofinansował usuwanie wyrobów zawierających azbest we własnych obiektach, a także wsparł finansowo likwidację mogilnika zużytych środków ochrony roślin we współpracy z gminą Cieszyn.

W świetle analizy sprawozdań gminnych należy stwierdzić, że najpoważniejszym zadaniem do rozwiązania w skali całego powiatu jest  dobre i sprawne zorganizowanie selekcji i zbiórki odpadów niebezpiecznych i wyłączenie ich ze strumienia odpadów zmieszanych. Tego problemu nie udało się rozwiązać w żadnej gminie, choć są podejmowane pierwsze próby zbiórek zużytych baterii, lekarstw czy azbestu. W tej dziedzinie jest obszerne pole do wzajemnej współpracy i trzeba podjąć pilne działania organizacyjne i edukacyjne, aby sprostać nałożonym ustawowym obowiązkom w zakresie radykalnego ograniczenia ilości odpadów niebezpiecznych unieszkodliwianych poprzez składowanie. W tej grupie odpadów niezwykle poważnym, choć rozłożonym do 2032 roku zadaniem jest całkowite usunięcie i likwidacja wyrobów zawierających azbest. Zarówno analiza opracowanego w roku ubiegłym przez powiat „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, jak również dane zawarte w sprawozdaniach gminnych, pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że jednym z najpilniejszych zadań na najbliższy okres jest dokładne zinwentaryzowanie ilości tych wyrobów z ich udokumentowaniem oraz oceną stanu technicznego zabudowanych materiałów. Przykład gminy Istebna, która przeprowadziła taką inwentaryzację z natury pokazuje jak wielki i trudny to może być problem do rozwiązania. Pozyskanie takiej wiedzy pozwoli na podjęcie racjonalnych i zgodnych z rzeczywistymi potrzebami działań, a także na opracowanie strategii postępowania, także w aspekcie niezbędnych i dostępnych dla właścicieli takich obiektów źródeł finansowania. Bez takich działań, część odpadów zawierających azbest nadal w sposób niekontrolowany może trafiać do środowiska. Innymi zadaniami do dalszego doskonalenia istniejących już systemów zbiórki i odzysku jest doprowadzenie do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki a także doskonalenie systemów postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji, w tym przede wszystkim osadów z oczyszczania ścieków.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami złożonymi przez wszystkie gminy, można stwierdzić, że w dziedzinie właściwej gospodarki odpadami na ziemi cieszyńskiej nastąpił ogromny postęp i przyjęte plany są realizowane, choć nie zawsze w pełnym zakresie.  Systematycznie rośnie ilość segregowanych odpadów komunalnych, co w niektórych grupach oznacza nie tylko osiągnięcie wymaganych pułapów, ale i przekroczenie ustalonych wskaźników w tym zakresie. Autorzy części raportów postulują przeprowadzenie w gminach o podobnym charakterze badań faktycznych ilości i składu morfologicznego odpadów .

W aktualizacji PPGO powinny zostać uwzględnione i przeanalizowane wskazane powyżej problemy do rozwiązania, a także dokonana analiza ilości odpadów trafiających na poszczególne wysypiska, brak bowiem tego rodzaju danych w obecnych sprawozdaniach. Jest to bardzo istotne w świetle konieczności ustalenia faktycznych ilości odpadów podlegających procesom odzysku, bowiem część odpadów zbieranych w regionie trafia jeszcze do sortowni w Jastrzębiu, gdzie jest odzyskiwany znaczny procent surowców.

Spis załączników:

- Spis kodów odpadów użytych w sprawozdaniu

- Karta składowiska odpadów – składowisko odpadów komunalnych przy ul. Motokrosowej

- Karta składowiska odpadów – składowisko odpadów komunalnych i osadów ściekowych przy ul. Motokrosowej

- Karta składowiska odpadów – składowisko ziemi i gruzu przy ul. Frysztackiej

- Karta składowiska odpadów – nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki

- Karta składowiska odpadów – nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Słowiczej

- Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 dla firmy FHUT „Darus” Dariusz Moskała

- Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 dla firmy IBC SERVICE Jacek Olesz

- Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 dla PK Ustroń, Konopnickiej 40

Załącznik nr. 1

Uproszczony opis stosowanej systematyki kodowania w zależności od działu gospodarki i rodzaju odpadu

01 - 	Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

02 - 	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

020204	Odpadowa tkanka zwierzęca

020704	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

03 - 	Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

030105	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (zawierające substancje niebezpieczne)

04 - 	Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

040106	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

05 - 	Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

06 - 	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

07 - 	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

08 - 	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

080111	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080113	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080116	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 080115 ( Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne)

080117	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080118	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 080117

080199	Inne nie wymienione odpady

080299	Inne nie wymienione odpady

09 - 	Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

10 - 	Odpady z procesów termicznych

100101	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04 - Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych )

100102	Popioły lotne z węgla

11 - 	Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

110199	Inne nie wymienione odpady

12 - 	Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

120101	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

120102	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

13 -  	Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 5,12 i 19):

130701	Olej opałowy i olej napędowy

130702	Benzyna

14 - 	Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

140603	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

15 - 	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

150101	Papier i tektura

150102	Opakowania z tworzyw sztucznych

150104	Metale

150106	Zmieszane odpady opakowaniowe

150107	Szkło

16 - 	Odpady nieujęte w innych grupach

160103	Zużyte opony

160104	Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy

160106	Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

160117	Metale żelazne

160118	Metale nieżelazne

160119	Tworzywa sztuczne

160120	Szkło

160122	Inne nie wymienione elementy

160214	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213  (Transformatory i kondensatory zawierające PCB, Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209, Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest, Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212)

160601	Baterie i akumulatory ołowiowe

17 - 	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

170101	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102	Gruz ceglany

170103	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170107	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170181	Odpady z remontów i przebudowy dróg

170202	Szkło

170504	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB))

170506	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505 (Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi)

170604	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 (Materiały izolacyjne zawierające azbest) i 170603 (Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne)

18 - 	Odpady medyczne i weterynaryjne

180102		Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania

19 - 	Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

190802	Zawartość piaskowników

190112	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 (Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne )

190199	Inne nie wymienione odpady

190801	Skratki

190814	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 190813 (Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych)

20 - 	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

200101	Papier

200102	Szkło

200139	Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200201	Odpady ulegające biodegradacji

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów

200306	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Załącznik nr 2

Karta składowiska odpadów – składowisko odpadów komunalnych przy ul. Motokrosowej (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

| L.p. | Elementy charakterystyki informacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Tymczasowe składowisko odpadów komunalnych w Cieszynie Boguszowicach, Cieszyn, ul. Motokrosowa |
| 1.2. | Gmina |  | Cieszyn |
| 1.3. | Powiat |  | cieszyński |
| 1.4. | Województwo |  | śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Rodzaj własności | Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Rodzaj własności | jednostka samorządu terytorialnego Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Typ przedsiębiorstwa | Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, Cieszyn, ul. Słowicza 59, (zakład budżetowy gminy) |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  | 070051655 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-007-53-24 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 2 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 2 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak (obecnie traktowane jako awaryjne) |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający, data i znak wydania decyzji, | Wojewoda Bielski 2.12.1991 r. OS-VI-7632/184/164/91 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | organ wydający, data i znak wydania decyzji, | Starosta Cieszyński 2.12.2002 r. WS.7524-6/11/Od |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający, data i znak wydania decyzji | Starosta Cieszyński 7.01.2003 r. WS.7644-127/02/Od |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | termin złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | organ wydający, datę wydania decyzji, | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | rok. | Nie (podano deklarowany rok zamknięcia – 2010) |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przeka-zywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przeka-zywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 49.850 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | ok. 46.000 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | ok. 3.850 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 6.200 |
| 4.5. | Uszczelnienie | [tak/nie] | Nie |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | zagęszczona ziemia k=3,6*10-4 m/sek |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | folia PCV o grubości 1,9 mm |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Warstwa drenażowa | grubość 0,30 m |
|  |  | Kolektory | rura kamionkowa Ø150 mm |
|  |  | Ukształtowanie misy | trapez; wysokość usypania wałów od strony północnej i wschodniej – 1 m, od strony zachodniej (oczyszczalnia ścieków) – 2 m |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | opaskowy |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | [tak/nie] | Nie |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | nie dotyczy |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Odcieki są odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji miejskiej oczyszczalni ścieków; odbiornik – rzeka Olza |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Przez studnie |
|  |  | Spalanie w pochodni | nie dotyczy |
|  |  | Odzysk energii | nie dotyczy |
| 4.10. | Pas zieleni | [tak/nie] | Nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] | Od strony północnej i wschodniej – zwarty kompleks leśny; od strony południowej i zachodniej (oczyszczalnia ścieków) – zieleń izolacyjne na obwałowaniach składowiska – 10 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Nie |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał | 20 02 02 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych | zł | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składo-wiska wymaga dodatkowych środków finansowych | zł | 0 |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak (składowisko awaryjne) |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  | 20 03 01 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?2) | [tak/nie] | Tak |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | rodzaje odpadów | Nie |

# Endnotes

1) N – składowisko odpadów niebezpiecznych, O – składowisko odpadów obojętnych, IN – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze  (zdefiniowane  w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU – obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Załącznik nr 3

Karta składowiska odpadów – składowisko odpadów komunalnych i osadów ściekowych przy ul. Motokrosowej (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

| L.p. | Elementy charakterystyki informacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów komunalnych i osadów ściekowych w Cieszynie Marklowicach, Cieszyn, ul. Motokrosowa |
| 1.2. | Gmina |  | Cieszyn |
| 1.3. | Powiat |  | cieszyński |
| 1.4. | Województwo |  | śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Rodzaj własności | Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Rodzaj własności | jednostka samorządu terytorialnego Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Forma prawna | Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, Cieszyn, ul. Słowicza 59, (zakład budżetowy gminy) |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  | 070051655 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-007-53-24 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Burmistrz Miasta Cieszyna 6.06.01997 r. APN 7331/D/30/97 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabu-dowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Burmistrz Miasta Cieszyna 6.06.01997 r. APN 7331/D/30/97 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Urząd Rejonowy w Cieszynie 23.02.1998 r. UAN 7351/54/98 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Urząd Rejonowy w Cieszynie 24.12.1998 r. UAN 7353/264/98 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Starosta Cieszyński 23.04.2002 r. WS.75630-2/02/Od |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Starosta Cieszyński 7.03.2003 r. WS.7644-25/03/Od |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | dane decyzji | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Nie (podano deklarowany rok zamknięcia – 2005; faktyczny – wyniknie z eksploatacji) |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przeka-zywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przeka-zywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 21.900 (według instrukcji eksploatacji) |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 17.980 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | Instrukcja przewiduje zakończenie napełniania przy poziomie 0,5 m poniżej poziomu studzienek odgazowujących |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 7.800 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | nie dotyczy |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | nie dotyczy |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Geomembrana – dwie warstwy folii HDPE o grubości 2,0 mm |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | żwirowa, miąższość 0,30 m |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | rury perforowane PCV Ø113 i Ø180 mm |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Ø113 – 1% Ø180 – 1,4% |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | nie dotyczy |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | nie dotyczy |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych | nie dotyczy |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Miejska oczyszczalnia ścieków; odbiornik – rzeka Olza |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | [tak/nie] | Nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Przez studnie |
|  |  | Spalanie w pochodni | nie dotyczy |
|  |  | Odzysk energii | nie dotyczy |
| 4.10. | Pas zieleni | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | nie dotyczy |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Nie |
|  |  | Materiał | nie dotyczy |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składo-wiska wymaga dodatkowych środków finansowych ? | zl | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składo-wiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarzą-dzającego)? | zł | 0 |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  | 20 03 01; 19 08 05 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?2) | [tak/nie] | tak |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 5.110 |

Załącznik nr 4

Karta składowiska odpadów – składowisko ziemi i gruzu przy ul. Frysztackiej

(stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

| L.p. | Elementy charakterystyki informacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Cieszyn, ul. Frysztacka |
| 1.2. | Gmina |  | Cieszyn |
| 1.3. | Powiat |  | cieszyński |
| 1.4. | Województwo |  | śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | O |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | własność | Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | własność | jednostka samorządu terytorialnego Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Forma prawna | Miejski Zarząd Dróg Cieszyn, ul. Liburnia 4 |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  | 72796313 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-234-98-14 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Burmistrz Miasta Cieszyna 14.05.1997 r. Decyzja 106/97 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabu-dowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Burmistrz Miasta Cieszyna 27.01.1997 r. Decyzja 24/97 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Starosta Cieszyński 16.05.2001 r. WB 7353-P/277/2001/317 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Starosta Cieszyński 23.04.2002 r. WS.7630-2/02/Od |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknię-cia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | nie dotyczy |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający, znak i data wydania decyzji, | Starosta Cieszyński 5.03.2004 r. WS.7644-122/03/04/Od zmiana: Starosta Cieszyński 8.11.2005 r. WS.7644-Od/102/05 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | okres. | Do dnia 4.09.2004 r. Po zmianie: na czas eksploatacji składowiska |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliw-wiania odpadów (jeśli dotyczy) | organ wydający, znak i data wydania decyzji | Starosta Cieszyński 18.01.2005 r. WS.7644-Od/175/04/05 do 17.01.2015 r. |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | organ wydający, znak i data wydania decyzji | nie dotyczy |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | organ wydający, znak i data wydania decyzji | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | rok. | Nie (podano deklarowany rok zamknięcia – 2006) |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przeka-zywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przeka-zywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 10.272 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 8.233 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 2.039 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 12.220 |
| 4.5. | Uszczelnienie | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | nie dotyczy |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | nie dotyczy |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | nie dotyczy |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | nie dotyczy |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | nie dotyczy |
|  |  | Spalanie w pochodni | nie dotyczy |
|  |  | Odzysk energii | nie dotyczy |
| 4.10. | Pas zieleni | [tak/nie] | tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 20-50 |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak (częściowo) |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Nie |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał | 20 02 02 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody odciekowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Nie |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składo-wiska wymaga dodatkowych środków finansowych | zł | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składo-wiska wymaga dodatkowych środków finansowych | zł | Tak |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  | 17 01 01; 17 01 02; 17 01 81; 17 05 04; 17 05 06; 20 03 03; 20 03 06 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?2) | [tak/nie] | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 20 02 01 jako humus do przewidzianej rekultywacji składowiska |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | Nie |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 416 |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 878,9 |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1.087,1 |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 958,1 |

Załącznik nr 5

Karta składowiska odpadów – nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

| L.p. | Elementy charakterystyki informacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Nieczynne składowisko odpadów komunalnych, Cieszyn, ul. Kościuszki |
| 1.2. | Gmina |  | Cieszyn |
| 1.3. | Powiat |  | cieszyński |
| 1.4. | Województwo |  | śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | właściciel | Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | właściciel | jednostka samorządu terytorialnego Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Forma prawna | Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, Cieszyn, ul. Słowicza 59, (zakład budżetowy gminy) |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  | 070051655 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-007-53-24 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Nie |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Tak |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | 1993 |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Nie |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | ok. 200.000 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | ok. 200.000 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | ok. 22.000 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Uszczelnienie mineralne k=10-8 m/s |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | nie dotyczy |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | nie dotyczy |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | nie dotyczy |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | PCV Ø65 mm |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | brak danych |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | nie dotyczy |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | nie dotyczy |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | nie dotyczy |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Miejska oczyszczalnia ścieków; odbiornik – rzeka Olza |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Przez studnie |
|  |  | Spalanie w pochodni | nie dotyczy |
|  |  | Odzysk energii | nie dotyczy |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] | Od strony wschodniej i południowej; ok. 5 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | 20 02 02 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody odciekowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Nie |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych | zł | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków | zł | 0 |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Nie |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | Nie |

Załącznik nr 6

Karta składowiska odpadów – nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Słowiczej (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

| L.p. | Elementy charakterystyki informacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Nieczynne składowisko odpadów komunalnych, Cieszyn, ul. Słowicza |
| 1.2. | Gmina |  | Cieszyn |
| 1.3. | Powiat |  | cieszyński |
| 1.4. | Województwo |  | śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | nie dotyczy |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | właściciel | Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | właściciel | jednostka samorządu terytorialnego Gmina Cieszyn Cieszyn, Rynek 1 oraz Skarb Państwa |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 072182338 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-24-04-950 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Forma prawna | Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, Cieszyn, ul. Słowicza 59, (zakład budżetowy gminy) |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  | 070051655 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  | 548-007-53-24 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Nie |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknię-cia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | 1991 |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Dane decyzji | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | brak danych |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | brak danych |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | brak danych |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | brak danych |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | brak danych |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przeka-zywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | brak danych |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | ok. 1.500.000 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | ok. 1.500.000 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | ok. 8.000 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | nie dotyczy |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | nie dotyczy |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | nie dotyczy |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | nie dotyczy |
|  |  | Spalanie w pochodni | nie dotyczy |
|  |  | Odzysk energii | nie dotyczy |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | Składowisko zamknięte, w całości obsadzone zielenią wysoką |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Nie |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | 20 02 02 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody odciekowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Nie |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych | zł | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych | zł | 0 |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Nie |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | Nie |

Załącznik nr 7

Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 dla firmy FHUT „Darus” Dariusz Moskała

| L.p. | Elementy charakterystyki informacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i instalacji | FHUT Darus |  |
| 1.2. | Gmina | Brenna |  |
| 1.3. | Powiat | Cieszyn |  |
| 1.4. | Województwo | Śląskie |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) | 070558986 |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) | 548-104-25-39 |  |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | R14 | Celownica, młyn, zagęszczarka, wytłaczanie |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Odzysk | W zależności od rodzaju odpadów postępowanie z nimi jest następujące: mycie, cięcie, belowanie, mielenie, zagęszczanie, wytłaczanie |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Dariusz Moskała Ul. Dh.A. Kamińskiego 19 43-436 Górki Wielkie Przedsiębiorca prywatny |  |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) | 070558986 |  |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) | 548-104-25-39 |  |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Dariusz Moskała Ul. Dh.A. Kamińskiego 19 43-436 Górki Wielkie Przedsiębiorca prywatny |  |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) | 070558986 |  |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) | 548-104-25-39 |  |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | FHUT Darus Dariusz Moskała Ul. Dh.A. Kamińskiego 19 43-436 Górki Wielkie Przedsiębiorca prywatny |  |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) | 070558986 |  |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) | 548-104-25-39 |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | nie dotyczy – zakup nieruchomości |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabu-dowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | nie dotyczy – zakup nieruchomości |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | nie dotyczy – zakup nieruchomości |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | nie dotyczy – zakup nieruchomości |  |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów | Starosta Cieszyński WS. 7644-Od/143/04 z dnia 25.11.2004r. termin obowiązywania 25.11.2004– 18.07.2012 WS. 7644-61/02/Od z dnia 19.07.2002r. termin obowiązywania 19.07.2005-18.07.2012 |  |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | Brak |  |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Nie jest przewidziana |  |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie było takiej decyzji |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | nie |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Firma Tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | 07 02 13 15 01 02 16 01 19 17 02 03 15 01 06 | 100Mg |
|  |  | 12 01 01 12 01 03 16 01 06 16 01 17 | 50 Mg |
|  |  | 15 01 01 19 12 01 03 03 07 03 03 08 03 03 99 | 150 Mg |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003r | 0 Mg |  |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004r | 186 Mg |  |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005r | 18,5 Mg |  |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006r | 305,9 Mg |  |

Załącznik nr 8

Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 dla firmy IBC SERVICE Jacek Olesz

| L.p. | Elementy charakterystyki informacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i instalacji | IBC Service Jacek Olesz |  |
| 1.2. | Gmina | Brenna |  |
| 1.3. | Powiat | Cieszyn |  |
| 1.4. | Województwo | Śląskie |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) | 240060708 |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) | 548-127-68-17 |  |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Instalacja do napraw palet drewnianych i rozdrabniania tworzyw sztucznych | Celownica, młyn, zagęszczarka, wytłaczanie |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Odzysk | W zależności od rodzaju odpadów postępowanie z nimi jest następujące: selektywne zbieranie, sortowanie, mycie, mielenie; wymiana zużytych elementów palet drewnianych na nowe; sortowanie belowanie |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | IBC Sernice Jacek Olesz Ul. Rzemieślnicza 4 43-436 Górki Wielkie Przedsiębiorca prywatny |  |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) | 240060708 |  |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) | 548-127-68-17 |  |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | IBC Sernice Jacek Olesz Ul. Rzemieślnicza 4 43-436 Górki Wielkie Przedsiębiorca prywatny |  |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) | 240060708 |  |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) | 548-127-68-17 |  |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | IBC Sernice Jacek Olesz Ul. Rzemieślnicza 4 43-436 Górki Wielkie Przedsiębiorca prywatny |  |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) | 240060708 |  |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) | 548-127-68-17 |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | nie dotyczy – dzierżawa nieruchomości |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabu-dowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | nie dotyczy – dzierżawa nieruchomości |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | nie dotyczy – dzierżawa nieruchomości |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | nie dotyczy – dzierżawa nieruchomości |  |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów | Starosta Cieszyński WS. 7644-Od/136/05 z dnia 18.11.2005r. termin obowiązywania 18.11.2005– 17.11.2015 WS. 7644- Od/79/06 z dnia 24.07.2006 termin obowiązywania 24.07.2006-17.11.2015 WS.7644-Od/79/06 Z dnia 18.08.2006 Termin obowiązywania 18.08.2006-17.11.2015 WS.7644-Od/165/06/07 z dnia 13.02.2007 termin obowiązywania 13.02.2007-17.11.2015 |  |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | Brak |  |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Nie jest przewidziana |  |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie było takiej decyzji |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | nie |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | nie |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | nie |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | 02 01 04 – 10 Mg 03 03 08 – 300 Mg 07 02 13 – 30 Mg 12 01 05 – 20 Mg 15 01 01 – 700 Mg 15 01 02 – 300 Mg 15 01 03 – 1000 Mg 15 01 05 – 100 Mg 15 01 06 – 50 Mg 16 01 19 – 100 Mg 17 02 03 – 20 Mg 19 12 01 – 100 Mg 19 12 04 – 30 Mg 20 01 01 – 50 Mg 20 01 39 – 30 Mg |  |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006r | 220 Mg |  |

Załącznik nr 9

Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na 31 grudzień 2006 dla PK Ustroń, Konopnickiej 40

| L.p. | Elementy charakterystyki informacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i instalacji | Stacja przeładunkowa odpadów |  |
| 1.2. | Gmina | Ustroń |  |
| 1.3. | Powiat | Cieszyn |  |
| 1.4. | Województwo | Śląskie |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) | - |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) | - |  |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | D14 |  |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | Unieszkodliwianie poprzez przeładunek odpadów |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Przedsiębiorstwo komunalne Sp. Z o.o. ul. Konopnickiej 40 43-450 Ustroń 100% udziału Gminy Ustroń |  |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) | 072196702 |  |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) | 548-218-22-25 |  |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Przedsiębiorstwo komunalne Sp. Z o.o. ul. Konopnickiej 40 43-450 Ustroń 100% udziału Gminy Ustroń |  |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) | 072196702 |  |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) | 548-218-22-25 |  |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Przedsiębiorstwo komunalne Sp. Z o.o. ul. Konopnickiej 40 43-450 Ustroń 100% udziału Gminy Ustroń |  |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) | 072196702 |  |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) | 548-218-22-25 |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna |  |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabu-dowy i zagospodarowania terenu |  | Burmistrz Miasta Ustroń TI/V/7336/10/96 Z dnia 02.02.1996 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę |  | Urząd rejonowy w Cieszynie UAN 7353/134/98 Z dnia 14.07.1998 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie |  |  |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów |  |  |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | Brak |  |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Nie jest przewidziana |  |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie było takiej decyzji |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | nie |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak Firma |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | nie |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku |  | 20 03 01 |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003r | 8203 Mg |  |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004r | 8574 Mg |  |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005r | 8662 Mg |  |
|  | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006r | 8466 Mg |  |

# Text boxes

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe

„EMI” sp. z o.o.

43-450 Ustroń,  ul. Ogrodowa 26

rwa w km

l. Hallera

USTROŃ  Maj – Czerwiec 2007

tel./fax(033) 854 33 36

tel./fax(033) 854 44 18

e-mail: biuro@emi-ustron.pl

NIP: 548-007-60-80

Sąd Rejonowy

w Bielsku-Białej

KRS 002416816

poradnictwo,

ekspertyzy,

raporty

projektowanie :

- oczyszczalni

ścieków

- sieci wod.-kan.

- przepompowni

operaty

wodnoprawne

pomiary,

automatyka,

sterowanie

prod.i montaż

urządz.specjalist.

realizacja

obiektów

rozruchy mech.-

technologiczne

nadzór i serwis