## Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego

Nr XIII/108/07 z dnia 26 listopada 2007 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE

## PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Zadania własne |
| --- |
| Nazwa programu | Cel programu | Źródła finansowania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe na realizację zadania (w zł) | Wysokość wydatków w latach (w zł) |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie | Uruchomienie działu diagnostyczno – zabiegowego | Kontrakt wojewódzki i budżet powiatu | Starostwo Powiatowe | 2000-2008 | 83.516.288¹ | 5.357.554 | 21.981.950 | 23.487.418² |
| w tym: Program diagnostyki obrazowej – od przyjęcia do hospitalizacji na terenach turystyki górskiej. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć – Blok Operacyjny – Rezonans Magnetyczny | wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć – Blok Operacyjny – Rezonans Magnetyczny | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | 1.279.851 | 0 | 558.879 | 720.972³ |
| Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie | Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji | budżet powiatu | Starostwo Powiatowe | 2007-2009 | 2.001.917 | 449.000 | 964.400 | 588.517 |
| Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne-Szarcula -Kubalonka | Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne-Szarcula -Kubalonka | Budżet Urzędu Marszałkowskiego, budżet państwa, budżet powiatu | PZDP | 1998-2008 | 4.872.000 | 2.685.000 | 0 | 0 |
| Termoizolacja budynku Domu Dziecka w Międzyświeciu przy ZSR | Termoizolacja pomieszczeń zajmowanych przez wychowanków Domu Dziecka | WFOŚiGW PFOŚiGW Budżet powiatu | Starostwo Powiatowe | 2007-2008 | 361.000 | 146.237 | 14.763 4) | 0 |
| razem: | 90.751.205 | 8.637.791 | 22.961.113 | 24.075.935 |

¹) całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wg zatwierdzonego Zbiorczego Zestawienia Kosztów

²) kwota stanowi różnicę pomiędzy wartością kosztorysową, a wydatkami poniesionymi do końca 2006 r. i planowanymi wydatkami w latach 2007-2008,

3) w ramach kwoty 720.972 zł znajdują się środki w wys. 68.770 zł planowane na 2010 r.

4) planuje się, że 200.000 zł zostanie sfinansowane bezpośrednio z PFOŚiGW