Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XVI/137/08 - Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego na lata 2007 - 2013 - część opisowa.

| I | Poprawa układu drogowego |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| D 1 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1-I etap - zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminą Skoczów, obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2642 S Międzyświeć – Skoczów – Pogórze. Odcinek w Skoczowie w ciągu ul. Bielskiej o długości ok. 1 km planowany jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS). Dofinansowanie dla projektu ze środków unijnych wynosi maks. 1.368.000 EUR (5.472.000 zł). Zadanie posiada dokumentację techniczną. W 2007 r. opracowano wstępne studium wykonalności, koszt 7 tys. zł. Wymagane jest jeszcze opracowanie studium wykonalności (pełnego) w 2008 roku. Zadanie ujęte jest w budżecie 2008. Zakłada przebudowę jezdni, chodników, odwodnienia, przepustów. |
| D 2 | Przebudowa drogi powiatowej 2606 S Goleszów – Hermanice - Ustroń (Ustroń - ul. Dominikańska, Goleszów - ul. Kozakowicka) - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Goleszów – Hermanice – Ustroń 2606 S na odcinku 1,2 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 941 w kierunku Goleszowa (ul. Kozakowicka) oraz od skrzyżowania z DW 941 odcinek 1 km ul. Dominikańska w Ustroniu. Zakres obejmuje m.in. poszerzenie jezdni i pasa drogowego oraz korektę łuków. Zadanie posiada dokumentacje techniczną dla ul. Dominikańskiej, natomiast wymaga wykonania dokumentacji dla ul. Kozakowickiej, jak również dokonania wykupów nieruchomości gruntowych oraz opracowania pełnego studium wykonalności (w roku 2007 opracowane zostało tzw. wstępne studium wykonalności, koszt 3 tys. zł). W budżecie na 2008 zabezpieczono na ten cel 300.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS). Dofinansowanie dla projektu ze środków unijnych wynosi maks. 1.452.650 EUR (5.810.600 zł). Planuje się współfinansowanie wkładu własnego wspólnie z gminami: Ustroń i Goleszów. |
| D 3 | Przebudowa drogi powiatowej 2618 S Ogrodzona - Kostkowice - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2618 S Ogrodzona – Kostkowice na odcinku ok. 2 km od skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedlowa w Kostkowicach do skrzyżowania ze starą drogą DK nr 1 w miejscowości Ogrodzona. Planuje się przebudowę drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz poboczy. Zadanie wymaga wykonania dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. W 2007 r. wykonano wstępne studium wykonalności, koszt 7 tys. zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS). Dofinansowanie dla projektu ze środków unijnych wynosi maks. 170.000 EUR (680.000 zł). W związku z przygotowywaniem zadania w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 100 tys. zł na dokumentację techniczną. |
| D 4 | Przebudowa drogi 2634 S Chybie - Zarzecze (ul. Wyzwolenia w Chybiu) - zadanie obejmuje przebudowę drogi 2634 S Chybie – Zarzecze na odc. 2,3 km – ul. Wyzwolenia w Chybiu - w zakresie przebudowy jezdni i budowy jednostronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej i odwodnienia. Jest to zadanie rezerwowe w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS) – w przypadku nie zakwalifikowania się któregoś projektu z listy podstawowej może uzyskać dofinansowanie. |
| D 5 | Przebudowa drogi 2621 S w Zamarskach - przebudowa drogi powiatowej 2621 S Kończyce – Hażlach – Zamarski – Cieszyn na odcinku 0,7 km w Zamarskach w gminie Hażlach (od ul. Spokojnej do ul. Ogrodowej). Zakres obejmuje przebudowę jezdni drogi wraz z jednostronnym chodnikiem oraz odwodnieniem drogi. Jest to zadanie rezerwowe w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS) - w przypadku nie zakwalifikowania się któregoś projektu z listy podstawowej może uzyskać dofinansowanie. |
| D 6 | Przebudowa drogi 2636 S Drogomyśl - Zabłocie - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2636 S Drogomyśl – Zabłocie od ul. Bielskiej w Zabłociu do ul. Głównej w Drogomyślu, na odcinku ok. 4 km. Zakłada się przebudowę drogi, poboczy oraz przebudowę odwodnień. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej, studium wykonalności. Zadanie stanowi projekt rezerwowy w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS) – w przypadku nie zakwalifikowania się któregoś projektu z listy podstawowej w ramach PRS może uzyskać dofinansowanie. |
| D 7 | Przebudowa drogi 2619 S Gumna - Dębowiec w Gumnach - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2619 S Gumna – Dębowiec na odcinku 1,5 km w Gumnach, od skrzyżowania ze starą drogą DK1 w kierunku Dębowca przez centrum wsi Gumna do obrębu skrzyżowania z drogą powiatową 2620 S Zamarski – Gumna. Przewiduje się wzmocnienie konstrukcji drogi, budowę chodników i przebudowę odwodnienia. Jest to zadanie rezerwowe w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS) - w przypadku nie zakwalifikowania się któregoś projektu z listy podstawowej w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 (RPO WŚ) może uzyskać dofinansowanie. |
| D 8 | Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1 - I etap (część 1 i 2) - zadanie obejmuje przebudowę drogi 2602 S Skoczów – Brenna: cz. 1 od skrzyżowania z drogą ekspresową S1 do ul. Miodowej w Brennej – o długości 7,8 km cz. 2 od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej – o długości 3,4 km Zakres zadania dotyczy następujących robót budowlanych: przebudowa jezdni i chodników, przebudowa bądź wykonanie odwodnienia drogi, przebudowa istniejących skrzyżowań. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki unijne (max. 85 proc.) w procedurze konkursowej w ramach Działania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO. Zadanie jest przygotowywane do aplikowania o środki w ramach pierwszego konkursu, który ogłoszony zostanie w roku 2008. W związku z tym w budżecie na rok 2008 przewidziano na realizację zadania kwotę 4.400 tys. zł, w tym 3.740 tys. dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie posiada dokumentację techniczną oraz zaktualizowany w lutym 2008 kosztorys inwestorski, przed złożeniem wniosku wymaga opracowania studium wykonalności. Zadanie w przypadku otrzymania środków unijnych realizowane będzie w ramach wspólnego z Gminą Brenna przedsięwzięcia inwestycyjnego. |
| D 9 | Przebudowa drogi 2627 S Kończyce - Pruchna - Drogomyśl - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2627 S Kończyce – Pruchna – Drogomyśl na odcinku od centrum Pruchnej do drogi wojewódzkiej DW 938 i od DW 938 do drogi wojewódzkiej DW 937 w Kończycach o długości 6,6 km. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki unijne (maks. 85 proc.) w procedurze konkursowej w ramach Działania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO.. Zadanie jest przygotowywane do aplikowania o środki w ramach pierwszego konkursu, który ogłoszony zostanie w roku 2008. W związku z tym w budżecie na rok 2008 przewidziano na realizację zadania kwotę 4.400 tys. zł, w tym 3.740 tys. dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie posiada dokumentację techniczną, przed złożeniem wniosku wymaga opracowania studium wykonalności. |
| D 10 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 – IV etap - zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminą Skoczów, obejmuje przebudowę drogi 2602 S - ul. Góreckiej w Skoczowie oraz mostu na rzece Wiśle. Na 2008 rok zaplanowano opracowanie studium wykonalności oraz prace przygotowawcze. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników, odwodnienia, przepustów. Zadanie planuje się zgłosić do konkursu w ramach Działania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO. |
| D 11 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II część 1 zadania obejmuje przebudowę ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku 3,6 km (od ul. Kolejowej do węzła Krasna). Zadanie planowane jest do zgłoszenia do konkursu o dofinansowanie (maks. 85 proc.) w ramach Działania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową w ramach RPO. Należy doprojektować obiekty mostowe (most i wiadukt) oraz opracować studium wykonalności. Przewiduje się współfinansowanie wkładu własnego przez Gminę Cieszyn, zgodnie z porozumieniem. Wartość kosztorysowa przebudowy ul. Bielskiej bez przebudowy mostu i wiaduktu w jej ciągu wynosi 14.298 tys. zł. W budżecie na rok 2008 zaplanowano 200 tys. zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej dla mostu i wiaduktu. Szacunkową wartość przebudowy tych obiektów ustalono na 3 mln zł. |
| D 12 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I część 2 zadania „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna”. Zadanie obejmuje budowę połączenia drogowego łączącego ul. Frysztacką z ul. Graniczną w Cieszynie (budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Frysztacką, nowego ok. 1 km odcinka drogi, przebudowę ul. Jabłonnej w Cieszynie). Zadanie planowane jest do zgłoszenia w 2008 r. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (EWT Czechy-Polska). Zadanie wymaga uczestnictwa partnera czeskiego. W przypadku otrzymania dofinansowania (maks. 85 proc.) w 2008 r. planuje się rozpoczęcie zadania – w budżecie 2008 zaplanowano 1,5 mln zł, m.in. na prace przygotowawcze oraz opłaty i wykonanie wycinki drzew. Przewiduje się współfinansowanie wkładu własnego zadania przez Gminę Cieszyn, zgodnie z zawartym porozumieniem. Wartość kosztorysowa według zaktualizowanego w lutym 2008 roku kosztorysu wynosi 11.280 tys. zł. Zadanie to było składane do konkursu o dofinansowanie w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Czechy dwukrotnie w roku 2005: 18.05.2005 r.(I tura), a następnie 30.09.2005 (II tura) i nie uzyskało dofinansowania. |
| D 13 | Przebudowa drogi 2643 S w Istebnej - przebudowa drogi 2643 S przez wieś Istebna – na odcinku ok. 2,4 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 941 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 943. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę jezdni, chodników oraz budowę odwodnienia. Zadanie planuje się zgłosić do dofinansowania w ramach konkursu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 (EWT Polska-Słowacja) w 2008 roku (pierwszy konkurs). Projekt wymaga uczestnictwa partnera słowackiego – rozpoczęto rozmowy z partnerem słowackim – Obec Czerne. Zadanie posiada dokumentację techniczną. W 2008 r. należy opracować studium wykonalności. |
| D 14 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1- II etap - zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminą Skoczów, obejmuje przebudowę drogi 2642 S na odcinkach od granicy Skoczowa do skrzyżowania z S1 w Pogórzu oraz ul. Cieszyńską (1,2 km), ul. Górny Bór od skrzyżowania z drogą S1 do granicy miasta Skoczowa. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników, odwodnienia, przepustów. Etap III polegający na przebudowie ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie będzie realizowany przez Gminę Skoczów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego - ścieżka pozakonkursowa RPO. |
| D 15 | Przebudowa drogi 2638 S w Pierśćcu odcinek Skoczów - Landek - przebudowa drogi powiatowej 2638 S Skoczów – Landek na długości ok. 3,5 km na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Widokową do granicy miejscowości Pierścień – Ołownica. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przebudowy jezdni wraz z budową chodników w rejonie zabudowy, wykonanie odwodnienia drogi, korekty trasy drogi. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowania. |
| D 16 | Przebudowa mostu w ciągu drogi 2600 S na rzece Brennica w Górkach Wielkich - zadanie zakłada przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 2600 S na rzece Brennica w Górkach Wielkich. Coroczne przeglądy obiektu wskazują na konieczność przeprowadzenia remontu. W budżecie 2008 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji. |
| D 17 | Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2655 S ul. Ślepa w Ustroniu Dobce - zadanie zakłada budowę mostu w ciągu drogi powiatowej 2655 S ul. Ślepa w Ustroniu Dobce. W budżecie 2008 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji |
| D 18 | Przebudowa ul. 3 Maja i ul. Daszyńskiego w Ustroniu - droga 2659 S - zadanie obejmuje remont ulic 3 Maja oraz Daszyńskiego na długości ok. 2,4 km (droga 2659 S). Zakres obejmuje przebudowę drogi wraz ze wszystkimi urządzeniami (chodniki, odwodnienie, przepusty). Zadanie jest realizowane wspólnie z Miastem Ustroń. Do realizacji pozostał odcinek ul. Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Cieszyńską oraz fragment ul. 3 Maja. |
| D 19 | Przebudowa drogi powiatowej 2652 S - most w ciągu ul. Wczasowej w Ustroniu - zadanie obejmuje przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej. Coroczne przeglądy obiektu wskazują na konieczność zaplanowania remontu. |
| D 20 | Przebudowa drogi 2604 S Nierodzim – Brenna - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2604 S na odc. 5,3 km łączącej gminę Brenna z Ustroniem w zakresie minimalnej korekty trasy, wykonania poszerzeń, bądź budowy ewentualnych mijanek, przebudowy odwodnienia oraz chodników. Trwają rozmowy nad trójstronnym porozumieniem w celu realizacji inwestycji pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, Gminą Brenna oraz Miastem Ustroń. |
| D 21 | Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1 - II etap - zadanie obejmuje przebudowę drogi 2603 S Brenna – Leśnica od skrzyżowania z drogą S 2602 Skoczów – Brenna o długości ok. 7,0 km w kierunku Leśnicy. Zadanie w przypadku decyzji o zgłoszeniu do konkursu o dofinansowanie i otrzymaniu środków unijnych realizowane będzie z Gminą Brenna. |
| D 22 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II zadania część 2 obejmuje przebudowę ul. Frysztackiej w Cieszynie na odc. 0,8 km od wiaduktu drogowego (most graniczny) do przejazdu kolejowego, przebudowę muru oporowego na ul. Frysztackiej oraz budowę łącznicy Hajduka – Kolejowa. Przewiduje się współfinansowanie wkładu własnego przez Gminę Cieszyn, zgodnie z porozumieniem. |
| D 23 | Przebudowa drogi powiatowej 2621 S w Cieszynie (ul. Pikiety) - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku 1,5 km, w zakresie nawierzchni, odwodnienia, budowy chodników. Przewiduje się współfinansowanie zadania przez Gminę Cieszyn. |
| D 24 | Przebudowa drogi 2608 S w Cieszynie (Al. Łyska) - przebudowa drogi 2608 S Cieszyn – Dzięgielów – Cisownica. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi m.in. na terenie miasta Cieszyna – Al. Łyska wraz z przebudową obiektów mostowych, dla których wykonano dokumentacje techniczną. |
| D 25 | Przebudowa drogi powiatowej 2619 S w Ochabach – - I etap - obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2619 S w Ochabach na odcinku 0,65 km. Zadanie posiada dokumentację techniczną. - II etap - obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2619 S w Ochabach na odcinku 2,2 km w kierunku Dębowca. Zadanie nie posiada dokumentacji. |
| D 26 | Przebudowa mostu na rz. Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2619 S w Ochabach - zadanie obejmuje przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 2619 S w Ochabach. Coroczne przeglądy obiektu wskazują na konieczność zaplanowania remontu. Zadanie stanowi uzupełnienie zadania D31 (Przebudowa drogi powiatowej 2619 S w Ochabach). |
| D 27 | Przebudowa mostu w Drogomyślu w ciągu drogi powiatowej 2627 S - zadanie obejmuje przebudowę mostu w Drogomyślu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 2627 S Kończyce – Pruchna. W roku 2009 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. |
| D 28 | Przebudowa drogi powiatowej 2627 S w Drogomyślu - zadanie obejmuje remont drogi powiatowej 2627 S od centrum Pruchnej do DK81 na odcinku 2,2 km. Zadanie to stanowi uzupełnienie zadania D6 (przebudowa drogi powiatowej 2627 S Kończyce – Pruchna – Drogomyśl na odcinku od centrum Pruchnej do drogi wojewódzkiej DW 938 i od DW 938 do drogi wojewódzkiej DW 937), planuje się remont nawierzchni i odwodnienia. Zadanie to było kilkakrotnie składane do konkursów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, niestety nie uzyskało dofinansowania: 1. w roku 2004 wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR Działanie 3.1. Obszary wiejskie, 2. w roku 2005 do tzw. Funduszu dla Śląska (II transza), 3. również w roku 2005 do Kontraktu Wojewódzkiego. Obecnie zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej, dotychczasowe pozwolenie na budowę wygasło w 2006 roku. |
| D 29 | Remont mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S - zadanie obejmuje remont mostu w Strumieniu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 2633 S Strumień – Landek - Jasienica. W roku 2009 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. |
| D 30 | Przebudowa drogi powiatowej 2671 S ul. Jawornik w Wiśle - zadanie obejmuje przebudowę ul. Jawornik w Wiśle na odcinku 2,5 km w zakresie przebudowy nawierzchni, chodników i odwodnienia. Istnieje możliwość ubiegania się o środki unijne (maks. 85 proc.) na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (EWT Czechy-Polska) – w przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, Miastem Wisła i partnerem czeskim Obec Nydek. Miasto Wisła w ramach tego projektu planuje zmodernizować drogi gminne: fragment ul. Cieślarów i ul. Soszowską. |
| D 31 | Przebudowa drogi powiatowej 2678 S w Wiśle (ul. Górnośląska) - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2678 S ul. Górnośląskiej w Wiśle na odcinku 1,3 km, w zakresie nawierzchni i odwodnienia. |
| D 32 | Przebudowa drogi powiatowej 2677 S - most w ciągu ul. Olimpijskiej w Wiśle - zadanie obejmuje przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej. Coroczne przeglądy obiektu wskazują na konieczność zaplanowania remontu. |
| D 33 | Przebudowa drogi 2616 S w Kończycach Wielkich (od DW 938 do granicy państwa) - zadanie obejmuje przebudowę drogi 2616 S od drogi wojewódzkiej DW 938 do granicy państwa (w kierunku Kaczyc) na odcinku ok.4 km, w zakresie przebudowy nawierzchni, odwodnienia, chodników. |
| D 34 | Przebudowa drogi 2627 S na odcinku od skrzyżowania z DW937 w Kończycach Małych do granicy państwa - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2627 S Kończyce – Pruchna na odcinku od DW937 w Kończynach Małych do granicy państwa o dł. 3,6 km. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej. |
| D 35 | Przebudowa drogi 2610 S w Goleszowie (ul. Grabowa) - zadanie obejmuje przebudowę drogi od skrzyżowania z drogą powiatową 2607 S Cieszyn – Ustroń do skrzyżowania z drogą powiatową 2608 S w Dzięgielowie na odcinku 2,5 km. Droga stanowi alternatywny dojazd do drogi w kierunku Trzyńca. |
| D 36 | Przebudowa drogi 2614 S w Kisielowie - zadanie obejmuje przebudowę drogi 2614 S w Kisielowie na odcinku 2,8 km przez centrum Kisielowa, w zakresie nawierzchni, odwodnienia, istniejących chodników. |
| D 37 | Przebudowa drogi 2615 S w Wiślicy - zadanie obejmuje przebudowę drogi 2615 S w Wiślicy na odcinku 2,5 km przez centrum Wiślicy. W ramach porozumienia z Gminą Skoczów w latach ubiegłych wykonano remont nawierzchni na odcinku 0,2 km |
| D 38 | Przebudowa drogi 2624 S na odcinku od Pogwizdowa do granicy państwa - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2624 S na odcinku od Pogwizdowa do granicy państwa o dł. 2,4 km w zakresie przebudowy nawierzchni, odwodnienia, chodników. |
| D 39 | Przebudowa drogi 2628 S w Zebrzydowicach - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2628 S w Zebrzydowicach na odcinku 4 km w zakresie nawierzchni i odwodnienia. |
| D 40 | Przebudowa drogi powiatowej 2639 w Zaborzu - zadanie obejmuje remont drogi 2639 S w Zaborzu - ul. Czereśniowej na odcinku 2,2 km. Zadanie stanowi kontynuację robót wykonanych w latach poprzednich, współfinansowanych przez Gminę Chybie. |

II Turystyka i Kultura Nr zadania Opis zadania TK 1 Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - Enklawa Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle Zadanie obejmuje: - stworzenie enklawy budownictwa drewnianego przy Muzeum Beskidzkim (zakres rzeczowy enklawy obejmuje – kuźnię, chałupę komorniczą, kolybę i zielnik oraz „krąg taneczny” – wyznaczony poprzez ułożenie kamienia, ławeczki, studnię i pasiekę pszczelarską); - modernizację budynku Muzeum Beskidzkiego m.in. poprzez dokończenie adaptacji poddasza, wymianę okien oraz podłóg, przebudowę schodów od strony Pl. Hoffa, zamontowanie platformy przychodowej przy wejściu od strony enklawy (dla osób niepełnosprawnych) oraz przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych. Zadanie przygotowywane jest do zgłoszenia w roku 2008 do konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Działanie 4.1 Infrastruktura kultury. W 2007 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności – dokumenty mają być gotowe w I kwartale 2008 roku. TK 2 Adaptacja strychów Pałacu Larischów w Cieszynie na magazyny muzealne oraz konserwacja malowideł i eksponatów muzealnych Zadanie obejmuje: - adaptację strychów głównego budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie przy ul. Regera 6 na cele magazynowe istniejących zbiorów muzealnych, - konserwację malowideł i eksponatów muzealnych w Muzeum w Cieszynie, która jest w zasadniczej części kontynuacją restauracji polichromii w kilku historycznych salach cieszyńskiej siedziby Muzeum (szczególnie w sali rzymskiej i egipskiej). Ponadto, w ramach prac bieżących, zakłada się konserwację wybranych, cenniejszych eksponatów muzealnych. Zadanie przygotowywane jest do zgłoszenia do kolejnego konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Działanie 4.1 Infrastruktura kultury. TK 3 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 2607 S Cieszyn – Ustroń Zadanie obejmuje budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku ok. 3 km wzdłuż drogi powiatowej od skrętu na Cisownicę do Ustronia. Istnieje możliwość ubiegania się o środki unijne na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (EWT Czechy - Polska) – w przypadku pozyskania do współpracy partnera czeskiego np. Obec Trzyniec. W przypadku uzyskania partnerstwa po czeskiej stronie możliwe byłoby przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

| III | Infrastruktura Edukacyjna |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| E 1 E 2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Cieszynie: Zadanie E 1 składa się z dwóch etapów: I etap – termomodernizacja budynków nr 1, 2, 3 wraz z salą gimnastyczną oraz remont dachu. Rozpoczęty został w 2006 r., zakończenie planowane jest 30.05.2008 r. oraz II etap – termomodernizacja stołówki i internatu wraz z łącznikiem oraz remont dachu na budynku 3. Na sfinansowanie zadania planuje się pozyskać dotację z „Ekofunduszu” oraz uzyskać pożyczkę z NFOŚiGW. Zadanie E 2 obejmuje: przebudowę pomieszczenia po byłej kotłowni węglowej i zaadaptowanie jej na wielofunkcyjną salę gimnastyczną, połączenie jej ciągiem komunikacyjnym z istniejącym zapleczem sali gimnastycznej (toalety, szatnie) oraz wyposażenie nowej sali w sprzęt do ćwiczeń siłowych. Zadanie to obejmuje, również budowę boiska do gier zespołowych na terenie po zlikwidowanym osadniku Imhoffa. W chwili obecnej szkoła posiada niepełnowymiarową salę gimnastyczną, z której korzysta obecnie 670 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli w.f. Zadanie planowane jest do zgłoszenia do konkursu o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty. |
| E 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im M. Kopernika w Cieszynie Zadanie polegające na budowie hali sportowej wraz z przewiązką ma na celu poprawę warunków nauczania. Przede wszystkim stworzenie dobrych warunków do realizacji zajęć z wychowania fizycznego, jak również poprawę warunków socjalnych dla nauczycieli (nowy pokój nauczycielski, sekretariat, pomieszczenie dla dyrekcji). Istniejąca sala gimnastyczna wymaga kapitalnego remontu, poza tym obiekt istniejący, z uwagi na swoje wymiary, nie jest dostosowany do realizacji zadań z w.f. Obecnie w szkole, ilość godzin w.f., które mogą być realizowane w sali istniejącej nie pokrywa zapotrzebowania na ich realizację. Projektowana hala sportowa będzie połączona z istniejącym budynkiem przewiązką. W obiekcie planuje się następujące pomieszczenia: sala sportowa, zaplecze z widownią, pomieszczenie dyrekcji, pokój nauczycielski (obecny mieści się na pow. 36m2 dla 60 nauczycieli), sale dydaktyczne oraz aula. Zadanie planowane jest do zgłoszenia w roku 2008 do konkursu o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty. |
| E 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Zadanie „Modernizacja dachu i elewacji budynku LO im. Osuchowskiego w Cieszynie” realizowane jest w III etapach: I etap – w 2007 r. wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji ścian od strony ul. Limanowskiego, II etap – w 2008 r. wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem ścian elewacji od frontu budynku (Plac Słowackiego), III etap – w 2009 r. wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem ścian elewacji od strony Placu Wolności. Wartość zadania wg umowy wynosi 1.987.516,79 zł, a jego stopień zaawansowania na dzień 31.01.2008 r. wynosi 38%. Na pozostałą część zadania planuje się w 2008 roku zgłosić wniosek do konkursu o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty. |
| E 5 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bażanowicach Zadanie obejmuje wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w pracownie mechatroniki (robotyki, pneumatyki, hydrauliki) wraz z pracami remontowymi w celu zapewnienia lepszych warunków kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodach – technik mechatronik. Wyposażenie pracowni CNC (Computer Numerical Control) w obrabiarki sterowane numerycznie pozwoli na pełne przygotowanie do kształcenia i egzaminowania w zawodach – operator obrabiarek CNC w formach szkolnych. Utworzenie biblioteki wpłynie na dostępność do literatury technicznej (normy, poradniki , min. 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu). Zadanie planowane jest do zgłoszenia do kolejnego konkursu o dofinansowanie w ramach RPO. |

| E 6 E 7 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Cieszynie: Zadanie E 6 obejmuje termomodernizację siedziby SOSW w Cieszynie. Z uwagi, że w obiekcie znajdują się sale dydaktyczne i internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, realizacja zadania przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności energii cieplnej, również poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń, które pozwolą na regulację dostawy czynnika grzewczego. Na realizację zadania planuje się ubiegać o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie E 7 ma na celu uzupełnienie brakujących sal do prowadzenia zajęć dydaktycznych (sala gimnastyczna) przez wykorzystanie istniejących wolnych obecnie pomieszczeń gospodarczych oraz unowocześnienie funkcji internatu – dostosowanie do obecnych standardów. |
| --- | --- |
| E 8 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Zaolzianka” w Istebnej Zadanie polega na: wykonaniu instalacji c.o. na poddaszu, modernizacji istniejącej instalacji c.o. i kotłowni, wymianie okien na ścianie wschodniej (jedyne dotychczas nie wymienione), ociepleniu budynku (od strony południowej i wschodniej). Ponadto w części dobudowanej, ale nie oddanej do użytku, znajdują się w stanie surowym zamkniętym pomieszczenia, które wymagają wykonania instalacji: wod.-kan, elektrycznej, c.o, robót wykończeniowych i wyposażenia. Zadanie planowane jest do zgłoszenia w roku 2008 do konkursu o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne. |
| E 9 E 10 | Zespół Szkół Budowlanych im. S. Grota - Roweckiego w Cieszynie Zadanie E 9 obejmuje wymianę drewnianych stropów. Ekspertyzy techniczne wykonywane od 1970 roku wykazują konieczność wymiany stropów drewnianych z uwagi na ich przeciążenie oraz niedostosowanie do wymaganej odporności ogniowej. Zadanie możliwe jest do wykonania w etapach. Wymiana stropów pociąga za sobą również wymianę instalacji elektrycznej. Ostatnia ekspertyza techniczna dopuszcza użytkowanie budynku, z uwagi na zły stan stropów, do grudnia 2009 roku. Na przełomie lat 2007 – 2008 sporządzono dokumentację wymiany stropów. Wartość kosztorysowa wynosi 3.033.000 zł. Zadanie E 10 przewiduje termomodernizację poprzez wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o., ocieplenie poddasza oraz remont elewacji. |
| E 11 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W.S.Reymonta w Wiśle Zadanie obejmuje remont i modernizację pracowni technologicznych, sali widowiskowo – konferencyjnej oraz remont i modernizację boiska wielofunkcyjnego. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej (obecna pochodzi z lat 70 tych), zapewnienia wysokiego poziomu jakości kształcenia zawodowego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich oraz przygotowanie młodzieży do podjęcia nowych wyzwań na rynku pracy (m.in. kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem np. piec konwekcyjny), dostosowanie bazy do wymagań higieniczno-sanitarnych oraz systemu HCCP. Projekt obejmuje remont i wyposażenie w nowoczesny sprzęt i urządzenia dwóch pracowni technologicznych tj wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, zainstalowanie wentylacji, wykonanie prac związanych z remontem sal, zakup nowoczesnego sprzętu i urządzeń np: piece elektryczne, zmywarki, piec konwekcyjny, stoły robocze ze stali nierdzewnej, doposażenia pracowni w drobny sprzęt. Projekt obejmuje również wyremontowanie świetlicy i stworzenie sali konferencyjno-widowiskowej. Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego stworzy bazę sportowo-rekreacyjną dla uczniów oraz zwiększy atrakcyjność oferowanych obiektów dla grup wynajmujących internat w czasie wakacji. Projektowana modernizacja obejmuje obiekty sportowe na istniejącym terenie. Boisko wielofunkcyjne po modernizacji posiadałoby boisko sportowe do gier zespołowych, boisko do siatkówki plażowej, boisko do siatkówki o nawierzchni CONIPUR, bieżnię 60 m, skocznię w dal i wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, małą architekturę. Boiska szkole byłyby oświetlone i oddzielone piłkołapami. |

| E 12 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. P. Stalmacha w Wiśle Celem projektu jest budowa sali gimnastycznej. Obecnie szkoła nie posiada sali gimnastycznej, a zajęcia w.f. prowadzone są w wynajmowanym obiekcie sportowym „START” za odpłatnością. Jednym z wariantów jest realizacja zadania na terenie, odległym o ok. 300 m od szkoły, który jest własnością Miasta Wisła, a obecnie jest w dzierżawie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Realizacja zadania ze względów formalnych byłaby możliwa po uzyskaniu porozumień z Miastem Wisła oraz Spółdzielnią Mieszkaniową. |
| --- | --- |
| E 13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie Projekt obejmuje budowę pełnowymiarowej hali gimnastycznej przy ZSO w Skoczowie. Szkoła od lat prowadzi kampanię na rzecz jej budowy wykorzystując, jako atut znaczące osiągnięcia sportowe młodzieży tej szkoły. |
| E 14 E 15 | Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie Celem zadania E 14 jest rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej i stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej (obecna pochodzi z lat 70 tych), poprzez wykorzystanie i zagospodarowanie terenów zielonych znajdujących się wokół szkoły, przede wszystkim dla realizacji programu nauczania z wychowania fizycznego. W ramach zadania bierze się pod uwagę: budowę całorocznego boiska do piłki nożnej, bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego. Natomiast zadanie E 15 zakłada termomodernizację, która objełaby: budynek główny oraz budynek byłego internatu poprzez ocieplenie ścian, ocieplenie dachu oraz dokończenie wymiany okien. Zadanie ma na celu wygenerowanie oszczędności w kosztach ogrzewania oraz zapewnienie wymaganych warunków nauki. Realizacja poprawiłaby znacząco estetykę budynków, których kolorystyka, w szczególności budynku byłego internatu jest fatalna. |
| E 16 | Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie Zadanie obejmuje: kapitalny remont dachu i elewacji budynku, uzupełnienie ubytków tynku, gzymsów, wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę orynnowania. rozdzielenie instalacji wod.kan., udrożnienie kanalizacji, wymianę instalacji wodnej oraz wykonanie nowej nawierzchni i uzupełnienie ubytków w podbudowie na drogach dojazdowych i placach. |
| E 17 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im.MZC w Cieszynie Zadanie obejmuje: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wymianę tynków całej elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie termoizolacji stropu i wymianę poszycia dachu. Obecny stan techniczny tych elementów stanowi poważne zagrożenie dla ruchu pieszego i pojazdów. Obiekt poza rolą edukacyjną, jest bardzo często udostępniany dla grup uprawiających sport rekreacyjnie, stanowi także bazę dla imprez sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Duże znaczenie ma fakt usytuowania obiektu. |
| E 18 | Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu W ramach zadania termomodernizacji planuje się: wymianę okien, renowację elewacji budynków, wymianę węzła cieplnego, rozdzielenie ogrzewania obiektów szkolnych. |

| IV | Infrastruktura Społeczna |
| --- | --- |
| Wszystkie jednostki pomocy społecznej wykazują konieczność wykonania prac remontowo-modernizacyjnych związanych z osiągnięciem standardu wymaganego do uzyskania zezwolenia Wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej zgodnie z art. 57 ust.1 i 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.). Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej został określony w załączniku do rozporządzenia ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dn. 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1837) i dotyczy m. in. zakresu usług zaspokajających potrzeby bytowe (budynek i otoczenie bez barier architektonicznych, systemy przyzywowo-alarmowe, powierzchnia pokoi mieszkalnych, określona liczba łazienek itp.). |
| Nr zadania | Opis zadania |
| PS 1 PS 2 | PDPS w Pogórzu Zadanie PS 1 obejmuje modernizację i przebudowę budynków administracyjnego i budynku "Zamek" w PDPS w Pogórzu - w 2005 roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową związaną z modernizacją i przebudową ww. budynków - zamiana funkcji budynków, zlokalizowanie w budynku "Zamek" administracji i części terapii, zaś w budynku administracyjnym umieszczenie części mieszkanek. Natomiast zadanie PS 2 obejmuje modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, które w okresie nasłonecznienia byłyby źródłem energii dla potrzeb ciepłej wody użytkowej obiektu. |
| PS 3 PS 4 | PDPS "Feniks" w Skoczowie Zadanie PS 3 obejmuje remont elewacji – termomodernizacja budynku, natomiast zadanie PS 4 obejmuje modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, które w okresie nasłonecznienia byłyby źródłem energii dla potrzeb ciepłej wody użytkowej obiektu. |
| PS 5 PS 6 PS 7 | PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie Zadanie PS 5 obejmuje remont elewacji w PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie – od strony frontowych ścian budynku. Wykonanie inwestycji jest niezbędne z uwagi na zagrożenie, jakie stwarzają opadające tynki. Zadanie PS 6 obejmuje instalację baterii słonecznych w PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie - instalacja baterii słonecznych w poszyciu dachowym budynku wpłynęłoby na obniżenie kosztów mediów oraz byłoby działaniem proekologicznym. Natomiast zadanie PS 7 obejmuje wykonanie małej architektury w PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie - wykonanie ogrodu zimowego w celu poszerzenia zakresu prowadzonej terapii oraz komfortu mieszkańców Domu. |
| PS 8 PS 9 PS 10 | PDPS "Bursztyn" w Kończycach Małych Zadanie PS 8 obejmuje adaptację pomieszczeń gospodarczych na pokoje mieszkalne i łazienki w PDPS "Bursztyn" w Kończycach Małych oraz wymianę stolarki okiennej oraz windy zewnętrznej. W celu zakupu windy istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie PS 9 obejmuje kompleksową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, natomiast zadanie PS 10 to montaż windy zewnętrznej w budynku. |
| PS 11 | Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom Dziecka w Międzyświeciu Zadanie obejmuje modernizację byłego budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych, która polega głównie na: dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej. Realizację zadania rozpoczęto pod koniec 2007 roku. Wartość zadania wg umowy z Wykonawcą wynosi 360.608 zł. Termin realizacji - czerwiec 2008 r. W budżecie 2008 na zadanie zaplanowano 16.600 zł i 200.000 zł z PFOŚiGW. |
| PS 12 PS 13 | Dom Dziecka w Cieszynie Zadanie PS 12 obejmuje remont elewacji w Domu Dziecka w Cieszynie, natomiast zadanie PS 13 polega na wykonaniu małej architektury tj.: remontu ogrodzenia, chodników i dróg wewnętrznych. |

| V | Infrastruktura ochrony zdrowia |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| Z 1 | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - dział zabiegowo-diagnostyczny. Etap I - Prace budowlane Część budowlano-montażowa realizowana jest od 2001 r. planowane zakończenie w 2008 roku Od roku 2001 do końca 2007 wydatkowano łącznie 38.035 tys. zł. Zaplanowane na 2008 r. środki finansowe w wys. 17.404 tys. zł pozwoliłyby na zakończenie części budowlanej w Pawilonie diagnostyczno-zabiegowym oraz przeprowadzenie robót związanych z połączeniem Pawilonu z pozostałą infrastrukturą Szpitala. |
| Z 2 | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - dział zabiegowo-diagnostyczny. Etap II - Wyposażenie Całkowita wartość wyposażenia wg Zbiorczego Zestawienia Kosztów wynosi 38.200 tys. zł. Na częściowe wyposażenie pawilonu (rezonans magnetyczny i kompleksowe wyposażenie 3 sal operacyjnych) został złożony wniosek aplikacyjny do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) z terminem realizacji w latach 2008 - 2010. Jeżeli przedstawiony przez Powiat Cieszyński projekt zostanie zaakceptowany, możliwe jest otrzymanie środków w łącznej wysokości 9.280.043 zł w rozbiciu na 3 lata: 2008, 2009 i 2010. Wkład własny Powiatu do projektu wyniósłby 1.665.558 zł - łącznie. Na pozostałą część wyposażenia planuje się pozyskać środki z innych programów i projektów unijnych. |

| VI | Infrastruktura administracyjna i Informatyzacja urzędu |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| SI 1 | Osuszenie piwnic i wykonanie drenażu budynku Starostwa przy ul. Szerokiej w celu adaptacji na archiwum Zadanie polega na odwodnieniu piwnic i wykonaniu drenażu od ul. Kochanowskiego w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej. |
| SI 2 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego oraz parkingu przy ul. Szerokiej W 2002 roku opracowana została dokumentacja modernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13. Zmodernizowane zostały część parteru i część I piętra. Oprócz zakończenia modernizacji budynku niezbędnym jest zagospodarowanie parkingu od strony ul. J. Kochanowskiego. |
| SI 3 | Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego (SIP) Projekt zakłada stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego. System Informacji Przestrzennej jest informatycznym systemem, który umożliwia gromadzenie danych przestrzennych oraz danych opisowych wiążących się z przestrzenią, pochodzących ze wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, a także gmin na terenie powiatu. Oprócz gromadzenia wskazanych danych, SIP daje możliwość zarządzania nimi oraz udostępniania ich w formie zintegrowanej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu cieszyńskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS). W roku 2007 wykonane zostało wstępne studium wykonalności (14 tys. zł). |