## Załącznik nr 14

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE

## PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Zadania własne |
| --- |
| Nazwa programu | Cel programu | Źródła finansowania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe na realizację zadania (w zł) | Wysokość wydatków w latach (w zł) |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Przebudowa drogi S 2619 | Przebudowa drogi S 2619 Gumna – Dębowiec na odcinku ok. 1,5 km | Budżet Powiatu, środki unijne w ramach programu PRS | Starostwo Powiatowe | 2009-2010 | 2.000.005 | 100.000 | 1.900.005 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 385.001 | 100.000 | 285.001 | - |
| Przebudowa drogi 2606 S | Przebudowa drogi 2606 S Goleszów – Hermanice on dc. 1,2 km oraz ul. Dominikańskiej w Ustroniu | Budżet Powiatu, Budżet Miasta Ustroń, środki unijne w ramach programu PRS | Starostwo Powiatowe | 2009-2010 | 4.400.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 2.317.280 | 1.107.280 | 1.210.000 | - |
| Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa | Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa – przebudowa ul. Bielskiej | Budżet Powiatu, Budżet Miasta Skoczów, środki unijne w ramach programu PRS | Starostwo Powiatowe | 2009-2010 | 7.304.836 | 3.000.000 | 4.304.836 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 1.828.929 | 752.720 | 1.076.209 | - |
| Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 | Budowa nowej drogi ul. Ładna - Boczna | Kredyt bankowy, Budżet Miasta Cieszyna, środki unijne w ramach programu EWT Polska – Czechy | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | 11.164.000 | 7.405.320 | 3.009.760 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 1.674.600 | 1.110.798 | 451.464 | - |
| Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie | Wymiana stropów | Kredyt bankowy | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | 2.780.224 | 937.221 | 221.278 | - |
| SIP System Informacji Przestrzennej | Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego | Środki unijne w ramach RPO WSL 2007-2013 Budżet Powiatu Budżety gmin – partnerów projektu | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | 955.992 | 564.592 | 351.400 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 144.100 | 65.451 | 38.649 | - |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie | Uruchomienie działu diagnostyczno – zabiegowego | Kontrakt wojewódzki i budżet powiatu | Starostwo Powiatowe | 2000-2010 | 50.700.000 | 12.500.000 | 38.200.000 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 500.000 | 500.000 | - | - |
| razem: | 79.305.057 | 26.507.133 | 50.187.279 |  |

.