Załącznik nr 7 do SIWZ

ZESTAWIENIE UZGODNIEŃ DLA ZADANIA

„Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca 
a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.

| Lp. | Jednostka wydająca uzgodnienie | Zakres decyzji/opinii/uzgodnienia | Data wyda-nia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Pismo znak ZP-12/1645/17/ADU/16132– teren inwestycji nie zalicza się do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią | 28.08.2017r. |  |
| 2 | Starosta Cieszyński | Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno – inżynierską znak WSG.6541.19.2017 | 05.09.2017r. | 1. Teren położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Wisła oraz obszaru siedliskowego Beskid Śląski, wydzielonego w ramach europejskiego programu Natura 2000. 2. Występuje: nieaktywne osuwisko, okresowo aktywne osuwiska i aktywne osuwisko. |
| 3 | Starosta Cieszyński | Protokół z narady koordynacyjnej nr 28/2017 | 24.08.2017r. |  |
| 4 | Starosta Cieszyński | Postanowienie znak WB 673.71.2015.EG – wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych | 24.09.2015r. |  |
| 5 | Burmistrz Miasta Wisła | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGŚ.6220.2.2016.KK | 02.06.2016r. | 1. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko. 2. Bazę materiałów i sprzętu oraz zaplecze należy zlokalizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. 3. Wymagany Stały nadzór geotechniczny nad robotami ziemnymi, sprawowany przez uprawnionego geologa. 4. Teren Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, rezerwat przyrody Wisła, Wspólnota Beskid Śląski, obszar węzłów korytarzy migracji dla ssaków kopytnych „Beskid Śląski” i drapieżnych „Beskid Śląski” oraz ponadregionalnego korytarza migracji oritofauny „Lasy Beskidu Śląsko – Żywieckiego”. 5. Prace prowadzić poza okresem tarła pstrąga potokowego (1 września – 31 stycznia). 6. Roboty prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. 7. Prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków. |
| 6 | Burmistrz Miasta Wisła | Postanowienie znak RGŚ.6220.2.2016.KK | 02.06.2016r. | Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko |
| 7 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie | Opinia znak ONS ZNS 523/2/16 | 25.02.2016r. | Nie istnieje konieczność przeprowadzania ceny oddziaływania oceny na środowisko |
| 8 | Regionalny Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach | Opinia znak WOOŚ.4240.99.2016.RJK.3 | 06.05.2016r. | Nie istnieje konieczność przeprowadzania ceny oddziaływania oceny na środowisko |
| 9 | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie | Pismo znak PZDP/2228/221/2011 – kanał technologiczny | 11.07.2011r. |  |
| 10 | Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie | Pismo RWT Kr-725/17 | 21.04.2017r. | Brak infrastruktury teletechnicznej należącej do MON. |
| 11 | Orange Polska | Warunki techniczne znak TTiDKA/WT.215-26655/17– przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej | 28.04.2017r. | 1. Prace prowadzić pod nadzorem gestora. 2. Powiadomić gestora przed zakończeniem robót budowlanych. |
| 12 | Orange Polska | Warunki techniczne znak TTiDKA/WT.215-70913/17– przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej | 14.11.2017r. | 1. Prace prowadzić pod nadzorem gestora. 2. Powiadomić gestora przed zakończeniem robót budowlanych. |
| 13 | Orange Polska | Uzgodnienie znak TTISIA/WT.215-14042/1400/18 – przebudowy sieci teletechnicznej | 19.03.2018r. | 1. Powiadomić o rozpoczęciu i zakończeniu prac. 2. Roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez Orange. |
| 14 | Gaz System S.A. | Pismo znak OS-DL.404.259.2017.2 (TS) | 18.04.2017. | Brak sieci gazowej wysokiego ciśnienia. |
| 15 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | Warunki techniczne znak PSG-W100/DT/ZMS/179/G/2017/IZ – przebudowy kolidującego gazociągu średniego ciśnienia | 23.05.2017r. |  |
| 16 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu | uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowniczej, pismo nr PSG-W100/DT/ZMS/33-502/1094/17 | 27.09.2017 | Uzgodniono pozytywnie Ważność 2 lata |
| 17 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Warunki techniczne znak TT/2167/2017 – w zakresie przebudowanych wodociągów | 05.05.2017r. | Warunki ważne 1 rok. |
| 18 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Prolongata terminu warunków technicznych znak 004/TS5.SP/2018/TT-1 – w zakresie przebudowanych wodociągów | 24.04.2018r. | Warunki ważne 1 rok. |
| 19 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Uzgodnienie znak TT/5410/2017 – lokalizacja parkingu przy SUW | 01.09.2017r. | Warunki ważne 1 rok. |
| 20 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Prolongata terminu uzgodnienia znak 003/TS5.SP/2018/TT-1 – lokalizacja parkingu przy SUW | 20.04.2018r. | Warunki ważne 1 rok. |
| 21 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociągowej – pismo znak TT/6864/2017 | 23.11.2017r. | Uzgodniono pozytywnie. Ważność 1 rok |
| 22 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Uzgodnienie projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej – pismo znak TT/6864/2017 | 11.01.2018r. | Uzgodniono pozytywnie. Ważność 1 rok |
| 23 | Tauron | Warunki przyłączenia do sieci elektroener- getycznej znak WP/034324/2017/O06R02 – oświetlenie drogowe | 26.05.2017r. | Wykonać zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podania napięcia. Warunki ważne 2 lata od ich doręczenia. |
| 24 | Tauron | Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak WP/034325/2017/O06R02 – oświetlenie przejścia dla pieszych nr 1 | 26.05.2017r. | Wykonać zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podania napięcia. Warunki ważne 2 lata od ich doręczenia. |
| 25 | Tauron | Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak WP/034326/2017/O06R02 – oświetlenie przejścia dla pieszych nr 2 | 26.05.2017r. | Wykonać zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podania napięcia. Warunki ważne 2 lata od ich doręczenia. |
| 26 | Tauron | Pismo dot. naniesienia uzbrojenia elektroenergetycznego oraz wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej znak TD/OBB/OME/2017-05-19/0000014 | 19.05.2017r. | Wykonać zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podania napięcia. Warunki ważne 2 lata. |
| 27 | Tauron | Warunki techniczne znak TD/OBB/OME/K/WT/MG/101/2017 (pismo znak TD/OBB/OME/2017-07-31/0000002) – usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej | 28.07.2017r. | 1. Wymagane odpłatne wyłączenie odpowiednich urządzeń energetycznych. 2. Ustalić nadzór służb energetycznych. 3. Tauron dokonuje odbioru robót zanikowych oraz końcowy odbiór techniczny. 4. Warunki ważne 2 lata. |
| 28 | TAURON | uzgodnienie projektu przebudowy sieci nN pismo nr TD/OBB/OME/2017-10-05/0000005 | 04.10.2017 | Bez uwag Ważność 2 lata tj. 28.07.2019 |
| 29 | Tauron | Warunki techniczne znak TD/OBB/SR/2018-04-04/0000001– usunięcie kolizji wydzielonej sieci oświetleniowej | 04.04.2018r. | 1. Ustalić nadzór służb energetycznych. 2. Tauron dokonuje odbioru robót zanikowych oraz końcowy odbiór techniczny. 3. Warunki ważne 2 lata |
| 30 | Tauron | Uzgodnienie projektu znak TD/OBB/SR/2018-04-04/0000002 – budowy oświetlenia | 04.04.2018r. | Uzgodnienie ważne 2 lata. |
| 31 | Urząd Miejski w Wiśle | uzgodnienie projektu budowy oświetlenia drogowego, pismo nr GK.7221.11.1.2017.KSZ | 10.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 32 | Zarząd Województwa Śląskiego | Pismo znak WDU/AWID/2221.5425/I-185/15332/14 – opinia połączenia odcinka kanalizacji deszczowej | 29.10.2014r. | Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajecie pasa drogowego. |
| 33 | Zarząd Województwa Śląskiego | uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej DW nr 942, pismo nr WD-U.6015.I-185.2014.AWID.21459.17 | 20.12.2017 | Uzgodniono pozytywnie |
| 34 | WISPOL | Pismo – opinia lokalizacji przystanku autobusowego | 17.03.2015r. |  |
| 35 | Starosta Cieszyński | Pozwolenie wodnoprawne znak WS.6341.139.2017 | 30.11.2017r. |  |
| 36 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Opinia pozytywna rozwiązań technicznych znak UW-5190-Włu/31/882/17/22369 | 08.12.2017r. | Pozytywna opinia przedstawionego rozwiązania technicznego. Roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z doświadczeniem w budownictwie hydrotechnicznym lub melioracyjnym |
| 37 |  | Pismo znak WB.6743.139.2017 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych remontu mostu | 28.02.2017r. |  |
| 38 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Uzgodnienie znak TT/923/2016 – pozytywna opinia projektu remontu mostu | 15.03.2016r. | Przed przystąpieniem do prac remontowych, Wykonawca robot zobowiązany jest do przedłożenia projektu zabezpieczenia istniejącej kanalizacji podwieszonej do obiektu mostowego. Warunki ważne 1 rok. |
| 39 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Pismo znak TT/1521/2017 – prolongata uzgodnienia znak TT/923/2016 | 05.05.2017r. | Warunki ważne 1 rok. |
| 40 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Pismo znak 005/TS.5/SP/2018/TT-1 – prolongata uzgodnienia znak TT/923/2016 | 24.04.2018r. | Warunki ważne 1 rok. |
| 41 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Pismo znak ZU-5190-Wł/17/360/13/4133 – opinia dot. remontu mostu | 27.02.2013r. | 1. Roboty prowadzić pod nadzorem Kierownika nadzoru Wodnego w Wiśle Czarne. 2. Zapewnić uczestnictwo w odbiorze końcowym. 3. Zabezpieczyć koryto rzeki Wisły przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami powstałymi w trakcie prowadzenia robót. |
| 42 | Starosta Cieszyński | Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu znak WKT.7121.264.2017 | 12.12.2017r. | 1. Wymagany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu – do 12.12.2018r. 2. Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu – 30.06.2019r. |
| 43 | Starosta Cieszyński | Pismo znak WKT.7121.249.2017 – zmiana terminów w zatwierdzeniu znak WKT.7121.264.2017 | 17.01.2018r. | Wymagany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu – przed dniem 12.12.2018r. |
| 44 | Starosta Cieszyński | Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu znak WKT.7121.249.2017 | 01.12.2017r. | Wymagany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – do 01.12.2018r. |
| 45 | Starosta Cieszyński | Pismo znak WKT.7121.264.2017 – zmiana terminów w zatwierdzeniu znak WKT.7121.249.2017 | 17.01.2018r. | Wymagany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 15.12.2019r. |
| 46 | Województwo Śląskie | Zatwierdzenie organizacji ruchu znak KT-RIR.8022.792.2017.IRL | 03.01.2018r. | Wymagany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – do 31.12.2018r. |
| 47 | Województwo Śląskie | Zatwierdzenie organizacji ruchu znak KT-RIR.8022.233.2018.WYR (zmiana zatwierdzenia znak KT-RIR.8022.792.2017.IRL) | 10.05.2018r. | Wymagany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – do 31.12.2019r. |
| 48 | LP Nadleśnictwo Wisła | opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr S.2210.1.2017 | 30.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 49 | Burmistrz Miasta Wisła | opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr GK.7221.11.2017.KSZ | 10.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 50 | Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie | opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr R-5219/17 | 23.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 51 | PZDP w Cieszynie | opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr PZDP/5420/234/3761/2017 | 26.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 52 | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr Rd-II-5321-2722/3738/17 | 09.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 53 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr WIR.6022.595.2017.PRYB.16652.17 | 12.10.2017 | Opinia z uwagami |
| 54 | Starostwo Powiatowe w Cieszynie | opinia dot. tymczasowej organizacji ruchu, pismo nr WKT.7121.215.2017 | 24.10.2017 | Opinia w zakresie dróg powiatowych i gminnych Opinia pozytywna |
| 55 | LP Nadleśnictwo Wisła | opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr S.2210.1.2017 | 30.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 56 | Burmistrz Miasta Wisła | opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr GK.7221.12.2017 | 17.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 57 | Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie | opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr R-4912/17 | 12.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 58 | PZDP w Cieszynie | opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr PZDP/5420/215/3474/2017 | 05.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 59 | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr Rd-II-5321-2988/4052/17 | 31.10.2017 | Opinia pozytywna |
| 60 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | opinia dot. stałej organizacji ruchu, pismo nr WIR.6022.594.2017.PRYB.16653.17 | 12.10.2017 | Opinia z uwagami |