Załącznik do uchwały nr 811/ZP/III/10

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

Aneks nr 1

PROGRAM   NAPRAWCZY   -  aktualizacja na 2010 rok

| Lp | RODZAJ ZADANIA | TERMIN REALIZACJI | SZACUNKOWY KOSZT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeniesienie sali terapii zajęciowej na parter z dostosowaniem pomieszczenia | Maj 2010 | 6 000 |
| 2. | Przeniesienie mieszkanek z pokoju ze schodami na parter z dostosowaniem pomieszczenia | Maj 2010 | 5 000 |
| 3. | Wykonanie kompletnego węzła sanitarnego w pokoju na najwyższej kondygnacji z przeznaczeniem dla 3 osób | Maj 2010 | 5 000 |
| 4. | Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych zgodnie z wymogami P.poż | Maj 2010 | 8 000 |
| 5. | Wykonanie posadzek na drogach ewakuacji zgodnie z wymogami P.poż | Maj / Czerwiec 2010 | 8 000 |
| 6. | Zamknięcie klatki schodowej przez zamontowanie odpowiednich drzwi zgodnie z wymogami P.poż | Czerwiec/Lipiec 2010 | 14 000 |
| 7. | Przebudowa dwóch pomieszczeń ze schodami ,wykonanie podjazdu wewnętrznego i wydzielenie dwóch pokoi dwuosobowych | Sierpień /Wrzesień 2010 | 16 000 |
| 8. | Przeniesienie gabinetu medycznej pomocy doraźnej na parter | Wrzesień/Październik 2010 | 4 000 |
| 9. | Likwidacja drobnych barier architektonicznych ,montaż brakujących drzwi itp. | Wrzesień / Październik2010 | 4 000 |