STAROSTWO POWIATOWE

W CIESZYNIE

Raport z wykonania

Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Cieszyńskiego

za lata 2009-2010

Cieszyn, czerwiec 2011r.

Opracowanie:

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

ul Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Współpraca i udostępnienie materiałów:

Gmina Brenna

Gmina Chybie

Gmina Cieszyn

Gmina Dębowiec

Gmina Goleszów

Gmina Hażlach

Gmina Istebna

Gmina Strumień

Gmina Ustroń

Gmina Wisła

Gmina Zebrzydowice

Instytucje działające na terenie powiatu cieszyńskiego

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

dziękuje samorządom gminnym powiatu cieszyńskiego

oraz instytucjom działającym na terenie powiatu

za zaangażowanie we współtworzeniu niniejszego dokumentu.

Starosta Cieszyński

Czesław Gluza

SPIS TREŚCI

1. Wstęp...................................................................................................................	…….	str. 4

1.1. Cel i zadania opracowania........................................................................................	str. 4

1.2. Podstawa formalno-prawna opracowania.................................................................  	str. 4

1.3. Metodyka sporządzenia opracowania.......................................................................	str. 4

1.4. Materiały źródłowe...................................................................................................	str. 5

2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego w latach 
2009-2010............................................................................................................................	str. 6

2.1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.......................................................................	str. 6

2.1.1. Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem

obszarów Natura 2000.....................................................................................................	str. 6

2.1.2. Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin.....................................................	str. 7

2.1.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów.......................................................	…….	str. 7

2.2. Poprawa jakości środowiska, racjonalne korzystanie z zasobów przyrody

zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii………………………………	str. 8

2.2.1. Ochrona wód ……………………………………………………………………	str. 8

2.2.2. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i obciążenia środowiska odpadami	str. 8

2.2.3. Ochrona powietrza………………………………...................................................	str. 9

2.2.4. Zrównoważony rozwój turystyki………………………………………………….. str.10

2.2.5. Ochrona przed hałasem i szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych........	str.11

2.3. Edukacja ekologiczna, monitoring i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego..........	str.11

2.3.1. Edukacja ekologiczna.............................................................................................	str.11

2.3.2. Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami..............	str.12

3. Zadania realizowane przez lata 2009-2010 (tabele)............................................	……..	str.13

Tabela 1. Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem

obszarów Natura 2000 ......................................................................................................	str.13

Tabela 2. Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin......................................	……..	str.23

Tabela 3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów...........................................................	str.26

Tabela 4. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych-racjonalna gospodarka wodno-ściekowa............................................................................................................................	str.29

Tabela 5. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i obciążenia środowiska odpadami………………………………………………………………………………….	str.37

Tabela 6. Ochrona powietrza – ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii……………………………………………………………………………………..	str.49

Tabela 7. Zrównoważony rozwój turystyki ………….....................................................	str.61

Tabela 8. Ochrona przed hałasem i szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych...	str.64

Tabela 9. Edukacja ekologiczna.........................................................................................	str.66

Tabela 10. Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.........	str.71

4. Podsumowanie i wnioski..............................................................................................	str.75

1. Wstęp

1.1. Cel i zadania opracowania

Celem sporządzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego jest realizacja ustawowo nałożonego obowiązku, zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r., Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.).

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2004-2007                         z perspektywą długoterminową na lata 2016 został przyjęty Uchwałą nr XIV/128/03 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2004-2007 oraz celów długoterminowych 
do roku 2016.

W 2007 r. został sporządzony pierwszy raport z wykonania Programu, obejmujący lata 2004-2006 i przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu.

W 2008 r. sporządzono Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015, która została przyjęta Uchwałą nr XXVI/224/08 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2008 r.

W 2009 r. sporządzono drugi Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Cieszyńskiego, który Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przedłożył Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Dokument odnosił się do lat 2007-2008 obejmując zadania Programu Ochrony Środowiska i jego Aktualizacji.

Niniejszy raport sporządzony jest za lata 2009-2010 i jest z kolei trzecim raportem                          z tego zakresu.

1.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą, organ wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza powiatowy program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki ekologicznej państwa. Program uchwala Rada Powiatu, natomiast co 2 lata organ wykonawczy powiatu sporządza raport z wykonania programu, który przedstawia Radzie Powiatu.

1.3. Metodyka sporządzenia opracowania

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego sformułowano 3 cele długoterminowe, o charakterze stałych dążeń i perspektywie osiągnięcia poza rokiem 2015, które są priorytetem. Stawiane sobie cele to: 1) ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 2) poprawa jakości środowiska, racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz zrównoważone wykorzystywanie materiałów wody i energii, 3) edukacja ekologiczna, monitoring i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.

Niniejszy raport obejmuje lata 2009-2010 i jest sprawozdaniem z realizacji celów określonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 
na lata 2008-2011, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015. W rozdziale 2 niniejszego opracowania starano się przybliżyć tematycznie osiągnięcia oraz dążenia prośrodowiskowe mające miejsce w powiecie cieszyńskim w okresie sprawozdawczym. Natomiast w rozdziale 3 w formie tabelarycznej przedstawiono zbiór działań inwestycyjnych, przedsięwzięć, inicjatyw, podejmowanych przez samorządy powiatu cieszyńskiego, instytucje oraz stowarzyszenia działające  na rzecz ochrony środowiska.

Zadania te podzielone są w układzie:

- zadania własne (W) – poprzez te zadania należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości przez Starostwo,

- zadania koordynowane (K) – pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć zadania, związane z ochroną środowiska, które będą realizowane przez Starostwo lecz nie finansowane. Zadania będą finansowane ze środków przedsiębiorstw, instytucji, gmin oraz 
ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego,

- zadania we współpracy (Ws) – Starostwo będzie uczestniczyć finansowo w realizacji tych zadań wspólnie ze wskazanymi Partnerami.

1.4. Materiały źródłowe

Materiał wyjściowy do sporządzenia niniejszego raportu stanowią:

1) informacje pozyskane z Gmin powiatu i instytucji z terenu powiatu cieszyńskiego 
w oparciu o nadesłane ankiety,

2) materiały i informacje Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego,

3) „Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Cieszyńskiego wg danych za rok 2009, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej,

4) „Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu cieszyńskiego wg danych za rok 2010”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej,

5) „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu cieszyńskiego za rok 2009”,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie,

6) „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie,

7) informacje Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące powiatu cieszyńskiego za lata 2009 i 2010,

8) Projekt „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego”  Starostwo Powiatowe Cieszyn 2009-2010.

2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego w latach 2009-2010

Dla wykazania zakresu wykonania zadań w latach 2009-2010, przyjętych                                                                     w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego posłużyły informacje zebrane w formie ankiet tabelarycznych od Gmin powiatu cieszyńskiego, jak również posłużyły informacje pochodzące od instytucji, stowarzyszeń działających 
w powiecie cieszyńskim. Zakres materiałów podany jest w punkcie 1.4. W tabelach zamieszczonych w rozdziale 3 starano się zachować kolejność omawianych zagadnień, zgodnie z porządkiem przyjętym  w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego.

Efekty realizacji celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego

3.1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

3.1.1. Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem

obszarów Natura 2000

Tworzenie sieci Natura 2000 jest podstawowym zadaniem w UE, w dziedzinie ochrony przyrody, w którym powiat cieszyński ma swój udział.

W latach 2009-2010 w powiecie cieszyńskim trwały prace prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, z udziałem Gmin powiatu cieszyńskiego oraz społeczności lokalnej, nad projektem Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły (obszar ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r.                        w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000).

Natomiast obszary: Beskid Śląski (ochrona zbiorowisk roślinnych), Kościół w Górkach Wielkich (ochrona nietoperzy), Pierściec (ochrona nietoperzy), Cieszyńskie Źródła Tufowe (ochrona czynnych tufów wapiennych), w okresie sprawozdawczym, stanowią obszar proponowany, zatwierdzony w 2008r. przez Komisję Europejską.

Najważniejszą zasadą odnoszącą się do obszarów Natura 2000 jest zakaz podejmowania działań pogarszających stan środowiska na tych obszarach. Z uwagi na to, 
iż zasada ta obowiązuje na już ustanowionym obszarze, jak również na projektowanych obszarach Natura 2000, w latach sprawozdawczych następował proces wprowadzania odpowiednich zapisów dotyczących Natury 2000 w gminnych studiach uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu cieszyńskiego W roku 2009 prace dotyczyły projektu Studium dla Gminy Chybie oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Strumień oraz Gminy Skoczów. W roku 2010 Naturę 2000 uwzględniano w  zapisach studium dla Gminy Istebna oraz dla planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów, Hażlach 
i Strumień.

W latach 2009-2010 na terenie powiatu cieszyńskiego prowadzono działania na rzecz czynnej ochrony przyrody, polegających głównie na monitoringu i inwentaryzacji występowania cennych gatunków roślin i zwierząt, między innymi w ramach projektu                       „Optymalizacja wykorzystania zasobów Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju                        w Karpatach”, który jest realizowany w latach 2007-2011 przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Wykaz przedsięwzięć z w/w zakresu ujęty jest w tabeli 1.

3.1.2. Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin

Ochrona powierzchni ziemi dotyczy ochrony ukształtowania powierzchni ziemi,                 w tym również dotyczy ochrony przed zjawiskami osuwiskowymi oraz ochrony gruntów przed degradacją.

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu cieszyńskiego, kontynuowany jest rządowy projekt „SOPO” System Osłony Przeciwosuwiskowej w ramach którego obecnie została przeprowadzona inwentaryzacja osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi  dla gmin Skoczów, Istebna, Goleszów i Hażlach. W następnych latach powstaną mapy dla pozostałych gmin powiatu, a zakończenie prac przewidywane jest na rok 2016.

W związku z licznymi osunięciami ziemi jakie miały miejsce w obrębie naszego powiatu w I półroczu 2010r. jako następstwo nawalnych deszczy, na zlecenie Starosty oraz Wójtów Gmin i Burmistrzów Miast, dokonano szczegółowego rozpoznania wybranych osuwisk w miejscowościach: Leszna Górna (1 osuwisko), Godziszów (1 osuwisko), Międzyświeć 
(1 osuwisko), Cieszyn (2 osuwiska), Hażlach (1 osuwisko), Kaczyce Dolne (1 osuwisko) i Marklowice Górne (1 osuwisko). Rozpoznane osuwiska, zgodnie z obowiązującym prawem, na wniosek Wójtów Gmin i Burmistrzów Miasta zostały ujęte w prowadzonym przez Starostę rejestrze osuwisk.

Racjonalne korzystanie ze złóż kopalin polega na prowadzeniu eksploatacji kopalin             w sposób nie dopuszczający do naruszenia równowagi w ekosystemie. W latach 2009-2010 Starosta Powiatu Cieszyńskiego wydał 1 koncesję geologicznych na eksploatację złoża torfu w miejscowości Zabłocie, gm. Strumień. Warunki koncesji narzucają prowadzenie eksploatacji w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska.

Wykaz przedsięwzięć z w/w zakresu ujęty jest w tabeli 2.

3.1.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

W powiecie cieszyńskim, w okresie sprawozdawczym, racjonalną gospodarkę leśną prowadzono na 28 360ha lasów, z czego w administracji Lasów Państwowych jest 20 216 ha, natomiast 7 820 ha lasów pozostaje we własności osób fizycznych i prawnych.

Racjonalna gospodarka leśna prowadzona przez służby leśne jak i właścicieli prywatnych lasów w latach 209 - 2010 pozwoliła na opanowanie gradacji szkodników drzew iglastych, w tym kornika drukarza i opieńki występujących klęskowo w latach 2003-2007,                               w szczególności w roku 2006 z powodu upalnego i bezdeszczowego lata. W okresie sprawozdawczym, w porównaniu z rokiem 2007-2008, pozyskanie drewna z lasów prywatnych spadło o około 50% i osiągnęło w 2009 roku poziom 35795 m3, natomiast w roku 2010 ilość pozyskanego drewna wynosiła 33802m3. W ślad za cięciami sanitarnymi wprowadzano do drzewostanu jodłę i buka, dostosowując dobór gatunków do warunków siedliskowych jakie dominują w Beskidach.

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się wg planu urządzenia lasu.

Staraniem Starosty Cieszyńskiego w roku 2009, z udziałem dotacji z WFOŚiGW                               w Katowicach, sporządzono dokumentację urządzeniową dla 894 ha lasów Gminy Ustroń. Natomiast w roku 2010 wykonano uproszczone Plany Urządzenia Lasu obejmujące powierzchnię 3057 ha dla Gminy Wisła.

W roku 2010 podjęto prace przygotowawcze dla zlecenia sporządzenia uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla Gmin: Istebna, Cieszyn, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Zebrzydowice.

Szczegółowe informacje o podjętych przedsięwzięciach z w/w zakresu zawiera tabela 3.

3.2. Poprawa jakości środowiska, racjonalne korzystanie z zasobów przyrody zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

3.2.1. Ochrona wód

Okres sprawozdawczy przypada na podsumowanie dziesięciolecia obowiązywania Ramowej Dyrektywy Wodnej ( RDW), która weszła w życie w 2000r. oraz dwudziestolecia wdrażania Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Przepisy w/w aktów  transponowane do prawa wodnego stanowią  podstawę do działań                          w obszarze gospodarki wodnej, zmierzających do dalszej redukcji ilości ścieków powstających na terenie powiatu i należytego ich oczyszczania, jak również są podstawą 
do dalszych skutecznych działań ograniczających pobór wody, prowadzących do jej racjonalnego użytkowania.

W okresie sprawozdawczym Gminy powiatu cieszyńskiego prowadziły działania polegające na kontynuacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Natomiast Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., jako główny zakład dostarczający wodę mieszkańcom powiatu, wykonywały modernizację istniejącej sieci wodociągowej.

Do gmin powiatu cieszyńskiego posiadających oczyszczalnie komunalne dołączyła Gmina Chybie, która  od września 2010r. rozpoczęła budowę komunalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1100m3/d, z równoczesną budową kanalizacji. Zakończenie budowy planuje się na koniec 2011roku.

Natomiast, na dzień dzisiejszy w oczyszczalni ścieków w Cieszynie realizowany jest projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, który obejmuje zadania: rozdział kanalizacji w dzielnicach Cieszyna i modernizacja oczyszczalni. Na koniec 2013r. planowane jest zakończenie w/w prac.

Jednym z elementów zarządzania zasobami wodnymi jest system kontroli wykonywania pozwoleń wodnoprawnych. W okresie sprawozdawczym WIOŚ w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej przeprowadził kontrolę oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu. W roku 2009 skontrolowano 3 komunalne oczyszczalnie ścieków, gdzie 
nie wykazano przekroczeń warunków określonych w pozwoleniach wodno-prawnych 
w zakresie jakości odprowadzanych ścieków. Natomiast w 2010 roku przeprowadzono kontrolę 6 komunalnych oczyszczalni ścieków, gdzie 1 oczyszczalnia wprowadzała ścieki 
do wód z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodo prawnym.

Szczegółowe informacje o podjętych przedsięwzięciach w/w zakresu zawiera tabela 4.

3.2.2. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i obciążenia środowiska odpadami

W okresie sprawozdawczym w powiecie cieszyńskim nastąpił dalszy postęp                                         w  rozwoju systemu gospodarowania wytworzonymi odpadami w gminach. Dane zawarte                  w Raporcie z Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2009-2010 potwierdzają wzrost ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
a w ślad za tym spadek ilości wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów. Wzrosła również ilość wytworzonych                                    i zagospodarowanych na terenie naszego powiatu odpadów ulegających biodegradacji.                       Z Raportu wynika również, iż na terenie gmin powiatu cieszyńskiego, w okresie sprawozdawczym, były prowadzone akcje zbierania od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wzrosła również ilość punktów aptecznych odbierających przeterminowane leki oraz zużyty sprzęt medyczny.

W okresie sprawozdawczym wzrosło zaangażowanie gmin powiatu cieszyńskiego 
we wspieraniu finansowym mieszkańców w usuwaniu wyrobów azbestowych z prywatnych obiektów.

W 2009r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych, powodująca przekształcenie zakładów gospodarki komunalnej w  spółki prawa handlowego.

W 2010r. nastąpiły zmiany w ustawie o odpadach oraz rozporządzeniach, które zapoczątkowały składanie do Starosty Cieszyńskiego informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych przez placówki medyczne, gabinety stomatologiczne działające w powiecie cieszyńskim.

Natomiast Powiat Cieszyński w latach objętych sprawozdaniem współfinansował realizację działań Nadleśnictwa Ustroń oraz Nadleśnictwa Wisła związanych z usuwaniem odpadów  z lasów wzdłuż szlaków turystycznych, dróg, miejsc rekreacyjnych i rezerwatów przyrody.

Powiat Cieszyński w okresie sprawozdawczym po raz kolejny sfinansował realizację zadania związanego z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych takich jak odczynniki chemiczne oraz świetlówki  ze szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowy opis stanu gospodarki wytworzonymi i zagospodarowanymi na terenie powiatu cieszyńskiego odpadami określa Raport z realizacji Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2009-2010 będącym odrębnym opracowaniem .

Szczegółowe informacje o podjętych przedsięwzięciach w/w zakresu zawiera tabela 5.

3.2.3. Ochrona powietrza

W latach 2009-2010, podobnie jak w ubiegłym okresie sprawozdawczym zanieczyszczenie powietrza pozostawje nadal w związku z niską emisją, emisją przemysłową oraz emisją pochodzącą z ciągów komunikacyjnych, co po raz kolejny  zakwalifikowało powiat cieszyński do strefy „C”.

W okresie sprawozdawczym, zanieczyszczenia pyłem PM 10 pomiary nie wykazały przekroczeń w przypadku wartości średniorocznych. Natomiast w przypadku wartości 
24-godzinnych odnotowano, iż wartości te zostały w roku 2010 przekroczone 42 razy,  przy dopuszczalnej częstotliwości przekroczenia 35 razy, co wskazuje, iż w porównaniu do roku 2009 częstotliwość przekroczenia tych wartości wzrosła o 14%.

W okresie sprawozdawczym, w powiecie cieszyńskim, odnotowano również utrzymujące się  ponadnormatywne stężenie beno-α-pirenu oraz ozonu.

Utrzymywanie się powyższych parametrów w strefie „C”, a więc w strefie wymagającej działań naprawczych, jest powodem włączenia powiatu cieszyńskiego 
do realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego opracowanego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2001r. został przekazany w 2010r. Powiatowi Cieszyńskiemu w celu jego corocznego sprawozdawania 
od roku 2011.

Zakres szczegółowych działań podejmowanych w powiecie cieszyńskim  na rzecz ochrony powietrza przedstawia tabela 6.

3.2.4. Zrównoważony rozwój turystyki

W latach sprawozdawczych obserwuje się utrzymanie koniunktury turystycznej 
na obszarze powiatu cieszyńskiego. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
w powiecie cieszyńskim obejmowały m.in. wydawanie folderów promujących powiat cieszyński, współorganizację imprez turystycznych mających na celu promocję powiatu.

Zadanie wspierane było zarówno przez samorządy powiatu, jak również przez przedsiębiorców z branży turystycznej oraz przez gospodarstwa turystyczne i ich zrzeszenia.

W latach 2009-2010, w celu ochrony środowiska, zmniejszenia antropopresji związanej                     z ruchem turystycznym prowadzono działania:

-organizowanie zwiedzania rezerwatów przyrody z udziałem przewodnika,

-utrzymywanie oraz tworzenie nowych tras rowerowych, ścieżek przyrodniczych, spacerowych,

-edukowanie ekologiczne społeczności poprzez powszechny konkurs wiedzy o naszej przyrodzie prowadzony na łamach wydawnictw lokalnych.

-organizowanie imprez masowych z możliwością rodzinnego przebywania na łonie natury                  Piknik Leśny, Forum Rolnicze, Dni Rybactwa, Rajdy Rowerowe,

- kontynuowanie akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

Szczegółowe informacje o podjętych przedsięwzięciach z w/w zakresu zawiera tabela 7.

3.2.5. Ochrona przed hałasem i szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych

W 2010 r. badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego prowadzone były 
na terenie miasta Skoczowa (skrzyżowanie ulic: Górny Bór i Mickiewicza – teren Domu Opieki dla dzieci „ Caritas” oraz skrzyżowanie ulic Objazdowej i Mickiewicza). Wyniki pomiarów wskazują, iż przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w obu badanych punktach, zarówno w porze dnia jak i w porze nocy. W 2009r. WIOŚ nie prowadził monitoringowych pomiarów hałasu w środowisku na terenie naszego powiatu. Zaznaczyć należy, iż w świetle przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, zapewnienie ochrony przed emisją ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego spoczywa na zarządzającym drogą.

W okresie sprawozdawczym Starosta Cieszyński wydał decyzje określające dopuszczalną emisję hałasu dla dwóch zakładów przemysłowych zlokalizowanych w mieście Cieszyn oraz mieście Skoczów.

W gminach powiatu cieszyńskiego, dla potrzeb społeczności lokalnych, prowadzono działania związane z urządzaniem zieleni izolacyjnej,  parkowej, w tym również w układzie transgranicznym.

Realizacja zadań z zakresu ochrony przed nadmiernym działaniem pól elektromagnetycznych w latach 2009-2010 polegała na badaniach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Badania przeprowadzono                         w miejscowościach: Ustroń, Skoczów, Zebrzydowice, Brenna oraz Chybie. W żadnym                             z badanych punktów nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnej (7 Mv).

Szczegółowe informacje o podjętych przedsięwzięciach z w/w zakresu zawiera tabela 8.

3.3. Edukacja ekologiczna, monitoring i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

3.3.1. Edukacja ekologiczna

W latach 2009-2010 dostrzega się kontynuację pełnienia funkcji edukacyjnej przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, w tym przez Nadleśnictwo Ustroń                               i Nadleśnictwo Wisła. Ten fakt przejawia się w szerokim udostępnianiu lasów dla potrzeb turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Dla potrzeb edukacyjnych funkcjonuje                     w Ustroniu-Jaszowcu Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej z pełnym zapleczem hotelowo-szkoleniowym. Na terenie powiatu działa również Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej-Dzielcu, Muzeum świerka istebniańskiego w Wyrchczadeczce, Ośrodek Wolierowej Hodowli Głuszca wraz z Wolierą Pokazową oraz Karpacki Bank Genów wraz               z Muzeum Świerka w Nadleśnictwie Wisła.

W latach 2009-2010 z edukacji ekologicznej w Ośrodku w Istebnej skorzystało 
ok. 40 000 osób, natomiast w Nadleśnictwie Ustroń w procesie edukacji brało udział 
33 600 osób w 414 zajęciach.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że rok 2011, w którym sporządzono sprawozdanie jest Międzynarodowym Rokiem Lasu.

Wymiernym efektem wzrastającej świadomości ekologicznej oraz postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest ogólna akceptacja utrzymania powierzchni obszarów objętych ochroną przyrodniczą, wprowadzanie systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, akceptacja dalszego rozwoju systemów kanalizacji ściekowej  dla powiązania z  wodociągiem.

Dostrzec należy również, iż w okresie sprawozdawczym nastąpił poważny wzrost stosowania w obiektach użyteczności publicznej, jak i w obiektach mieszkalnych stosowania  urządzeń solarnych oraz innych rozwiązań z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wszechstronne informowanie o istniejących technologiach oraz pomocy finansowej oferowanej przez banki cieszyńskie powoduje wzrost zainteresowania społeczności powiatu cieszyńskiego wykorzystaniem energii odnawialnej w praktyce. Ten stan rzeczy został doceniony w 2010r. przez Związek Powiatów Polskich, gdzie w rankingu do którego przystąpiło 213 powiatów, Powiat Cieszyński zajął V miejsce w kraju m.in. z uwagi 
na stosowanie urządzeń solarnych w obiektach użyteczności publicznej na naszym terenie.

Szczegółowe informacje o podjętych przedsięwzięciach z w/w zakresu zawiera tabela 9.

3.3.2. Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

Monitoring środowiska i nadzwyczajnych zagrożeń na terenie powiatu cieszyńskiego jest prowadzony w ramach posiadanych uprawnień ustawowych przez:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

- Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczny

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prowadzone przez w/w jednostki działania zarówno kontrolne jak i monitoringowe (zapobiegawcze) są podstawą do podejmowania stosownych działań przez jednostki szybkiego reagowania, jak również samorządy na okoliczność prawdopodobieństwa, czy też zaistnienia zagrożenia zanieczyszczenia dla środowiska oraz zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zobowiązane ustawą, przedkładają coroczne informacje o stanie środowiska na terenie Powiatu Cieszyńskiego oraz informacje  o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu. Również w okresie sprawozdawczym 
w/w dokumenty zostały przedłożone właściwym organom Powiatu.

IMGW Państwowa Służba Hydrologiczno - Meteorologiczna w sposób ciągły prowadzi monitoring atmosfery i hydrosfery, w sytuacjach normalnych, jak i w stanie zagrożeń. 
Na terenie powiatu działa stały monitoring przeciwpowodziowy w ramach sieci posterunków opadowych IMiGW i posterunków wodowskazowych IMiGW i RZGW.

Na okoliczność wystąpienia szczególnych zagrożeń, zgodnie z wymogami ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym został opracowany, a następnie w dniu 24.03.2009r. zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego Plan Reagowania Kryzysowego Powiatu Cieszyńskiego.

Szczegółowe informacje o podjętych przedsięwzięciach z w/w zakresu zawiera tabela 10.

## Zadania realizowane przez lata 2009-2010

1. Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K / Ws | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy/Partnerzy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Wykorzystanie dokumentu „Waloryzacja zasobów województwa bielskiego” pod kątem określenia zasobów przyrodniczych powiatu cieszyńskiego | W | Starosta Powiatu | Zadanie wykonywane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - dokument wykorzystywany przy prowadzeniu procedur administracyjnych | - |
| Upowszechnienie informacji o obowiązkach spoczywających na posiadaczach zwierząt egzotycznych | W | Starosta Powiatu | Zadanie realizowane. Informacje udzielane są na życzenie zainteresowanych osób. Zadanie to jest wykonywane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego | - |
| Wspieranie inicjatyw dot. porządkowania (utrzymywania czystości) terenów leśnych i rekreacyjnych Wspieranie inicjatyw dot. porządkowania (utrzymywania czystości) terenów leśnych i rekreacyjnych c.d. | Ws | Samorząd Powiatu | Gmina Strumień - w latach 2007-2009 przeprowadzono Renowację Parku Miejskiego w Strumieniu - w roku 2009 powstały place zabaw w Zbytkowie oraz w Parku Miejskim w Strumieniu - w latach 2009-2010 prowadzono nasadzenia wokół szkół: Gimnazjum w Strumieniu, Szkoła Podstawowa w Zabłociu, Zespół Obsługi Szkół w Drogomyślu. Nadleśnictwo Ustroń Usuwanie śmieci i odpadów z lasów wzdłuż szlaków turystycznych, dróg, miejsc rekreacyjnych i rezerwatów Nadleśnictwo Wisła Porządkowanie terenów leśnych z odpadów Poprawa estetyki terenu źródliskowego rzeki Olzy | Gmina Strumień - koszt Renowacji Parku Miejskiego zrealizowanego przy udziale środków WFOŚiGW wyniósł 326 353,73 zł. - 55 719,99zł - 65 417,91zł Nadleśnictwo Ustroń Koszt całkowity 20.000 – w tym Finansowanie z PFOSiGW 5 000zł – 2009r., i 5 000 zł – 2010r. z budżetu powiatu Nadleśnictwo Wisła Koszt całkowity 20.000zł – w tym finansowanie z PFOŚiGW 5 000zł – 2009r. i 5000zł w 2010r. z budżetu powiatu Koszt całkowity 8 500 zł - w tym finansowanie z budżetu powiatu – 6 000zł – 2010r. |
| Doprowadzenie do właściwego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w celu przywrócenia obecności raka szlachetnego i błotnego wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi | K | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Powiat Cieszyński | Gmina Wisła Prowadzono inwestycje polegające na budowie nowych fragmentów sieci komunalnej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz uszczelnienia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Brenna Prowadzono kontrole gospodarki ściekowej, w tym nieruchomości położonych przy ciekach Gmina Goleszów Oddanie do użytku Kanalizacji sanitarnej w Puńcowie Etap III Gmina Strumień W zakresie rozbudowy kanalizacji: w 2009r. wykonano kanalizację przy ul. Towarowej Strumieniu: sieć Ø 200 PVC - 465m (277 808,20 zł), sieć Ø 160 PVC wraz z przyłączami – 267,5 m (60 712,15 zł), - w 2010r. wykonano kanalizację na ul. Kościelnej i Krótkiej Strumieniu Ø 200 PVC – 168,10m oraz Ø 160 PVC – 67,5 m, | Gmina Wisła – 6 244 409,00 zł Gmina Goleszów - 3 289 589,42 zł Gmina Strumień - łącznie: 338 520,35 zł - 146 908,15zł |
| „Program restytucji głuszca” Wolierowa hodowla głuszców w Nadleśnictwie Wisła | K | Samorządy Gmin, Nadleśnictwo Wisła | Nadleśnictwo Wisła Wolierowa Hodowla Głuszców przyniosła następujące efekty: w roku 2009 odchowano 83 głuszce, z czego na terenie Beskidu Śląskiego uwolniono 70 sztuk, 5 sztuk przekazano do Nadleśnictwa Nawojowa, reszta zasiliła stado podstawowe Hodowli. W 2010 roku odchowano 94 głuszce z czego w Beskidzie Śląskim uwolniono 64 sztuki, 20 sztuk uwolniono na terenie Nadleśnictw Nawojowa i Ruszów, reszta zasiliła stado podstawowe w Hodowli. Nadleśnictwo Wisła otrzymało dotację z Ekofunduszu w ramach zadania „Ochrona głuszca i cietrzewia oraz ich biotopów w Karpatach Zachodnich – etap II w Nadleśnictwach Wisła, Węgierska Górka, Jeleśnia i Ujsoły”. W jej ramach w 2009 roku zrealizowano patrole inwentaryzacyjno-ochronne, redukcję drapieżników – kun i lisów, prace terenowe i zabiegi mające na celu poprawę warunków występowania głuszców (wykonanie czyszczeń wczesnych i późnych na powierzchni 240 ha), wybudowano również wolierę adaptacyjną dla piskląt. Oprócz tego sporych nakładów własnych wymagała codzienna hodowla głuszców. | Nadleśnictwo Wisła - Zadania wykonane w ramach dotacji z Ekofunduszu: środki własne 310 000 zł, dotacja 140 000 zł (łącznie 450 000 zł). Utrzymanie Wolierowej Hodowli Głuszców w latach 2009-2010 to koszt 500 000 zł. |
| „Program restytucji pstrąga” | K | RZGW, Wojewoda, Samorządy Gmin | - |  |
| Restytucja innych gatunków roślin i zwierząt cennych ze względów przyrodniczych | K | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, PZW, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | W ramach Ogólnopolskiego Programu PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń i Wisła prowadzą działania mające na celu restytucję cisa do lasów powiatu cieszyńskiego. Materiał pozyskiwany jest z ekosystemu „Zadni Gaj” w Cisownicy. |  |
| Rozpropagowanie wśród Gmin informacji dotyczących posiadanych w powiecie form ochrony przyrody oraz krajobrazu | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Organizacje pozarządowe | Gmina Brenna W związku z wydaną Publikacją „Pomniki Przyrody Gminy Brenna. Górki Wielkie i Górki Małe” publikację udostępniano wszystkim zainteresowanym, w tym z terenu powiatu cieszyńskiego (obecnie w Gminie ochronie prawnej podlega 54 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej). Dodatkowo w roku 2009 wydano tożsamą Publikację dla miejscowości Brenna, którą także udostępniano wszystkim zainteresowanym. Gmina Goleszów Mapa Gminy Goleszów Gmina Ustroń Rozpropagowanie Przyrodników Ustrońskich wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców. | Gmina Ustroń - 9.600,00 zł |
| Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii lobbingowej na rzecz ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Organizacje pozarządowe | Gmina Ustroń Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej –koło nr.15 realizują wspólnie z młodzieżą projekt pt” Bociany integrują” |  |
| Określenie pożądanego stylu zabudowy w powiecie, wyznaczenie norm architektonicznych – opracowanie standardów urbanistyczno-architektonicznych – w ramach planów rozwoju z uwzględnieniem charakterystyki urbanistycznej poszczególnych gmin | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin | Gmina Wisła Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Brenna Gmina Brenna pokryta jest w 99 % planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna , które określają normy architektoniczne. (dla całej Gminy obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Gmina Goleszów Zgodnie z obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Istebna - Stosowne zapisy w MPZP na bieżąco Gmina Strumień Dokonywane przez Gminę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego są prowadzone z uwzględnieniem zasad i standardów kształtowania; wprowadzane do planów zmiany są każdorazowo uzgadniane ze Starostwem Powiatowym Gmina Dębowiec Stosowne zapisy w MPZP na bieżąco Gmina Ustroń W miejskim planie przestrzennego zagospodarowania -2008 r |  |
| „Dzikie życie w mieście”. Tworzenie obszarów ochronnych na terenach miast. Opracowanie założeń projektowych i rozdysponowanie ich pośród gmin powiatu | K | Samorządy Gmin | Gmina Ustroń - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania-2008 |  |
| Promowanie projektów z zakresu ochrony i renaturyzacji ekosystemów | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Nadleśnictwa Ustroń i Wisła, Organizacje pozarządowe | Nadleśnictwo Wisła Projekt REW-BE-LAS: „Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji”, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach:Pierwszej Osi Priorytetowej: Rozwój Infrastruktury Transgranicznej Tematu 2: Infrastruktura Ochrony Środowiska Nadleśnictwo Ustroń W ramach prowadzenia działań edukacyjnych podczas 414 różnych zajęć dla 33,6 tys. osób | Nadleśnictwo Wisła - Koszt renaturyzacji siedlisk przez przebudowę zniekształconych drzewostanów w latach 2009-2010 wyniósł 3,8 mln zł, z czego dotacja w ramach projektu REW-BE-LAS wyniosła 2,4 mln zł. Nadleśnictwo Ustroń Koszty działalności edukacyjnej 370.4 000,00. zł. |
| Upowszechnienie informacji na temat obszarów systemu NATURA 2000 w powiecie oraz zasad funkcjonowania systemu Upowszechnienie informacji na temat obszarów systemu NATURA 2000 w powiecie oraz zasad funkcjonowania systemu c.d. | Ws | Wojewoda, Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Nadleśnictwa Ustroń i Wisła, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Organizacje pozarządowe | Gmina Wisła Wizyta przedstawicieli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z prelekcją na temat Natury 2000 Nadleśnictwo Wisła Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk a także gatunków priorytetowych Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Wisła z 2007 roku ma wpływ na planowanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenach objętych obszarem Natura 2000 Beskid Śląski. Dzięki temu posiadamy również dodatkowe informacje o zniekształceniu drzewostanów na cennych siedliskach. Drzewostany te obecnie podlegają przebudowie. Gmina Chybie W „Eko gazecie” – lokalnym piśmie na rzecz ochrony środowiska Gminy Chybie, które ukazuje się raz na kwartał jako dodatek do „Nowej Formacji” pojawiły się między innymi artykuły dotyczące Specjalnego Obszaru Ochrony NATURA 2000 Dolina górnej Wisły, w skład którego obszaru wchodzi Gmina Chybie oraz opis pomników przyrody naszej Gminy. Nadleśnictwo Ustroń W ramach prowadzenia działań edukacyjnych podczas 414 różnych zajęć dla 33,6 tys. osób | Gmina Chybie: - Druk Eko-gazety w 2009r. – 2 268,40 zł - Druk Eko-gazety w 2010 r. – 3 163,95 zł . |
| Opracowanie "Planów ochrony obszarów NATURA 2000" | K | Wojewoda, Samorząd Powiatu, Nadleśnictwo Ustroń, | Gmina Istebna Wstępny Plan był przedkładany na sesji RG w 2008 r. Gmina Dębowiec Plan był przedkładany na sesji RG w 2008 r. Nadleśnictwo Ustroń Udział merytoryczny w opracowaniu Planów ochrony obszarów NATURA 2000 |  |
| Uwzględnienie w planowaniu przestrzennym równowagi przyrodniczej istniejących ekosystemów jako warunków funkcjonowania obszarów NATURA 2000 | K | Samorządy Gmin w obszarach NATURA 2000, gospodarstwa rybackie, Nadleśnictwo Ustroń, Wisła, mieszkańcy, Powiat Cieszyński, | Gmina Wisła – Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nadleśnictwo Wisła Opiniowanie na etapie studium, projektu planu i planu (Gmina Istebna, Miasto Wisła) Gmina Brenna Obszar Natury 2000 uwzględniony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględniany jest w sukcesywnie opracowywanych planach Gmina Goleszów W Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Dzięgielów, Cisownica, Leszna Górna Gmina Istebna Na bieżąco Gmina Strumień Gmina Strumień posiada plan zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze, przyjęty przed wprowadzeniem Natury 2000, w ramach dokonywanych zmian w planie uwzględniane są ograniczenia dot. obszarów Natura 2000, zmiany te są każdorazowo uzgadniane z RDOŚ Gmina Dębowiec Na bieżąco Nadleśnictwo Ustroń Ewidencja siedlisk cennych przyrodniczo i dostosowanie gospodarki leśnej do potrzeb ochronnych |  |
| Propagowanie ekologicznego kierunku rozwoju rolnictwa na terenie obszaru NATURA 2000 | K | Wojewoda, Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ARiMR | Gmina Strumień Informacje dot. możliwości uzyskania dodatkowych dopłat z tytułu uprawy w Obszarze Natura 2000 można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strumieniu podczas dyżurów pełnionych przez pracownika ODR ARiMR Spotkania informacyjno-promocyjne na terenach Gmin oraz w biurze Powiatowym ARiMR dot. możliwości przystąpienia do „Programu Rolno środowiskowego w ramach PROW 2007-2013” Gmina Ustroń Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadził szkolenia dla rolników dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem programu rolno środowiskowego i wypełnianie wniosków rolno środowiskowych i sporządzania planów działalności rolno środowiskowej | ARiMR – Brak środków – prace realizowane w ramach obowiązków służbowych |
| Sporządzenie "Planu ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego" | K | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewoda, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin Nadleśnictwa Ustroń i Wisła, organizacje pozarządowe, placówki naukowe | Nadleśnictwo Wisła W latach 2009-2010 nie sporządzono planu ochrony PK PKZ Żywiec 2009 r. – prace związane z projektem planu ochrony i rozporządzenia; 2010 r. – prace związane z opracowywaniem projektu planu ochrony z uwzględnieniem zmian Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Nadleśnictwo Ustroń Przed 2009 r. |  |
| Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) na terenie Powiatu | K | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Samorząd Powiatu, Samorząd Gminy Brenna, Nadleśnictwo Ustroń | Gmina Brenna Uchwałą Rady Gminy Brenna nr XLII/373/10 z dnia 28 października 2010 r ustanowiono zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Góra Bucze” w gminie Brenna. |  |
| Dążenie do stworzenia spójnej na poziomie powiatu strategii zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ochrony środowiska, zawierającej określenie stref działań gospodarczych, rolniczych, przyrodniczych na terenie powiatu ze względu na obszary chronione, w tym NATURA 2000 | K | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Nadleśnictwo Wisła i Ustroń, organizacje pozarządowe | Gmina Istebna Plany Miejscowe przedkładane są w fazie opracowania przedkładane do uzgodnień Gmina Dębowiec Plany Miejscowe przedkładane są w fazie opracowania do uzgodnień Nadleśnictwo Ustroń Bieżące opiniowanie i składanie wniosków do Planów Przestrzennego Zagospodarowania Gmin |  |

2. Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K / Ws | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Wykonanie badań geologicznych terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo na okoliczność ewentualnego wystąpienia zjawisk osuwiskowych Wykonanie badań geologicznych terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo na okoliczność ewentualnego wystąpienia zjawisk osuwiskowych c.d. | Ws | Starosta Powiatu, Samorządy Gmin | Powiat Cieszyński Zostały wykonane w ramach projektu SOPO i przekazane przez PIG-PIB władzom samorządowym „mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” gmin Skoczów, Hażlach, Goleszów, Istebna, Opracowano karty dokumentacyjne osuwisk która uaktywniły się w wyniku nawalnych deszczy w miesiącu maj-czerwiec 2010r. Gmina Brenna – Gmina posiada w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone tereny zagrożone procesami osuwiskowymi, dodatkowo w części mpzp znajdują się zapisy: „każdą inwestycje budowlana należy poprzedzić dokumentacją geologiczno-inżynierską określającą możliwości zabudowy” oraz „..obowiązuje sporządzenie opinii geotechnicznej określającej warunki posadowienia obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach szczególnych” Gmina Goleszów Monitoring w 2011 roku Gmina Istebna Prace wykonano i opublikowano w 2010 r. Katalog Osuwisk , który jest uwzględniany przy opracowywaniach MPZP Gmina Strumień Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu osuwiskowe są zlokalizowane w Pruchnej, w przypadku planowanych inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej określającej warunki posadowienia obiektów budowlanych. Gmina Zebrzydowice Wykonano badania 2 miejsc osuwiskowych | Powiat Cieszyński Badania finansowane w ramach rządowego programu SOPO Karty dokumentacyjne zostały sfinansowane ze środków Skarbu Państwa wyasygnowanych na cel usuwania skutków powodzi Gmina Zebrzydowice – 50 000,00 zł |
| Racjonalne korzystanie ze złóż kopalin w sposób nie dopuszczający do naruszenia równowagi w ekosystemie | W | Powiat, podmioty gospodarcze | Zadanie realizowane na bieżąco poprzez koncesjonowanie działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym wydano 1 koncesję na eksploatację kopaliny pospolitej (złoże torfu w miejscowości Zabłocie). |  |
| Urządzanie zieleni śródmiejskiej na terenie użytkowanym przez Starostwo i jego jednostki | W | Powiat | Zadanie realizowane w miarę możliwości finansowych |  |
| Urządzenie zieleni przy drogach powiatowych | W | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych | Działania polegające na cięciach sanitarnych drzew, usuwanie drzew, krzewów będących w złym stanie zdrowotnym. Zadania dofinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie. |  |
| Wykonywanie badań jakości gleb na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska po ukazaniu się rozporządzenia w tej sprawie | W | WIOŚ, gminy | Wykonywanie w ramach państwowego monitoringu środowiska przez WIOŚ. |  |
| Zalesianie gruntów na podstawie ustawy o lasach | K | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Samorząd Powiatu, Użytkownicy terenów, Nadleśnictwo Wisła i Ustroń | Nadleśnictwo Wisła Brak zainteresowania ze strony mieszkańców zalesianiem gruntów porolnych w ramach PROW 2007-2013 na terenie Nadleśnictwa Wisła. ARiMR Udostępnienie broszur i ulotek informacyjnych oraz udzielanie informacji dot. możliwości zalesienia gruntów w ramach PROW 2007-2013 |  |

3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K / Ws | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Inicjowanie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki leśnej | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin | Gmina Brenna Szeroki zakres działań edukacyjnych podejmowany jest przez placówki oświatowe z terenu Gminy, np. prelekcje o ochronie środowiska beskidzkich lasów, dokarmianie dzikich zwierząt, spotkania z leśnikiem itp. Gmina Istebna W ramach Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej |  |
| Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu państwa i nadzór nad wykonaniem planów | W | Starosta Powiatu | Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w Nadleśnictwie Ustroń obejmujących obszar Miasta Ustroń (pow.795ha) Czas realizacji: 01.06.2008 do 30.06.2009 Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w Nadleśnictwach Wisła i Ustroń obejmujących obszar Miasta Wisła (pow. 3057 ha) Czas realizacji: 01.07.2009 do 30.06.2010 | Koszt realizacji: 51557,85 (w tym 39493,31 zł z WFOŚiGW, 12064,54 zł z PFOŚi)GW) Koszt realizacji: 131 724,05 (w tym 105 379,24 zł z WFOŚiGW, 26 344,81 zł z Budżetu Powiatu) |
| Przebudowa drzewostanów zagrożonych zamieraniem na terenie Nadleśnictwa Wisła i Ustroń | K | Nadleśnictwo Wisła i Ustroń | Nadleśnictwo Wisła Na terenie Nadleśnictwa Wisła w latach 2009-2010 w ramach przebudowy odnowiono łącznie 502 ha powierzchni leśnych na terenie Lasów Państwowych oraz 23,27 ha na terenie Lasów Niepaństwowych Nadleśnictwo Ustroń 307,52 ha | Nadleśnictwo Wisła - Koszty przebudowy drzewostanów w LP wynoszą 3,8 mln zł Nadleśnictwo Ustroń 2 600 000,00. zł |
| Zręby sanitarne świerka w obszarze Nadleśnictwa Wisła i Ustroń | K | Nadleśnictwo Wisła i Ustroń | Nadleśnictwo Wisła W 2009 roku w ramach cięć sanitarnych pozyskano 120 tys. m3 drewna, co stanowiło 6% operatowego zapasu świerka. W okresie o największym nasileniu prac, związanych z pozyskaniem posuszu (czerwiec-lipiec), do prac przy ścince drewna skierowano 137 osób. W 2010 roku w ramach cięć sanitarnych pozyskano 86 tys. m3 drewna, co stanowiło 5% operatowego zapasu świerka. W okresie o największym nasileniu prac, związanych z pozyskaniem posuszu (czerwiec-lipiec), do prac przy ścince drewna skierowano 97 osób. Nadleśnictwo Ustroń 65 892 m3 | Nadleśnictwo Wisła - 14,5 mln zł Nadleśnictwo Ustroń 4 683 000,00. zł |
| Podejmowanie działań zmierzających do ochrony lasu (zręby sanitarne, zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną zwalczanie szkodników, ochrona p.pożarowa w obszarze Nadleśnictwa Wisła i Ustroń) Podejmowanie działań zmierzających do ochrony lasu (zręby sanitarne, zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną zwalczanie szkodników, ochrona p.pożarowa w obszarze Nadleśnictwa Wisła i Ustroń) c.d. | K | Nadleśnictwo Wisła i Ustroń | Nadleśnictwo Wisła W ramach zwalczania szkodników wtórnych świerka w 2009 roku w ciągu całego sezonu zatrudniono 16 osób, których jedynym zadaniem było wyznaczanie w terenie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (wyznaczyli oni 37 tys. drzew) oraz kontrola pułapek feromonowych. Na terenie Nadleśnictwa Wisła wystawionych było 2679 pułapek feromonowych, w których wykorzystano 10070 szt. feromonów na kornika drukarza (Ipsodor) i 10600 szt. feromonów na rytownika pospolitego (Chalcodor). W ten sposób odłowiono 38,5 mln korników drukarzy i 25,3 mln rytowników pospolitych. Z kolei w 2010 roku w ciągu całego sezonu zatrudniono 15 osób, których jedynym zadaniem było wyznaczanie w terenie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (wyznaczyli oni 26 tys. drzew) oraz kontrola pułapek feromonowych. Na terenie Nadleśnictwa Wisła wystawionych było 2679 pułapek feromonowych, w których wykorzystano 10520 szt. feromonów na kornika drukarza (Ipsodor) i 10040 szt. feromonów na rytownika pospolitego (Chalcodor). W ten sposób odłowiono 14,3 mln korników drukarzy i 70,4 mln rytowników pospolitych. W ramach ograniczania szkód powodowanych przez zwierzynę płową w 2009 roku zabezpieczono 308 ha upraw leśnych, a w 2010 roku 510 ha upraw leśnych. Ochrona przeciwpożarowa polegała głównie na zabezpieczeniu łączności na wypadek pożaru oraz na porządkowaniu powierzchni znajdującej się przy szlakach turystycznych. W ten sposób poddano profilaktyce p-poż w roku 2009 – 12 ha a w roku 2010 - 38 ha. Nadleśnictwo Ustroń Grodzenie upraw, palikowanie sadzonek, spalanie gałęzi, zabezpieczanie chemiczne upraw, pułapki feromonowe i klasyczne, korowanie, p.poż. | Nadleśnictwo Wisła - Koszty ochrony lasu w latach 2009-2010 wyniosły 2,55 mln zł Nadleśnictwo Ustroń 2 305 000,00. zł |

4. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych - racjonalna gospodarka wodno-ściekowa

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K / Ws | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Wprowadzenie systemów pomiarowych zużycia wody w obiektach należących do Starostwa | W | Starosta Powiatu | Zadanie zakończone |  |
| Budowa/odbudowa systemu rowów odwadniających drogi | W | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych | Zadanie realizowane w ramach inwestycji w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie powiatu cieszyńskiego. |  |
| Rewitalizacja rzeki Olzy i jej dorzecza | K | Samorządy Gmin, RZGW, ŚZMiUW. Sąsiednie Powiaty wraz ze stroną czeską, Stowarzyszenie OLZA | Zadanie realizowane poprzez rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej w zlewni rzeki Olza. |  |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach c.d. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach c.d. | K | Samorządy Gmin, Mieszkańcy | Gmina Wisła Dofinansowano budowę oczyszczalni ścieków dla prywatnych osób. Gmina Brenna Zadanie realizowane w formie pozytywnych uzgodnień w przypadkach, gdzie jak wynika z planu zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym Gmina Goleszów Mieszkańcy we własnym zakresie, brak informacji w Urzędzie Gmina Istebna Ze względu na przepuszczalność gruntu nie propagujemy tej formy oczyszczania ścieków Gmina Strumień Na podstawie składanych w Urzędzie Miejskim w Strumieniu zgłoszeń instalacji, prowadzona jest ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2009 nie zgłoszono żadnej oczyszczalni, natomiast w 2010r. zgłoszono eksploatację trzech. Gmina Chybie W roku 2009 do wójta wpłynęły 2 zgłoszenia o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2010 r. wpłynęło 1 zgłoszenie dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków. Gmina Hażlach Dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Chybie Mieszkańcy w terenach gdzie nie ma możliwości budowy kanalizacji sanitarnej, wykonują przydomowe oczyszczalnie ścieków- stan na 31.12.2010 -17 oczyszczalni przydomowych Gmina Ustroń Mieszkańcy w terenach gdzie nie ma możliwości budowy kanalizacji sanitarnej, wykonują przydomowe oczyszczalnie ścieków- stan na 31.12.2010 -17 oczyszczalni przydomowych | Gmina Wisła – 17.000,00 zł Gmina Strumień - Brak danych dot. kosztów z uwagi na finansowanie budowy oczyszczalni w całości ze środków osób fizycznych Gmina Chybie – Koszty ponieśli właściciele Gmina Hażlach – 43 500,00 zł Gmina Chybie – Koszty mieszkańców Gmina Ustroń – koszty mieszkańców |
| Rozbudowa sieci wodociągów publicznych, kanalizacji i budowa lokalnych oczyszczalni ścieków z zachowaniem możliwości wykorzystania infrastruktury w układzie międzygminnym Rozbudowa sieci wodociągów publicznych, kanalizacji i budowa lokalnych oczyszczalni ścieków z zachowaniem możliwości wykorzystania infrastruktury w układzie międzygminnym c.d. Rozbudowa sieci wodociągów publicznych, kanalizacji i budowa lokalnych oczyszczalni ścieków z zachowaniem możliwości wykorzystania infrastruktury w układzie międzygminnym c.d. Rozbudowa sieci wodociągów publicznych, kanalizacji i budowa lokalnych oczyszczalni ścieków z zachowaniem możliwości wykorzystania infrastruktury w układzie międzygminnym c.d. | K | Samorządy Gmin, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | Gmina Wisła Prowadzono inwestycje polegające na budowie nowych fragmentów sieci komunalnej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz uszczelnienia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Brenna W okresie sprawozdawczym prowadzono przedsięwzięcie w zakresie wzrostu dostępności mieszkańców do sieci kanalizacyjnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Brenna Centrum – Brenna Bukowa (zdanie jest kontynuowane w 2011), zrealizowano także inwestycję polegającą na budowie wodociągu (podłączono 4 bloki mieszkalne – łącznie 48 mieszkań) Gmina Goleszów Wodociąg Cisownica do Gołaźni Wodociąg Cisownica do Sadów Wodociąg Cisownica Dzięgielów Gmina Istebna Stale w ramach posiadanych środków .Mamy przygotowane dokumentacje na 2 odcinki budowy kanalizacji Gmina Strumień Rozbudowa kanalizacji – j.w. Rozbudowa sieci wodociągowej – w 2009r. Gmina wykonał wodociąg o dł. 0,12 km w Bąkowie przy ul. Młynarskiej Gmina Zebrzydowice 1.Rozbudowano wodociąg – o,63 km = modernizacja SUW 2.Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gmina Chybie W latach 2009, 2010 gmina nie budowała sieci wodociągowej Gmina Dębowiec -rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dębowiec -budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie – etap II -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu -Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu na ul. Spółdzielczej -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu -zakup pompy do wodociągu na Kamieńcu w Ogrodzonej Gmina Ustroń 2009r- kanalizacja sanitarna przy ul. Skowronków, Gościradowiec, Nad Błędnicą, Lipowskiej- wykonano kanalizacje o łącznej dł. 3163 mb, przyłączono -47 budynków 2010 kanalizacja sanitarna przy ul. Leśna, Podgórska, Kręta,, Sosnowa, Szeroka, Źródlana, Hutnicza 2010 rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście 2009-budowa wodociągów przy ulicy Nad Bładnicą,, Wspólnej, Akacjowej, Asnyka Wykonano sieć wodociągową z przyłączami do budynków o łącznej długości -2648 mb, podłączono -39 budynków 2010-budowa wodociągu przy ul. Katowickiej ,Źródlanej, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu Realizowana wymiana sieci wodociągowej 10 131,3mb Gmina Skoczów Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Cieszyńskiej w Skoczowie- wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 678 mb wraz z przyłączeniem 9 gospodarstw domowych. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów-etap II - w ramach zadania została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 866 mb wraz z przyłączeniem 29 gospodarstw domowych. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Kiczyce-etap I Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 roku. Planowany termin zakończenia robót to październik 2011 rok. Umowny koszt inwestycji wynosi 4 248 676,14 zł Rozbudowa sieci wodociągowej Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kiczyckiej Wymiana sieci wodociągowej w ul. Ciężarowej w Skoczowie; O100mm; L=450m - Wymieniono sieć wodociągową w ul. Ciężarowej w Skoczowie na długości 190 mb. Realizacja przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej – administratora sieci wodociągowej. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Skoczowie; O200mm; L=1.400m - Realizacja w trakcie przebudowy ulicy Mickiewicza - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Budowa zbiornika wody przy pompowni Skoczów Zawiśle | Gmina Wisła – 6 244 409,00 zł Gmina Goleszów – 1 670 823,52 zł 1 175 365,59 zł 304 940,09 zł Gmina Strumień – 10 976,38 zł Gmina Zebrzydowice - 1. - 392 000,00 zł 2. - 410 000,00 zł Gmina Dębowiec 36 065,13 zł 579 090,47 zł 2 000,00zł 25 200,00zł 41.477,59zł 6.286,73 zł Gmina Ustroń 1 254 566,74 zł 1 657 259,96 zł 131 253,57 zł 446 721,93 zł 90 142,26 zł WZC Sp. z o.o. Łączna kwota: 5 105 494,00 zł. Gmina Skoczów 2009r. - 289 094,78 2009-2010r. - 798 891,93 zł 2010-2011r., - 4 248 676,14 zł 2010-2011r. - 1 207 829,19 zł. 2010r. - 147 500,00 zł 2008-2011r. - 1 112 200,00 zł |
| Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz planów ochrony przeciwpowodziowej w regionie | K | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | Gmina Istebna Planowana budowa 2 zbiorników retencyjnych- inwestor Nadleśnictwo Wisła.,które oczekuje na pozwolenie na budowe Gmina Skoczów Utrzymanie i eksploatacja cieku deszczowego i przeciwpowodziowego Młynówka Skoczowska oraz cieku i stawu retencyjnego w Łęgu Konserwacja rowów i cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową Konserwacja cieków wodnych będących w administracji ŚZMiUW w Katowicach, a w szczególności Bładnicy, Pogórzanki, Iłownicy i Granicznika | Gmina Skoczów 2009-2010r. - 40412,69 zł 2009-2010r. - 122 024,63 zł , z czego 33 625,6 zł stanowiły środki Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej 2009-2010r. - 360 427,71 zł |
| Dążenie do realizacji programu „Ochrona Zlewni Jeziora Goczałkowickiego – ujęcia wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej i Górnej Wisły” - modernizacja i rozbudowa kanalizacyjnego systemu powiatu Dążenie do realizacji programu „Ochrona Zlewni Jeziora Goczałkowickiego – ujęcia wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej i Górnej Wisły” - modernizacja i rozbudowa kanalizacyjnego systemu powiatu c.d | K | Samorządy Gmin | Gmina Wisła Prowadzono inwestycje polegające na budowie nowych fragmentów sieci komunalnej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz uszczelnienia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Strumień W celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Strumień zostały podjęte następujące działania: Złożono do konkursów w ramach środków unijnych wnioski na rozbudowę sieci i modernizację oczyszczalni: - w 2009r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu – Etap I”. Projekt Gminy Strumień znalazł się na 20 miejscu listy rezerwowej. - w 2010r. w ramach PROW został złożony wniosek. Gmina Strumień uzyskała dofinansowanie oraz przystąpiła do realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Brodeckiego i Parkowej w Strumieniu”. Realizujemy również kanalizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jak podano powyżej, w 2009r. Gmina Strumień zrealizowała zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień – ul. Towarowa w Strumieniu”. Natomiast w 2010r. głoszony został przetarg na wykonanie kanalizacji w rejonie ul. Łuczkiewicza, ul. Kościelna, ul. Krótka. Gmina Chybie W związku z realizacją projektu pn. „ Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie” gmina rozpoczęła w 2010 r. realizację budowy oczyszczalni ścieków (etap I zadanie I) i kanalizacji sanitarnej (etap II zadanie I). Zadania te są współfinansowane środkami zewnętrznymi: budowa oczyszczalni ścieków – pozyczką z WFOŚiGW w Katowicach, natomiast budowa kanalizacji – dotacją z EFFROW w ramach PROW 2007-2013. Gmina Ustroń Miasto co roku buduje nową sieć kanalizacji sanitarnej do której podłączane są budynki. | Gmina Wisła – 6 244 409 zł Gmina Chybie Wydatki w 2009 roku: - aktualizacja studium wykonalności – 4 880,00 zł Wydatki w 2010 roku: - projekt budowlany systemu oczyszczania ścieków – 620 274,23 zł - roboty budowlano-montażowe – 500 200,00 zł - inwestor zastępczy – 58 804,00 zł - inne (opini, dzienniki budowy, mapy itp.) – 1 409,46 zł Gmina Ustroń 2 911 826,70 zł |
| Regulacja potoków i rzek | K | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Samorządy Gminne | RZGW Gliwice Remont regulacji ŚZMiUW w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie 8, 8 km Gmina Strumień – W lutym 2010 Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przystąpił do realizacji projektu „Regulacja koryta cieku Młynówka Drogomyska w km 3+300 - 5+300 w m. Drogomyśl, gm. Strumień” w ramach którego zaplanowano regulacji na dł. 1798 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2012r. Stan zaawansowania prac wynosi obecnie ok. 70% Gmina Zebrzydowice Przebudowa 2 szt. obiektów mostowych na rzece Piotrówce | RZGW - 1 262 000,00. zł ŚZMiUW – 5 696 000,00. zł Gmina Zebrzydowice – 1 200 000.zł |

## 5. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i obciążenia środowiska odpadami

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K / Ws | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Utrzymanie czystości na terenie powiatu Utrzymanie czystości na terenie powiatu c.d. Utrzymanie czystości na terenie powiatu c.d. Utrzymanie czystości na terenie powiatu c.d. | K, W, Ws | Samorządy Gmin, Szkoły, Organizacje pozarządowe Powiat Cieszyński, Mieszkańcy | Gmina Wisła Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Wisła Gmina Brenna Prowadzenie wzmożonych działań edukacyjnych, kontrolnych i porządkowych Gmina Goleszów Objęcie 98% mieszkańców systemem zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów Gmina Istebna Akcje sprzątania świata Gmina Strumień W kwietniu w ramach obchodów „Światowego Dnia Ziemi” oraz we wrześniu w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2005r.” na terenie Gminy Strumień dzieci i młodzież szkół oraz przedszkoli sprzątają tereny przyległe do szkół, przedszkoli, lasy, zadrzewienia śródpolne oraz pobocza dróg. Urząd Miejski w Strumieniu zapewnia uczestnikom akcji worki i rękawiczki jednorazowe oraz pokrywa koszty wywozu śmieci na składowisko odpadów. Działania dot. utrzymania porządku realizowane są głównie w oparciu o obowiązujące przepisy oraz „Regulamin utrzymania czystości i porządku nas terenie Gminy Strumień” (przyjęty Uchwałą Nr XLIV/308/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2006 r. Działania te obejmują m.in. 1) usuwanie dzikich wysypisk śmieci - w 2009 zlecono usunięto dwóch , a w 2010 roku jednego. W przypadku zgłoszeń dotyczących powstawania dzikich wysypisk na gruntach prywatnych, na bieżąco prowadzone są postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w ustawy. W latach 2009-2010 interweniowano jedenaście razy, zobowiązując właścicieli prywatnych gruntów do uprzątnięcia zalegających odpadów. 2) działania kontrolne mieszkańców gminy pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości oraz rachunków za odbiór śmieci. W latach 2009-2010 kontrolą objęto 474 właścicieli posesji na terenie gminy Strumień. W stosunku do mieszkańców, którzy nie wywiązali się z nałożonego obowiązku dostarczenia umowy do Urzędu Miejskiego wysłane zostały ponowne wezwania o okazanie w/w dokumentów. W stosunku do mieszkańców którzy pomimo ponownego wezwania nie podpisało umów na wywóz odpadów, poprosiliśmy o interwencję Komisariat Policji w Strumieniu. Gmina Zebrzydowice Cyklicznie przeprowadzane zbiórki odpadów segregacyjnych , wielkogabarytowych , sprzątanie świata , ziemi , w każdym roku uruchomiony program usuwania azbestu Gmina Chybie - Co roku gmina ogłasza przetarg na utrzymanie czystości na terenach gminnych - 2) Co roku w bud4,6 tyś zł gminy przewidziane są środki na likwidację dzikich wysypisk śmieci, które pojawiają się na poboczach dróg lub w miejscach mało uczęszczanych. Dzikie wysypiska są w ciągu roku na bieżąco likwidowane. W ograniczaniu powstawania dzikich wysypisk pomagają organizowane 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym ) akcje „Sprzątania świata”, w których uczestniczą uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjów - W ramach tych samych środków przyznanych na likwidację dzikich wysypisk dwa razy w roku (wiosną i jesienią) Gmina organizuje akcje sprzątania gminy, w której uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, zaopatrzeni przez zakupione przez gminę worki i rękawice do sprzątania. Sprzątanie terenu gminy przez uczniów powiązane jest w okresie wiosennym z obchodami „Dnia Ziemi”, a jesienią z ogólnopolską akcją „Sprzątania Świata” organizowaną we wrześniu. Gmina Dębowiec -Akcje sprzątania świata -prowadzenie na bieżąco ewidencji odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych -organizacja zebrań wiejskich poświęconych tematyce odpadów -zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Gmina Ustroń 1.Co roku organizowane są akcje „Dzień Ziemi” ,”Sprzątanie Świata” w których uczestniczy młodzież szkolna oraz mieszkańcy 2.raz w roku przeprowadzana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych 3.w miejscach o wzmożonym ruchu turystycznym ustawiono kosze uliczne Gmina Skoczów Unieszkodliwianie padłych zwierząt Likwidacja niezorganizowanych miejsc gromadzenia odpadów Nadleśnictwo Ustroń 503,5 m3 | Gmina Wisła – 1 035 000 zł Gmina Strumień Łączny koszt wydanych z budżetu gminy środków 2009-2010r. wyniósł 7 118,51zł . Łączny koszt usunięcia dzikich wysypisk odpadów w 2009 i 2010r. wyniósł 1 285,90 zł. Gmina Zebrzydowice – 300 000,00zł Gmina Chybie: - Koszt umowy za utrzymanie czystości w 2009r. wyniósł 38.520 zł, a w 2010 r. 34.775 zł - Likwidacja dzikich wysypisk w 2009 r. – 1.821,26 zł, w 2010 r. – 699,78 zł - Akcje sprzątania 2009r. -976,20 zł 2010 r. -1.960,02 zł Gmina Ustroń 1 709.00 21 400,00 Koszt zbiórki śmieci z koszy ulicznych wyniósł 633 792,00 zł /2009-2010/ Gmina Skoczów 2009-2010r. - 94317,00zł 2009-2010r. - 33 728,32 zł Nadleśnictwo Ustroń 47, 26 000,00 zł |
| Rozwój selektywnej zbiórki odpadów Rozwój selektywnej zbiórki odpadów c.d. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów c.d. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów c.d. | K, Ws | Samorządy Gmin, szkoły, gminna prasa lokalna, placówki handlowe, Mieszkańcy | Gmina Wisła Coroczna zbiórka RTV i AGD, zbiórka baterii, selektywna zbiórka odpadów komunalnych (prowadzona przez firmy odbierające odpady komunalne) Gmina Brenna W Gminie funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów (mieszkańcy otrzymują kolorowe worki, do których segregują odpady, a następnie są odbierane przez ZBGK). Dodatkowo na terenie Gminy zlokalizowane są pojemniki na odpady segregowane. System selektywnej zbiórki odpadów umożliwia mieszkańcom zorganizowane pozbywanie się tego typu odpadów. W Gminie Brenna funkcjonują konfiskatory na przeterminowane lekarstwa oraz od 2009 także pojemniki na zużyte baterie Gmina Goleszów Segregacja przydomowa w workach Gmina Istebna Artykuły w lokalnej gazetce „Nasza Trójwieś” Gmina Strumień W ramach rozwoju selektywnej zbiórki odpadów prowadzono edukację ekologiczną mieszkańców gminy Strumień między innymi poprzez zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej „Nowa Formacja” informacji o zmianach w częstotliwości oddawania odpadów komunalnych oraz o przedsiębiorcach uprawnionych do odbioru odpadów. Rozprowadzano również ulotki na temat zmian w gospodarce odpadami oraz na temat szkodliwości spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych – w tym celu nawiązano współpracę z Fundacją „Czysta Ziemia”. W ramach kontroli mieszkańców gminy pod kątem posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz rachunków za odbiór tych odpadów przekazywane są informacje o obowiązkach mieszkańców w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych. Gmina Zebrzydowice Objęta cała gmina Gmina Hażlach Zakup pojemników do segregacji odpadów (plastik, szkło, papier, puszki+baterie) Gmina Dębowiec -zapewnienie odbioru odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych leków (zbiórka w aptekach) -zbiórka zużytych baterii (urząd gminy, szkoły, przedszkola) Gmina Skoczów Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” i kontenerowej (system zbiórki przeterminowanych leków od mieszkańców, zbierania baterii itp.) Eksploatacja komputerowego systemu GOMIG Gmina Chybie Każdy mieszkaniec Gminy ma zapewnioną możliwość uczestniczenia w selektywnej zbiórce odpadów plastiku, szkła, złomu i papieru. Zbiórka opon z samochodów osobowych i ciężarowych organizowana jest przynajmniej raz w roku. W 2006 r. zapoczątkowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, która była kontynuowana w kolejnych latach. Wielkogabaryty można było wystawić przed teren posesji, a zostały one odebrane za darmo. Do selektywnej zbiórki odpadów od 2005 r. włączono również odpady niebezpieczne w postaci zużytych baterii, które można wrzucać do żółtych pojemników wystawionych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany przez podmioty, które zbierają taki sprzęt i widnieją na stronie internetowej Urzędu. W 2009 r. i 2010 r. organizowana była zbiórka tego sprzętu dla mieszkańców, którzy mogli za darmo wystawić taki sprzęt przed swoją posesję. Zbiórka nie wiązała się z ponoszeniem żadnych kosztów finansowych ze strony mieszkańca, jak również gminy. Gmina Ustroń Na terenie miasta jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów od mieszkańców „u żródła” 1 raz w miesiącu ,z zabudowy wielorodzinnej/osiedla/raz w tygodniu. Na osiedlu Manhatan przy zsypach zainstalowano worki do zbórki makulatury i tworzyw sztucznych. Ustawiono także pojemniki o pojemności 1,1 m3 do zbiórki odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w obrębie zabudowy wielorodzinnej, ponadto naterenie miasta ustawiono kontenery do zbiórki surowców wtórnych ,W szkołach prowadzona jest zbiórka baterii. W 6 aptekach prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków -zbiórka odpadów biodegradowalnych na kompostowni przy ulicy Sportowej | Gmina Zebrzydowice Koszty ponosi mieszkaniec Gmina Hażlach – 24 804,72 zł Gmina Skoczów 2009-2010r.- 202 425,43 zł 2009-2010r.- 3919,81 zł Gmina Chybie 1) W 2009 r. segregacja 57.483,20 zł, wielkogabaryty 26.335,64 zł 2) w 2010 r. wielkogabaryty 21.731,70 zł Gmina Ustroń - Miasto pokrywa koszty zbierania z pojemników ogólnodostępnych surowców wtórnych ,które ustawiono na terenach miejskich oraz w miejscach o wzmożonym ruchu turystycznym . 1 540,00 zł +20 000,00 zł |
| Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypiska w strumieniu odpadów komunalnych Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypiska w strumieniu odpadów komunalnych c.d. | K, Ws | Samorządy Gmin, szkoły, prasa lokalna, ODR, Mieszkańcy | Gmina Wisła Wywóz odpadów biodegradowalnych do kompostowni z hoteli na terenie Gminy Wisła, prywatne osoby – kompostowanie we własnym zakresie Gmina Brenna Odpady biodegradowalne poddawane są kompostowaniu w kompostownikach na terenach posesji Gmina Strumień Od 2006 roku firmy zajmujące się zbiórką odpadów z terenu gminy Strumień, mają możliwość odbioru od mieszkańców selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Jednakże ze sprawozdań przedłożonych przez poszczególne firmy wynika, że w okresie sprawozdawczym nie odebrano od mieszkańców żadnych odpadów biodegradowalnych. Z uwagi na miejsko – wiejski charakter gminy przyjmuje się, iż na opady kuchenne oraz zielone (z koszenia trawników) podlegają selektywnej zbiórce i są wykorzystywane w gospodarstwach domowych do skarmiania zwierząt oraz do kompostowania. W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców gminy oddawaniem tych rodzajów odpadów, nie przewidziano w budżecie gminy Strumień środków finansowych na zakup kontenerów służących do zbierania odpadów zielonych. Gmina Zebrzydowice Ograniczono ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypiska w strumieniu odpadów komunalnych w ilości 751 Mg Gmina Chybie Z uwagi na wiejski charakter gminy przyjmuje się, iż na terenie Gminy odpady biodegradowalne są składowane na przydomowych kompostownikach i wykorzystywane do użyźniania gleby. W 2006 roku zmieniono decyzje firmom odbierającym odpady od mieszkańców, stwarzając tym samym mieszkańcom możliwość odbioru odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie. Szkoły posiadają kompostowniki o poj. 700 l, które służą jako pomoc dydaktyczna w promowaniu procesu kompostowania, ale również są czynnie wykorzystywane do kompostowania odpadów zielonych pochodzących z koszenia terenów wokół szkół. Gmina Ustroń zbiórka odpadów biodegradowalnych na kompostowni przy ulicy Sportowej | Gmina Wisła – koszt właścicieli hoteli Gmina Zebrzydowice - Koszty ponoszą mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze Gmina Ustroń - 20 000,00 zł |
| Uporządkowanie i rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi Uporządkowanie i rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi c.d. Uporządkowanie i rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi c.d. Uporządkowanie i rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi c.d. | K, W | Samorządy Gmin, właściciele budynków z wyrobami azbestowymi, dyrektorzy szkół, apteki, ośrodki zdrowia, Samorząd Powiatu | Gmina Wisła Dopłaty do usuwania azbestu (usunięto 21,60 Mg), zbiórka baterii Gmina Brenna W Gminie Brenna funkcjonują konfiskatory na przeterminowane lekarstwa. Dodatkowo w roku 2009 i 2010 przystąpiono do realizacji Programu Usuwania Azbestu - usuwano z terenu Gminy azbest składowany. Gmina Goleszów Opracowanie aktualizacji PUA i inwentaryzacja -usunięcie wyrobów azbestowych Gmina Istebna Łącznie zebrano 212,21 Mg płyt eternitowych Gmina Strumień Realizując „Gminy program usuwania wyrobów zawierających azbest” przyznawana jest pomoc mieszkańcom w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Dotacja wynosi do 100% łącznej wartości nakładów, nie więcej jednak niż 2.000 zł, niezależnie od liczby budynków i obiektów z których usuwany jest azbest. Planuje się corocznie przeznaczać ustaloną kwotę z budżetu gminy na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu. W 2009r. z dofinansowania skorzystało 16 mieszkańców. Usunięto oraz zutylizowano 35,25 ton azbestu. W 2010r. z dofinansowania skorzystało 3 mieszkańców. Usunięto oraz zutylizowano 4,1 tony azbestu. Dodatkowo z terenu gminy Strumień usunięto 2,47 tony azbestu, jednakże usuwający azbest nie skorzystali z dofinansowania. W ramach selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Strumień oraz w Urzędzie Miejskim w Strumieniu prowadzona jest na bieżąco zbiórka baterii w specjalnie oznaczonych pojemnikach. W 2010r. przekazano do utylizacji 22 kg zużytych baterii. Na podstawie umowy z Pogotowiem Sanitarno – Epidemiologicznym „NOWISTA” prowadzony jest system zbiórki przeterminowanych lekarstw poprzez przekazywanie odpadów do czterech aptek, wyposażonych w specjalistyczne urządzenia do zbierania tzw. konfiskatory. W 2009r. na terenie Gminy Strumień zebrano162 kg leków, natomiast w 2010r. - 161 kg. Natomiast odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nieodpłatnie odbierane były w ramach przeprowadzanej corocznie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Gmina Zebrzydowice 1.Wprowadzono zbiórkę odpadów farmaceutycznych w aptekach 2. Realizacja programu usuwania azbestu Gmina Dębowiec -zapewnienie odbioru odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych leków (zbiórka w aptekach) -zbiórka zużytych baterii (urząd gminy, szkoły, przedszkola) Gmina Chybie Na terenie Gminy zbierane są odpady niebezpieczne w postaci zużytych baterii, które można wrzucać do żółtych pojemników wystawionych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Organizowane były co roku zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców, którzy mogli za darmo wystawić taki sprzęt przed swoją posesję. Zbiórka nie wiązała się z ponoszeniem żadnych kosztów finansowych ze strony mieszkańca, jak również gminy. W 2010 r. zlecono wykonanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 2011-2030” wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. Niniejszy program został przyjęty uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2011 r. Gmina Ustroń Zadanie realizowane od 2006 roku do 2009 r ,polega na dofinansowaniu robót niezbędnych przy usuwaniu przez mieszkańców wyrobów azbestowych z budynków ( w 2009 roku dofinansowano utylizację wyrobów azbestowych w 5-ciu budynkach).W 2009 roku usunięto 108,07 ton a w 2010 roku 59,38 ton odpadów zawierających azbest. Gmina Skoczów Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych Powiat Cieszyński Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z placówek szkolnych | Gmina Wisła – Dopłaty do usuwania azbestu 11 864,00 zł Gmina Goleszów – 9 760,00 zł 20 684,27 zł Gmina Istebna – 90 000,00 zł Gmina Strumień - Dotacje udzielone do usuwania azbestu przez Gminę wyniosły: - w 2009r. - 31 690,43 zł - w 2010r. - 5 791,76 zł Gmina Zebrzydowice 1. – 3 000,00 zł 2. - 264 000,00 zł Gmina Chybie – 1. Nie ponoszono kosztów finansowych na zbiórkę odpadów 2. Koszt wykonania programu usuwania azbestu 5 563,20 zł w 2010 r. i 1 389,90 zł w 2011 r. Gmina Ustroń - 6 384,30 zł Gmina Skoczów 2009-2010r. - Łączny koszt to 62 853,49 zł, z czego 39 970,64 zł to pożyczka z WFOŚiGW Powiat Cieszyński Koszt całkowity 5 000 – w tym z budżetu powiatu w 2010r. 4000zł |

6. Ochrona powietrza – ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K / Ws K | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu w celu ochrony powietrza i ochrony przed emisją hałasu Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu w celu ochrony powietrza i ochrony przed emisją hałasu c.d. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu w celu ochrony powietrza i ochrony przed emisją hałasu c.d Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu w celu ochrony powietrza i ochrony przed emisją hałasu c.d. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu w celu ochrony powietrza i ochrony przed emisją hałasu c.d. | W | Samorząd Powiatu, PZDP | Gmina Wisła Modernizacja dróg powiatowych: Jawornik, Gościejów, Olimpijska, Willowa PZDP 1. „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej – ul. Bielska w Skoczowie”. Wykonano: Przebudowa drogi na odc. ok. 0,97 km wraz ze skrzyżowaniami, przebudową i budową chodników, budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowania z koleją (przejazd kolejowy), budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę mostu oraz budowę kładki dla pieszych nad potokiem Bajerka, przebudowę oświetlenia ( 3 punkty), przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej DIALOG i TP S.A. 2. „Przebudowa odcinka drogi nr 2642 S – ul. Cieszyńska w Skoczowie na odcinku 1,5 km” Wykonano: Przebudowa drogi na odcinku ok. 1,5 km wraz z przebudową odwodnienia, budową chodnika, przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej. 3. „Przebudowa drogi publicznej ul. Frysztackiej w Cieszynie w km. 1+609 do km 2+431” Wykonano: Przebudowę drogi na odcinku 0,82 km, wykonano kanalizację deszczową fim 315, fi 400 wraz z separatorami, 2 zatoki autobusowe, po stronie prawej chodnik jednostronny na całej długości, po stornie lewej na całej długości odcinka ścieżkę rowerową, przebudowano przepust na potoku Kalembianka, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz nasadzenia zieleni uzupełniającej. 4.Remont ciągu komunikacyjnego ulic Daszyńskiego i 3 Maja w Ustroniu – etap IV ul. 3 Maja na odcinku od ul. Złotej do Hotelu Casablanca. Zakres rzeczowy obejmował: remont kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni bitumicznych, remont chodników. Zadanie realizowane przez Miasto Ustroń. 5. Przebudowa ul. Dominikańskiej w Ustroniu: Zakres rzeczowy – 0,95 km obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników i ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej, miejsc postojowych przy kościele, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz zjazdów na posesje, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę mostu nad potokiem Bładnica, przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia inżynierskiego. 6. Remont ul. Daszyńskiego od ronda przy ul. Cieszyńskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej w Ustroniu. Zakres rzeczowy obejmował 0,4 km: wykonanie w-wy wiążącej i ścieralnej jezdni, remont kanalizacji deszczowej, remont chodników. Zadanie realizowane przez MiastoUstroń. 7. Remont odcinka drogi powiatowej 2624 S ul. Frysztacka w Cieszynie pomiędzy przejazdami kolejowymi długości ok. 1,4 km. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej o grubości 3 cm, w-wy wiążącej o gr. 5 cm, w-wy ścieralnej gr. 5 cm, ścięcie i profilowanie poboczy kruszywem kamiennym, odcinkowe ustawienie krawężnika betonowego. Zadanie realizowane przez Miasto Cieszyn. 8. Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna - Boczna) w Cieszynie Zakres rzeczowy – 1,2 km (w tym 0,9 km nowego odcinka) obejmował budowę nowego połączenia pomiędzy ul. Frysztacką i ul. Graniczną (ul. Ładnej-Bocznej) wraz z przebudową części ul. Jabłonnej oraz budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Frysztacką. Gmina Strumień W 2009r. na terenie Gminy Strumień zrealizowano następujące inwestycje drogowe (gminne): - ul. Gościnna w Zabłociu - 687 mb - ul. Długa w Zbytkowie – 240 mb - ul. Cicha w Pruchnej -520 mb - ul. Kręta w Drogomyślu – 150 mb - ul. Pasieczna w Zabłociu – 155 mb - ul. Słoneczna w Bąkowie – 220 mb. Łącznie w 2009r. wykonano 1972 mb. W 2010r. na terenie Gminy Strumień zrealizowano następujące inwestycje drogowe (gminne): - Zabłocie ul. Pasieczna – 681 mb - Bąków ul. Sadowa – 640 mb - Pruchna ul. Sarnia – 590 mb - Strumień ul. Ks. Brzuski – 220 mb Łącznie w 2010r. wykonano 2131 mb. Gmina Zebrzydowice Modernizacja dróg gminnych -11,5 km Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Droga wojewódzka nr 941, powiat cieszyński, gmina Wisła – Naprawa nawierzchni DW 941 od km 18+027 do km 18+110 w miejscowości Wisła – Prace zakończone 30-06-2009 r. Droga wojewódzka nr 942, powiat cieszyński, gmina Wisła – Naprawa nawierzchni DW 942 od km 27+360 do km 30+114 w miejscowości Wisła - prace zakończone 30-06-2009r. Droga wojewódzka nr 941, powiat cieszyński, gmina Wisła – Naprawa nawierzchni DW 941 od km 22+243 do km 23+325 w miejscowości Wisła – Prace zakończone 10-12-2009r. Droga wojewódzka nr 941, powiat cieszyński, gmina Wisła, Istebna – Przebudowa drogi DW 941 od km 23+351,96 do km 25+800 w miejscowościach Wisła i Istebna (Etap IB, IC) oraz przebudowa mostu M1 w km 23+243 – Prace zakończone 14-12-2009 r. Droga wojewódzka nr 941, powiat cieszyński, gmina Ustroń – Budowa ekranu akustycznego przy drodze wojewódzkiej nr 941 w rejonie Os. Manhattan w miejscowości Ustroń – Całkowita powierzchnia zrealizowanego ekranu akustycznego – 992,00 m2 – Prace zakończono 22-11-2010 r. Gmina Ustroń 2009-remontul. 3 Maja i ul. Polańskiej 2010 Przebudowa ul. Dominikańskiej i Goleszowskiej Gmina Skoczów Budowa ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych Remonty dróg gminnych- Co roku prowadzone są remonty dróg gminnych na terenie całej Gminy, polegające przede wszystkim na położeniu nowej nawierzchni Co roku prowadzone są remonty dróg gminnych na terenie całej Gminy, polegające przede wszystkim na położeniu nowej nawierzchni | PZDP - 5 776 722,60 zł - 3 837 617,42 zł - 3 117 813,23 zł - 873 880,00 zł - 3 586 567,84 zł - 1 205 531,92 zł - 556 241,70 zł - 6 072 432,00 zł Gmina Strumień - Łącznie na przebudowę i modernizacji dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości: - 858 013,76 zł. – w 2009r. - 948 615,09 zł. – w 2010r. Gmina Zebrzydowice – 4500 000,00 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 137 145,18 zł. 2 520 810,36 zł. 1 431 099,99 zł. 26 002 897,62 zł. 891 037,09 zł. Gmina Ustroń 1 124 795,00 zł. 157 354,00 zł. Gmina Skoczów 2009-2010r. Głowna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| Termomodernizacja obiektów budowlanych na terenie powiatu Termomodernizacja obiektów budowlanych na terenie powiatu c.d Termomodernizacja obiektów budowlanych na terenie powiatu c.d | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Właściciele obiektów, Mieszkańcy | Gmina Wisła Częściowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach, częściowa termomodernizacja budynku Domu Zdrojowego, częściowa termomodernizacja budynku OSP Wisła Centrum, częściowa termomodernizacja budynków komunalnych, częściowa termomodernizacja budynku OSP Malinka Gmina Brenna 1. Termomodernizacja Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej – docieplenie i częściowa wymiana okien 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej - wymiana okien 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej Filia w Górkach Małych - wymiana okien 4. Termomodernizacja Urzędu Gminy (wymiana pieców) 5. Termomodernizacja Przedszkola w Brennej Gmina Goleszów Wymiana okien i centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Goleszowie ul. Grabowa 35. Wymiana okien i centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cisownicy Gmina Strumień W 2009r. przeprowadzono termomodernizację Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu. W ramach termomodernizacji w całym budynku została zmodernizowana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej, wymieniono drewnianą stolarkę okienną i drzwiową a także zmodernizowano węzeł cieplny w aspekcie racjonalizacji systemu. Ponadto cały budynek został docieplony 14-centymetrowym styropianem, co stanowiło kluczowy element projektu. Wykonana została także nowa elewacja gmachu szkoły. W 2010r. przeprowadzono termomodernizację Przedszkola w Strumieniu (inwestycja obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz częściową wymianę stolarki drzwiowej). Gmina Zebrzydowice Dokonano termomodernizacji 1 obiektu Gmina Dębowiec termomodernizacja ośrodka zdrowia w Dębowcu ul. Katowicka 3 Gmina Ustroń 2009-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr. 3 , Przedszkola nr. 4,Przedszkola nr. 6 2010 –Termomodernizacja SP 3 Gmina Skoczów Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie Termomodernizacja Domu Rolnika w Harbutowicach (przedszkole) Powiat Cieszyński termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” termomodernizacja budynku „Dwór PDPS w Pogórzu Wymiana stolarki okiennej Muzeum Beskidzkie w Wiśle Termomodernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie | Gmina Wisła – 1.222.000,00 zł Gmina Goleszów – 314 925,42 zł. c.o. szkoła 253 976,65 zł. okna szkoła 99 427,51 zł. okna przedszkole 52 026,63 zł. co przedszkole Gmina Strumień Termomodernizację przeprowadzono przy udziale unijnej dotacji (85%). Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 963 000,00. zł. Koszt inwestycji wyniósł 285 487,16 zł. Gmina Zebrzydowice – 1360 000,00 zł Gmina Ustroń 710 337,37 zł. 258 378,54 zł. Gmina Skoczów lata 2008-2009r. 588 020,00 zł w roku 2008 Powiat Cieszyński 2010r. - 69.600zł 2009r. – 40 000 zł; 2010r. – 25.000 zł 2009r. – 39,544 zł; 2010r. - 32.000 zł 2010r. - 120 000zł |
| Wspieranie w skali powiatu systemu zachęt dla przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii Wspieranie w skali powiatu systemu zachęt dla przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii c.d. | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, | Gmina Goleszów Modernizacja dróg Gminnych Gmina Brenna Zamieszczono odpowiednie zapisy w nowo uchwalanych zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej emisji” Gmina Zebrzydowice Wykonanie systemu solarnego na basenie w Zebrzydowicach Gmina Chybie W ramach Programu ograniczenia niskiej emisji, realizowanego w 2009 r. i 2010 r. przez gminę w budynkach indywidualnych dokonywano montażu kolektorów słonecznych. W gminie zamontowano 6 instalacji solarnych. Program otrzymał dofinansowanie z WFOSiGW w Katowicach w wysokości 60%, tzn. 60% inwestycji pokrywane było ze środków WFOŚiGW a 40% inwestycji pokrywał z własnych pieniędzy mieszkaniec. Gmina Ustroń realizacji programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Ustroniu” 2009- modernizacja kotłowni w 36 budynkach oraz założenie 6 kolektorów słonecznych 2010 – modernizacja kotłowni w 35 budynkach oraz założenie 3 kolektorów słonecznych | Gmina Goleszów - 1 034 176,67 zł. Gmina Zebrzydowice – 263 000,00 zł Gmina Chybie - Koszty całego programu podane niżej Gmina Ustroń 294 408,75 zł. 243 066,00 zł. |
| Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia niskiej emisji Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia niskiej emisji c.d. Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia niskiej emisji c.d. | K | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Marszałek Województwa | Gmina Istebna Gmina nie posiada Gminnego Programu Niskiej Emisji Gmina Strumień W 2007r. opracowany został „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień”. Uchwałą Nr VIII/151/2008 z dnia 28 lutego 2008r. Rada Miejska w Strumieniu przyjęła „Regulamin dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiany źródeł ciepła oraz montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Strumień”. Regulamin ten obowiązuje od dnia 5 maja 2008r. i zakłada pomoc mieszkańcom poprzez zwrot kosztów w wysokości do 50% łącznej wartości poniesionych nakładów, nie więcej jednak niż 2.500 zł na wymianę źródła ciepła i 2.500 zł na montaż kolektorów słonecznych. Od roku 2010 dofinansowanie przyznawane jest ze środków budżetu gminy – w związku z likwidacją WFOŚiGW. Z dofinansowania w 2009r. skorzystało 23 mieszkańców (w tym zainstalowano 2 kolektory i wymieniono 21 pieców). Natomiast w 2010r. dofinansowanie otrzymało 21 mieszkańców (w tym 15 mieszkańców skorzystało z dotacji na wymianę pieca, natomiast 6 zamontowało kolektory słoneczne). Gmina Zebrzydowice Zrealizowano modernizację 15 kotłowni Gmina Dębowiec Gmina nie posiada Gminnego Programu Niskiej Emisji Gmina Chybie W 2009 r. i 2010 r. kontynuowano realizację Programu ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego dokonywana jest wymiana w budynkach indywidualnych starych źródeł ciepła na ekologiczne, możliwy jest również montaż kolektorów słonecznych. Program otrzymał dofinansowanie z WFOSiGW w Katowicach w wysokości 60%, tzn. 60% inwestycji pokrywane było ze środków WFOŚiGW a 40% inwestycji pokrywał z własnych pieniędzy mieszkaniec. W ramach programu w latach 2009-2010 zmodernizowano 34 kotłownie, w tym założono 30 pieców ekologicznych na węgiel i 4 piece gazowe. Ponadto zamontowano 6 instalacji solarnych. Gmina Skoczów Opracowanie programu ograniczania niskiej emisji z budynków indywidualnych w Gminie w tym możliwości uciepłowienia osiedli z następującymi zmianami w finansowaniu Gmina Goleszów Modernizacja dróg Gminnych Powiat Cieszyński Zainstalowanie 205 szt. kolektorów słonecznych w Szpitalu Śląskim w Cieszynie Zainstalowanie 49 szt. kolektorów słonecznych w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu Zainstalowanie 219szt. kolektorów słonecznych w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A. w Ustroniu | Gmina Strumień - Udzielona przez gminę dotacja wyniosła: - w 2009r. - 53.154,19 zł., - w 2010r. - 52.171,00 zł. Gmina Zebrzydowice – 108 000,00 .zł Gmina Chybie - Całkowity koszt inwestycji 534.421,92 zł w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 240.000 zł, udział własny mieszkańców 294.421,92 zł Gmina Skoczów 2009-2010r. - 376448,3 zł Gmina Goleszów 1034 176,67 zł |
| Promowanie możliwych do wykorzystania na terenie powiatu cieszyńskiego odnawialnych źródeł energii (woda, wody termalne, biomasa, wiatr, biogaz) | K | Marszałek Województwa Samorządy Gmin, Organizacje Pozarządowe | Gmina Dębowiec zorganizowanie spotkania informacyjnego w sprawie kolektorów słonecznych w GOKSiT w Łączce |  |
| Organizacja konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii w Euroregionie Śląsk Cieszyński | Ws | Samorządy Gmin, Powiaty sąsiednie, Organizacje pozarządowe | Zadanie realizowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o. na bazie biogazowi i biorafinerii Zakładu w Kostkowicach |  |
| Promocja kotłowni wykorzystujących lokalny gaz (np. Kotłownia w Dębowcu) oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii | K | Samorządy Gmin | Gmina Brenna W zakresie ochrony powietrza najważniejszym podjętym działaniem była modernizacja 42 kotłowni w ramach Programu PONE Gmina Chybie Akcja promocyjna w czasie realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji mająca na celu zebranie osób chętnych do zamontowania ekologicznego pieca i kolektorów słonecznych w ramach programu. Ogłoszenia pojawiały się w lokalnej prasie, umieszczane były na stronie internetowej. |  |
| Promocja tras rowerowych Promocja tras rowerowych c.d. | K | Samorządy Gmin, Organizacje pozarządowe | Gmina Brenna Otrzymano pozwolenie na budowę ścieżki spacerowo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, małą architekturą, częściowym oświetleniem wzdłuż rzeki Brennica w Brennej Centrum Gmina Istebna Produkcja map, karty rabatowej, organizacja imprez rowerowych Gmina Zebrzydowice SWiRR,,OLZA” oraz Biuro Promocji Gminy Gmina Ustroń Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia wydało mapę tras rowerowych w rejonie Ustronia oraz po granicę polsko- czerską w ilości 5 tys. egzemplarzy oraz - ustawiono w 5-ciu miejscach tablice z przebiegiem tras rowerowych na terenie powiatu(Rynek, ul. Grażyńskiego, Jaszowiec ,Dobka ,Brzegi ,Równica )w ramach projektu EURO Region MTB „Beskidy” Gmina Goleszów System Szlaków Turystycznych – aktualizacja w planach Gmina Skoczów Utrzymanie ścieżek rowerowych | Gmina Istebna - 37 000,00.zł Gmina Zebrzydowice – 10 000,00 zł Gmina Ustroń - 15 000,00 zł. Gmina Skoczów 2009-2010r. - 65 548,00 zł |
| Dążenie do spełniania standardów emisyjnych z instalacji obiektów przemysłowych | K | Podmioty gospodarcze | Gmina Istebna Stosowne kontrole WIOŚ Gmina Strumień Jednym z większych zakładów działających na terenie gminy Strumień jest Zakład Wyrobów Metalowych „STRUMET” posiadający pozwolenie zintegrowane i spełniający standardy emisyjne. Zakład prowadzi stały monitoring w zakresie emisji substancji do powietrza. Gmina Dębowiec kontrole WIOŚ Gmina Skoczów kontrole WIOŚ |  |

7. Zrównoważony rozwój turystyki

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Wspieranie inicjatyw promujących usługi agroturystyczne obszaru Powiatu | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Organizacje pozarządowe | Gmina Goleszów ndywidualne gospodarstwa agroturystyczne Gmina Istebna Pomoc przy sporządzaniu wniosków o pozyskanie środków, foldery Gmina Strumień W 2009r. powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”., podejmujące m.in. działania dotyczące rozwoju agroturystyki. Grupa ta powstała dzięki współpracy przedstawicieli gmin powiatu cieszyńskiego, którzy działają w ramach Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina" oraz pracowników naukowych Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Gmina Skoczów. Gmina Skoczów Wspieranie działalności w zakresie agroturystyki | Gmina Istebna – 15 000,00.zł |
| Wzbogacanie istniejących banków informacji turystycznej w powiecie cieszyńskim o informację o walorach przyrodniczych | K | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Nadleśnictwa Ustroń i Wisła, Organizacje pozarządowe | Nadleśnictwo Wisła Współpraca z Referatami Turystyki Miasta Wisły i Gminy Istebna. Otwarcie stałej wystawy „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego” w Zameczku Myśliwskim Habsburgów (siedziba PTTK 2010/2011) Nadleśnictwo Ustroń Wydawnictwa: Nadleśnictwo Ustroń, Storczyki Nadleśnictwa Ustroń, Pomniki Przyrody Nadleśnictwa Ustroń Gmina Brenna Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny Punkt Informacji, w którym udostępniane są informacje dotyczące m.in. walorów przyrodniczych regionu. Dodatkowo posiadane publikacje przekazywane są także do innych zainteresowanych punktów/bibliotek. Gmina Chybie Wydanie folderu na temat walorów Gminy Chybie i Gminy partnerskiej Terlicko | Nadleśnictwo Ustroń 4000,00 zł. Gmina Chybie - 13.950,00 zł |
| Opracowanie projektu lokalizacji i zagospodarowania miejsc wypoczynku sobotnio-niedzielnego w rejonach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych na terenie powiatu cieszyńskiego | K | Samorządy Gmin, | Gmina Brenna Gmina realizuje projekt kluczowy: „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna” (planowane zakończenie 2011r.) Gmina Istebna Przebudowa amfiteatru „Pod skocznią” w Istebnej | Gmina Istebna – 836 000,00zł |
| Dążenie do organizacji imprez masowych w miejscach wyznaczonych, z poszanowaniem środowiska naturalnego | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin | Gmina Brenna Zadanie uwzględniane przy realizacji imprez Gmina Istebna Cykl imprez rowerowych Biegi narciarskie „ O istebniański bruclik”, mecze piłkarskie Gmina Dębowiec – -spartakiada sołectw -dożynki gminne Gmina Ustroń Imprezy masowe organizowane są w Amfiteatrze w Parku Kuracyjnym i na Rynku. | Gmina Istebna – 90 000,00zł |
| Prowadzenie szkoleń z zakresu agroturystyki gospodarstw rolnych | K | Samorządy Gmin, ODR, Izba Rolnicza | Gmina Brenna Gmina współpracuje z ODR w zakresie organizacji szkoleń dla rolników |  |

8. Ochrona przed hałasem i szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Sporządzenie mapy akustycznej powiatu | W | Starosta Powiatu, WIOŚ |  |  |
| Badania hałasu w przypadku wyraźnej potrzeby (miejsca uciążliwe, protesty mieszkańców) | K | WIOŚ, Zarządcy dróg | Gmina Strumień Na wniosek mieszkańców dot. uciążliwości powodowanej wskutek prowadzenia składu opału, w lutym 2011r. WIOŚ przeprowadził kontrolę w/w zakładu w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz ochrony powietrza atmosferycznego. Z uwagi na wykazane przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, sprawa została skierowana do Starosty Cieszyńskiego. |  |
| Tworzenie i utrzymywanie zieleni pomiędzy terenami przemysłu i usług a terenami zabudowy mieszkaniowej Tworzenie i utrzymywanie zieleni pomiędzy terenami przemysłu i usług a terenami zabudowy mieszkaniowej | K | Samorządy Gmin | Gmina Wisła Bieżąca pielęgnacja terenów zielonych Gmina Brenna Prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie wycinki drzew w terenach zabudowanych Gmina Istebna Regulują zapisy planu miejscowego Gmina Zebrzydowice Utrzymanie skwerów Gmina Ustroń W planie przestrzennego zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń, wyznaczono tereny zieleni izolacyjnej. | Gmina Zebrzydowice 4,6 000,00 zł |
| Dążenie do minimalizacji oddziaływania istniejących i potencjalnych pól elektromagnetycznych | K | Właściciele urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, Samorządy Gmin | Gmina Brenna W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym w części mpzp znajduje się zapis: „ obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych wymogów dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi” Gmina Ustroń W 2010 roku wykonano pomiar i ocenę pola elektromagnetycznego w rejonie ul. Wczasowej w 2-ch punktach. | Gmina Ustroń – 1 220,00 zł |

9.  Edukacja ekologiczna

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie edukacji ekologicznej | W / K | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy na lata 2008-2015 | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Organizacja systemu doradztwa, konsultacji, dla organizacji pozarządowych w obszarze ochrony środowiska | Ws | Samorząd Powiatu | Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na bazie wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu | 5000zł |
| Organizacja powiatowego konkursu ekologicznego | W | Gminy, szkoły, organizacje pozarządowe, powiat |  |  |
| Prowadzenie powiatowego „serwisu ekologicznego” | W | Starosta Powiatu | Prowadzenie serwisu „EKOPORTAL” przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |  |
| Aktualizacja programu szkolnego z zakresu ochrony środowiska bazującego na dobrych przykładach z powiatu cieszyńskiego, w tym organizacja warsztatów ekologicznych w szkołach. | K | Kuratorium Oświaty, Samorząd Powiatu | Nadleśnictwo Ustroń W ramach prowadzenia działań edukacyjnych podczas 414 różnych zajęć dla 33,6 tys. osób |  |
| Promowanie edukacji ekologicznej w oparciu o Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego” oraz Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego | Ws | Kuratorium Oświaty, Nadleśnictwo Ustroń, Nadleśnictwo Wisła, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Samorząd Powiatu | Nadleśnictwo Wisła W ramach LKP „Lasy Beskidu Śląskiego” Nadleśnictwa Wisła, Ustroń, Bielsko i Węgierska Górka przeprowadzają szereg wspólnych działań, wraz z organizacjami ekologicznymi – m.in. Akcja Drzewko za Surowce Wtórne z Fundacją Arka, Dzień Drzewa z Klubem Gaja, Sprzątanie Świata z Zieloną Ligą, Beskidzka Arka z Fundacją Arka. Oprócz tego Nadleśnictwo Wisła organizuje szereg indywidualnych akcji i projektów. Są to m.in. Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej, Zawody Furmanów, Piknik Leśny, Porządkowanie terenów leśnych z odpadów, indywidualne programy we współpracy z lokalnymi szkołami. Gmina Istebna Promowanie w ramach Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej Nadleśnictwo Ustroń W ramach prowadzenia działań edukacyjnych podczas 414 różnych zajęć dla 33,6 tys. osób | Nadleśnictwo Wisła – 300 000,00zł |
| Prowadzenie działań informacyjno promocyjnych z uwzględnieniem możliwości przywrócenia obecności raków w rzekach powiatu cieszyńskiego skierowane do wszystkich gmin powiatu | Ws | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Samorząd Powiatu |  |  |
| Prowadzenie działań informacyjno promocyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i zdrowej żywności oraz agroturystyki | K | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Samorządy Gmin | Gmina Brenna Zadanie realizowane w ramach ogólnych działań edukacji kierowanych do rolników Gmina Chybie Impreza cykliczna organizowana co roku przez Stowarzyszenie EKO-Życie w okresie lata pod nazwą Jarmark ekologiczny, na którym swoje wyroby prezentują miejscowi wytwórcy. Gmina Ustroń Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizował spotkania z rolnikami w tym zakresie Agencja Rynku Rolnego Program „szklanka mleka” i „Owoce w szkole” |  |
| Organizowanie i wspieranie akcji promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe powiatu | WS | Organizacje pozarządowe, Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin | Gmina Brenna Zadanie realizowane w ramach ogólnych działań edukacji mieszkańców Gminy Gmina Ustroń Propagowanie „Przyrodnika Ustrońskiego „ poprzez przekazywanie bezpłatnie egzemplarz | Gmina Ustroń - 9 600,00 zł |
| Edukacja ekologiczna i rolnicza dorosłych | K | Samorząd Powiatu, Organizacje pozarządowe, Gminy powiatu Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Nadleśnictwo Wisła, Nadleśnictwo Ustroń | Nadleśnictwo Wisła Wspólny projekt Gmin Beskidzkiej 5 – Zielona Książka Beskidzkiej 5 (2009-2010) Projekt “Zielona książka Beskidzkiej 5 realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wykorzystanie obiektów Nadleśnictwa Wisła do edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej, Izba Leśna na Przysłopiu, Izba Historyczna i Kancelaria Leśniczego przy Nadleśnictwie, Muzeum Świerka oraz Woliera Pokazowa Głuszców. Wspólny projekt Gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła w ramach zadania „Budowa ogrodu roślin przy ”OEE” wraz z częścią komunikacyjną – Ścieżki”. Projekt pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III „Turystyka”, Działanie 3.2. Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2. „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne”. Gmina Brenna Zadanie realizowane w ramach ogólnych działań edukacji mieszkańców Gminy Gmina Dębowiec – -konkursy ekologiczne w szkołach i przedszkolach -akcje plakatowe -opracowanie ulotek informacyjnych Gmina Ustroń – -zakładanie gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych oraz ich finansowanie, -zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -dopłaty specjalne dla rolników w roku 2010 -obowiązkowych ubezpieczeń rolników, -produktów tradycyjnych i regionalnych -zostosowania ekologicznych preparatów EM-farming w uprawach rolniczych, ogrodniczych, w żywieniu zwierząt oraz rewitalizacji środowiska, -wykorzystania biomasy dla celów energetycznych -wypełnianie wniosków na dofinansowanie Młodego Rolnika - wypełnianie wniosków dot. modernizacji gosp. rolnych -renty strukturalne Gmina Skoczów Kampania informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami Edukacja rolników w zakresie Dobrej Praktyki Rolniczej Edukacja ekologiczna w prasie lokalnej ("Wieści Skoczowskie”) oraz na stronie internetowej Gminy | Nadleśnictwo Wisła - Działania edukacyjne 150 000 zł Projekt Budowa ogrodu roślin kosztował 675 000,00 zł, w ramach czego z dotacji otrzymano 450 000 ,00zł |
| Upowszechnianie informacji w zakresie konieczności oszczędzania wody na terenie powiatu | Ws | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, RZGW |  |  |
| Doposażenie Centrów Edukacji Ekologicznej | K | Samorządy Gmin, Nadleśnictwo Ustroń, Nadleśnictwo Wisła, Kuratorium Oświaty | Nadleśnictwo Wisła Konserwacja i wymiana eksponatów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz w Izbie Leśnej na Przysłopiu. Wykonanie nowych i dodruk istniejących folderów edukacyjnych. Zakup książek i materiałów promocyjnych. Renowacja ścieżek przyrodniczych. Gmina Goleszów Doposażenie Towarzystwa Miłośników Goleszowa – sekcja Ekologiczno- Ogrodnicza Nadleśnictwo Ustroń Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, wymiana tablic Powiat Cieszyński Doposażenie szkolnej Pracowni Poszanowania Energii przy Zespole Szkól Technicznych w Cieszynie – zakup elementów edukacyjnych układu solarnego – czwarty etap przedsięwzięcia pt. „podniesienie świadomości ekologicznej” | Nadleśnictwo Wisła – 100 000,00 zł Gmina Goleszów - Zakup rzutnika i ekranu 1 200,00 zł Nadleśnictwo Ustroń 51 000,00. zł Powiat Cieszyński Całkowity koszt 16.000zł, w tym 3 299,55zł w 2009r. z PFOSiGW i 12.000zł – w 2010r. z budżet powiatu |
| Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego na terenach Gmin | K | Urząd Marszałkowski, Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin |  |  |

10. Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

W – zadania własne

Ws – zadania we współpracy

K – zadania koordynowane przez Powiat

| Nazwa zadania (projektu) | W / K / Ws | Jednostki odpowiedzialne/ Wykonawcy | Opis zakresu prac zrealizowanych w latach 2009-2010 | Koszty poniesione w latach 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Opracowanie i wdrożenie wspólnego systemu i wymiany informacji o ochronie środowiska, w tym w wymiarze transgraniczym | K | Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, WIOŚ, Powiaty sąsiednie, Strona Czeska | Gmina Strumień Informacje o środowisku są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku. Natomiast w sytuacjach powodujących zagrożenie (w tym zagrożenia ekologiczne) wymiana informacji odbywa się w ramach: - systemu wykrywania i alarmowania; - sieci radiokomunikacyjnej Starosty Powiatu Cieszyńskiego, - stałego dyżuru uruchamianego w przypadku realnego zagrożenia Gmina Chybie Wymiana informacji w sytuacjach zagrożeń odbywa się w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. |  |
| Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania zachowań w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w tym ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa ekologiczno-chemicznego | K | Straż Pożarna, Kuratorium Oświaty, WIOŚ, SANEPID, Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Inspekcja Sanitarna i Weterynaryjna, Policja | Gmina Istebna W ramach przeprowadzanych ćwiczeń i pokazów jednostek OSP Gmina Strumień Edukacja społeczeństwa odbywa się poprzez: - umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu poradnika aktywności w zakresie bezpieczeństwa „Vademecum postępowania w sytuacjach zagrożeń”, - zamieszczanie na stronie komunikatów o bieżących zagrożeniach (intensywnych opadach, silnych wiatrach, wysokich temperaturach), - coroczne konkursy dla dzieci i młodzieży (w 2009r. – 120 uczestników, w 2010r. 200 uczestników), - artykuły prasowe - praktyczne ćwiczenia w tym ewakuacja szkoły na wypadek różnych zagrożeń, - szkolenia dla pracowników urzędu zgodnie z rocznym planem szkoleń. Gmina Dębowiec W ramach przeprowadzanych ćwiczeń i pokazów jednostek OSP Gmina Chybie Edukacja społeczeństwa odbywa się poprzez: - stronę internetową urzędu na której dostępna jest broszura pt. ”Sposób zachowania na wypadek różnych zagrożeń” - konkursy dla dzieci i młodzieży - praktyczne ćwiczenia np. Ewakuacja szkoły na wypadek różnych zagrożeń - szkolenia dla pracowników UG zgodnie z planem szkole |  |
| Prowadzenie działań w oparciu o stały monitoring przeciwpowodziowy w ramach sieci posterunków opadowych IMiGW i posterunków wodowskazowych IMiGW i RZGW wraz z systemem zarządzania w sytuacjach powodziowych | K | IMiGW, RZGW, Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin, Państwowa Straż Pożarna | Gmina Istebna Były prowadzone działania w oparciu o monitoring zainstalowany na rzece Olzie przez IMiGW w czasie powodzi 2009 i 2010 r. Gmina Goleszów Łaty pomiarowe na rzece Pucówka w Puńcowie Gmina Strumień Stany wód w przypadku zagrożeń są monitorowane przez zespół zgodnie z planem ochrony przeciwpowodziowej dla Gminy Strumień Gmina Chybie W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego stany wód są monitorowane przez zespół zgodnie z Planem ochrony przeciwpowodziowej dla gminy Chybie Praca operacyjna w czasie powodzi oraz poza okresami powodzi | Gmina Goleszów – 1 400,00 zł |
| Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie systemu zapobiegania poważnym awariom, na rzecz ograniczenia ich skutków dla ludzi i środowiska. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie systemu zapobiegania poważnym awariom, na rzecz ograniczenia ich skutków dla ludzi i środowiska. | K | Podmioty gospodarcze WIOŚ, Centra Zarządzania Kryzysowego, Państwowa Straż Pożarna, Samorząd Powiatu, Samorządy Gmin | Gmina Istebna W ramach ćwiczeń jednostek OSP Gmina Strumień W Gminie Strumień zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym opracowano Plan Reagowania Kryzysowego Gmina Dębowiec ćwiczenia obronne „Imperium 2010” (czerwiec 2010) Gmina Chybie W Gminie Chybie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym opracowano Plan Reagowania Kryzysowego. Gmina Ustroń PSP prowadzi monitoring wodowskazu na rzece Wiśle. W PSP i OSP Nierodzim znajduje się magazyn środków sorpcyjnych i neutralizacyjnych. OSP Nierodzim posiada samochód ratownictwa ekologicznego SLRR Powiat Cieszyński został opracowany i zatwierdzony (w dniu 24.03.2009r.) - przez Wojewodę Śląskiego Plan Reagowania Kryzysowego Powiatu Cieszyńskiego. |  |

4. Podsumowanie i wnioski

Samorządy Powiatu Cieszyńskiego i instytucje działające w obszarze ochrony środowiska w latach sprawozdawczych podejmowały działania dla poprawy jakości stanu środowiska przyrodniczego, realizując zadania określone Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego w oparciu o oraz możliwości finansowych podmiotów w nich uczestniczących.

Analiza informacji zebranych w niniejszym Raporcie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2009- 2010r. pozwala na sformułowanie następujących wniosków w obszarach:

1/ w zakresie ochrony przyrody:

-kontynuowano działania polegające na tworzeniu obszarów cennych przyrodniczo dla NATURY 2000.

2/ w zakresie ochrony powierzchni ziemi i zasobów kopalin:

-kontynuowano rządowy projekt „SOPO” System Osłony Przeciwosuwiskowej, w ramach której przeprowadzono inwentaryzację osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 
i rozpoznane osuwiska ujęto w rejestrze osuwisk prowadzonym przez Starostę Cieszyńskiego,

3/ w zakresie ochrony lasów:

-opanowano gradację szkodników lasach powiatu,

-prowadzono przebudowę litych drzewostanów świerkowych co powoduje systematyczną poprawę zasobów leśnych oraz zapewnia biologiczną i ekologiczną ochronę lasów.

4/ w zakresie ochrony wód:

-prowadzono rozbudowę systemów kanalizacji oraz modernizację istniejących i budowę nowej oczyszczalni ścieków w Chybiu, co przekłada się na zorganizowany odbiór większej ilości ścieków, a co za tym idzie na poprawę jakości wód powierzchniowych powiatu cieszyńskiego.

5/ w zakresie gospodarki odpadami:

-nastąpił dalszy postęp w rozwoju systemu gospodarowania wytworzonymi odpadami. Sukcesywnie zwiększa się udział odpadów zbieranych selektywnie, co świadczy o wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa.

6/ w zakresie ochrony powietrza:

-utrzymywanie się przekroczenia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 oraz utrzymujące się ponadnormatywne stężenie beno-α-pirenu oraz ozonu spowodowało włączenie Powiatu Cieszyńskiego do realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego opracowanego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

7/ w zakresie rozwoju turystyki:

-zaobserwowano utrzymanie się koniunktury turystycznej na obszarze powiatu,

-prowadzono działania edukacyjno-ekologiczne społeczności lokalnych.

8/ w zakresie ochrony przed hałasem:

-prowadzone były dalsze działania monitoringowe hałasu komunikacyjnego,

-kontynuacja działań związanych z urządzaniem zieleni izolacyjnej, parkowej również 
w układzie transgranicznym.

9/ w zakresie edukacji ekologicznej:

-kontynuacja działań edukacyjnych w szczególności przez Dyrekcję Lasów Państwowych Nadleśnictwo Ustroń i Nadleśnictwo Wisła,

-wzrost stosowania rozwiązań z wykorzystaniem energii odnawialnej

10/ w zakresie monitoringu:

-dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują na zadowalający stan środowiska w powiecie, a pojawiające się problemy (np. jakość powietrza atmosferycznego, przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu) należy traktować jako wyzwanie dla działań naprawczych.

Sporządzony raport wskazuje, iż podejmowane działania z zakresu ochrony środowiska terenie powiatu cieszyńskiego są sukcesywnie realizowane przekładając się na poprawę stanu środowiska.