Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego - Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012 - 2016 część opisowa.

| I | Poprawa układu drogowego |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| D 1 | Przebudowa drogi 2636 S Drogomyśl - Zabłocie - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2636 S – ul. Długiej w Zabłociu od ul. Bielskiej w Zabłociu, na odcinku ok. 1,2 km. (tj. od skrzyżowania z drogą 2633 S do wiaduktu kolejowego z wyłączeniem odcinka od skrzyżowania z ul. Jałowcową do skrzyżowania z ul. Skrajną). Zakłada się przebudowę drogi, budowę chodnika oraz przebudowę odwodnień. Opracowanie dokumentacji technicznej do końca 2011r. Zadanie jako rezerwowe przewidywane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego (PRS). Realizacja na lata 2012 - 2013. |
| D 2 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 – IV etap (ul. Górecka) - zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminą Skoczów (współfinansowanie na podstawie Porozumienia z 2003 r.), obejmuje przebudowę drogi 2602 S - ul. Góreckiej w Skoczowie na długości 2,1 km z wyłączeniem odcinka w km 0+740 do 0+934 (przejazd kolejowy). Została wykonana dokumentacja techniczna, wymaga zatwierdzenia (planowane na 2012). Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni, chodników, odwodnienia, mostu na potoku Bajerka. W 2012 rozpoczęcie procedury uzyskania ZRID. |
| D 3 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 – IV etap (ul. Górecka pomiędzy przejazdami kolejowymi) - zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminą Skoczów, obejmuje przebudowę drogi 2602 S - ul. Góreckiej w Skoczowie tj. odcinka ok. 200 m w km 0+740 do 0+934 (przejazd kolejowy). Nie posiada dokumentacji technicznej – zostało wyłączone w trakcie opracowywania dokumentacji dla przebudowy ul. Góreckiej. |
| D 4 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 – IV etap (most na rz. Wisła) - zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminą Skoczów, obejmuje remont mostu na rzece Wiśle. Zadanie posiada dokumentację techniczną. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni, wymianę izolacji, poręczy, naprawę dylatacji. |
| D 5 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1- II etap (Pogórze) - zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminą Skoczów, obejmuje przebudowę drogi 2642 S na odcinku od granicy Skoczowa do skrzyżowania z S1 w Pogórzu na odcinku ok. 2,4 km. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni, chodników, odwodnienia, przepustów. Wymagana jest aktualizacja dokumentacji. |
| D 6 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1- II etap (Górny Bór część 1) - zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminą Skoczów, obejmuje przebudowę drogi 2614 S – ul. Górny Bór na odcinku od S1 do granicy miasta ( 0,63 km). Zadanie posiada dokumentację. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia, oświetlenia. |
| D 7 | Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1- II etap (Górny Bór część 2) - zadanie dotyczy przebudowy drogi 2614 S – ul. Górny Bór na odcinku ok. 1 km od S1 do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Zadanie nie posiada dokumentacji. Zadanie nie jest ujęte w Porozumieniu z 2003 roku do wspólnej realizacji z Miastem Skoczów - w Porozumieniu tym zadanie to po wybudowaniu ciągu ulic Ciężarowa i Wiślańska zostało przewidziane do przejęcia przez Miasto Skoczów (jako droga gminna), a połączenie ul. Górny Bór z ciągiem ulic Ciężarowa – Wiślańska jako droga powiatowa. Zmiany kategorii dróg nie zostały dokonane – droga Górny Bór jest nadal drogą powiatową. |
| D 8 | Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1 - I etap (część 1) - zadanie obejmuje przebudowę drogi 2602 S Skoczów – Brenna od skrzyżowania z drogą ekspresową S1 do ul. Miodowej w Brennej – o długości 7,8 km Zakres zadania dotyczy następujących robót budowlanych: przebudowa jezdni i chodników, przebudowa bądź wykonanie odwodnienia drogi, przebudowa istniejących skrzyżowań. Zadanie posiada dokumentację techniczną wymagającą aktualizacji. |
| D 9 | Przebudowa drogi 2600S w Górkach Wielkich - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2600S w Górkach Wielkich na odcinku ok. 1,5 km od skrzyżowania z ul. Szpotawicką w kierunku Grodźca. Planowany zakres inwestycji: przebudowa jezdni, odwodnienie, budowa jednostronnego chodnika w terenie zbudowanym. Opracowanie dokumentacji technicznej w 2015 roku. |
| D 10 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (ul. Bielska cz. 2) -zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,36 km od ul. Cieniały do skrzyżowania z ul. Stawową, z wyłączeniem ok. 160 m, których przebudowa jest realizowana przez sieć LIDL Polska wraz z budową sklepu spożywczego oraz z wyłączeniem ok. 140 m w miejscu, gdzie Powiat Cieszyński w roku 2009 dokonał przebudowy obiektów mostowych (mostu i wiaduktu) wraz z dojazdem do tych obiektów. W wyniku realizacji inwestycji zostaną przebudowane: jezdnia wraz z 8 skrzyżowaniami, chodniki na długości 1890 m, kanalizacja deszczowa na długości 1069 m, sieć energetyczna, zjazdy do posesji oraz 25 punktów oświetleniowych. W ramach projektu zakłada się również przebudowę miejsc postojowych oraz zagospodarowanie placu przy wejściu na teren Uniwersytetu Śląskiego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WSL w wys. 2 670 tys. zł, wkład własny 2 411 tys. zł ponoszony wspólnie przez Powiat Cieszyński i Miasto Cieszyn. Całkowita wartość zadania: 5 080 tys. zł. Realizacja: kwiecień 2011 – maj 2012. |
| D 11 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (ul. Bielska cz. 3) - zadanie obejmuje przebudowę ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km (od ul. Stawowej do przystanku Krasna Gruszka). Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni wraz budową dodatkowego pasa, przebudowę kanalizacji deszczowej. Wymagana aktualizacja dokumentacji wraz z przeprojektowaniem skrzyżowania z ul. Wiślańską. |
| D 12 | Przebudowa drogi 2624 S – ul. Frysztackiej w Cieszynie - zadanie planowane do wspólnej realizacji z Miastem Cieszyn, obejmuje przebudowę ul. Frysztackiej w Cieszynie na odc. 1,3 km od przejazdu kolejowego do granic Miasta. Przewidywany zakres obejmuje przebudowę jezdni, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia. Opracowanie dokumentacji technicznej na lata 2011 -2012. |
| D 13 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - przebudowa muru oporowego na ul. Frysztackiej - zadanie planowane do wspólnej realizacji z Miastem Cieszyn. Opracowanie dokumentacji technicznej 2013. Zakres robót przewiduje budowę nowego muru oporowego na dł. ok. 80 m i poszerzeniem ul. Frysztackiej z dostosowaniem do szerokości na jej początkowym odcinku. |
| D 14 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – budowa łącznicy ul. Hajduka - Kolejowa - zadanie planowane do wspólnej realizacji z Miastem Cieszyn. Opracowanie dokumentacji technicznej 2014. Zakres robót przewiduje budowę nowego połączenia drogowego ul. Hajduka z ul. Kolejową. |
| D 15 | Przebudowa drogi powiatowej 2621 S w Cieszynie (ul. Pikiety) - zadanie planowane do wspólnej realizacji z Miastem Cieszyn. Opracowanie dokumentacji technicznej 2011 - 2012. Zakres robót zakłada przebudowę drogi na odcinku 1,3 km, w zakresie jezdni wraz z wymianą podbudowy, odwodnienia, budowy chodników oraz oświetlenia. |
| D 16 | Przebudowa mostu na rz. Puńcówce w ciągu Al. Łyska w Cieszynie (2608 S) - zadanie planowane do wspólnej realizacji z Miastem Cieszyn. Zadanie posiada dokumentację techniczną. Zakres robót przewiduje rozbiórkę starego obiektu, budowę nowego obiektu mostowego wraz z przebudową przyległych skrzyżowań z ul. Żeromskiego i ul. Błogocką. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej w styczniu 2012 roku. |
| D 17 | Przebudowa mostu w ciągu Al. Łyska w obrębie skrzyżowania z ul. Bolko - Kantora w Cieszynie (2608 S) - zadanie planowane do wspólnej realizacji z Miastem Cieszyn. Opracowanie dokumentacji technicznej 2013. Zakres robót przewiduje rozbiórkę starego obiektu, budowę nowego obiektu mostowego. |
| D 18 | Przebudowa mostu na rz. Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2619 S w Ochabach - zadanie obejmuje przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 2619 S w Ochabach. Coroczne przeglądy obiektu wskazują na konieczność zaplanowania remontu. Brak dokumentacji technicznej. |
| D 19 | Przebudowa mostu w Drogomyślu w ciągu drogi powiatowej 2627 S - zadanie obejmuje przebudowę mostu na rz. Wiśle w Drogomyślu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dln. - Kończyce M.– Pruchna– Drogomyśl – Chybie. Brak dokumentacji technicznej. |
| D 20 | Remont mostu w Strumieniu w ciągu drogi powiatowej 2633 S - zadanie obejmuje remont mostu w Strumieniu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 2633 S Strumień – Landek - Jasienica. W 2011 roku wykonano remont nawierzchni (drewnianej) chodnika na moście stalowym oraz poręczy ochronnych na całym obiekcie. Opracowanie dokumentacji technicznej (części stalowej i żelbetowej) z ewentualnego uwzględnieniem poszerzenia estakady żelbetowej lata 2012-2013. |
| D 21 | Przebudowa drogi powiatowej 2627 S w Drogomyślu - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2627 S od centrum Pruchnej do DK81 na odcinku 2,2 km. Zadanie to stanowi kontynuację wykonanej w 2010 r przebudowy odcinka drogi przez centrum Pruchnej. Przewidywany zakres obejmuje nawierzchnię i odwodnienie oraz remont obiektów mostowych. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej. |
| D 22 | Przebudowa drogi 2675 S – ul. Czarne w Wiśle - zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,9 km w zakresie jezdni, odwodnienia, poszerzenia poboczy. Opracowanie dokumentacji technicznej na lata 2011-2012. |
| D 23 | Przebudowa drogi powiatowej 2678 S w Wiśle (ul. Górnośląska) - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2678 S ul. Górnośląskiej w Wiśle na odcinku 1,0 km, w zakresie nawierzchni i odwodnienia. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej. |
| D 24 | Przebudowa drogi 2616 S w Kończycach Wielkich - zadanie obejmuje przebudowę drogi 2616 S od ul. Konopnickiej do drogi wojewódzkiej DW 937 w Kończycach Wielkich, ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia drogi w rejonie wiaduktu kolejowego – dla uzyskania normatywnej skrajni pionowej. Została wykonana wstępna analiza możliwości wykonania robót. Zadanie wymaga opracowania pełnej dokumentacji technicznej. |
| D 25 | Przebudowa drogi 2627 S na odcinku od granicy państwa do skrzyżowania z DW937 w Kończycach Małych - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2627 S Kończyce – Pruchna na odcinku od DW937 w Kończynach Małych do granicy państwa o dł. 3,7 km. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej. |
| D 26 | Przebudowa drogi 2619S Gumna – Dębowiec w Gumnach - zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2619 S Gumna – Dębowiec na odcinku 1,5 km w Gumnach, od skrzyżowania ze starą drogą DK1 w kierunku Dębowca przez centrum wsi Gumna do obrębu skrzyżowania z drogą powiatową 2620 S Zamarski – Gumna. W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną, należy uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). |

|  | II | Turystyka i Kultura |
| --- | --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |  |
| TK 1 | Adaptacja strychów Pałacu Larischów w Cieszynie na magazyny muzealne - (P+W) - konkurs RPO 2014-2020 Zadanie obejmuje adaptację strychów głównego budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie przy ul. Regera 6 na cele magazynowe istniejących zbiorów muzealnych. W latach 2012-2013 przygotowanie dokumentacji technicznej |  |
| TK 2 | Konserwacja polichromii w salach egipskiej i rzymskiej Pałacu Larischów w Cieszynie przy ul. Regera 6 - (P+W) - środki Woj. Konserwatora Zabytków lub konkurs RPO Zadanie mające na celu praktyczne ukończenie prowadzonych od lat prac restauratorskich przy polichromiach w salach wystawienniczych, w kompleksowo wyremontowanej cieszyńskiej siedzibie Muzeum Śląska Cieszyńskiego. |  |
| TK 3 | Przygotowanie dokumentacji oraz budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu cieszyńskiego - (P+W) - konkurs RPO. Planuje się przygotowanie wstępnej dokumentacji w ramach konkursu mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wraz z partnerem czeskim. Realizacja projektu planowana jest przy wsparciu środków finansowych UE w latach 2014-2020. |  |
| TK 4 | Remont i modernizacja wraz z odtworzeniem charakteru dawnej szkoły w budynku "U Niedźwiedzia" przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle - (P+W) - konkurs RPO 2014-2020. Zadanie ma służyć widocznemu zwiększeniu frekwencji w placówce poprzez jej dodatkowe uatrakcyjnienie oraz przyczynić się do istotnej poprawy promocji Wisły i Śląska Cieszyńskiego. W latach 2012-2013 przygotowanie dokumentacji technicznej. |  |
| TK 5 | Budowa pawilonu wystawienniczego dla wystaw czasowych przy Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie - (P+W) - konkurs RPO 2014-2020 Zadanie ma służyć widocznemu zwiększeniu frekwencji w placówce poprzez urządzanie wystaw czasowych związanych z regionem oraz przyczynić się do poprawy wizerunku i promocji Skoczowa, jak i Śląska Cieszyńskiego. |  |

| III | Infrastruktura Edukacyjna |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| E 1 | Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie Zakres prac obejmuje : remont dachu, wymianę skorodowanych obróbek blacharskich, docieplenie ścian i połaci dachowej oraz części stropu II piętra, wymianę stolarki okiennej. Na realizację zadania planuje się ubiegać o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. |
| E 2 | Termomodernizacja Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie Zakres prac obejmuje : remont dachu wraz z jego dociepleniem, remont kapitalny elewacji, wymiana okien, wymiana instalacji co. Realizacja zadania przyniesie wymierne korzyści, ponieważ w budynku znajduje się SOSW, ORW oraz internat SOSW. Planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. |
| E 3 | Budowa systemu solarów dla Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie Przedmiotem inwestycji jest zastosowanie kolektorów słonecznych jako dodatkowe źródło ciepła dla instalacji c.w.u. budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz wspomagania instalacji c.o. sali gimnastycznej. Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych, które usytuowane będą na zewnątrz budynku, montaż rurociągów relacji kolektory-zasobniki c.w.u., montaż zasobników c.w.u., wykonanie instalacji termicznej rurociągów oraz wykonanie instalacji wewnątrz budynku. |
| E 4 | Kapitalny remont kuchni i pomieszczeń internatu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie Kapitalne remonty pomieszczeń : kuchni wraz z jej wyposażeniem, 3 pomieszczeń internatu dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z podziałem na 2,3- osobowe pokoje, 4 sal lekcyjnych na drugim piętrze i jednej sali na parterze, remont aneksu kuchennego przystosowującego do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, remont korytarzy i klatki schodowej. |
| E 5 | Remont sanitariatów w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie Zadanie obejmuje remont wszystkich sanitariatów w budynku głównym szkoły. Sanitariaty od dwudziestu pieciu lat nie były remontowane. |
| E 6 | Remont drogi i parkingu w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie Będzie to realizacja zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego |
| E 7 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie Zadanie obejmuje swoim zakresem budynek główny, a w nim następujące prace: remont dachu z dociepleniem, remont elewacji z dociepleniem, wymianę instalacji co. Planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. |

| E 8 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota –Roweckiego w Cieszynie Zadanie obejmuje wykonanie remontu kapitalnego elewacji wraz z dociepleniem ścian, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji co. Na realizację zadania planuje się ubiegać o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. |
| --- | --- |
| E 9 | Usuwanie barier architektonicznych w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie Z uwagi na charakter placówki, od lat występuje konieczność zakupu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych. Przewidywany koszt 350 tys. zł |
| E 10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 40 m na starym, zniszczonym boisku, odwodnienie, przekładkę wodociągu. Boisko wielofunkcyjne obejmuje: boisko do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, do tenisa i badmintona. Nawierzchnię projektuje się z trawy syntetycznej. Na realizację zadania istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki, po ogłoszeniu odpowiedniego programu. |
| E 11 | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. P. Stalmacha w Wiśle Celem projektu jest budowa sali gimnastycznej. Obecnie szkoła nie posiada sali gimnastycznej, a zajęcia w.f. prowadzone są w wynajmowanym obiekcie „ START” za odpłatnością. Realizacja zadania jest możliwa na terenie odległym o ok.300 m od szkoły, ponieważ w 2010 roku Powiat kupił ten teren (użytkowanie wieczyste)za 456 tys. zł od Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zacisze” w Ustroniu . Warunkiem sprzedaży gruntu był zapis w umowie, że Powiat do pięciu lat od chwili zawarcia umowy tj. do 31.12.2015 rozpocznie budowę sali, w przeciwnym wypadku spółdzielni będzie przysługiwało prawo odkupu gruntu. W maju 2011 roku miasto Wisła zmieniło plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala obecnie wybudować na w/w gruncie salę sportową. |
| E 12 | Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Zadanie obejmuje swoim zakresem : docieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji co. Na realizację zadania planuje się ubiegać o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. |

| E 13 | Budowa hali sportowej dla II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie Zadanie polegające na budowie hali sportowej z przewiązką ma na celu poprawę warunków nauczania. Przede wszystkim stworzenie dobrych warunków do realizacji zajęć z wychowania fizycznego, jak również poprawę warunków socjalnych dla nauczycieli. Obecnie w szkole, ilość godzin w.f., które mogą być realizowane w Sali istniejącej nie pokrywa zapotrzebowania na ich realizację. Projektowana hala sportowa będzie połączona z istniejącym budynkiem przewiązką. W obiekcie planuje się następujące pomieszczenia: sala sportowa, zaplecze z widownią, pomieszczenie dyrekcji, pokój nauczycielski, sale dydaktyczne oraz aula. |
| --- | --- |
| E 14 | Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „ Zaolzianka” w Istebnej Zadanie polega na : wykonaniu instalacji co na poddaszu, modernizacji istniejącej instalacji co i kotłowni, wymianie okien na ścianie wschodniej, ocieplenie budynku od strony południowej i wschodniej. Ponadto w części dobudowanej, ale nie oddanej do użytku, znajdują się w stanie surowym zamkniętym pomieszczenia, które wymagają wykonania instalacji : wod.-kan., co, robót wykończeniowych i wyposażenia. Powiat Cieszyński wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL 2007-2013 jednak ze względu niewielki efekt ekologiczny zadanie znalazło się na liście rezerwowej i w obecnym okresie programowania funduszy europejskich ma znikome szanse na uzyskanie dofinansowania |
| E 15 | Remont elewacji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Dokończenie remontu elewacji ścian szczytowej oraz południowo-zachodniej budynku głównego szkoły wraz z osuszeniem fundamentów. |
| E 16 | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota –Roweckiego w Cieszynie Szkoła nie posiada pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Jej lokalizacja uniemożliwia budowę w bliskim sąsiedztwie szkoły. Jedyną możliwością wydaje się pozyskanie ( zakup planowany w 2012 roku ) terenu i wybudowanie na nim Sali dla potrzeb szkoły, która w każdym czasie będzie miała uczniów, z uwagi na to że kształci jako jedyna w powiecie uczniów w zawodach budowlanych. |

| IV | Infrastruktura Społeczna |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| PS 1 | PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie Zad. PS1 obejmuje remont elewacji ściany zachodniej – 103.758 zł oraz ściany wschodniej 64.145 zł, czyli łączny koszt to kwota rzędu 168.000 zł. W roku 2011 wykonano remont elewacji ściany południowej. Remont pozostałych ścian budynku pozwoli na sfinalizowanie całego zadania. |
| PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 | PDPS w Pogórzu Zad. PS2 obejmuje wykonanie elewacji budynku zabytkowego Dwór. W roku 2011 opracowano dokumentację projektową i kosztorysową w tym zakresie. Jednostka stara się również o pozyskanie na ten cel środków z zewnątrz – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zad. PS3 zakłada termomodernizację budynku w Kończycach Małych (dotyczy budynku „Bursztyn”) W roku 2012 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. Zad. PS4 obejmuje modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, które w okresie nasłonecznienia byłyby źródłem energii dla potrzeb ciepłej wody użytkowej obiektu. Zad. PS5 obejmuje całkowity remont dachu i kominów w budynku B. Zad. PS6 obejmuje modernizację i przebudowę budynku administracyjnego, z którego przeniesiono administrację do budynku Dwór na cele pomocy społecznej. W 2005 r. opracowano dokumentację projektową i kosztorysową związaną z modernizacją i przebudową budynku, która wymaga aktualizacji. |
| PS 7 PS 8 PS 9 PS 10 PS 11 PS 12 | PDPS “Feniks” w Skoczowie Zad. PS7 zakłada wykonanie termomodernizacji budynku. Zadanie polega na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki budowlanej, wymianie pokrycia dachu, montażu klap dymowych oraz modernizacji instalacji C.O w budynku głównym, dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie pokrycia dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji C.O w budynku żywieniowym, dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianie stolarki budowlanej i modernizacji instalacji C.O w budynku gospodarczo-mieszkalnym. Powiat wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie projektu w ramach NFOŚ Zad PS8 zakłada modernizację lokalnej kotłowni w obiekcie i obejmuje remont budynku w Drogomyślu, ul. Modrzewiowa 1 polegający na osuszeniu murów zewnętrznych (odgrzybianie) oraz na wymianie tynków zewnętrznych. Zad. PS9 obejmuje remont kapitalny budynku gospodarczego w Drogomyślu, ul. Modrzewiowa 1 (siedziba WTZ). Zad. PS10 obejmuje modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, które w okresie nasłonecznienia będą źródłem energii dla potrzeb ciepłej wody użytkowej obiektu. Zad. PS11 zadanie obejmuje remont budynku gospodarczo – mieszkalnego. Zadanie polega na zmianie sposobu użytkowania w części parterowej. Zad. PS12 zagospodarowanie pozyskanego terenu – zadanie polega na wykonaniu małej architektury (zieleń, pergole, altany, klomby, alejki spacerowe, urządzenia rekreacyjno – sportowe). |
| PS 13 PS 14 | Dom Dziecka w Cieszynie Zad. PS13 obejmuje termomodernizację budynku wraz z instalacja systemu solarów. W roku bieżącym został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zad. PS14 polega na wykonaniu małej architektury tj. remontu ogrodzenia, chodników i dróg wewnętrznych. |

| V | Infrastruktura ochrony zdrowia |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| Z 1 | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego Zadanie jest częścią projektu „Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – etap II – utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym”, który jest realizowany w ramach działania 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego" (Priorytet IX Sport i rekreacja) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Termin realizacji kwiecień 2011 – kwiecień 2012. Zakres projektu obejmuje: - adaptację pomieszczeń diagnostyki Poziom P1 (prace budowlano – instalacyjne wraz z przeniesieniem systemu tomografii komputerowej, USG oraz systemu RTG) – zrealizowane w 2011 roku; - zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie bloku operacyjnego (4 sal operacyjnych) – Poziom P2 – zakończenie kwiecień 2012. Całkowita wartość projektu: 6 808 tys. zł, planowane dofinansowanie unijne 5 780 tys. zł oraz wkład własny 1 028 tys. zł; w tym w 2012 roku dokończenie utworzenia bloku operacyjnego – wartość 5 415 tys. zł, planowane dofinansowanie 4 594 tys. zł oraz wkład własny 821 tys. zł. |
| Z 2 | Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie Zadanie obejmuje wydatki inwestycyjne (modernizacyjne), zakupy sprzętu medycznego i wykonanie dokumentacji technicznych modernizowanych obiektów. Do końca 2011 roku planuje się poniesienie nakładów w wysokości ok. 3 360 tys. zł – m.in. na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do uruchomienia Bloku Operacyjnego, Diagnostyki Obrazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; zakup mebli i sprzętów do nowych pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej; wykonanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych potrzebnych do przeprowadzenia przetargów na prace adaptacyjne, modernizacyjne i remontowe Bloku Porodowego, Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci oraz apteki szpitalnej; przebudowę i remont Bloku Porodowego, przebudowę i remont Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci oraz przebudowę i prace adaptacyjne w aptece szpitalnej. W latach 2012 – 2013 planuje się modernizację i przebudowę Pawilonu III (celem przeniesienia oddziałów ze Szpitala Elżbietanek) oraz Pawilonu IV (celem utworzenia rehabilitacji). Zadanie w całości finansowane z obligacji emitowanych przez Powiat Cieszyński w wysokości 10 mln złotych. |

| VI | Infrastruktura administracyjna i Informatyzacja urzędu |
| --- | --- |
| Nr zadania | Opis zadania |
| SI 1 | Archiwizacja materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny - wniosek o dofinansowanie złożony do MSWiA |
| SI 2 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminach: Brenna, Chybie, Skoczów, Strumień, Dębowiec i Zebrzydowice Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest dostosowanie danych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 poz. 454). W 2012 roku planuje się przeprowadzić modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostek ewidencyjnych Chybie oraz Dębowiec (wartość 500 tys. zł). |
| SI 3 | Rozbudowa SIP o nowe bazy danych. Zwiększenie integracji SIP-u z Systemem Obiegu Dokumentów |
| SI 4 | Wymiana sprzętu komputerowego jest procesem ciągłym, który zapewnia prawidłową obsługę systemu informatycznego urzędu. Celem wymiany stanowisk komputerowych jest osiągnięcie pułapu przestarzenia się sprzętu wynoszącego nie więcej niż 5 lat. Sprzęt taki zapewnia właściwą wydajność systemu oraz jest elementem optymalizacji całego systemu informatycznego. |
| SI 5 | Infrastruktura szkieletowa systemu informatycznego stanowi trzon wydajności, ciągłości działania oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemu. Obecna klasa sieci jaką dysponuje urząd wymaga wymiany wraz ze zmianą topologii. Obecne standardy w znaczeniu wieloaspektowym wymuszają stosowanie większych przepuszczalności kanałów przesyłów danych. Wykonanie sieci o odpowiedniej kategorii, spełniającej stosowne standardy staje się w chwili obecnej konieczne, natomiast zrealizowanie stanowi element spójności całego procesu modernizacji systemu informatycznego. |
| SI 6 | Wdrożenie nowych sprawniejszych aplikacji systemowych w starostwie oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. Celem zadania jest optymalizacja systemu informatycznego, zapewnienie pełnej bezawaryjności odnoszącej się do funkcjonowania systemów dziedzinowych urzędu, jak również kompleksowego zabezpieczenia danych, oraz zabezpieczenie przestrzeni i zasobów dyskowych w zakresie bieżących potrzeb oraz realizacji wdrożeń na najbliższe lata. Dodatkowo optymalizacja obecnego systemu informatycznego polegająca na jego wirtualizacji, powoduje czterokrotny spadek kosztów związanych z poborem energii elektrycznej, kosztów związanych ze wsparciem technicznym dla wielu stacji serwerowych, oraz innych kosztów eksploatacyjnych zapewniających ciągłość pracy. |
| SI 7 | Osuszenie piwnic, wykonanie drenażu budynku Starostwa przy ul. Szerokiej w celu adaptacji na archiwum Zadanie polega na izolacji piwnic, wykonaniu platformy dla niepełnosprawnych oraz kanalizacji deszczowej i drenażu od ul. Kochanowskiego w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej. |
| SI 8 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego oraz parkingu przy ul. Szerokiej W 2002 roku opracowana została dokumentacja modernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13. Zmodernizowane zostały część parteru i część I piętra (łazienki). Oprócz zakończenia modernizacji budynku niezbędnym jest zagospodarowanie parkingu od strony ul. J. Kochanowskiego. Do modernizacji przeznaczone są wydziały: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Architektury i Budownictwa |
| SI 9 | Modernizacja budynku przy Placu Wolności 6 – trwały zarząd PUP Cieszyn i PPP Cieszyn ( Punkt Pośrednictwa Pracy ) Remont dachu, modernizacja klatki schodowej, wymiana okien i drzwi, modernizacja lub wymiana windy w celu dostosowania do istniejącego systemu ochrony PPOŻ obiektu. |
| SI 10 | Remont dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 W związku z pogarszającym się stanem technicznym dachu konieczny będzie w przyszłości jego remont. |