Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XIV/……… / 2011
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie:

- art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
   poz. 1240 z późn. zm.)

- art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA

(UZASADNIENIE)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, jeżeli zmiany dotyczą kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań to należą do kompetencji Rady Powiatu.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie przedsięwzięć:

- „Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – etap II – utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym” wydłużenie okresu realizacji do roku 2012,

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (Skoczów, Brenna)” –zadanie podzielono na dwa odrębne przedsięwzięcia, obejmujące „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Skoczów” z realizacją do roku 2013 oraz „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Brenna” z realizacją wydłużoną do roku 2014,

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Goleszów”- zmniejszenie limitów ze względu na uzyskanie niższej oferty na wykonawstwo niż planowano,

- „Dostawa tablic rejestracyjnych ”- zmniejszenie limitów ze względu na uzyskanie niższej oferty na dostawę niż planowano.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

-  „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II, część 1 - Przebudowa ul. Bielskiej 2619S w Cieszynie”. Przedsięwzięcie pierwotnie zaplanowane było do realizacji w br. jednak ze względu na procedury przetargowe i zakres zadania realizacja ma potrwać do maja 2012, w związku z tym wystąpiła konieczność umieszczenia tego przedsięwzięcia w WPF. Zadanie to posiada dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 54%.

- „Termomodernizacja Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie” w ramach programu NFOŚiGW „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Zadanie, którego przewidywana łączna wartość wynosi 4 137 000 zł, planuje się sfinansować dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wnioskowanej kwocie 2 659 000 zł oraz środkami finansowymi Powiatu w wysokości 1 478 000 zł. Realizację zadania uzależnia się od uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto w wyniku analizy dotyczącej zakresu WPF w części dotyczącej przedsięwzięć skreśla się przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2011r. i nie ma podstaw do traktowania ich, jako wieloletnie:

- ”Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp - poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, rozwój i sprawdzenie własnych kompetencji zawodowych”- ZSGH Wisła,

- „Nowa jakość -nowe możliwości II - nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi pracodawcami”- PUP,

- „Centrum Partnerstwa Lokalnego - promocja partnerstwa lokalnego”- PUP,

- Przebudowa drogi powiatowej Goleszów- Hermanice - Ustroń - usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze”- Starostwo Powiatowe,

- „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 - budowa drogi łączącej ul.Frysztacką z  Graniczną ( ul. Ładna - Boczna) - poprawa spójności układu komunikacyjnego”- Starostwo Powiatowe,

- „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego - wdrożenie informacyjnego systemu bazy danych”- Starostwo Powiatowe,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych ZSR w Międzyświeciu - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz ilości substancji zanieczyszczających powietrze”- Starostwo Powiatowe,

- „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II- wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”- Starostwo Powiatowe,

- „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie”- Starostwo Powiatowe.