## Załącznik nr  5  do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego

Nr XXXVII./…../ 09 z dnia  28 grudnia 2009 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE

## PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Zadania własne |
| --- |
| Nazwa programu | Cel programu | Źródła finansowania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe na realizację zadania (w zł) | Wysokość wydatków w latach (w zł) |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego Gminę Brenna z drogą S-1 | Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z droga ekspresową S1- Etap I, część 2 | Budżet Powiatu, środki unijne | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | 7 247 147 | 3 152 672 | 4 080 852 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne: 3 725 035 | 1 620 474 | 2 097 558 |  |
| Przebudowa drogi S 2627 Kończyce –Pruchna - Drogomyśl | Przebudowa drogi powiatowej 2627 S na odcinku 2,6 km od DW 938 przez Centrum Pruchnej w kierunku DK81 | Budżet Powiatu, środki unijne | Starostwo Powiatowe | 2007-2010 | 6 697 306 | 2 861 820 | 3 796 545 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne: 3 240 157 | 1 368 319 | 1 836 769 |  |
| Przebudowa drogi S 2619 | Przebudowa drogi S 2619 Gumna – Dębowiec na odcinku ok. 1,5 km | Budżet Powiatu, środki unijne w ramach programu PRS | Starostwo Powiatowe | 2009-2010 | 2 118 873 | 218 868 | 1 900 005 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 503 869 | 218 868 | 285 001 | - |
| Przebudowa drogi 2606 S | Przebudowa drogi 2606 S Goleszów – Hermanice on dc. 1,2 km oraz ul. Dominikańskiej w Ustroniu | Budżet Powiatu, Budżet Miasta Ustroń, środki unijne w ramach programu PRS | Starostwo Powiatowe | 2009-2010 | 4 400 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 2 317 280 | 1 107 280 | 1 210 000 | - |
| Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej – ul. Bielska w Skoczowie | Przebudowa ul. Bielskiej w Skoczowie | Budżet Powiatu, , środki unijne w ramach programu RPO WSL 2007-2013 | Starostwo Powiatowe | 2007-2010 | 6 525 878 | 755 720 | 5 746 026 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 1 053 880 | 755 720 | 274 028 | - |
| Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 | Budowa nowej drogi ul. Ładna - Boczna | Kredyt bankowy, Budżet Miasta Cieszyna, środki unijne w ramach programu EWT Polska – Czechy | Starostwo Powiatowe | 2008-2011 | 11 164 000 | 1 110 798 | 9 304 282 |  |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 1 674 600 | 1 110 798 | 451 464 |  |
| Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie | Wymiana stropów | Kredyt bankowy, Budżet Powiatu | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | 2 897 564 | 1 140 364 | 135 475 | - |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 203 143 | 203 143 | - |  |
| Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego | Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego /SIP/ | Budżet powiatu, środki unijne w ramach RPO WSL 2007-2013 | Starostwo Powiatowe | 2007-2011 | 955 992 | - | 480 032 | 435 960 |
|  |  |  |  |  | w tym: środki własne 144 100 | - | 88 000 | 16 100 |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie | Uruchomienie działu diagnostyczno – zabiegowego | Kontrakt wojewódzki i budżet powiatu | Starostwo Powiatowe | 2000-2010 | 111 783 900 | 12 593 725 | 38 200 000 | - |
|  | Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego | Budżet powiatu, środki unijne w ramach POIiŚ |  |  | 3 926 621 | - | 3 916 621 | - |
|  |  |  |  |  | w tym środki własne: 1 193 225 | 614 231 | 578 994 | - |
| Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – etap II – utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym | Wyposażenie sal operacyjnych oraz adaptacja pomieszczeń diagnostyki do posiadanej aparatury medycznej | Budżet powiatu, środki unijne w ramach RPO WSL 2007-2013 |  | 2009-2010 | 6 944 936 | 11 102 | 6 933 834 | - |
|  |  |  |  |  | w tym środki własne: 1 041 742 | 1 666 | 1 040 076 |  |
| Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna- II etap cz.1 (Przebudowa ul. Bielskiej) | Przebudowa ul. Bielskiej Cieszynie | Budżet powiatu, środki unijne w ramach RPO WSL 2007-2013 | Starostwo Powiatowe | 2011 | 7 905 339 | 0 | 0 | 7 905 339 |
|  |  |  |  |  | w tym środki własne: 3 818 339 | 0 | 0 | 3 818 339 |
| razem: | 172 578 626 | 23 856 139 | 76 693 672 | 8 341 299 |

# Footnotes

W roku 2008 poniesiono koszty 13.622,60 zł ( w tym 12.000 zł na studium wykonalności  oraz 1.622,60 zł na dokumentację techniczną )

W roku 2008 poniesiono koszty 7.500 zł na studium wykonalności  oraz w roku 2007 - 31.440,50  zł na dokumentację techniczną

w roku 2007 poniesione zostały nakłady w wysokości 10 726 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wstępne studium wykonalności. W roku 2008 zostały poniesione nakłady w wysokości 13 405,62 zł na aktualizacje kosztorysu oraz studium wykonalności

W roku 2007 Powiat Cieszyński poniósł koszty wykonania wstępnego studium wykonalności w wys. 15 000 zł, oraz w roku 2008 koszt wykonania pełnego studium wykonalności w wys. 25 000 zł.

W roku 2008 poniesiono koszty w wysokości 10.000 zł na opracowanie studium wykonalności wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego