IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

- Przebudowa  drogi powiatowej Goleszów-Hermanice-Ustroń; plan 11 706 127 zł; wykonanie 2 000 zł

Wskutek przetargu faktyczne koszty zadania ulegną zmniejszeniu w stosunku do planu do kwoty 6 500 000 zł.

Spodziewane dofinansowanie z PRS RPO (po podpisaniu aneksu) powinno wynieść  5 369 190 zł.

Pozostała część musi być sfinansowana ze środków własnych (kredytu) oraz pomocy finansowanej Gminy Ustroń i Gminy Goleszów.

W I półroczu poniesiono koszt 2 000 zł za projekt podziału nieruchomości.

W ramach zadania podpisano umowy na wykonawstwo robót budowlanych (DIMICO Drogi i Mosty sp z o.o – 6 170 372 zł) oraz pełnienie nadzorów (Grontmij Polska sp. z o.o. - 59 940 zł, Dyrda s.c.– 4 000 zł oraz PP-U Rondo – 5 215 zł).

Plac budowy przekazano 16 kwietnia br., natomiast roboty planuje się zakończyć do 15 grudnia br.

- Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie; plan 6 086 982 zł; wykonanie 1 106 411 zł

Zadanie realizowane jest od roku 2009 (439 807 zł). Spodziewane dofinansowanie z PRS RPO powinno wynieść 5 356 982 zł. Pozostała część musi być sfinansowana ze środków własnych oraz pomocy finansowanej Miasta Skoczowa w kwocie  465 000 zł.

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt wykonawstwa robót budowlanych – 988 376 zł (DROMIL sp. z o.o., umowa na kwotę 6 076 856) oraz koszty inżyniera kontraktu – 117 120 zł (Menedżer Budownictwa inż. J.Kołosowski s.j.; umowa na kwotę 390 400 zł), koszty nadzoru autorskiego w branży kanalizacyjnej – 915 zł.

W ramach zadania podpisano umowy na pełnienie nadzoru autorskiego (branży mostowej - Leszek Eder – 7 500 zł, branży teletechnicznej – PPHiUR Telkol sp z o.o.-1 952 zł oraz branży drogowej - Traffic Inżynieria Drogowa mgr inż. Bronisław Szafarczyk- 11 904 zł).

Planowany termin zakończenia prac to koniec października br.

- Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa - etap 3- Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie (zadanie realizowane przez miasto Skoczów ); plan 331 000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane jest przez Miasto Skoczów w ramach PRS RPO.

Według umowy z wykonawcą termin realizacji do 15 października br.

- Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą  S-1-Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S na odcinku od ul. Malinowej do ul. Miodowej w Brennej; plan 7 233 524 zł; wykonanie 889 748 zł

Wskutek przetargu faktyczny koszt zadania ulegnie zmniejszeniu w stosunku do planu do kwoty 5 466 543 zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie 2 558 314 zł. Pozostała część musi być sfinansowana ze środków własnych (kredytu) oraz pomocy finansowanej Gminy Brenna w wysokości 500 000 zł.

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt wykonawstwa robót budowlanych – 869 862 zł (EUROVIA Polska S.A., umowa na kwotę 5 181 123 zł) oraz koszt nadzoru inwestorskiego– 19 886 zł (Grontmij Polska sp. z o.o., umowa na kwotę 79 544 zł).

W ramach zadania zawarto także umowę z P.P-U RONDO na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na kwotę 5 215 zł.

Roboty planuje się zakończyć do końca listopada 2010 r.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2627S przez centrum Pruchnej; plan 
6 658 365 zł; wykonanie 546 246 zł

Wskutek przetargu faktyczny koszt zadania ulegnie zmniejszeniu w stosunku do planu do kwoty ok. 3 738 712 zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie 1 942 662 zł. Pozostała część musi być sfinansowana ze środków własnych (kredytu).

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt wykonawstwa robót budowlanych – 521 572 zł (SKANSKA S.A., umowa na kwotę 3 597 494 zł) oraz koszt nadzoru inwestorskiego– 24 674 zł (Grontmij Polska sp. z o.o., umowa na kwotę 66 002 zł).

W ramach zadania zawarto także umowę z P.P-U RONDO na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na kwotę 5 215 zł.

Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2010 r.

- Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie- (część I) aktualizacja kosztorysu; plan 5 000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach procedury konkursowej RPO w kwocie 4 086 453 zł, co stanowi 54 % kosztów kwalifikowanych.

Zadanie planuje się realizować w roku 2011 i zakończyć do końca listopada. Zaplanowana na rok 2010 kwota 5 000 zł przeznaczona jest na wykonanie w II półroczu br. aktualizacji kosztorysów dla celów przetargowych.

- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 - budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z Graniczną (ul. Ładna - Boczna); plan 7 687 154 zł; wykonanie 1 146 219 zł

Zadanie realizowane jest od roku 2008 (990 930zł). Uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu POWT Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska w kwocie 7 348 202 zł. Pozostała część musi być sfinansowana ze środków własnych (kredytu) oraz pomocy finansowanej Miasta Cieszyna w kwocie 167 952 zł.

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt: wykonawstwa robót budowlanych – 987 865 zł (Bogl&Krysl Polska sp z o.o.), inżyniera kontraktu  – 137 293 zł (Menedżer budownictwa mgr inż J. Kołosowski s.j.), aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie zjazdu do stacji trafo - 18 300 zł (HADA s.c.) i inne w kwocie 2 761 zł.

Na wniosek głównego wykonawcy robót budowlanych, firmy Bogl&Krysl Polska sp. z o.o., zaplanowano przyśpieszenie prac i ukończenie robót do końca 2010 r.

- Przebudowa drogi nr 2643 S -droga przez wieś Istebna; plan 9 205 556 zł; wykonanie 1 513 701 zł

Wskutek przetargu faktyczny koszt zadania ulegnie zmniejszeniu w stosunku do planu do kwoty ok. 7 717 728 zł. Spodziewane dofinansowanie w ramach konkursu POWT Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka ma wynieść 6 136 116 zł. Pozostała część musi być sfinansowana ze środków własnych (kredytu) oraz pomocy finansowanej Gminy Istebna w kwocie 389 177 zł.

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszty: robót budowlanych – 1 414 865 zł (EUROVIA Polska S.A., umowa na kwotę 7 330 176 zł), inżyniera kontraktu – 98 000 zł (Menedżer budownictwa mgr inż. J. Kołosowski s.j.- umowa na kwotę 269 500 zł) oraz inne koszty  – 836 zł.

W ramach zadania zawarto także umowę z Zakładem Projektowo-Inwestycyjnym ARKADA na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na kwotę 10 000 zł.

Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada br.

- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S- ul. Frysztacka w Cieszynie; plan 3 651 000 zł; wykonanie 67 903 zł

Wskutek przetargu faktyczny koszt zadania ulegnie zmniejszeniu w stosunku do planu do kwoty ok. 3 134 681 zł. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 426 000 zł. Pozostała część musi być sfinansowana ze środków własnych (kredytu) oraz pomocą finansową Miasta Cieszyn w kwocie 854 430 zł.

W I półroczu 2010 r. poniesiono między innymi koszty: inspektora nadzoru- 14 945 zł (Menedżer budownictwa mgr inż. J. Kołosowski s.j.- umowa na kwotę 59 780 zł) wycinki drzew - 30 083 zł (Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni), dokumentacji technicznej -18 300 zł (Z.P-I Arkada).

Na wykonanie robót drogowych podpisano umowę z firmą DIMICO Drogi i Mosty na kwotę 2 911 943 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego z ZPI ARKADA na kwotę 10 000 zł.

Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada br.

- Przebudowa ul. Daszyńskiego w Ustroniu; plan 2 416 000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie było zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lecz nie uzyskało dofinansowania. Na podstawie porozumienia Miasto Ustroń realizuje modernizację ul. Daszyńskiego od ronda przy ul. Cieszyńskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej. Finansowana po 50% przez Powiat ( 600 000 zł) i  Miasto Ustroń ( 600 000 zł). Według umowy z wykonawcą zadanie miało być wykonane do końca lipca br.

- Modernizacja drogi powiatowej 2627 S ul. Korczaka w Kończycach Małych odc. ok. 1 km; plan 350 000 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane jest przez PZDP ze środków kredytu i  pomocy finansowej Gminy Zebrzydowice w kwocie 70 000 zł.

Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych z firmą DIMICO Drogi i Mosty na kwotę 323 944 zł.

Planowany termin odbioru robót to 20 sierpnia br.

- Przebudowa mostu nad rzeką Brennica w Górkach Wielkich w ciągu drogi powiatowej nr 2600 S; plan 1 438 600 zł;  wykonanie 0 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 701 600 zł.

W ramach zadania zawarto umowy na wykonanie robót drogowych (FIRESTA – Fišer, rekonstrukcje, stavby a.s. - 1 137 465 zł) oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru (Grontmij Polska sp. z o.o- 1 720 zł).

W dniu 8 czerwca 2010 r. przekazano plac budowy. Termin zakończenia do 30 listopada br.

- Budowa chodników w Gminie Dębowiec; plan 441 400 zł, wykonanie 441 400 zł

Zadanie na mocy porozumienia realizuje Gmina Dębowiec z własnych  środków w wysokości 441 400 zł przekazanych wcześniej, jako pomoc finansowa do budżetu Powiatu. Planowany termin zakończenia prac to 30 sierpnia br.

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ulicami Pikiety, Hażlaską i ulicą Rudowską w Cieszynie; plan 622 237 zł; wykonanie 0 zł

Zadanie na mocy trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Cieszyn i Powiatem Cieszyńskim, realizuje Miasto Cieszyn.

Na postawie umowy Powiat Cieszyński udziela Województwu Śląskiemu pomocy finansowej. Po wyborze wykonawcy wartość „udziału” Powiatu ustalono w wysokości 458 596 zł. Planowany termin zakończenia zadania to 30 listopada br.

- Przebudowa ul. Podwale w Strumieniu - projekt budowlano-wykonawczy (zadanie realizowane przez Gminę Strumień); plan 54 900 zł; wykonanie 0  zł

Dokumentację na mocy porozumienia realizuje Gmina Strumień z własnych środków w wysokości 54 900 zł przekazanych wcześniej, jako pomoc finansowa do budżetu Powiatu.

- Enklawa Budownictwa Drewnianego Beskidu Śląskiego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle; plan 1 136 810 zł; wykonanie 100 667 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu RPO w kwocie 993 162 zł.

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt wykonawstwa robót budowlanych – 99 813 zł (Stolarstwo i Budownictwo Ligocki Stanisław) oraz koszt wykonania tablicy informacyjnej. W ramach zadania zawarto także umowy na pełnienie nadzorów na łączną kwotę 10 982 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30 września br.

- Zakup gruntu w Wiśle Centrum; plan 456 000 zł; wykonanie 0 zł

Zaplanowano środki na zakup gruntu (z kredytu) pod ewentualną budowę hali sportowej wraz z zapleczem dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wiśle. Zakup uzależniony jest od podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”, która ma się odbyć we wrześniu br..

- Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa przy ul. Szeroka; plan 130 000 zł; wykonanie 0 zł

Zaplanowaną modernizację (ze środków własnych Powiatu) sanitariatów w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej planuje się wykonać, tj. opracować dokumentację i przeprowadzić roboty budowlane,  w II połowie br..

- Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego; plan 480 032 zł; wykonanie 3 294 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach PRS w kwocie 392 032 zł. Zadanie jest realizowane przez Powiat Cieszyński przy udziale finansowym wszystkich gmin Powiatu (oprócz Miasta Cieszyn).

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ogłoszone dwa przetargi na wykonawcę projektu zostały unieważnione. Przygotowuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.

- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu-INFOKIOSKI; plan 18 217 zł; wykonanie 0 zł

Miasto Cieszyn przy pomocy finansowej Powiatu (w formie dotacji) realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO.

- II LO im. M. Kopernika w Cieszynie- przebudowa sali gimnastycznej; plan 1 406 320 zł; wykonanie 19 962 zł

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt modyfikacji istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej („Miastoprojekt Cieszyn”).

Realizując zadanie zawarto umowy na: wykonanie robót budowlanych (konsorcjum firm: PBO „Beskid Holding” sp. z o.o. oraz PRB „Beskid” nr VI  sp. z o.o.- 1 367 278 zł), oraz pełnienie nadzorów na łączną kwotę 19 079 zł.

Realizację I etapu, finansowaną z kredytu, tj. przebudowę i kapitalny remont istniejącej zabudowy sali gimnastycznej z zapleczem, planuje się zakończyć do 31 grudnia br.

- Modernizacja budynku ZSB w Cieszynie - wymiana stropów; III etap; plan 136 108 zł; wykonanie  85 400 zł

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt wykonawstwa robót budowlanych – 85 400 zł (PW „ADAMEX”). Zadanie zakończono i oczekuje na odbiór końcowy.

- ZSEG - sala gimnastyczna - modernizacja elewacji; plan 271 188 zł; wykonanie 105 830 zł

W I półroczu 2010 r. poniesiono koszt: wykonania projektu remontu sali (DOMINO-ART  Karol Tyrna–10 797 zł), robót budowlanych (PW „ADAMEX”- 95 000 zł) i inne.

W ramach zadania zawarto także umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (B&M Marek Filipczak- 3 200 zł) oraz autorskiego (DOMINO-ART  Karol Tyrna do 3 000 zł).

Termin zakończenia inwestycji, finansowanej ze środków własnych Powiatu, mija 31 sierpnia br.

- Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1 w Cieszynie; plan 200 000 zł; wykonanie 433 874 zł (w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2009 – 233 874 zł)

21 kwietnia 2010 r. przekazano do eksploatacji nowowybudowane, wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną  i ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis i badminton. Nawierzchnia o wymiarach 30m x 50m pokryta została trawą syntetyczną na podbudowie z tłucznia i klińca gr. 20cm. Zapewniona została strefa bezpieczeństwa dla drużyny i trenera. Z 4 boków wykonano piłkołapy z siatki o wysokości 4,0m na słupach stalowych. Boisko wyposażono w furtkę podwójną, tablice do gry w koszykówkę, bramki do gry w piłkę nożną i ręczną, słupki do gry w badmintona wraz z siatką oraz zestaw do tenisa ziemnego.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych była firma MASTERS sp. z o.o. ze Szczecina, natomiast nadzór autorski pełniła Pracownia Projektowa Zofii Perlegi.

Budowę sfinansowano ze środków Powiatu (233 874 zł) oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 200 000 złotych.

Całkowity koszt inwestycji prowadzonej w latach 2009 -2010 wyniósł 437 002 zł, 
z czego:

- 3 128 zł- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz koszt ekspertyzy geologicznej;

- 420 254 zł- roboty budowlane w zakresie budowy boiska;

- 13 120 zł- roboty dodatkowe dotyczące umocnienia nasypu;

- 500 zł- koszt nadzoru autorskiego.

- Modernizacja elewacji i dachu obiektu ZSZ Skoczów (budynek B) ; plan 210 000 zł;  wykonanie 0 zł

W związku ze złym stanem technicznym i estetycznym budynku B, w którym mieszczą się: warsztaty szkolne, sale dydaktyczne oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zaplanowano roboty momodernizacyjne elewacji oraz dachu, a także wymianę rynien i rur spustowych. Bezpośrednio realizującym zadanie jest Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie. Roboty planuje się wykonać w II połowie br.

- Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych ZSR w Międzyświeciu (dokumentacja ); plan 9 500 zł; wykonanie 9 028 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W I półroczu 2010 r. sfinansowano, ze środków własnych Powiatu, wykonanie studium wykonalności ( „Delta Partner” – 8 784 zł) oraz pomiaru emisji spalin.

Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone do 28 października 2010 r.

- Szpital Śląski w Cieszynie - Modernizacja i rozbudowa działu diagnostyczno-zabiegowego w tym:

- Wydatki inwestycyjne ze środków własnych; plan 1 165 080 zł; wykonanie 701 498 zł

Część wydatków w kwocie 260 000 zł zaplanowano z kredytu z przeznaczeniem na modernizację sprężarkowni i zakup urządzęń do rozprężania tlenku azotu.W I połowie 2010 po przeprojektowaniu części pomieszczeń („Miastoprojekt Cieszyn” sp. z o.o., „SAR" sp. z o.o., Gemed Elias s.j. oraz Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia sp. z o.o.- 120 775 zł) i wykonaniu robót budowlanych (PB LATUSEK sp. z o.o.- 65 138 zł) wyposażono powstały w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Zespół Poradni (PB LATUSEK sp. z o.o.-  29 687 zł) oraz izbę przyjęć (PW INTERGOS – 111 665 zł). Wyremontowano także pomieszczenia przylegające do przewiązek łączących Pawilon Łóżkowy (PB LATUSEK sp. z o.o.- 56 425 zł), zaadaptowano garaże na magazyn odpadów medycznych (PB EKKA sp. z o.o.- 133 867 zł), poniesiono koszt ochrony mienia pawilonu (Centrum Ochrony Podmiotów Gospodarczych sp z o.o.- 57 950 zł). Poniesiono także koszty sprzątania pawilonu (PHU ROB-POL oraz "DARESS" - 81 803 zł), czyszczenia kanalizacji sanitarnej (UNIMARK sp z o.o.- 4 743 zł), konserwacji i wymiany uszkodzonych elementów sygnalizacji pożaru (KABE Systemy Alarmowe sp z o.o.- 19 364 zł), nadzorów (Zdzisław Szewczyk – 793zł) oraz drobne koszty robót budowlanych, dokumentacji, opinii, odbioru dźwigów, mediów i zakupu folii na szyby ( 12 150 zł).

W dniu 31 maja br. protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie obiekt do użytkowania (z wyjątkami). Przekazane nakłady wyniosły 59 633 884 zł, tj. majątek trwały obejmujący:

a) obiekt Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego wraz z pierwszym jego wyposażeniem, o wartości 50 054 263 zł ( w tym obiekt  pawilonu – 47 248 703 zł i pierwsze jego wyposażenie  - 2 805 560 zł )

b)   estakadę o wartości 1 899 829 zł,

c) majątek ruchomy, stanowiący wyposażenie pomieszczeń pawilonu diagnostyczno – zabiegowego   o wartości   7 679 793  zł

- Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym; plan 6 944 936 zł; wykonanie  0 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO w kwocie 5 897 436 zł ( procedura konkursowa).

W ramach projektu przewiduje się w II półroczu br. zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie bloku operacyjnego oraz przystosowanie pomieszczeń diagnostyki obrazowej.

- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie-etap II- wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego plan 3 907 064 zł; wykonanie  0 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3 334 564 zł.

Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.

- Wymiana stolarki drzwiowej z dostosowaniem do wymogów ppoż. (DPS Kończyce Małe); plan 20 000 zł; wykonanie 15 500 zł

W I połowie br. wykonano roboty polegające na dostosowaniu pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych.

- Kompleksowa termomodernizacja SSM "Zaolzianka" w Istebnej (dokumentacja); plan 21 015 zł; wykonanie 9 014 zł

W związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO wykonano studium wykonalności ( Profit Partners - 9 000 zł) wraz z aktualizacją mapy, jako obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone do 28 października 2010 r.

- Modernizacja obiektu przy Pl. Wolności 6 w Cieszynie na siedzibę PUP; plan 370 000 zł; wykonanie 122 000 zł

Zadanie finansowane jest środkami własnymi Powiatu oraz środkami Funduszu Pracy w kwocie 246 500 zł będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Z Funduszu Pracy refundowane są wydatki związane z adaptacją części pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Wykonawcą robót budowlanych zostało PW „ADAMEX” (umowa – 598 566 zł). W ramach zadania podpisano umowy w zakresie nadzorów na kwotę 6 965 zł.

W I półroczu 2010 r. wykonano prace budowlane o wartości 207 400 zł, w tym refundowane wydatki ( środkami z Funduszu Pracy ) przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 85 400 zł.

Całość zaplanowanych prac planuje się wykonać do końca grudnia br.

- Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska (dofinansowanie wymiany okien w ramach termomodernizacji budynku); plan 69 600 zł; wykonanie 0 zł

Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynku DPS Pogodna Jesień w Cieszynie  planowana jest w II półroczu br..

- Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska ( dotacja dla Szpitala Śląskiego- termomodernizacja oraz Muzeum w Wiśle – wymiana okien); plan 152 000 zł; wykonanie 0 zł

Prace planowane są  II półroczu br.

- Moje boisko Orlik 2012 w Skoczowie ( zadanie realizowane przez Miasto Skoczów ); plan 317 000 zł ; wykonanie 0 zł

Po przeprowadzonym przetargu przez Miasto Skoczów wykonawcą robót została firma Masters sp. z o.o. ze Szczecina (umowa na kwotę 1 271 293 zł).

Planowana realizacja – do końca października br.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego; plan 50 000 zł; wykonanie 49 971 zł

Zakupiono 10 komputerów, 10 monitorów, 10 zasilaczy awaryjnych oraz 9 drukarek.

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Policji; plan 25 000 zł; wykonanie 25 000 zł

Przekazano środki w celu dofinansowania zakupu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

- Zakup aparatury medycznej na potrzeby Szpitala  Śląskiego w Cieszynie; plan 15 333 zł; wykonanie 0 zł

W I półroczu 2010 r. Szpital nie dokonał zakupu aparatury medycznej. Po wystąpieniu z prośbą o przeznaczenie tych środków na dofinansowanie remontu oddziału pediatrycznego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę i przekazała środki w formie dotacji do ZZOZ..

- Zakup serwera; plan 23 138 zł; wykonanie 23 138 zł

Zakup serwera dla PCPR - zrealizowano.

- Zakup programu finansowo-księgowego; plan 6 500 zł; wykonanie 4 978zł

Zakup jednego stanowiska pracy do obsługi programu finansowo-księgowego dla PCPR w Cieszynie sfinansowano z dotacji oraz środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4 978 zł w ramach programu „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim”

- Wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska; plan 12 000 zł;  wykonanie 0 zł

ZST w Cieszynie planuje przeznaczyć środki na doposażenie szkolnej Pracowni Poszanowania Energii poprzez zakup elementów edukacyjnych układu solarnego, jako realizację 4 etapu przedsięwzięcia pn: „Podniesienie świadomości ekologicznej” w II półroczu br.