„E K O L O G U S” Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Jaskółcza 29, tel./fax. 033-496-03-25, 033-496-03-22

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO W LATACH 2004-2006.

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Szeroka 13

43-400 Cieszyn

Dyrektor Jednostki Opracowującej:	mgr inż. Anna Buchta

Autorzy opracowania:	mgr inż. Agnieszka Sakowicz

mgr Marek Fiedor

CIESZYN lipiec 2007

SPIS TREŚCI

- Wstęp											str. 2

  - Cel i zadania opracowania								str. 2

  - Podstawa formalno-prawna opracowania 						str. 2

  - Metodyka sporządzenia opracowania 							str. 3

- Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego			str. 3

  - Założenia i priorytety 									str. 3

  - Realizacja poszczególnych zadań w latach 2004-2006 					str. 4

    - Edukacja ekologiczna								str. 5

    - Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego					str. 7

    - Racjonalna gospodarka wodna i gospodarka wodno-ściekowa			str. 9

    - Ochrona powierzchni ziemi							str. 12

    - Gospodarka odpadami								str. 14

    - Ochrona powietrza, ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii	str. 16

    - Ochrona przed hałasem								str. 19

    - Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami		str. 20

    - Turystyka i rozwój agroturystyki							str. 21

- Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego  		str. 22

  - Edukacja ekologiczna									str. 22

  - Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego					str. 22

  - Racjonalna gospodarka wodna i gospodarka wodno-ściekowa				str. 22

  - Ochrona powierzchni ziemi								str. 23

  - Gospodarka odpadami									str. 24

  - Ochrona powietrza, ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii		str. 24

  - Ochrona przed hałasem								str. 25

  - Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami			str. 26

  - Turystyka i rozwój agroturystyki							str. 26

- Monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 		str. 27

  - Mierniki społeczne 									str. 28

  - Mierniki ekologiczne 									str. 30

  - Mierniki ekonomiczne									str. 41

- Podsumowanie i wnioski 									str. 44

1. Wstęp

  - Cel i zadania opracowania

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego został przyjęty Uchwałą                        nr XIV/128/03 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. i stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie Cieszyńskim.

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego zawarty jest obraz Powiatu 
z uwzględnieniem: położenia i granic, geomorfologii i surowców mineralnych, gleb, stosunków wodnych, klimatu, przyrody, gospodarki łowieckiej i wędkarskiej oraz turystyki i rekreacji. 
W dokumencie przedstawiono także informacje społeczno-ekonomiczne i gospodarcze, informacje 
o infrastrukturze technicznej oraz charakterystykę stanu czystości środowiska naturalnego. Zawarto również bogatą charakterystykę Gmin Powiatu wraz z wytycznymi dla sporządzenia gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

Najważniejszym elementem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego są wyznaczone priorytety, cele i zadania środowiskowe dla Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015.

# Celem sporządzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego jest realizacja ustawowo nałożonego obowiązku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Niniejszy raport ocenia stopień realizacji celów i zadań wskazanych w Programie, a także wpływ realizacji tych zadań na stan środowiska w Powiecie.

  - Podstawa formalno-prawna opracowania

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U
 z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza powiatowy program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki ekologicznej państwa, określone w art. 14 tejże ustawy. Program, o którym mowa uchwala rada powiatu (art. 18 ust. 1 ustawy), natomiast co 2 lata organ wykonawczy powiatu sporządza raporty z wykonania programów, które przedstawia radzie powiatu (art. 18 ust. 2 ustawy). Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy 
i struktury raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska.

  - Metodyka sporządzenia opracowania

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego został przyjęty Uchwałą                        nr XIV/128/03 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. i stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie Cieszyńskim.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego wykonany został w formie elektronicznej i drukowanej. Dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat.cieszyn.pl oraz 
w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Niniejszy raport jest pierwszym sprawozdaniem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego. Zakresem swym obejmuje lata: 2004, 2005, 2006.

Materiałami wyjściowymi do sporządzenia raportu z Programu były:

- informacje pozyskane z Gmin i instytucji z terenu Powiatu Cieszyńskiego w oparciu 
o nadesłane ankiety,

- materiały i informacje Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego,

- „Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Cieszyńskiego wg danych za rok 2004”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005 r.,

- „Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Cieszyńskiego wg danych za rok 2005”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006 r.,

- „Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Cieszyńskiego wg danych za rok 2006”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007 r.,

- „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Cieszyńskiego za rok 2004”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, Cieszyn 2005,

- „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Cieszyńskiego za rok 2005”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, Cieszyn 2006,

- „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Cieszyńskiego za rok 2006”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, Cieszyn 2007,

- Sprawozdanie z II kadencji Samorządu powiatu Cieszyńskiego 2002-2006 r., Starostwo Powiatowe w Cieszynie,

- „Ważniejsze dane o województwie śląskim – 2006”, Urząd Statystyczny w Katowicach, 2007,

- „Województwo śląskie 2005 - podregiony, powiaty, gminy”, Urząd Statystyczny 
w Katowicach, 2006,

- „Województwo śląskie 2004 - podregiony, powiaty, gminy”, Urząd Statystyczny 
w Katowicach, 2005,

- Projekt Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego, Starostwo Powiatowe w Cieszynie - Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe EMI sp. z o.o., Cieszyn-Ustroń, 2007.

- Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego

  - Założenia i priorytety przyjęte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego, w oparciu o konsultacje 
z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Gminami wchodzącymi w skład Powiatu Cieszyńskiego, opracowano zestawienie priorytetów, celów i zadań środowiskowych (zadania własne, koordynowane i wspólne). Wyodrębniono:

- zadania własne (W) – poprzez te zadania należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości przez Starostwo.

- zadania koordynowane (K) – pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć zadania, związane z ochroną środowiska, które będą realizowane przez Starostwo lecz nie finansowane. Zadania będą finansowane ze środków przedsiębiorstw, instytucji. gmin oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego.

- zadania we współpracy (Ws) – Starostwo będzie uczestniczyć finansowo w realizacji tych zadań wspólnie ze wskazanymi Partnerami.

Zadania wskazane w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego zostały pogrupowane według następujących dziedzin (priorytetów):

- Edukacja ekologiczna,

- Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego,

- Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa,

- Ochrona powierzchni ziemi,

- Gospodarka odpadami,

- Ochrona powietrza, ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii,

- Ochrona przed hałasem,

- Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami,

- Turystyka i rozwój agroturystyki.

Dziedziny te stanowią grupę celów i priorytetów głównych, których wybór był związany ze specyfiką Powiatu Cieszyńskiego. Każda z wyżej wymienionych dziedzin zawiera zadania szczegółowe, które w tekście Programu zestawiono tabelarycznie. Tabele dla poszczególnych dziedzin, oprócz zadań szczegółowych, zawierają również czas realizacji zadań – w perspektywie czteroletniej (od 2004 do końca roku 2007) i perspektywie długoterminowej (do roku 2016).

  - Realizacja poszczególnych zadań w latach 2004 –2006

Niniejszy raport jest sprawozdaniem z realizacji celów określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za okres trzech lat. Analiza stopnia wykonania zadań na obecnym etapie zawiera spis działań, które zostały wykonane do końca roku 2006, a więc w okresie 
o rok krótszym niż zakładana perspektywa realizacji zadań do końca roku 2007, co powoduje że wiele zadań jest w trakcie realizacji.

Równolegle z niniejszym raportem zostało przygotowane Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, w którym zawarto szczegółowe kwestie dotyczące gospodarki odpadami. Dla zachowania spójności obu dokumentów, opis realizacji celów zawartych 
w Programie Ochrony środowiska opiera się na zapisach Sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, które należy traktować jako część Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego.

Ocena realizacji strategii krótkoterminowej za lata 2004-2006 i celów określonych 
w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego była skomplikowana ze względu na zróżnicowany stopień szczegółowości wypełniania przez poszczególne Gminy ankiet dotyczących realizacji zadań wynikających z Programu. Nie mniej jednak, zespół przygotowujący niniejszy raport dołożył wszelkich starań, aby doprowadzić do przedstawienia zainteresowanym opracowania na możliwie najwyższym poziomie.

Dla właściwej oceny stopnia wykonania zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2004-2006 wykorzystano informacje przedstawione 
w ankietach dostarczonych przez poszczególne Gminy, informacje uzyskane w konsultacjach
i dokumentach przygotowanych przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, jak również szeregu innych materiałów pochodzących z różnych źródeł i publikacji dotyczących okresu 2004-2006. Wykaz najistotniejszych materiałów źródłowych przedstawiono 
w pkt. 1.2 niniejszego opracowania. W poniższych tabelach zachowano kolejność omawianych zagadnień zgodnie z porządkiem przyjętym w Programie tak, by zainteresowanym ułatwić możliwość dokonania stosownych porównań.

    - Edukacja ekologiczna

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie edukacji ekologicznej | W / K / Ws | Stan realizacji | Realizator/Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Organizacja systemu doradztwa, konsultacji szkoleń i pomocy administracyjno-biurowej dla organizacji pozarządowych w obszarze ochrony środowiska | Ws | Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie konsultacje nie mają charakteru zorganizowanego systemu, niemniej pomoc i doradztwo udzielane są w miarę możliwości wszystkim organizacjom pozarządowym, zgłaszającym się do Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Jest to głównie pomoc o charakterze doradczym w zakresie przepisów prawa w ochronie środowiska. | Powiat Cieszyński, Gminy powiatu, organizacje pozarządowe | OCh 1 | OCh 1.6 |
| Doskonalenie nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej | K | Zadanie realizowane na bieżąco. Szkolenia dotyczą przede wszystkim nauczycieli prowadzących zajęcia związane z przyrodą i ochroną środowiska. | Kuratorium Oświaty | OCh 5 | OCh 5.2 |
| Organizacja Powiatowego Konkursu Ekologicznego bazującego na wcześniej prowadzonych konkursach gminnych | W | Zadanie realizowane. Konkurs odbywa się corocznie. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu | OCh 5 | OCh 5.2 |
| Przygotowanie programu szkolnego z zakresu ochrony środowiska bazującego na dobrych przykładach z powiatu cieszyńskiego, w tym organizacja warsztatów ekologicznych w szkołach. | Ws | Zadanie realizowane. Do programu nauczania nauczyciele wprowadzają przykłady z Powiatu Cieszyńskiego. W wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych działają kółka ekologiczne oraz organizowane są warsztaty ekologiczne, jednorazowe akcje mające na celu edukację ekologiczną. Przykładem akcji o cyklicznym charakterze jest corocznie organizowane „Sprzątanie Świata” i „Dnia Ziemi”. Przykładem akcji o charakterze ciągłym jest wprowadzanie do większości szkół pojemników do segregacji odpadów. | Powiat Cieszyński, Kuratorium Oświaty | OCh 5 | OCh 5.2 |
| Dostosowanie kierunków edukacji do potrzeb rynku agroturystycznego | K | Zadanie realizowane. W poszczególnych jednostkach oświatowych Powiatu w ramach prowadzonych programów edukacji ekologicznej poruszane jest szerokie spektrum zagadnień, obejmujące zagadnienia wymienione w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu, m.in. potrzeby rynku agroturystycznego. | Powiat Cieszyński, Kuratorium Oświaty | - | - |
| Promowanie edukacji ekologicznej w oparciu o Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego” oraz Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego | Ws | Zadanie realizowane. W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich nauczyciele przekazują dzieciom przyrodnicze informacje dot. najbliższego ich otoczenia. W ramach edukacji organizowane są wycieczki w teren Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego” oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. | Kuratorium Oświaty, Nadleśnictwa Ustroń i Wisła | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Prowadzenie powiatowego „serwisu ekologicznego” – przygotowanie raz na kwartał materiałów dla prasy lokalnej, dotyczących zagadnień ekologicznych w powiecie cieszyńskim | W | Zadanie realizowane na bieżąco. Zadanie to jest wykonywane cyklicznie przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie. | Powiat Cieszyński, | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Zorganizowanie w powiecie komórki ds. doradztwa i nadzoru nad gospodarowaniem energią | K | Zadanie realizowane. Działanie Stowarzyszenia EKOENERGIA CIESZYN z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej 29. W roku 2006 dofinansowanie z budżetu powiatu w wysokości 1 439,93 zł na pokrycie części kosztów (wynajem sali i druk materiałów konferencyjnych pn. „Zbuduj własny kolektor”) konferencji, będącej inauguracją działań w ramach „Regionalnego Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju” | Organizacje Pozarządowe Powiat Cieszyński | P 1 | P 1.4 |
| Powołanie Forum Ekologicznego działającego przy Związku Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej, celem opracowywania m.in.: „Biuletynu Ekologicznego Powiatu Cieszyńskiego” oraz utworzenia strony internetowej zajmującej się tematyką środowiska naturalnego w powiecie cieszyńskim | Ws | Zadanie zrealizowane. Zostało powołane Forum Rolnicze, które we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie corocznie organizuje wystawy zwierząt, płodów rolnych, środków do produkcji rolnej oraz stoiska promocyjno-informacyjne. W 2006 r. działalność Forum dofinansowano z budżetu powiatu w wysokości 1500 zł. | Powiat Cieszyński, Związek Komunalny Gmin Ziemi Cieszyńskiej, Izba Rolnicza, ODR | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych z uwzględnieniem możliwości przywrócenia obecności raków w rzekach powiatu cieszyńskiego skierowane do wszystkich gmin powiatu | Ws | Zadanie realizowane. W celu realizacji zadania nawiązano współpracę z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach Oddział Biura w Żywcu. Obecnie planowane są badania wybranych potoków: Puńcówka, Łabański, Knajka, Czadeczka, Krężelka i Olza. Oprócz badań bezpośrednich gromadzone są wszystkie informacje dotyczące występowania raków – stanowiska historyczne, obecne stwierdzenia i miejsca potencjalnego występowania. | Powiat Cieszyński, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | OCh 3 | OCh 3.2 |
| Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i zdrowej żywności | Ws | Zadanie realizowane. Informacje w zakresie rolnictwa ekologicznego i zdrowej żywności pojawiają się w materiałach informacyjnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego. | Powiat Cieszyński, Ośrodki Doradztwa Rolniczego | - | - |
| Organizowanie i wspieranie akcji promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe powiatu | Ws | Zadanie realizowane. Informacje o środowisku przyrodniczym oraz o walorach przyrodniczo-krajobrazowych zamieszczane są na stronach internetowych Gmin i Powiatu. W wielu Gminach wydano materiały promujące lokalne rezerwaty, parki, pomniki przyrody. W 2004 r. na terenie Gminy Brenna wykonano ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Góra Bucze” w Górkach Wielkich. Finansowanie: budżet Gminy, Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła”, dotacja z budżetu Powiatu. Całkowity koszt realizacji ścieżki: 17 352,00 zł (w tym 2497,95 zł z budżetu Powiatu). | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, organizacje pozarządowe | OCh 5 | OCh 5.1 |

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie edukacji ekologicznej | W / K / Ws | Stan realizacji | Realizator/Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Promowanie wydawnictw promujących walory przyrodnicze powiatu | W | Zadanie realizowane. Na terenie Powiatu działa szereg stowarzyszeń, które w wspierane przez Starostwo prowadzą działania na rzecz edukacji ekologicznej. Działania te dotyczą m.in. wydawania broszur informacyjnych, ulotek, przewodników itp. Promocja ze strony Powiatu polegała na pomocy przy uzyskiwaniu dofinansowania wydawnictw. W latach 2004-2006 Starostwo włączyło się w pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania dla wydania przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Natura” „Mapy Agroturystycznej Powiatu Cieszyńskiego” (2004 r.) oraz „Katalogu Agroturystycznego” promującego Powiat Cieszyński (2005 r.). Łączna wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach tzw. „małych grantów” wyniosła 2 300 zł. Część materiałów promujących walory przyrodnicze powiatu jest ogólnie dostępna w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. | Powiat Cieszyński | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Opracowanie projektów ścieżek dydaktycznych | K | Zadanie realizowane. W roku 2004 utworzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Pod Wałką”. W roku 2005 z budżetu Powiatu zostało udzielone dofinansowanie w kwocie 2 500 zł na opracowanie i wydruk folderu promocyjnego. | Gminy Powiatu, organizacje pozarządowe, Liga Ochrony Przyrody | OCh 5 | OCh 5.2 |
| Inicjowanie projektów związanych z edukacją ekologiczną w szkołach ponadgimnazjalnych | Ws | Zadanie realizowane. Zaangażowanie uczniów szkół z terenu naszego Powiatu w sprawy dotyczące ekologii daje gwarancję, że oni, ich rodzice i środowisko lokalne w którym żyją, zostaną „zarażeni” ideą ochrony środowiska. | Powiat Cieszyński, Kuratorium Oświaty | OCh 5 | OCh 5.2 |
| Edukacja ekologiczna i rolnicza dorosłych | Ws | Zadanie realizowane. Kształtowanie świadomości ekologicznej dorosłych mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego odbywa się głównie poprzez media (prasa lokalna, strony www Urzędów Gminnych, Powiatu oraz stowarzyszeń działających na terenie Powiatu), w których zamieszczane są informacje dotyczące ochrony środowiska. Przykładem akcji z zakresu edukacji ekologicznej o cyklicznym charakterze jest corocznie organizowane „Sprzątanie Świata” i „Dnia Ziemi”. Informacje na temat dobrych praktyk rolniczych można uzyskać w urzędach Gmin. Zrealizowane zadania Powiatu koncentrują się w szczególności na koordynacji działań w Powiecie z udziałem Gmin. Wspieranie finansowe przez Starostę Cieszyńskiego w latach 2004-2006 odbyło się poprzez ufundowanie nagrody rzeczowej dla laureata mieszkającego na terenie Powiatu Cieszyńskiego w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bielsku-Białej (200 - 300 zł/rok). W roku bieżącym odbywa się już V edycja tegoż konkursu. Konkurs ma na celu propagowanie bezpiecznej pracy, upowszechnienia wśród rolników znajomości zagrożeń i jednoczesne podnosi poziom bezpieczeństwa w gospodarstwach rolniczych. Gminy Powiatu Cieszyńskiego uczestniczą w konkursach zewnętrznych promujących region. Do programu „Odnowa Wsi Śląskiej” w ramach pilotażu z terenów Powiatu Cieszyńskiego przystąpiła Gmina Hażlach z Sołectwami: Hażlach i Zamarski oraz Gmina Goleszów z Sołectwami: Leszna Górna i Kisielów. W 2006 r. w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego „Najpiękniejszą wieś” II miejsce i 7 500 zł otrzymała wieś Kisielowa w Gminie Goleszów. W ramach edukacji corocznie organizowane są przez Forum Rolnicze we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie wystawy zwierząt, płodów rolnych, środki do produkcji rolnej oraz organizacja stoisk promocyjno-informacyjnych. W roku 2006 Forum uzyskało dofinansowanie z budżetu Powiatu w wysokości 1500 zł na zakup usługi zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi medycznej Forum Rolniczego oraz usługi reklamy i transportu, materiałów także zakup materiałów biurowych oraz zakup nagród. Na terenie Powiatu organizowane są Coroczne Dni Rybactwa – Wystawa Rybacka. W roku 2006 dofinansowanie Dni Rybactwa z budżetu Powiatu wyniosło 1015,72 zł. Środki pokryły kosztów transportu zespołów folklorystycznych oraz zakup nagród. | Powiat Cieszyński, ODR, Izby Rolnicze, Kuratorium Oświaty, Gminy powiatu | OCh 5 GL 2 | GL 2.2 |
| Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości oszczędzania wody na terenie powiatu | Ws | Zadanie realizowane. Informacje pojawiają się w ogólnych folderach i ulotkach o tematyce ekologicznej. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | W 4 | W 4.4 |
| Doposażenie Centrów Edukacji Ekologicznej | Ws | Zadanie w trakcie realizacji. W okresie 2004-2006 r. Nadleśnictwo Ustroń doposażyło Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w nowoczesny sprzęt audiowizualny. | Gminy Powiatu, Nadleśnictwa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Kuratorium Oświaty | - | - |
| Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego | Ws | Zadanie w trakcie realizacji. Wszystkie Gminy przystąpiły do programu REMAS. Efektywne zarządzanie środowiskiem możliwe jest, gdy wdrożone są szczegółowe procedury i zasady systemu zarządzania środowiskowego powiatem. Obecnie spójny system zarządzania REMAS wdrażany przez Marszałka Województwa jest w fazie budowy; większa część informacji nie jest przekazywana do systemu. | Urząd Marszałkowski ZKGZC., Gminy Powiatu, Powiat Cieszyński | - | - |

2.2.2 Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego | W / K / Ws | Stan realizacji | Realizator/Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Wykorzystanie dokumentu „Waloryzacja zasobów województwa bielskiego” pod katem określenia zasobów przyrodniczych powiatu cieszyńskiego | W | Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie to jest wykonywane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa. Informacje z opracowania wykorzystywane są przy analizach potencjalnych terenów wartościowych przyrodniczo, np. w trakcie wydawania decyzji środowiskowych. | Powiat Cieszyński | OCh 1 | OCh 1.1 OCh 1.2 OCh 1.3 |
| Opracowanie kompleksowego wykazu terenów i obiektów przyrodniczych, które należy chronić na terenie Powiatu Cieszyńskiego | W – do kwietnia 2004 r. | Obecnie zadanie nie należy do zadań własnych Starosty. Zmiana ustawy o ochronie przyrody, wprowadzona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) przekazała prowadzenie ewidencji indywidualnych form ochrony przyrody do kompetencji Wojewody. Starosta z dniem 1 maja 2004 roku nie prowadzi już przedmiotowych rejestrów. | Powiat Cieszyński | OCh 2 | OCh 2.2 |
| Analiza obowiązujących na terenie powiatu cieszyńskiego planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań pod kątem wyznaczonych obszarów ochrony przyrody oraz określenia terenów, które mogą być bazą dla rozwoju turystyki i stworzenia oferty dla potencjalnych inwestorów | K | Zadanie realizowane. W 2006 r. wykonano waloryzację przyrodniczą 3 obszarów na terenie miasta Cieszyn proponowanych do objęcia ochroną jako użytki ekologiczne (koszt: 1,5 tys. zł) | Gminy Powiatu | OCh 1 | OCh 1.2 OCh 1.3 |
| Doprowadzenie do właściwego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w celu przywrócenia obecności raka szlachetnego i błotnego wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi | Ws | W POŚ zał. realizację od 2007 r. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Powiat Cieszyński | OCh 3 | OCh 3.1 |
| Przebudowa litych drzewostanów świerkowych | K | Zadanie realizowane. Z obszaru lasów komunalnych, na podstawie decyzji Nadleśnictwa Ustroń i Wisła usuwane są zamarłe lub zamierające świerki oraz dokonuje się nasadzeń drzew innych gatunków | Gminy Powiatu, Nadleśnictwo Ustroń i Wisła | OCh 4 | OCh 4.1 |
| „Program restytucji głuszca” | K | Zadanie realizowane. Programem restytucji głuszca objęte są tereny Nadleśnictwa Wisła. Ze względu na biologię i zwyczaje głuszców jest to zadanie trudne. Woliery z ptakami znajdują się na wzniesieniu Wyrchczadeczka (750 m n.p.m.) w Jaworzynce koło Istebnej. Liczebność głuszca w 2002 r. na terenie o powierzchni ok. 25 tys. ha szacowano na 10 szt. Od wdrożenia programu do końca 2006 r. wypuszczono do lasów 105 głuszców. | Gminy Powiatu, Nadleśnictwo Ustroń i Wisła | OCh 3 | OCh 3.2 |
| „Program restytucji pstrąga” | K | Zadanie realizowane. Realizacja zadania polega na odbudowie drożności wód oraz utrzymaniu naturalnych siedlisk i miejsc tarliskowych pstrąga. Zagadnienie to jest obecnie kontrolowane przez Dyrektora RZGW. Prowadzone regulacje cieków w zakresie budowli inżynieryjnych na rzekach i potokach zmierzają w kierunku wybrania optymalnej konstrukcji, która z jednej strony sprosta zadaniom stawianym przez gospodarkę wodną, z drugiej zaś nie pociągnie za sobą szkodliwych zmian w zespołach organizmów wodnych. | Gminy Powiatu, PZW | OCh 3 | OCh 3.2 |
| Restytucja innych gatunków roślin i zwierząt cennych ze względów przyrodniczych | K | Zadanie realizowane. W ramach czynnej ochrony raka szlachetnego przeprowadzono rozpoznawcze badania potoków Puńcówka, Łabański, Knajka, Czadeczka, Krężelka i Olza w celu określenia możliwości wsiedlenia do potoków raka szlachetnego. Zadanie realizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, PZW, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | OCh 3 | OCh 3.2 OCh 3.3 |
| Rozpropagowanie wśród Gmin informacji dotyczących posiadanych w powiecie form ochrony przyrody oraz krajobrazu | K | Zadanie realizowane. Informacje zawarte są w materiałach informacyjnych dostępnych w Urzędach Gmin. | Gminy Powiatu | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii lobbingowej na rzecz ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim | Ws | Zadanie o charakterze spójnej kampanii lobbingowej nie zostało zrealizowane ze względu na brak funduszy. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Określenie pożądanego stylu zabudowy w powiecie, wyznaczenie norm architektonicznych – opracowanie standardów urbanistyczno-architektonicznych – w ramach planów rozwoju z uwzględnieniem charakterystyki urbanistycznej poszczególnych gmin | Ws | Zadanie realizowane w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych Gmin. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu | - | - |
| „Dzikie życie w mieście”. Projekt tworzenia obszarów ochronnych na terenach miast. Opracowanie założeń projektowych i rozdysponowanie ich pośród gmin powiatu | K | Zadanie w latach 2004-2006 nie było realizowane. W 2007 r. Miasto Cieszyn zleciło wykonanie waloryzacji przyrodniczej terenu wzdłuż cieku Bobrówka w Cieszynie w rej ul. Słowiczej, proponowanego w przyszłości do objęcia ochroną. | Gminy Powiatu | OCh 1 | OCh 1.3 |
| Wspieranie inicjatyw dot. porządkowania (utrzymywania czystości) terenów leśnych i rekreacyjnych | Ws | Zadanie realizowane. W okresie 2004-2006 corocznie dofinansowywano w ramach tzw. „małych grantów” inicjatywy dot. porządkowania (utrzymywania czystości) terenów leśnych i rekreacyjnych. Pomoc udzielana była Nadleśnictwom Ustroń i Wisła, które przeprowadzały akcje porządkowania (utrzymywania czystości). | Powiat Cieszyński, Gminy powiatu, Nadleśnictwa Wisła i Ustroń | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Promowanie projektów z zakresu ochrony i renaturyzacji ekosystemów | Ws | Zadanie realizowane. Zrealizowane zadania Powiatu koncentrują się w szczególności na koordynacji działań w Powiecie z udziałem Gmin oraz organizacji pozarządowych. W ramach „Programu dla Beskidów” Nadleśnictwo Ustroń corocznie przebudowuje świerczyny na lasy mieszane z bukiem, jodłą, modrzewiem, jesionem i jaworem, odpowiadające swoim składem zbiorowiskom naturalnym. Przebudowa drzewostanów obejmuje ok. 25 ha rocznie. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, Nadleśnictwa Ustroń i Wisła | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Upowszechnienie informacji na temat obszarów systemu NATURA 2000 w powiecie oraz zasad funkcjonowania systemu | Ws | Zadanie realizowane. Na terenie Powiatu Cieszyńskiego ochroną Natura 2000 objęte są następujące obszary: Beskid Śląski (ochrona zbiorowisk roślinnych), Pierściec (ochrona nietoperzy), Kościół w Górkach Wielkich (ochrona nietoperzy), Cieszyńskie Źródła Tufowe (ochrona czynnych tufów wapiennych) oraz Dolina Górnej Wisły (ochrona ostoi ptactwa). Informacje o terenach znajdują się na stronach www poszczególnych Gmin oraz pojawiają się w informatorach i folderach turystycznych regionu. Na terenie Gmin Powiatu zorganizowano również szkolenia informacyjne nt. obszarów NATURA 2000 jako kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju. W lokalnych gazetach pojawiały się artykuły dotyczące wyznaczanych obszarów. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, Nadleśnictwa Ustroń i Wisła, Dyrekcja Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | OCh 5 | OCh 5.1 |

## 2.2.3 Racjonalna gospodarka wodna i gospodarka wodno-ściekowa

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej i gospodarki wodno-ściekowej | W / K / Ws | Stan realizacji | Realizator/Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Regulacja potoków i rzek | K | Zadanie realizowane. Wykonany zakres regulacji cieków ogranicza się do niezbędnego zabezpieczenia przed powodzią i wykonania koniecznych umocnień chroniących istniejącą infrastrukturę techniczną oraz zapobiegających dewastacji koryt w wyniku erozji bocznej i dennej. Umocnienia koryt wykonuje się z materiałów przyjaznych dla środowiska – kamień, drewno, faszyna. ŚZMiUW wykonał regulacje w zakresie: - potok Radoń w km 0+000-1+200, Gmina Goleszów: 1,3 km, koszt: 715 tys. zł. - potok Knajka w km 12+700-13+400 i 15+550 – 18+460 m. Dębowiec: 3,6 km, koszt: 1 952 tys. zł. - potok Lipowiecki w km 3+650-4+000, gm. Ustroń: 0,3 km, koszt: 167 tys. zł. Na ciekach administrowanych przez RZGW dokonano szeregu remontów i konserwacji potoków, a także awaryjnego usuwania szkód powodziowych na cieku Poniwiec w Ustroniu. Nadleśnictwo Ustroń wykonało plan zabudowy potoków górskich, remont uregulowania potoków Dobka, Poniwiec, Suchy, Jaszowiec, Głębiec, Kamieniec, remont regulacji rzeki Wisły, usuwanie szkód powodziowych na potoku Poniwiec, remont jazu w Ustroniu Nierodzimiu. Regulacja rzeki Puńcówki 1+850 – 2+707, 8+500 – 9+400 | Gminy Powiatu, RZGW., ŚZMiUW F. Strukturalne, F. Gminne NFOŚiGW, Środki własne administratorów | W 7 | W 7.5 |
| Budowa zbiorników małej retencji z zachowaniem życia biologicznego, w tym hodowli pstrąga | K | Zadanie w trakcie realizacji. Do końca roku 2006 nie wybudowano zbiorników, jednak ŚZMiUW wykonał aktualizację „Programu małej retencji dla woj. śląskiego” w którym ujęto budowę zbiorników na terenie powiatu cieszyńskiego o łącznej pow. 60,7 tys.m3. Ich budowa uzależniona będzie od zaangażowania poszczególnych Gmin powiatu przy załatwianiu spraw formalno-prawnych (wykupy gruntów, pozwolenia, decyzje) oraz uzgodnień z organizacjami pozarządowymi (ekologicznymi), a także pozyskaniem funduszy na realizację. | Gminy powiatu, ŚZMW., RZGW F. Strukturalne, Środki własne administratorów | W 7 | W 7.7 |
| Rozbudowa sieci wodociągów publicznych, kanalizacji i budowa lokalnych oczyszczalni ścieków z zachowaniem możliwości wykorzystania infrastruktury w układzie międzygminnym | K | Zadanie w trakcie realizacji. We wszystkich Gminach Powiatu realizowane były koncepcje zwodociągowania i kanalizacji wraz z systemami oczyszczania ścieków. Efektem robót jest skanalizowanie oraz zwodociągowanie części Gmin. Na istniejących sieciach wodociągowych, tam gdzie było to konieczne dokonano wymiany sieci wodociągowej. Działania prowadzone w latach 2004-2006 dotyczyły głównie działań projektowych z zakresu gospodarki ściekowej oraz działań budowlano-wykonawczych z zakresu rozbudowy zorganizowanych systemów kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami na terenach poszczególnych Gmin. Wydane uzgodnienia i decyzje dot. budowy kanalizacji – 2004 r.: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ul. Bielskiej i Siennej. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi II etap Górki Wielkie Szpotawice (dł. 8,13 km z przyłączami do budynków o łącznej dł. 4,1 km). 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skoczowie w rejonie ul. A. Mickiewicza. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Puńcowie – etap III. 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic Paderewskiego, Na Wzgórzu, Pochyłej, Spadowej, Krótkiej, Jaworowej, Rajskiej, Cienciały, Dworkowej, Zalewskiego, Lipowej (dł. 8,2 km). 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembice – w rej. ul. Katowickiej – etap III. 7. Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Sródmieściu Cieszyna wraz z budową zbiorników wyrównawczych wód deszczowych pierwszej fali zanieczyszczeń i stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków (III obszary). 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej oraz na terenie gm. Dębowiec, obręb Gumna (łączna dł. 19,5 km, teren objęty projektem kanalizacji wynosi 60 ha). 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumnach (65 budynków). 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu i Kostkowicach (110 budynków). 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skoczowie w rejonie Górny Bór (25 przyłączy). 12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Skoczowie i Harbutowicach. 13. Przyłącze kanalizacji sanitarnej z Zakładu Wyrobów Metalowych ,,Strumet” w Strumieniu przy ul. Ks. Londzina. 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu przy ul. 3 Maja. Wydane uzgodnienia i decyzje dot. budowy wodociągów – 2004 r.: 1. Wymiana (budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ustroniu Polance w rejonie ul. Jodłowej. 2. Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku 384 mb w Brennej przy ul. Partyzantów. Wydane uzgodnienia i decyzje dot. budowy kanalizacji – 2005 r.: 1. projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ceglanej (dla 14 domów mieszkalnych) w Skoczowie o dł.: sieć 554 mb, przyłącza 65 mb. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Dolny Bór w Skoczowie (dł.: kanały główne 626,8 mb, kanały boczne 489,9 mb, przykanaliki kanalizacyjne 482,5 mb, przyłącza kanalizacyjne 91,0 mb, przejścia pod droga gminną, powiatową 14,0 mb + 21,0 mb. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skoczów (w części sołectw Harbutowice, Bładnice Dolne oraz miasta Skoczów) 34 budynków mieszkalnych. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Olchowej w Ustroniu (ul. Olchowa, ul. 3 Maja) o dł.: ciągi główne 1295 mb, przyłącza do budynków 709 mb, rurociągi tłoczne przyłącz 79 mb, rurociągi tłoczne sieć 158 mb, ilość przyłączy do budynków: 45 szt. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Górki Wielkie – Kretowskie – Brenna Spalona. Wydane uzgodnienia i decyzje dot. budowy wodociągów – 2005 r.: 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych w Kończycach Małych przy ul. Folwarcznej, Wiśniowej, Jaśminowej i Wiejskiej. 2. Budowa wodociągu dla przysiółka Andziołówka w Istebnej – etap I (dł. Sieci wodociągowej 877 mb). 3. Budowa wodociągu Cisownica do Gołaźni w Gminie Goleszów. 4. Budowa odcinka wodociągu PCV o przekroju φ 900 mm w Zaborzu, Gmina Chybie. 5. Budowa odcinka wodociągu PVC o przekroju φ 90 mm i dł. 325 mb w Zaborzu, Gmina Chybie. 6. Budowa wodociągu dla przysiółka Brenna Jatny. Wydane uzgodnienia dot. budowy kanalizacji – 2006 r.: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Jaworowej i Grabowej w Ustroniu do ok. 15 budynków (kanały z rur PCV o długości 334 mb i 170 mb oraz 2 pompownie ścieków). 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Grabowej i Jaworowej w Ustroniu do ok. 15 budynków z możliwością podłączenia następnych (kanały z rur PCV o długości 334 mb, 2 pompownie ścieków, rurociąg). 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kargera i Siennej w Cieszynie (długości 1530 mb, 2050 mb i 450 mb). 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu przy ul. 3 Maja (sieć główna długości 224 mb i przyłącza do budynków 225 mb). 5. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i częściowo kolektora tłocznego w Kaczycach – rejon ul. J. Sobieskiego i w Zebrzydowicach – rejon ul. J.Słowackiego, Zamkowej, Stawowej i J. Kochanowskiego (długości 4500 mb sieci kanalizacji sanitarnej). 6. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi Brenna Centrum – Brenna Bukowa (długości 11 km, przyłącza do budynków dług. 6 km.). 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Ustroniu (sieć główna 1010 mb, przyłącza 500 mb). 8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Majowej w Cieszynie (podłącz. 2 budynków przy ul. Majowej, 145 mb długości). 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spokojnej w Wiśle i części ul. Kopydło z przyłączami d budynków (sieć główna 1020 mb, przyłącza 700 mb). Wydane uzgodnienia dot. budowy wodociągów – 2006 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w śródmieściu Cieszyna (ulice: Głęboka, Matejki, Nowe Miasto, Plac Dominikański, Ratuszowa, Regera, Rynek, Sejmowa, Szersznika, Śrutarska o dł. około 2,1 km sieci wodociągowej – bez przyłączy). 2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej w Ustroniu Zawodziu. Składa się z następujących rurociągów: PE - dł. 727 mb, przyłączy o dł. 524 mb. 3. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i dróg na terenie osiedla budynków mieszkalnych ,, Brama Beskidów” – Ustroń Hermanice (745 mb sieci wodociągowej, 854 mb sieci kanalizacyjnej, budowę dróg dojazdowych osiedlowych, przebudowa i poszerzenie istniejącej drogi publicznej o pasy szerokości ok. 2 m) 4. Budowa wodociągu o długości ok. 2173 mb wzdłuż ul. Pasiecznej w Zabłociu – Gmina Strumień i podłączenie do niej 10 budynków celem zaopatrzenia w wodę 48 mieszkańców. 5. Budowa – wymiana sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Chybiu w obrębie ul. Wyzwolenia, Leśnej, Granicznej i Podgroble, a częściowo ul. Spokojnej, Kasztanowej, Morcinka, Chrobrego i Sienkiewicza. Długość sieci wodociągowej to ok. 8550 mb oraz 140 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych o dł. 3400 mb. 6. Sieć wodociągowa dla 10 budynków mieszkalnych w Pogórzu, dzielnica ,,Dębina” gm. Skoczów (dł. 1214 mb). 7. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz pompownią i zbiornikiem wody w miejscowości Leszna Górna w gm. Goleszów (dł. 9315 mb z przyłączami do budynków mieszkalnych – 111 szt.). 8. Budowa – wymiana wodociągu z przyłączami przy ul. Bielskiej, Południowej, Bocznej i Zabawa w Skoczowie (dł. 1 km, przyłącza ok. 0,8 km). 9. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przepompownią i zbiornikiem wody na obszarze Cisownica Sady w Gminie Goleszów. 10. Wodociąg 280 PE z podłączeniami w Cieszynie Marklowicach, ul. Frysztacka, rury wodociągowe o dł. 1123 mb. 11. Budowa wodociągu ,,Puńców Pod Skarpą” w Puńcowie wraz z przyłączami domowymi o śred. 110 mm PE (530 mb sieci wodociągowej, przyłącza do budynków mieszkalnych - dł. 208 mb). 12. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynków mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Śnieżnej i Kątowej w Cieszynie z przyłączami do budynków mieszkalnych (dł. 1091 mb sieci i 265 mb przyłączy do 7 budynków). 13. Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Malince (dł. 4,9 km wraz z przyłączami do 52 budynków). 14. Budowa sieci wodociągowej ,,Puńców pod Skarpą” wraz z przyłączami w miejscowości Puńców w Gminie Goleszów (dł. 530 m). 15. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ogrodzonej (przyłącza do 9 budynków, dł. 450 mb). 16. Budowa sieci wodociągowej, łącznik ul. Leśnej i ul. Polnej w Marklowicach Górnych (dł. 431 mb). 17. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Ustroniu w rejonie ul. Polańskiej, Złocieni i Żarnowiec (sieć główna dł. 1750 mb, przyłącza dł. 650 mb). Podłączonych będzie 30 budynków. | Gminy Powiatu, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej | W 2 | W 2.1 W 2.2 |
| Rewitalizacja rzeki Olzy i jej dorzecza | K | Zadanie realizowane. Działania polegają na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie zlewni rzeki Olzy. | Gminy Powiatu, RZGW, ŚZMiUW. Sąsiednie powiaty wraz ze stroną czeską, Stowarzyszenie OLZA F. Strukturalne, F. Spójności | W 5 | W 5.4 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach | K | Zadanie realizowane. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstały w obszarach, gdzie ze względów ekonomicznych nie jest możliwa realizacja zwartych systemów kanalizacji, bądź na obszarach dotychczas nie skanalizowanych. | Gminy Powiatu, Osoby Fizyczne | W 5 | W 5.7 |
| Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla jednostek powiatu cieszyńskiego | W | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadań Powiatowego zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano likwidację zużytego technicznie, niesprawnego osadnika Imhoffa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybiańskiego w Cieszynie. Kwota dofinansowania: 29 979,00 zł. | Powiat Cieszyński | W 5 | W 5.6 W 5.3 |
| Wprowadzenie systemów pomiarowych zużycia wody w obiektach należących do Starostwa | W | Zadanie w trakcie realizacji. | Powiat Cieszyński | W 4 | W 4.3 |
| Budowa / odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe | W | Zadanie realizowane. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie prowadzi ciągłe starania w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Cieszyńskiego. Poprawie stanu nawierzchni dróg towarzyszą prace w zakresie właściwego odwadniania oraz realizacji systemów podczyszczania deszczówki z dróg powiatowych. Od 2005 r. rozpoczęto realizację zadań z udziałem środków unijnych (w ramach Programu ZPORR, INTERREG). Przykładem może być: 1. Realizacja Projektu: "Przebudowa drogi S 2633 na odcinku ok. 1,5 km w Chybiu". Projekt współfinansowany był ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w ramach "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego". 2.Realizacja Projektu: "Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I część 1" Projekt współfinansowany jest ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w ramach "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego" oraz ze środków Miasta Cieszyna i Powiatu Cieszyńskiego. Instytucją Pośredniczącą w realizacji w/w dofinansowania jest Wojewoda Śląski. Wartość umowna robót budowlanych wynosi: 9 757 796 zł. Termin zakończenia realizacji zamówienia przewiduje się na sierpień 2007 roku. 3.Realizacja Projektu: "Przebudowa drogi S 2644 w Jaworzynce" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, oraz ze środków programu INTERREG III Czechy - Polska. W imieniu Powiatu Cieszyńskiego inwestycję prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Termin zakończenia realizacji zamówienia przewiduje się na IV kwartał 2007 roku. 4. Odbudowa drogi powiatowej S 2643 w Istebnej, 5. Odbudowa drogi powiatowej S 2621 w Zamarskach, 6. Odbudowa drogi powiatowej S 2619 w Ochabach Małych, 7. Odbudowa drogi powiatowej S 2627 Kończyce – Pruchna, 8. Odbudowa drogi powiatowej S 2619 w Cieszynie (ul. Bielska) | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych | W 5 | W 5.10 |
| Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwodnienia dróg powiatowych | W |  |  | W 5 | W 5.10 |

## 2.2.4 Ochrona powierzchni ziemi

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie ochrony powierzchni ziemi | W / K/ Ws | Stan realizacji | Realizator/Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Wykonanie badań geologicznych terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo na okoliczność ewentualnego wystąpienia zjawisk osuwiskowych | Ws | Zadanie w trakcie realizacji. Informacje na temat terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi (osuwiska) oraz wyznaczenie zasięgu tych obszarów następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych Gmin. Starosta Cieszyński jako Organ Administracji Geologicznej dokonuje uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jak i decyzji o warunkach zabudowy realizowanych w terenach zagrożonych wystąpieniem osuwania się mas ziemnych. W okresie 2003 – 2006 r. w ramach tego zadania Starosta Cieszyński uzgodnił 852 inwestycji budowlanych w tym celu publicznego realizowanych w obrębie Gmin Wisła, Ustroń, Cieszyn, Goleszów, Dębowiec, Skoczów, Brenna. W uzasadnionych przypadkach wynikających z specyfiki terenu wykonywane są przez inwestora badania geologiczne, których wyniki ujęte w dokumentacjach geologiczno-inżynierskich archiwizowane są w zasobach geologicznych powiatowego archiwum. W roku 2004 Państwowy Instytut Geologiczny opracował na podstawie badań własnych mapę osuwiskowości i zagrożeń Miasta Cieszyna. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu | TP 1 | TP 1.4 |
| Racjonalne korzystanie ze złóż kopalin w sposób nie dopuszczający do naruszenia równowagi w ekosystemie | W | Zadanie zrealizowane. W zakresie działań związanych z ochroną zasobów złóż kopalin pospolitych w latach 2004-2006 zostały udzielone dwie koncesje dla przedsiębiorców zajmujących się eksploatacją kopalin pospolitych (teren Gminy Brenna). W okresie tym prowadzono również dwa postępowania wyjaśniające w sprawie wydobycia kopaliny bez wymaganej koncesji. | Gminy Powiatu, Podmioty gospodarcze | ZK 5 | ZK 5.1 |
| Sporządzenie rejestru gruntów zagrożonych masowymi ruchami ziemi | W | Zadanie realizowane. Starosta, poprzez Geologa Powiatowego, na bieżąco uzgadnia projekty gminnych planów zagospodarowania przestrzennego, w których zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, winny być określone i rozpoznane czynne oraz potencjalne miejsca osuwiskowe. Ponadto dla miasta Cieszyna, w 2004 r. została opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny, mapa osuwisk i zagrożeń osuwiskowych w skali 1:10 000, wykonana w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Środowiska. | Powiat Cieszyński | - | - |
| Opracowanie wieloletniego programu zalesiania nieużytków | Ws | Zadanie realizowane. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych Gmin wprowadzono granicę rolno-leśną, która daje podstawę do wykonywania zalesień w lasach prywatnych. | Powiat Cieszyński Gminy Powiatu, Nadleśnictwa Wisła i Ustroń | OCh 4 | OCh 4.2 OCh 4.3 |
| Zalesianie gruntów na podstawie ustawy o lasach | W | W ramach prowadzonego nadzoru nad lasami Starosta wykonuje na własny koszt uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja tego zadania jest prowadzona na bieżąco, a dokumentacja przekazywana jest do Nadleśnictw, które w imieniu Starosty, na podstawie porozumienia, prowadzą nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Starostwo posiada Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla Gminy Brenna wieś Brenna na okres od 1 stycznia 2001r. – 31 grudnia 2010r, dla Gminy Goleszów wieś Cisownica na okres od 1 stycznia 1997 r. – 31 grudnia 2006r, dla Gminy Istebna wieś Jaworzynka, Koniaków na okres od 1 stycznia 2000r. – 31 grudnia 2009 r., dla Gminy Cieszyn miasto Cieszyn, dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Skoczowie na okres od 1 stycznia 1998 r. – 31 grudnia 2007r. W roku 2004 sporządzono dla Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Skoczowie Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2004 – 2013. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gminy powiatu, Użytkownicy terenów, Nadleśnictwa | OCh 4 | OCh 4.2 OCh 4.3 |
| Rekultywacja terenów na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | K | Zadanie zrealizowane. W okresie 2004-2006 wydane zostały 3 następujące decyzje w ramach zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Rekultywacja dotyczy następujących obszarów: 1. Gmina Chybie - Zabłocie – rekultywacja wyrobiska torfu w Zabłociu, prowadzona przez Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej. Rekultywacja przebiega na podstawie decyzji Starosty Powiatu Cieszyńskiego z dnia 05.09.2005 r. Obejmuje 3100 m2 powierzchni, rekultywowanej w kierunku oczka wodnego. Termin zakończenia: 31.12.2008 r. 2. Goleszów – wyrobisko margli rekultywowane przez Teksid Iron Poland S.A. w Bielsku-Białej – Odlewnia Żeliwa w Skoczowie przy ul Ciężarowej 49. W ramach rekultywacji prowadzony jest odzysk odpadów poza instalacją. Rekultywacja prowadzona jest w oparciu o decyzję Wójta Gminy Goleszów z dnia 15.10.1999 r., zmieniona decyzją Starosty Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24.01.2006 r., zgodnie z kompetencjami wynikającymi z reformy administracji. Rekultywowana powierzchnia to ok. 30 ha. Termin zakończenia prac rekultywacyjnych: 31.12.2020, przy czym wypełnienie wyrobiska nastąpi do 31.12.2016 r. (później pokrywa zielona – nasadzenia i zadrzewienia). 3. Wisła – Obłaziec – rekultywacja wyrobiska kamieniołomu prowadzona jest przez Kopalnię Surowców Skalnych Wisła S.A., z siedzibą przy ul. Gahura, na podstawie decyzji Starosty Powiatu Cieszyńskiego z 2001 r. Rekultywowana powierzchnia wynosi ok. 1,0 ha | Gminy powiatu, właściciele gruntów | OCh 4 | OCh 4.2 OCh 4.3 |
| Rekultywacja terenów na podstawie prawa ochrony środowiska (zadanie własne Starosty, w przypadku nie ustalenia sprawców oraz zagrożenia życia i zdrowia) | W | Zadanie realizowane. W obrębie wszystkich niżej wymienionych terenów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (DZ.U. 02.165.1359). Prace realizowane są na zlecenie właściciela terenu lub sprawcy zanieczyszczenia. Zadania 1-5 realizowane są na zlecenie podmiotów będących właścicielem terenu i/lub sprawcą zanieczyszczenia: Stacja Paliw Orlen Wisła – Jawornik Stacja Paliw Orlen Skoczów - rekultywacja prowadzona „in-situ” z użyciem biopreparatów Stacja Paliw Orlen Cieszyn – ul. Stawowa - rekultywacja prowadzona „in-situ” z użyciem biopreparatów, w obrębie sklepu stacji i pobliskiego pawilonu handlowego (w budowie) Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. – rekultywacja 10820 m2 powierzchni, w oparciu o decyzję Starosty Powiatu Cieszyńskiego z dnia 10.11.2006 r. (grunty „C” i „B”). Zanieczyszczeniu uległy wody powierzchniowe i grunt w wyniku wycieku rozpuszczalnika o nazwie handlowej SHELLSOL T, który nastąpił wyciekł w dniu 05.12.2005 r. z cysterny do gruntu w ilości około 13,7 Mg j na terenie magazynowym Zakładu „Polifarb” – Cieszyn S.A w odległości około 100 m od rzeki Rekultywacja w Chybiu – Mnich – prowadzona w oparciu o decyzję Starosty Powiatu Cieszyńskiego z dnia 14.05.2004 r., obejmuje 1935 m2 gruntów z grupy „B” oraz 4723 m2 gruntów z grupy „C”. Skażenie terenu nastąpiło w dniu 9.12.2003 r. w wyniku kolizji kolejowej i wyciekł olej napędowy z cysterny kolejowej. Termin zakończenia – 30 wrzesień 2010 r. Cieszyn-Mnisztwo – zanieczyszczenia rzeki Bobrówki na odcinku około 1,5 km oraz przyległych pól uprawnych na obszarze około 4 ha (z tym jednak zastrzeżeniem, że zanieczyszczeniu uległy płody rolne, które zostały usunięte z powierzchni) substancjami ropopochodnymi w dniu 24.08.2005 r. w wyniku ich wypłukania, ze starych nieszczelnych zbiorników podziemnych, do których przedostała się woda pochodząca z intensywnych opadów deszczu, na terenie Bazy Magazynowej Paliw w Cieszynie Mnisztwo przy ul. Spółdzielczej – działka nr 10/76 (teren firmy Biel-Tel Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Zielona 11, będącej użytkownikiem wieczystym). WIOŚ delegatura w Bielsku-Białej na podstawie wykonanych badań uznał grunt na terenie bazy za zanieczyszczony. Odpady powstałe w wyniku akcji ratowniczej zostały usunięte z terenu bazy paliw. | Powiat Cieszyński Gminy Powiatu, Podmioty odpowiedzialne | OCh 4 ZK 1 | OCh 4.2 OCh 4.3 ZK 1.3 |
| Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi | W | Zadanie zrealizowane. Na terenie Powiatu zinwentaryzowano obszary opisane w dwóch powyższych zadaniach. Obecnie, w świetle nowych przepisów zadania z zakresu rekultywacji gruntów przejmuje Wojewoda. | - | GL 1 TP 1 | GL 1.1 TP 1.2 |
| Urządzenie zieleni śródmiejskiej na terenie użytkowanym przez Starostwo i jego jednostki | W | Zadanie realizowane. Wprowadzenie zieleni na tereny użytkowane przez Starostwo i jego jednostki prowadzone jest w miarę możliwości finansowych. | Powiat Cieszyński | - | - |
| Urządzenie zieleni przy drogach powiatowych | W | Zadanie w trakcie realizacji. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie corocznie przeprowadza prace pielęgnacyjne drzewostanów wzdłuż dróg powiatowych. Pielęgnacja zieleni polega głównie na cięciach sanitarnych drzew oraz usuwaniu drzew, krzewów i zagajników będących w złym stanie zdrowotnym z pobocza dróg powiatowych. W 2006 r. działania te były dofinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie. Kwota dofinansowania wyniosła 20 000,00 zł. | PZDP | - | - |

## 2.2.5 Gospodarka odpadami

Zadania z zakresu gospodarki odpadami stanowią część Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, który został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29.03.2004 r. uchwałą nr. XVII/156/04. Szczegółowa analiza realizacji zadań w gospodarce odpadami została przedstawiona w Sprawozdaniu z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. W poniższej tabeli odniesiono się tylko do zadań wskazanych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego.

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie gospodarki odpadami | W / K / Ws | Stan realizacji | Realizator/Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Organizacja systemu zbiórki zwłok zwierzęcych | Ws | Zadanie realizowane. Zwłoki zwierzęce zbierane są przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia. Padnięte zwierzęta zbierane są z dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, Przedsiębiorcy | O 6 | O 6.1 |
| Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie powiatu | K | Zadanie realizowane. W większości Gmin na bieżąco likwidowane były pojawiające się „dzikie” wysypiska odpadów. Prowadzone były także wiosenne akcje usuwania zanieczyszczeń na drogach powstałych w wyniku zimowego utrzymania dróg. | Gminy Powiatu, Powiat Cieszyński, Nadleśnictwa Ustroń i Wisła środki odpowiedzialnego podmiotu | O 3 | O 3.2 |
| Likwidacja mogilnika w gminie Cieszyn (Gułdowy) | K | Zadanie realizowane. W latach 2004-2006 zrealizowano I etap likwidacji składowiska - ze wsparciem środków z WFOŚiGW i PFOŚiGW. | Miasto Cieszyn Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, F. Strukturalne, Powiat Cieszyński, | O 6 | O 6.3 |
| Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenie powiatu | K | Zadanie realizowane corocznie. Prace związane z utrzymaniem czystości na szlakach turystycznych oraz miejsc rekreacyjnych na terenach leśnych prowadzi Nadleśnictwo Ustroń i Nadleśnictwo Wisła, część kosztów pokrywa PFOŚiGW. W ramach środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co roku udziela się dofinansowania dla Państwowych Gospodarstw Leśnych w zakresie porządkowania terenów leśnych, rekreacyjnych oraz wzdłuż szlaków turystycznych z odpadów. W 2004 r. kwota dofinansowania wyniosła 30 000,00 zł. W 2005 r. – 15 000 zł. W 2006 r. – 16 000,00 zł. Gminy organizują dodatkowe akcje porządkowe „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. | Gminy Powiatu, Nadleśnictwa, Powiat Cieszyński, | O 3 | O 3.2 |
| Rozwój selektywnej zbiórki odpadów powstających na terenie Gmin | K | Zadanie realizowane. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest obecnie we wszystkich Gminach powiatu. Najpopularniejszą formą zbiórki jest segregacja „u źródła” poprzez gromadzenia szkła, plastiku, papieru i drobnego złomu czy metalowych puszek w specjalnie oznakowanych workach. W części Gmin zwłaszcza na terenie osiedli mieszkaniowych system funkcjonuje w oparciu o punkty zbiorcze z pojemnikami na papier, szkło, plastik oraz metal. W pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów została wyposażona większość placówek oświatowych na terenie powiatu. W okresie 2004-2006 podejmowano cały szereg działań zmierzających do rozwoju istniejących już wcześniej systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach Gmin. Wszystkie Rady Gmin z terenu Powiatu zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwaliły w 2006 r. nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w Gminach. | Gminy Powiatu, ZKZC | O 1 | O 1.1 |
| Organizacja systemu punktów selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu gruzu budowlanego | K | Zadanie realizowane. Na terenie powiatu wdrożono system selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek odbioru tych odpadów spoczywa na zbierających odpady komunalne i taka praktyka jest stosowana we wszystkich Gminach. W większości Gmin brak danych z tego zakresu. W Gminie Cieszyn opracowano studium wykonalności dla budowy instalacji do odzysku odpadów budowlanych i poremontowych. | Gminy Powiatu środki odpowiedzialnego podmiotu | O 4 | O 4.3 |
| Utylizacja przeterminowanych środków chemicznych znajdujących się w laboratoriach szkół ponadgimnazjalnych w powiecie | W | Zadanie zostało zrealizowane. Zutylizowano przeterminowane środki chemiczne znajdujące się w laboratoriach szkół oraz inne odpady niebezpieczne, w tym świetlówki. Zadanie zostało dofinansowane w 2005 r. ze środków Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie. Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł. | Powiat Cieszyński | O 6 | O 6.1 |
| Objęcie wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne systemem zbiórki tych odpadów | W | Zadanie realizowane. Realizacja zadania prowadzona jest na bieżąco. Część odpadów medycznych stanowią odpady niebezpieczne. Podmioty wytwarzające tego typu odpady zobligowane są do złożenia informacji o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, bądź zatwierdzenia planu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a zależy to od ilości wytwarzanych odpadów. Z kolei zbiórka odpadów prowadzona jest przez podmioty posiadające decyzje administracyjne na zbieranie i transport odpadów oraz zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie. | Powiat Cieszyński | O 6 | O 6.5 |
| Doskonalenie systemu ewidencji odpadów niebezpiecznych powstających na terenie powiatu | W | Zadanie realizowane. Właściwa gospodarka odpadami na terenie Powiatu Cieszyńskiego możliwa jest między innymi, dzięki uregulowaniu stanu formalno-prawnego wytwarzanych odpadów, poprzez wydawane decyzje, jak również przyjmowane informacje o ilości oraz o sposobach gospodarowania odpadami. Dotyczą one odpadów, które wytwarzane są w wyniku działalności przedsiębiorstw lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W latach 2004-2006 Starostwo wydało 243 decyzji (88 w 2004 r., 87 w 2005 r., 68 w 2006 r.), dotyczących kilku aspektów prawidłowej gospodarki odpadami. Są to: pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przyjęte informacje dotyczyły wytwarzania odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne, jak również sposobów ich zagospodarowania. W latach 2004-2006 przyjęto 218 informacji (72 w 2004 r., 89 w 2005 r., 57 w 2006 r.). | Powiat Cieszyński | O 6 | O 6.1 |
| Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami stałymi | Ws | Zadanie realizowane. We wszystkich typach szkół są organizowane różne konkursy a młodzież szkolna uczestniczy w ogólnopolskich akcjach promujących utrzymywanie czystego środowiska. Bardzo ważną rolę w szeroko pojętej edukacji ekologicznej pełnią liczne publikacje na ten temat w lokalnych gazetach. | Powiat Cieszyński Gminy Powiatu, ZKZC Kuratorium Oświaty | O 2 | O 2.2 |
| Organizacja akcji szkoleniowych i promocja postaw proekologicznych w gospodarce odpadami | Ws | Zadanie realizowane. We wszystkich Gminach Powiatu stworzono odpowiednie warunki umożliwiające wszystkim mieszkańcom korzystanie ze zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych. Na terenie Powiatu realizowano cały szereg działań edukacyjno informacyjnych związanych z ekologią. Najwięcej dotyczyło wdrażania selektywnej zbiórki odpadów i były to działania o charakterze cyklicznym. Główna formą były ulotki, kalendarze wydawane kosztem i staraniem Gmin lub przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów. Promocja postaw ekologicznych w gospodarce odpadami realizowana jest również na drodze wymiernych działań, np. w gminach stosujących ryczałtowe systemy opłat za odbiór odpadów, mieszkańcy którzy segregują odpady otrzymują z tego tytułu bonifikaty zachęcające ich do większego zainteresowania tą formą odzysku odpadów. W pozostałych gminach odpady segregowane odbierane są bezpłatnie lub za niewielką opłatą uiszczaną przy zakupie worków do segregacji. W ramach działań edukacyjnych w lokalnych gminnych biuletynach cyklicznie zamieszczane były informacje. W miastach promocja postaw ekologicznych prowadzona jest również za pomocą działań kontrolnych poprzez Straż Miejską. | Powiat Cieszyński Gminy Powiatu, ZKZC | O 2 | O 2.2 |
| Propagowanie systemu zagospodarowania odpadów organicznych (biodegradowalnych) powstających na terenie gminy | K | Zadanie realizowane. Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów jest elementem Powiatowego planu gospodarki odpadami z wskazanymi do osiągnięcia celami. W gminach wiejskich plany przewidują w pierwszym okresie redukcję tych odpadów głównie poprzez biologiczne metody recyklingu, czyli przez ich kompostowanie i zagospodarowanie na terenie nieruchomości, natomiast w miastach są podejmowane akcje zbiórek tych odpadów – w Ustroniu i Cieszynie działają kompostownie odpadów ulegających biodegradacji. | Gminy Powiatu, ZKZC, Przedsiębiorcy zbierający odpady | O 4 | O 4.3 |
| Propagowanie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych powstających na terenie gminy | K | Zadanie realizowane. Odpady opakowaniowe zbierane są w ramach systemów selektywnej zbiórki prowadzonych na terenach poszczególnych Gmin Powiatu. | Gminy Powiatu, Związek Komunalny ZC, Przedsiębiorcy zbierający odpady | O 4 | O 4.3 |
| Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych po dokonaniu inwentaryzacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego | W | Zadanie zrealizowane. W 2006 r. powstał program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych. W zakresie usuwania azbestu, w celu ułatwienia kontaktu i wyboru firmy zajmującej się pracami związanymi z rozbiórką i demontażem materiałów zawierających azbest, został sporządzony również wykaz firm zajmujących się tego rodzaju działalnością. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, Właściciele Obiektów | O 6 | O 6.1 |
| Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | K | Zadanie realizowane. Część zadań W latach 2004-2006 w części Gmin prowadzone były prace budowlane polegające na usuwaniu azbestu z budynków. Przykładowo usunięto azbest z budynków będących własnością Gminy Cieszyn. Część Gmin posiada inwentaryzację azbestu stworzoną na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania składanych Wójtowi przez mieszkańców Gminy zgodnie z art. 162 ust. 4,5 ustawy Prawo ochrony środowiska. | Gminy Powiatu, WFOŚiGW, Właściciele obiektów | O 6 | O 6.1 |

# 2.2.6 Ochrona powietrza, ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie ochrony powietrza, ekologicznych środków transportu i odnawialnych źródeł energii | W / K / Ws | Stan realizacji | Realizator/Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Polepszenie stanu i rozbudowa infrastruktury drogowej | K | Zadanie realizowane. Do głównych przedsięwzięć składających się na realizację zadania należą: 1. Modernizacja drogi powiatowej nr S 2610 Goleszów-Dzięgielów-Leszna. Inwestorem wiodącym było Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA. 2. Remont drogi powiatowej nr S 2608 Dzięgielów-Cisownica. Zadanie prowadzone przez Stowarzyszenie OLZA przy udziale środków Phare CBC, dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu powiatu. 3. Przebudowa drogi powiatowej S 2639 Zaborze-Pierściec. Zadanie współfinansowane przez Gminę Chybie. 6. Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła-Szarcula-Kubalonka. Zadanie współfinansowane przez budżet państwa oraz Kancelarię Prezydenta RP. 7. Przebudowa drogi powiatowej S 2633 Strumień-Landek-Jasienica w Chybiu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżet państwa. 8. Budowa obwodnicy Ustronia – nowy odcinek drogi wojewódzkiej DW 941. Ponadto na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich prowadzone były działania modernizacyjne. Ponadto w latach 2004-2006 Starosta uzgodnił i wydał decyzje dla budowy dróg gminnych. Wydane uzgodnienia i decyzje dot. budowy rozbudowy infrastruktury drogowej – 2004 r.: 1. Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną w Cieszynie, prędkość projektowa 50 km/h, szerokość jezdni 7 m. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr S2602 Skoczów – Brenna na odcinku 7,76 km od ul. Miodowej w Brennej do połączenia z drogą krajową ekspresową S1 w Pogórzu. 3. Modernizacja drogi powiatowej Brenna – Skoczów na odcinku 3,4 km, od km 10+224 skrzyżowanie z ul. Miodową do km 13=644 skrzyżowanie z ul. Malinową. 4.Przebudowa drogi powiatowej S2674 – ul. zameczek na odcinku o łącznej dł. 2,50 km od Wisły Czarne do przełęczy Kubalonka (szer. jezdni 350 cm). 5. Przebudowa drogi gminnej Polana – Korbasy – Łupienie we wsi Jaworzynka I etap o łącznej dł. 3165,66 m. Wydane uzgodnienia i decyzje dot. budowy rozbudowy infrastruktury drogowej – 2005 r.: 1. Przebudowa drogi powiatowej S2642 w części odcinka zlokalizowanego na działce nr 669, obreb 5 w Skoczowie (prawoskręt, wysepka). 2. przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie wraz z przebudową uzbrojenia (o dł. 380 mb), między droga krajową nr 81 a ul. Mickiewicza. 3. Przebudowa drogi powiatowej S2642 w Skoczowie (odcinek dł. 2480 mb, kierunek Skoczów – Grodziec). 4. Przebudowa ul. Cieszyńskiej od ul. Objazdowej do ul. A.Mickiewicza w Skoczowie. 5. Przebudowa drogi powiatowej S2627 Chybie – Pruchna z budową chodnika w ciągu ul. Głównej oraz kładki dla pieszych. 6. Przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie wraz z przebudową uzbrojenia oraz wyburzeniem budynku mieszkalnego nr 12 przy ul. Objazdowej w Skoczowie (dł. 1290 mb). 7. Przebudowa drogi powiatowej S2674 Wisłą Czarne – Szarcula – Kubalonka (ul. Zameczek) na odcinku 607 mb, na dz. nr 5418/36, 5419/20 w Wisle. 8. Przebudowa drogi powiatowej S2614 Skoczów – Ogrodzona (ul. Górny Bór) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 81 do granic miasta Skoczowa. 9. Remont pobocza drogi wojewódzkiej nr 937 od km 13+770 do km 14+350 w Kończycach Małych. Wydane uzgodnienia dot. budowy rozbudowy infrastruktury drogowej – 2006 r.: 1. Przebudowa drogi powiatowej S2619 w Ochabach Małych (Cieszyn- Gumna- Dębowiec- Ochaby-Kiczyce w Ochabach Małych na odcinku 620 m) 2. Remont ul. Pasiecznej o dł. 1630 mb w Zabłociu (średnia szerokość 3m). 3. Przebudowa ul. Frysztackiej w Cieszynie od km 1+609 do km 2+431 (droga powiatowa S2624), wykonanie zatok autobusowych, chodnika o szer. 2m i ścieżki rowerowej o szer. 2,5m. 4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska do włączenia do drogi DK81 w Skoczowie na odcinku o dł. 1234,41 m. 5. Przebudowa drogi powiatowej S2642 Międzyświeć- Skoczów- Pogórze na odcinku o dł. 2,7 km w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach projektu ,,Przebudowa ulicy Bielskiej, Objazdowej i Cieszyńskiej w Skoczowie”. 6. Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi S1- etap II – przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie (przebudowa istniejącej drogi powiatowej S2642 na drogę klasy G o dł. 380 mb w Skoczowie. 7. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej S2602 Skoczów- Brenna z drogą powiatową S2600 Grodziec-Górki w Górkach Wielkich, powierzchnia ok. 3170 m2. 8. Budowa drogi dojazdowej z odwodnieniem pasa drogowego pomiędzy ul. Ochorowicza i Dziechcinka i ścianami oporowymi w Wiśle na pgr o nr 234/30, 234/49, 234/20, 5549/1, 5550, 241/24, 5528, 241/29 – ul. Sarnia. 9. Remont ul. Topolowej w Zebrzydowicach (remont nawierzchni i poszerzenie do szer. Od 4,25 m – 5,75m. 10. Przebudowa drogi powiatowej S2643 na odcinku drogi przez wieś Istebna wraz z wykonaniem chodnika i odwodnieniem (dł. 2430 m., szer. 6,5 m, pow. Pasa drogowego 2,4 ha). 11. Przebudowa drogi powiatowej S2602 Skoczów- Brenna na odcinku od ul. Miodowej w Brennej do połączenia z drogą krajową S1 z wyłączeniem skrzyżowania od km 2+667 do km 2+843 (pow. 107,792 ha). 12. Przebudowa drogi powiatowej S2627 na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 937 w Kończynach Małych do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 938 w Pruchnej o dł. 3930 mb oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 938 w Pruchnej przez centrum miasta na dł. 2590 mb. 13. Poszerzenie ul. Frysztackiej w Cieszynie poprzez przesunięcie muru oporowego (na odcinku 30 m) i budowa odcinka kanalizacji deszczowej. 14. Przebudowa drogi powiatowej S2619 na odcinku ul. Bielskiej w Cieszynie (dł. 3650 mb). 15. Budowa ulicy łączącej ul. Partyzantów i ul. A. Brody w Ustroniu (dł. 552,69 mb, szer. 7 m). 16. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej S2607 Cieszyn- Ustroń i drogi gminnej ,,Potoczki” w Bażanowicach z przepustem rowów drogowych drogi powiatowej oraz odcinkową zabudową cieku stałego Potoczki (łączna pow. 217 m2). 17. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej S2619 na odc. ul. Bielskiej w Cieszynie (od skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Kolejową w Cieszynie do skrzyżowania z droga krajową S1 w Cieszynie na odc. dł. 3650 mb. 18. Remont ul. Liburnia oraz przebudowa dwóch skrzyżowań z ul. Frysztacką i Zamkową oraz Katowicką, Stawową i Kolejową (dł. 0,9 km). | Gminy Powiatu, Zarządy Dróg | P 4 | P 4 |
| Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia niskiej emisji | K | Zadanie w trakcie realizacji. Starostwo Powiatowe przystąpiło do trójstronnego porozumienia z miastem Cieszynem oraz Energetyką Cieszyńską, którego celem jest realizacja programu termomodernizacji oraz obniżenia emisji spalin. Ponadto Gminy współpracują z ZKZC w zakresie opracowania dokumentacji dot. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz z organizacjami pozarządowymi. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu | P.1 | P.1 |
| Przeprowadzenie analizy i promowanie możliwych do wykorzystania na terenie powiatu cieszyńskiego odnawialnych źródeł energii (woda, wody termalne, biomasa, wiatr, biogaz) | K | Zadanie realizowane. Część Gmin powiatu posiada opracowane analizy dotyczące odnawialnych źródeł energii. | Gminy Powiatu. Organizacje Pozarządowe | P.1 | P.1 |
| Wspieranie w skali powiatu systemu zachęt dla przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii | Ws | Zadanie realizowane. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na tego typu inwestycje ze środków tzw. „małych grantów”. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu | P 3 | P 3 |
| Organizacja konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii w Euroregionie Śląsk Cieszyński | Ws | Zadanie realizowane. W minionym okresie odbyło się kilka konferencji z udziałem przedstawicieli Gmin, organizacji pozarządowych których tematyka dotyczyła odnawialnych źródeł energii. | Gminy Powiatu, Powiaty sąsiednie, Organizacje pozarządowe | - | - |
| Promocja kotłowni wykorzystujących lokalny gaz (np. Kotłownia w Dębowcu) | K | Zadanie realizowane. W ramach programów termomodernizacji oraz opracowań możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jakie część Gmin posiada, wskazywane są możliwości wykorzystania tego typu instalacji. | Gminy Powiatu | P 3 | P 3 |
| Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu | W | Zadanie zrealizowane. Poniżej zestawiono prace termomodernizacyjne wykonane w latach 2004 – 2006, które uzyskały dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie. 1. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe Wykonano termomodernizację budynku Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego (III etap) – ocieplenie budynku administracji. Kwota dofinansowania wyniosła 77 212,61 zł. Łączna kwota realizacji: 92 337,02 zł. 2. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Wykonano termomodernizację obiektu nr 7 – Pawilon IV w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (etap III) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji zachodniej i w maszynowni. Kwota dofinansowania wyniosła 44 319,10 zł. Łączna kwota realizacji: 131 843,34 zł. 3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu Dokonano wymiany pokrycia dachowego z płyt eternitowych i roboty remontowe dekarsko-ciesielskie budynku gospodarczego o powierzchni 442,80 m2. Kwota dofinansowania wyniosła 16 919,61 zł. Łączna kwota realizacji: 55 372,90 zł. 4. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Wykonano remont pokrycia połaci dachowej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Kwota dofinansowania wyniosła 7 000,00 zł. 5. Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Wykonano docieplenie dachu i stropu budynku Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego w Wiśle poprzez pokrycie wełną mineralną oraz wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Kwota dofinansowania wyniosła 44 409,69 zł. Łączna kwota realizacji: 47 934,05 zł. 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie Wykonano izolację termiczną poddasza w celu jego adaptacji na bibliotekę i centrum multimedialne. Kwota dofinansowania wyniosła 29 979,00 zł. Łączna kwota realizacji: 200 000,00 zł. 7. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie Wymieniono powierzchnię dachu wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej oraz okuć dekarskich. Kwota dofinansowania wyniosła 77 199,94 zł. Łączna kwota realizacji: 89 631,87 zł. 8. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu Wykonano remont dachu budynku głównego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu. Kwota dofinansowania wyniosła 122 640,00 zł. Łączna kwota realizacji: 168 000,00 zł. 9. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Wykonano termomodernizację obiektu nr 7 – Pawilon IV w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (etap III) – wymiana stolarki okiennej w elewacji południowej, północnej i na poddaszu, docieplenie poddasza oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Kwota dofinansowania wyniosła 64 913,73 zł. Łączna kwota realizacji: 254 431,75 zł. 10. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie Wykonano termomodernizację budynków Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie wraz z budynkami garaży – IV etap ocieplenie budynków garaży. Kwota dofinansowania wyniosła 6 747,00 zł. Łączna kwota realizacji: 9 989,83 zł. 11. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Wykonano termomodernizację obiektu nr 7 – Pawilon IV w Szpitalu Śląskim w Cieszynie – etap IV ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu. Kwota dofinansowania wyniosła 50 259,38 zł. 12. Starostwo Powiatowe w Cieszynie (Wydział Inwestycji) Wykonano termomodernizację Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie – modernizacja węzła cieplnego, instalacja centralnego ogrzewania oraz elewacja z izolacją termiczną budynku Pawilonu. Kwota dofinansowania wyniosła 70 533,00 zł. 13. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie Wykonano termomodernizację budynków Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie wraz z budynkami garaży. Kwota dofinansowania wyniosła 78 789,53 zł. 14. Zespół Zakład Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Wykonano termomodernizację obiektu nr 7 – Pawilonu IV w Szpitalu śląskim w Cieszynie – etap V – ocieplenie pozostałych ścian zewnętrznych obiektu. Kwota dofinansowania wyniosła 84 726,77 zł. | Powiat Cieszyński, jednostki | P 3 | P 3 |
| Wprowadzenie systemów pomiarowych zużycia ciepła (obiekty Starostwa) | W | Zadanie nie zostało zrealizowane. Powodem nie zrealizowania zadania był brak środków finansowych w budżecie Powiatu. | Powiat Cieszyński | P 3 | P 3 |
| Remont kotłowni w szkołach ponadgimnazjalnych (szkoły powiatowe) | W | Zadanie w trakcie realizacji. W 2006 r. dokonano wymiany sieci instalacji co w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Frysztackiej w Cieszynie. | Powiat Cieszyński | P 3 | P 3 |
| Opracowanie projektów tras rowerowych | K | Zadanie realizowane. Projekty tras rowerowych pojawiają się w uchwalanych gminnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zadanie realizuje Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. | Gminy Powiatu, ZKGZC | P 4 | P 4 |
| Opublikowanie informacji o trasach rowerowych | K | Zadanie w trakcie realizacji. Informacje te znajdują się w materiałach informacyjnych i folderach turystycznych. Ponadto zadanie realizuje Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. W 2005 r. przy współpracy Miasta Cieszyn z Czeskim Cieszynem wydano mapę tras rowerowych i turystycznych Cieszyna i okolic. | Gminy Powiatu, ZKGZC | P 4 | P 4 |

## 2.2.7 Ochrona przed hałasem

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie ochrony przed hałasem | W / K / Ws | Stan realizacji | Realizator/Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Stworzenie mapy akustycznej powiatu | W | Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje, iż oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz dla dróg, linii kolejowych oraz lotnisk, które zostały zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Na obecnym etapie nie ma konieczności stworzenia mapy akustycznej powiatu. Zadanie do realizacji w przyszłości. Zgodnie z ustawą obowiązek sporządzenia mapy akustycznej dla Powiatu Cieszyńskiego jest określony do 30.06.2012 r. | Powiat Cieszyński, WIOŚ | H 1 | H 1 |
| Badania hałasu w przypadku wyraźnej potrzeby (miejsca uciążliwe, protesty mieszkańców) | W | Zadanie zrealizowane. W okresie 2004-2006 r. wydanych zostało 5 decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska. Starosta Cieszyński stwierdza przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu na podstawie przekazywanych wyników pomiarów dokonywanych przez WIOŚ w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. W takim przypadku wszczynane jest z urzędu postępowanie administracyjnie dotyczące dokładnego zbadania możliwości decyzyjnego ustalenia dla danej jednostki, podmiotu czy zakładu dopuszczalnych poziomów hałasu. W toku prowadzonych postępowań mobilizuje się zakłady do podejmowania wszelkich możliwych działań, w tym przede wszystkim inwestycyjnych, pozwalających na znaczne zmniejszenie bądź też wyeliminowanie uciążliwości akustycznej, sygnalizowanej przez mieszkańców. | WIOŚ Podmioty odpowiedzialne | H 2 | H 2 |
| Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizacje dróg | K | Zadanie realizowane. Minimalizacja hałasu następuje w efekcie przeprowadzonych remontów nawierzchni dróg. | Gminy Powiatu, PZDP, WZDP | H 2 | H 2 |
| Tworzenie stref buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi centrami przemysłu i usług a terenami zabudowy mieszkaniowej | K | Zadanie realizowane poprzez zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin. | Gminy Powiatu | H 2 | H 2 |

## 2.2.8 Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie monitoringu środowiska i ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami | W / K / Ws | Stan realizacji | Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Dążenie do spełnienia norm czystości (powietrze, wody, gleby, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska | K | Zadanie realizowane. Prowadzone sprawy i ilości wydawanych decyzji z zakresu ochrony środowiska świadczą o tym, że świadomość inwestorów w środowiska jest coraz większa, co przekłada się na polepszenie jego jakości. | Gminy Powiatu, WIOŚ, Inspekcja Sanitarna | - | - |
| Wdrożenie systemu stałego monitoringu czystości wód w rzekach i powietrza z wykorzystaniem ruchomej jednostki pomiarowej | K | w POS zał. realizację od 2007 r. | WIOŚ, SANEPID | W 1 P 2 | W 1.5 P 2.6 |
| Doskonalenie transgranicznego monitoringu środowiska naturalnego | K | Zadanie realizowane. Na terenie Domu Spokojnej Starości w Cieszynie (gminna jednostka organizacyjna) została zlokalizowana stacja monitoringu powietrza WIOŚ. | Gminy powiatu, WIOŚ, Inspekcja Sanitarna, Ministerstwo Środowiska, Instytucje prowadzące badania | - | - |
| Opracowanie i wdrożenie wspólnego systemu i wymiany informacji o ochronie środowiska | Ws | Zadanie realizowane. Wymiana informacji i zarządzanie środowiskowe możliwe jest przy wprowadzeniu wspólnego systemu zbierania odpowiednich danych. Wymiana informacji możliwa jest pomiędzy Gminami posiadającymi wdrożony system REMAS. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu, WIOŚ, Powiaty sąsiednie, Strona czeska, Urząd Marszałkowski | OCh 1 | OCh 1.5 |
| Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania zachowań w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska | Ws | Zadanie realizowane. | Straż Pożarna, Kuratorium Oświaty, WIOŚ, SANEPID, Gminy | AWP 3 | AWP 3.1 |
| Założenie stacji monitoringu przeciwpowodziowego | Ws | W POŚ założono realizację od 2007 r. | RZGW, Urząd Marszałkowski, Gminy Powiatu | W 7 |  |
| Ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa ekologiczno-chemicznego | Ws | Zadanie realizowane w ramach zadań Straży Pożarnej, Policji, WIOŚiGW. | Inspekcja Sanitarna i Weterynaryjna Straż Pożarna, Policja, WIOŚ, Gminy | AWP 2 | AWP 2.3 |
| Doposażenie Straży Pożarnej w środki ratownictwa – likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń | Ws | Zadanie realizowane. | Gminy Powiatu, WIOŚ, WFOŚiGW, GFOŚiGW Podmioty Odpowiedzialne | - | - |

2.2.9 Turystyka i rozwój agroturystyki

W – zadania własne

K – zadania koordynowane

Ws – zadania we współpracy

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie turystyki i rozwoju agroturystyki | W / K / Ws | Stan realizacji | Partnerzy | Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zgodność z celami krótkoterminowymi | Zgodność z głównymi zadaniami |
| Opracowanie projektu systemu komunikacji zbiorowej dostosowanego do wielkości ruchu turystycznego w powiecie cieszyńskim | Ws | Zadanie realizowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin | Powiat Cieszyński, Gminy powiatu, Sąsiednie powiaty | H 2 | H 2.1 |
| Opracowanie projektu lokalizacji i zagospodarowania miejsc wypoczynku sobotnio-niedzielnego w rejonach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych na terenie powiatu cieszyńskiego | Ws | Zadanie realizowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu | - | - |
| Ustalenie maksymalnej chłonności turystycznej w strefach chronionych powiatu | K | Zadanie realizowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin | Gminy Powiatu |  |  |
| Wzbogacanie istniejących banków informacji turystycznej w powiecie cieszyńskim o informację o walorach przyrodniczych | Ws | Zadanie realizowane. Opracowano i zaktualizowano strony internetowe powiatu cieszyńskiego dotyczące promocji turystyki. W promocji turystyki wykorzystano również środki unijne. W 2005 r. powiat cieszyński pozyskał środki w wysokości ok. 4.400 euro na dofinansowanie projektu polsko-czeskiego pn. „Droga Księżyca – Via Ducalis” oraz ok. 8.100 euro na dofinansowanie projektu polsko-czeskiego pn. „Pakiet Promocyjny Śląska Cieszyńskiego” (informator i folder). | Gminy Powiatu, Nadleśnictwa Ustroń i Wisła | OCh 5 | OCh 5.1 |
| Dążenie do organizacji imprez masowych w miejscach wyznaczonych, z poszanowaniem środowiska naturalnego | Ws | Zadanie realizowane. W większości Gmin istnieją obiekty lub miejsca przeznaczone dla organizacji imprez masowych. Tereny te zagospodarowywane i utrzymywane są zgodnie z zasadami ochrony środowiska. | Powiat Cieszyński, Gminy Powiatu | - | - |
| Prowadzenie szkoleń z zakresu agroturystyki i przekwalifikowania gospodarstw rolnych | Ws | Zadanie realizowane. Materiały informacyjne dostępne są w Urzędach Gmin. | Gminy Powiatu, ZKZC, ODR, Izba Rolnicza | - | - |
| Przygotowanie informatora o usługach agroturystycznych w Powiecie Cieszyńskim | W | Zadanie zrealizowane. W latach 2004-2006 Starostwo udzieliło dofinansowania Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Agroturystycznemu „Natura” w celu wydania „Mapy Agroturystycznej Powiatu Cieszyńskiego” (2004 r.) oraz „Katalogu Agroturystycznego” promującego Powiat Cieszyński (2005 r.). Łączna wysokość uzyskanego dofinansowania w 2004 i 2005 r. w ramach tzw. „małych grantów” wyniosła 5 500 zł. | Powiat Cieszyński | - | - |

3. Efekty realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego

3.1. Edukacja ekologiczna

Najczęściej stosowanym narzędziem w zakresie edukacji ekologicznej na terenie Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006 była działalność edukacyjna wobec dzieci i młodzieży w szkole, 
a ponadto stosowano różnego rodzaju publikacje (ulotki, foldery, informatory itp.), spotkania edukacyjne z lokalną społecznością, szkolenia dla pracowników samorządowych i podmiotów gospodarczych, informacje w lokalnych mediach oraz konkursy o tematyce ekologicznej. Wśród różnorodności tematyki w ochronie środowiska w większości prowadzonych działań edukacyjnych poruszane były: ogólna tematyka dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ochrona przyrody, ochrona wód, ochrona powietrza, system zarządzania środowiskiem oraz ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami. Grupami docelowymi, do których głównie kierowane były działania związane z edukacją ekologiczną, były dzieci i młodzież, rolnicy oraz przedsiębiorcy. 
W większości działania były finansowane w całości lub w części z budżetów Gmin lub budżetu Starostwa Powiatowego. Instytucjami z którymi najczęściej samorząd podejmował współpracę 
w zakresie edukacji ekologicznej były: instytucje zajmujące się ochroną przyrody – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach, Nadleśnictwo Ustroń, Nadleśnictwo Wisła, szkoły i przedszkola, Kuratorium Oświaty, Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, prywatni przedsiębiorcy, zakłady gospodarki komunalnej, ośrodki doradztwa rolniczego, lokalne stowarzyszenia i fundacje.

3.2. Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego

Wg Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego obszar Powiatu charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, a ze względu na atrakcyjność turystyczną 
i niesłabnące zainteresowanie odpoczynkiem w tym rejonie, obszary cenne przyrodniczo należy obejmować odpowiednią ochroną. Na terenach najważniejszych dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy ustanawiane są obszary Natura 2000. 
W okresie 2004-2006 r. Z terenu Powiatu Cieszyńskiego zgłoszono do objęcia ochroną poprzez wyznaczenie obszaru Natura 2000 następujące obszary: Beskid Śląski (ochrona zbiorowisk roślinnych), Pierściec (ochrona nietoperzy), Kościół w Górkach Wielkich (ochrona nietoperzy), Cieszyńskie Źródła Tufowe (ochrona czynnych tufów wapiennych) oraz Dolina Górnej Wisły (ochrona ostoi ptactwa). W skali Powiatu prowadzone były działania w zakresie restytucji głuszca oraz pstrąga, a także czynnej ochrony raka szlachetnego. Jak wynika z analiz, w okresie 2004-2006 r. wzrosła liczba obiektów objętych indywidualną formą ochrony przyrody (pomników przyrody) ze 140 szt. do 162 szt. objętych ochroną na terenie Powiatu.

Polityka przestrzenna w zakresie poprawy ładu przestrzennego na terenach Gmin w okresie 2004-2006 r. prowadzona była zgodnie z przyjętymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany zawierają zapisy w zakresie właściwego kształtowania zabudowy oraz ochrony środowiska. Obecnie wszystkie Gminy posiadają również gminne programy ochrony środowiska, które stanowią podstawowe narzędzie polityki proekologicznej w Gminach.

W ramach poprawy stanu ekologicznego lasów Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006 r. dokonano głównie odnowienia powierzchni leśnych (istniejących) poprzez nasadzenia wyselekcjonowanym materiałem sadzeniowym, wyprodukowanym w szkółkach zalesieniowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictw.

3.3. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa

Dział ten w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego wyznacza kilkanaście celów, które w dziedzinie gospodarki wodnej odgrywają bardzo istotną role. Działania prowadzone 
w latach 2004-2006 dotyczyły głównie zadań projektowych z zakresu gospodarki ściekowej oraz działań budowlano-wykonawczych, tj. rozbudowy zorganizowanych systemów kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami na terenach poszczególnych Gmin. Realizacja tych celów pozwala na racjonalne gospodarowanie wodami i ich ochronę. Bezpośrednim efektem realizacji zadań inwestycyjnych 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest poprawa jakości wód, do których odprowadzane są oczyszczane ścieki komunalne. Na terenie Powiatu Cieszyńskiego istnieje 29 punktów kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, spośród których w 14 punktach woda badana jest pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe przeznaczone do picia. 
Z analizy badań prowadzonych w okresie 2004-2006 r., wynika iż w okresie 2004-2006 r. nastąpiła znacząca poprawa jakości wód powierzchniowych w większości punktów pomiarowych na terenie Powiatu. W 2004 r. jakość wody w 7 punktach zakwalifikowano jako nie odpowiadającą normom, głównie ze względu na zawartość liczby bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego, natomiast w 2006 r. wody nie odpowiadające normom stwierdzono już tylko w 2 punktach pomiarowych: na cieku Bajerka na wpływie do zb. Goczałkowice oraz  na Piotrówce 
w Zebrzydowicach. Poprawa jakości wód jest efektem realizacji systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach Gmin, co wskazuje że zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Powiatu realizowane są prawidłowo.

3.4. Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2004-2006 r. obejmuje kilkanaście zadań, w tym zadań dotyczących ochrony gruntów przed degradacją, ochrony kopalin, ochrony ukształtowania powierzchni, w tym powierzchni leśnych.

Działania podejmowane w okresie 2004-2006 r., polegające na przebudowie drzewostanów na terenie Powiatu Cieszyńskiego zapewniają biologiczną i ekologiczną ochronę lasów. Odnowienia powierzchni leśnych dokonywane są w oparciu o plany urządzenia lasu opracowywane dla lasów państwowych i uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz plany zalesień opracowywane przez Nadleśnictwa dla właścicieli gruntów rolnych podejmujących decyzje ich zalesienia, z uwzględnieniem gatunków drzew do istniejącego lub proponowanego typu siedliskowego lasu. Prowadzenie prac odnowieniowo-zalesieniowych w oparciu o plany lub uproszczone plany urządzenia lasów oraz plany zalesieniowe eliminuje powstawanie drzewostanów negatywnych, jednogatunkowych na nieodpowiednich siedliskach lasu.

W latach 2004-2006 prowadzono rekultywację gruntów na 6 obszarach na terenie Powiatu, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości ziemi i gleby (prace rekultywacyjne realizowano na zlecenie właściciela terenu i sprawcy zanieczyszczenia na podstawie wydanych przez Starostę decyzji). W zakresie pozostałych działań związanych z racjonalnym korzystaniem z powierzchni ziemi w 2004 r. została opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny, mapa osuwisk i zagrożeń osuwiskowych w skali 1:10 000 dla miasta Cieszyna, wykonana w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Środowiska.

3.5. Gospodarka odpadami

W latach 2004-2006 nastąpił ogromny postęp w gospodarowaniu odpadami na terenie całego Powiatu. We wszystkich Gminach realizowane są gminne plany gospodarki odpadami. Zdecydowanie wzrosła ilość segregowanych odpadów komunalnych. Powiat ze swoich środków pomagał nadleśnictwom w usuwaniu odpadów ze szlaków turystycznych, dofinansował utylizację przeterminowanych środków chemicznych w laboratoriach szkół średnich, dofinansował usuwanie wyrobów zawierających azbest we własnych obiektach  a także wsparł finansowo likwidację mogilnika zużytych środków ochrony roślin we współpracy z Gminą Cieszyn. W roku ubiegłym przyjęto w skali Powiatu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest co wskazuje, że jednym z najpilniejszych zadań na najbliższy okres jest dokładne zinwentaryzowanie ilości tych wyrobów z ich udokumentowaniem oraz oceną stanu technicznego zabudowanych materiałów. Na terenach Gmin udało się zorganizować takie systemy zbiórki odpadów komunalnych, że wszyscy mieszkańcy mają techniczną możliwość i obowiązek z nich korzystać.

Realizacja zadań w okresie 2004-2006 r. i dążenie do uporządkowana gospodarki odpadami na terenie Powiatu Cieszyńskiego wpływa nie tylko na poprawę stanu czystości wód, gleby i powietrza ale również daje obraz atrakcyjności danego terenu.

3.6. Ochrona powietrza, ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii

Wg Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Powiatu są związane z niską emisją, emisją przemysłową oraz emisją pochodzącą z ciągów komunikacyjnych. Jakość powietrza zależy od wielkości emisji zanieczyszczeń. Badania jakości powietrza realizowane są na terenie Powiatu Cieszyńskiego w oparciu o pomiary wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) z siedzibą w Katowicach. Dla potrzeb oceny jakości powietrza na terenie Województwa Śląskiego wydzielono strefy
i aglomeracje, w tym także strefę cieszyńską. Corocznie dokonuje się oceny dla poszczególnych stref na postawie każdego z mierzonych wskaźników zanieczyszczeń, określając również klasę ogólną strefy oraz działania wynikające z klasyfikacji. W zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń rozróżnia się trzy klasy: A, B, C (od najbardziej do najmniej korzystnej). Podstawę klasyfikacji stref stanowi dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz dopuszczalny poziom stężeń powiększony o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 roku, poz. 796). Należy wspomnieć, iż z roku na rok wartość ustalonego przepisami rozporządzenia marginesu tolerancji dla dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu zmniejsza się, czyli przepisy stają się coraz bardziej restrykcyjne.

W 2004 i 2005 r. strefę cieszyńską zakwalifikowano do klasy ogólnej A. W strefach A oczekuje się utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie. W 2006 r. w ocenie jakości powietrza dla strefy cieszyńskiej uzyskano następujące wskaźniki: dla dwutlenku siarki – klasę A, dla  dwutlenku azotu – klasę A, dla pyłu zawieszonego PM10 – klasę C, dla ozonu - klasę C. 
W przypadku pyłu zawieszonego PM10 klasa C została stwierdzona z powodu odnotowanych przekroczeń dopuszczalnych norm w krótkich czasach uśrednienia stężeń dla tła miejskiego w Cieszynie (73 przekroczenia), mimo iż stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego dla całej strefy kształtują się poniżej dopuszczalnych norm (rys. 8, str. 35). Podobną sytuację chwilowych przekroczeń dopuszczalnych zanieczyszczeń stwierdzono w 2006 r. dla stężeń ozonu, co powoduje zakwalifikowanie strefy cieszyńskiej do klasy C, mimo iż stężenia średnioroczne dla całej strefy kształtują się poniżej dopuszczalnych norm (rys. 9, str. 36). Wysokie stężenia ozonu pojawiają się w sprzyjających warunkach atmosferycznych: wysokiej temperatury i promieniowania słonecznego.

Niska emisja (w tym pył zawieszony PM10) może zostać ograniczona poprzez odpowiednią termomodernizację budynków i kotłowni oraz korzystanie z ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. W okresie 2004-2006 r. wykonano szereg działań termomodernizacyjnych na istniejących obiektach budowlanych administrowanych przez Starostę (szpital, szkoły inne budynki użyteczności publicznej), które dofinansowane zostały ze środków PFOŚiGW. Na terenach Gmin również przeprowadzono wiele działań termomodernizacyjnych, które w perspektywie pozwolą na ograniczenie niskiej emisji.

Emisja przemysłowa determinowana jest ilościami gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z danej instalacji oraz sposobami monitorowania tej emisji, których dopuszczalne poziomy określane są w wydawanych przez Starostę decyzjach oraz pozwoleniach zintegrowanych (określających rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z danej instalacji oraz sposoby monitorowania tej emisji, zmierzające do stosowania zwłaszcza w dużych zakładach technologii najmniej szkodzącej środowisku). W okresie od początku  2004 roku do końca  2006 roku wydanych zostało 25 decyzji z zakresu ochrony powietrza oraz 1 pozwolenie zintegrowane dla instalacji energetycznej „Energetyki Cieszyńskiej” Sp. z o.o. w Cieszynie, ponadto wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji cukru zlokalizowanej na terenie Cukrowni i Rafinerii „Chybie” SA w Chybiu. Dowodem proekologicznych inwestycji w zakresie ograniczenia szkodliwej emisji zanieczyszczeń powietrza przez zakłady jest obserwowany w latach 2004-2006 spadek poziomu emisji przemysłowych (rys. 10, str. 28).

Zanieczyszczenia pochodzące od ciągów komunikacyjnych są trudne do wyeliminowania, zwłaszcza wobec ciągłej rozbudowy szlaków komunikacyjnych i przybywania samochodów. 
W świetle obserwowanego w latach 2004-2006 spadku emisji z sektora przemysłowego rośnie znaczenie zanieczyszczeń pochodzących z sektora komunalnego (tzw. niska emisja), a także 
z transportu samochodowego (emisja powierzchniowa i liniowa). Stają się one obecnie ważnym problemem wymagającym pilnego rozwiązania.

3.7. Ochrona przed hałasem

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego w grupie zadań realizujących jako cel ochronę przed hałasem, ujęto sporządzenie mapy akustycznej dla Powiatu. Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje, iż oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.

W okresie 2004-2006 nie było więc konieczności stworzenia mapy akustycznej powiatu. Zadanie przełożone zostało do realizacji w przyszłości.

Realizacja zadań z zakresu ochrony przed nadmiernym hałasem w latach 2004-2006 była efektem głównie modernizacji dróg na terenie Powiatu. Ponadto w okresie tym Starosta Cieszyński wydał 5 decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska.

3.8. Monitoring środowiska i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

Na terenie Powiatu Cieszyńskiego monitoring środowiska prowadzą dwie podstawowe rządowe jednostki zajmujące się badaniami jakości środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Są to profesjonalne laboratoria wyposażone w odpowiedni sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową. Ich zadaniem, poza badaniem stanu czystości środowiska w wybranych punktach pomiarowych, jest prowadzenie kontroli eksploatowanych urządzeń służących ochronie środowiska i określanie, czy pracujące w zakładach instalacje uzyskują efekty ekologiczne ustalone stosownymi decyzjami. Zadaniem tych placówek jest egzekwowanie sankcji od mandatów poprzez kary aż do zamknięcia zakładów. Wyniki prowadzonego monitoringu stanowią główną cześć corocznych raportów o stanie środowiska w Powiecie.

W latach 2004-2006 monitoring powietrza na terenie Powiatu Cieszyńskiego prowadzony był na stacjach usytuowanych w Ustroniu (1 stacja) i Cieszynie (2 stacje). Ponadto Zakłady „POLIFARB Wrocław-Cieszyn” SA eksploatują jedyną na terenie Powiatu lokalną sieć monitoringu zanieczyszczeń powietrza, składającą się z 8 punktów. Jakość wód powierzchniowych w latach 2004-2006 prowadzono w oparciu o 28 (lata 2004-2005) i 29 (2006 r.) punktów kontrolnych zlokalizowanych na ciekach Powiatu Cieszyńskiego.

Badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mają na celu podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych w przypadku zaistnienia znaczących zagrożeń dla czystości środowiska.

3.9. Turystyka i rozwój agroturystyki

Wg Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego Powiat Cieszyński charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo-kulturowymi, wyznaczono więc kilka zadań dotyczących promocji usług turystycznych i agroturystycznych obszaru.

W latach 2004-2006 zadania w zakresie upowszechniania turystyki w Powiecie Cieszyńskim obejmowały m.in. wydawanie folderów promujących Powiat Cieszyński, druk materiałów informacyjno-promocyjnych, współorganizację imprez turystycznych mających na celu promocję powiatu. Zadanie realizowane były zarówno na poziomie Gmin jak i Powiatu. Fachową organizacją promocji i sprzedaży usług agroturystycznych zajmowały się ODR we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Cieszyńskim Stowarzyszeniem Agroturystycznem „Natura” oraz Samorządami Gmin, na terenie których działają gospodarstwa agroturystyczne. W omawianym okresie wkład do tej promocji wniosły również gospodarstwa agroturystyczne z terenów szczególnie odwiedzanych przez turystów.

4. Monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego

Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego są uzyskiwane efekty rzeczowe. W niniejszym rozdziale uzyskiwane efekty rzeczowe (stopień realizacji poszczególnych zadań), zweryfikowane zostały przez ocenę stanu jakości komponentów środowiska, dokonaną w ramach przyjętego systemu monitoringu.

Dla oceny realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego przyjęto trzy grupy następujących mierników jego efektywności:

- mierniki społeczne,

- mierniki ekologiczne,

- mierniki ekonomiczne.

Mierniki społeczne to:

- liczba mieszkańców Powiatu wpływająca na stan czystości środowiska oraz obrazująca potencjalny udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska.

W grupie mierników ekologicznych znajdują się mierniki określające stan środowiska, stopień zmian w nim zachodzących:

- liczba ludności korzystającej z komunalnych oczyszczalni ścieków w ogólnej liczbie ludności

- jakość wód powierzchniowych

- emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza,

- powierzchnie i obiekty objęte ochroną przyrodniczą,

- lesistość Gmin Powiatu

- procent ludności objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych

Mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony środowiska. Przyjęto następujące mierniki:

- wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w poszczególnych Gminach wg źródeł finansowania,

- wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w z budżetu Powiatu

Mierniki zostały opracowane na podstawie:

- publikacji Głównego Urzędu Statystycznego;

- publikacji służb państwowych: Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej;

- materiałów udostępnionych przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego.

Ilość wskaźników jest ograniczona dostępnością do zasobów informacji statystycznej
i pozastatystycznej. Wybrane mierniki opierają się przede wszystkim o informacje pozyskiwane głównie z prac Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 
w ramach tworzonych przez administrację zespoloną systemów informacyjnych.

4.1. Mierniki społeczne

MIERNIK: Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców w Powiecie Cieszyńskim ma znaczący wpływ na stan czystości środowiska przyrodniczego; determinuje np. ilość wytwarzanych ścieków komunalnych, zapotrzebowanie na wodę, czy ilość powstających odpadów i powinna być stale monitorowana. Dane opracowano na pdst. publikacji GUS.

Rys. 1. Liczba mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006

Tab. 1. Liczba mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006

| Rok | 2002 | 2004 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 169 109 | 170 900 | 171 500 |

MIERNIK: Liczba zachorowań (w tym choroby zawodowe)

Liczba zachorowań w poszczególnych latach świadczy o poprawie bądź pogorszeniu stanu zdrowia obywateli, co ma związek ze stanem środowiska, w którym żyją. Na liczbę zachorowań na choroby zawodowe szczególny wpływ mają przestrzeganie przepisów bhp i ochrony środowiska w zakładach pracy na terenie Powiatu. Dane opracowano na pdst. publikacji Inspekcji Sanitarnej.

Rys. 2. Liczba zachorowań (w tym choroby zawodowe) na terenie Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006

Tab. 2. Liczba zachorowań (w tym choroby zawodowe) na terenie Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006

| Choroba | Liczba zachorowań |
| --- | --- |
|  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| Pylice płuc | 4 | 0 | 3 |
| Astma oskrzelowa | 0 | 0 | 1 |
| Alergiczny nieżyt nosa | 0 | 0 | 1 |
| Choroby narządu głosu | 1 | 1 | 5 |
| Choroby układu ruchu | 1 | 1 | 0 |
| Choroby obwodowego układu nerwowego | 1 | 2 | 2 |
| Uszkodzenia słuchu | 5 | 0 | 1 |
| Choroba wibracyjna | 0 | 0 | 1 |
| Choroby zakaźne i pasożytnicze | 5 | 4 | 0 |
| Razem | 17 | 8 | 14 |

4.2. Mierniki ekologiczne

MIERNIK: Ludność korzystająca z komunalnych oczyszczalni ścieków

Liczba ludności korzystająca z komunalnych oczyszczalni ścieków obrazuje jaki % wytwarzanych ścieków jest oczyszczanych i odprowadzanych do środowiska zgodnie z przepisami. Dane opracowano na pdst. publikacji GUS.

Rys. 3. Ludność korzystająca z komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Cieszyńskiego

w latach 2004-2006

Tab. 3. Ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z istniejących systemów oraz liczba ludności korzystającej z komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006

| Rok | Ścieki wymagające oczyszczania (odprowadzane do wód lub do ziemi) w hm3 | Oczyszczane (odprowadzane do wód lub do ziemi) w hm3 | Ścieki nieoczyszczone (odprowadzane do wód lub do ziemi) w hm3 | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 5,3 | 5,2 | 0,1 | 57,2 |
| 2006 | 5,4 | 5,3 | 0,1 | 58,2 |

MIERNIK: Jakość wód powierzchniowych

Wskaźnik przedstawia % udział stwierdzonych kategorii czystości wody w ogólnej liczbie badanych punktów i obrazuje ogólny stan czystości wód powierzchniowych na terenie Powiatu. Dane opracowano na pdst. publikacji WIOŚ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przyjęto następujące kategorie jakości wód: A1 (woda nie zanieczyszczona, wymagająca prostego uzdatniania fizycznego), A2 (woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego), A3 (woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego), non – nie odpowiadająca normom (pod względem przydatności do spożycia).

Rys. 4. Jakość wód powierzchniowych  na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2004 r.

1 - kategoria A1 ; 2 – kategoria A2 ; 3 – kategoria A3  ;  4 –  non  (nie odpowiadająca normom)

Tab. 4. Jakość wód powierzchniowych  na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2004 r.

| Nazwa punktu pomiarowego | Kategoria jakości wody - 2004 r. |
| --- | --- |
| Zlewnia Małej Wisły |
| Biała Wisełka | A2 |
| Czarna Wisełka | A2 |
| M. Wisła pon. Zb. W Wiśle Czarnem | A3 |
| Malinka ujście do Małej Wisły | A3 |
| Jawornik ujście do Małej Wisły | A2 |
| Dobka ujście do Małej Wisły | A2 |
| Jaszowiec ujście do Małej Wisły | non |
| Brennica powyżej Brennej | non |
| Brennica ujście Małej Wisły | - |
| Bładnica ujście do Małej Wisły | non |
| M. Wisła wpł. Do zb. Goczałkowice | non |
| Bajerka wpływ do zb. Goczałkowice | non |
| Zlewnia Olzy |
| Olza na moście Wisła - Istebna | non |
| Potrówka w Zebrzydowicach | non |

Rys. 5. Jakość wód powierzchniowych  na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2006 r.

1 - kategoria A1 ; 2 – kategoria A2 ; 3 – kategoria A3  ;  4 – non (nie odpowiadająca normom)

Tab. 5. Jakość wód powierzchniowych  na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2006 r.

| Nazwa punktu pomiarowego | Kategoria jakości wody - 2006 r. |
| --- | --- |
| Zlewnia Małej Wisły |
| Biała Wisełka | A2 |
| Czarna Wisełka | A2 |
| M. Wisła pon. Zb. W Wiśle Czarnem | A2 |
| Malinka ujście do Małej Wisły | A3 |
| Jawornik ujście do Małej Wisły | A2 |
| Dobka ujście do Małej Wisły | A3 |
| Jaszowiec ujście do Małej Wisły | A2 |
| Brennica powyżej Brennej | A3 |
| Brennica ujście Małej Wisły | A3 |
| Bładnica ujście do Małej Wisły | A3 |
| M. Wisła wpł. Do zb. Goczałkowice | A3 |
| Bajerka wpływ do zb. Goczałkowice | non |
| Zlewnia Olzy |
| Olza na moście Wisła - Istebna | A3 |
| Piotrówka w Zebrzydowicach | non |

MIERNIK: ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeń powietrza

Miernik przedstawia poziom emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Cieszyńskiego. Obejmuje następujące wskaźniki: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, pył zawieszony PM10 i ozon O3. Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania schorzeń układu oddechowego i alergii. Działają niekorzystnie również na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. Wskaźnik emisji zanieczyszczeń powietrza w Powiecie Cieszyńskim (teren wydzielonej dla potrzeb oceny jakości powietrza WIOŚ strefy cieszyńskiej) powinien być stale monitorowany. Strefa cieszyńska ma określone na swoim terenie dopuszczalne poziomy substancji:

- ze względu na ochronę zdrowia,

- ze względu na ochronę roślin,

- ze względu na obszar ochrony uzdrowiskowej.

Stężenia stwierdzone na stacjach monitoringowych WIOŚ zostały przyrównane do norm jakości powietrza, które zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 roku, poz. 796). W przypadku stężeń dopuszczalnych w strefie cieszyńskiej wyznaczonych dla PM10, O3, NO2, wartości uzyskane przyrównuje się do wartości dopuszczalnych ze względu na ochronę ludności, w przypadku stężeń SO2 jako normę przyjmuje się poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, natomiast reprezentatywnym wskaźnikiem ze względu na obszar ochrony uzdrowiskowej jest poziom NO2. Wartości dopuszczalne powiększone są o margines tolerancji, który z roku na rok staje się coraz mniejszy.

Wskaźnik emisji zanieczyszczeń powietrza (SO2, NO2, PM10, O3) w Powiecie Cieszyńskim powinien być stale monitorowany. Dane opracowano na pdst. publikacji WIOŚ.

Rys. 6. Średnioroczne wartości stężeń SO2 w powietrzu na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

* – dopuszczalny poziom substancji ze względu na ochronę roślin [µg/m3]

Tab. 6. Średnioroczne wartości stężeń SO2 w powietrzu na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

| Miejscowość | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2 [µg/m3] | Średnioroczne wartości stężeń SO2 [µg/m3] | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji SO2 [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| Cieszyn | 20,0 – ze wzgl. na ochr. roślin 125,0 - ze wzgl. na ochr. zdrowia | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 20,0 – ze wzgl. na ochr. roślin 125,0 - ze wzgl. na ochr. zdrowia | 20,0 – ze wzgl. na ochr. roślin 125,0 - ze wzgl. na ochr. zdrowia | 20,0 – ze wzgl. na ochr. roślin 125,0 - ze wzgl. na ochr. zdrowia |
| Skoczów |  | 12,7 | 12,3 | 14,9 |  |  |  |
| Istebna |  | 8,8 | 13,4 | 7,8 |  |  |  |
| Ustroń |  | 18,0 | 16,3 | 17,9 |  |  |  |

Rys. 7. Średnioroczne wartości stężeń NO2 w powietrzu na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

* – dopuszczalny poziom substancji powiększony o margines tolerancji [µg/m3]

Tab. 7. Średnioroczne wartości stężeń NO2 w powietrzu na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

| Miejscowość | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu NO2 [µg/m3] | Średnioroczne wartości stężeń NO2 [µg/m3] | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji NO2 [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| Cieszyn | 40,0 – dla terenów zwykłych 35,0 – dla terenów ochrony uzdrowiskowej | 15,0 | 23,0 | - | 52,0 – dla terenów zwykłych 35,0 – dla terenów ochrony uzdrowis- kowej | 50,0 – dla terenów zwykłych 35,0 – dla terenów ochrony uzdrowis-kowej | 48,0 – dla terenów zwykłych 35,0 – dla terenów ochrony uzdrowis-kowej |
| Skoczów |  | 25,0 | 16,5 | 17,6 |  |  |  |
| Istebna |  | 17,9 | 12,6 | 10,1 |  |  |  |
| Ustroń |  | 12,5 | 15,6 | 17,4 |  |  |  |

Rys. 8. Średnioroczne wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

* – dopuszczalny poziom substancji powiększony o margines tolerancji [µg/m3]

Tab. 8. Średnioroczne wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

| Miejscowość | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10 [µg/m3] | Średnioroczne wartości stężeń PM10 [µg/m3] | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji PM10 [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| Cieszyn | 40,0 | 30,0 | 31,0 | 38,0 | 41,6 | 40,0 | 40,0 |
| Ustroń |  | 27,3 | 30,9 | 31,2 |  |  |  |

Rys. 9. Średnioroczne wartości stężeń ozonu O3 w powietrzu na terenie Powiatu Cieszyńskiego 
w  latach 2004 - 2006 r.

* – dopuszczalny poziom substancji powiększony o margines tolerancji [µg/m3]

Tab. 9. Średnioroczne wartości stężeń ozonu O3 w powietrzu na terenie Powiatu Cieszyńskiego 
w  latach 2004 - 2006 r.

| Miejscowość | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu ozonu O3 [µg/m3] | Średnioroczne wartości stężeń ozonu O3 [µg/m3] | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji ozon O3 [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| Cieszyn | 120,0 | 30,0 | 31,0 | 38,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Ustroń |  | 27,3 | 30,9 | 31,2 |  |  |  |

MIERNIK: ochrona powietrza - emisja i redukcja zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych

Wskaźnik przedstawia poziom emisji zanieczyszczeń powietrza źródeł poziom redukcji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych. Dane opracowano na pdst. publikacji GUS.

Rys. 10. Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

Tab. 10. Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

| Rok | Emisja zanieczyszczeń - wskaźnik | Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych |
| --- | --- | --- |
|  | pyłowych | gazowych a) | pyłowych | gazowych a) |
|  | Ogółem (t) | w tym ze spalania paliw (t) | Ogółem (t) | w tym SO2 (t) | (%) | (%) |
| 2004 | 292 | 219 | 1522 | 539 | 95,7 | – |
| 2006 | 215 | 135 | 1223 | 371 | 97,6 | b.d. |

a) bez dwutlenku węgla.

MIERNIK: Ochrona przyrody i krajobrazu - powierzchnie i obiekty objęte ochroną przyrodniczą

Wskaźnik określa udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w powierzchni ogólnej Powiatu Cieszyńskiego dla danego roku. Do powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych zaliczono następujące formy: parki narodowe, obszary NATURA 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz pozostałe (użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe). Dane opracowano na pdst. publikacji GUS.

Tab. 11. Powierzchnie i obiekty objęte ochroną przyrodniczą na terenie Powiatu Cieszyńskiego 
w  latach 2004 - 2006 r.

| Rok | powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona a) | rezerwaty przyrody b) | parki krajobrazowe bc) | obszary chronionego krajobrazu c) | pomniki przyrody a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [szt.] |
| 2004 | 23360,6 | 583,3 | 22720,9 | – | 141 |
| 2006 | 23360,6 | 583,3 | 22720,9 | 0 | 162 |

a - łącznie z obiektami utworzonymi na mocy uchwał rad gmin,

b - bez otuliny,

c - bez powierzchni rezerwatów i innych form ochrony przyrody położonych na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

MIERNIK: Lesistość Gmin Powiatu Cieszyńskiego

Wskaźnik określa stosunek procentowy powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powierzchni danego obszaru. Proponuje się monitorować lesistość Powiatu ze względu na ochronę kompleksów leśnych. Dane opracowano na pdst. publikacji GUS.

Rys. 11. Powierzchnie leśne na terenie Gmin Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

1-Powiat Ciezyński,  2-Cieszyn, 3-Ustroń, 4-Wisła, 5-Skoczów, 6-Strumień, 7-Brenna,

8-Chybie, 9-Dębowiec, 10-Goleszów, 11-Hażlach, 12-Istebna, 13-Zebrzydowice

Tab. 12. Powierzchnie zalesione na terenie Gmin Powiatu Cieszyńskiego w  latach 2004 - 2006 r.

| Lp | Gmina | Procentowy udział powierzchni lasów w ogólnej powierzchni 2004 r. [%] | Procentowy udział powierzchni lasów w ogólnej powierzchni w 2006 r. [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiat Cieszyński | 38,1 | 38,1 |
| 2 | Cieszyn | 7,4 | 7,6 |
| 3 | Ustroń | 47,1 | 47,1 |
| 4 | Wisła | 73 | 73 |
| 5 | Skoczów | 13,2 | 13,2 |
| 6 | Strumień | 14 | 13,9 |
| 7 | Brenna | 66,2 | 66,2 |
| 8 | Chybie | 26 | 26 |
| 9 | Dębowiec | 12,9 | 12,8 |
| 10 | Goleszów | 17,9 | 17,9 |
| 11 | Hażlach | 16 | 15,8 |
| 12 | Istebna | 55 | 55 |
| 13 | Zebrzydowice | 20,6 | 20,6 |

MIERNIK: Gospodarka odpadami - Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych

Zgodnie z złożeniami Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego w zakresie monitorowania realizacji zamierzonych celów w gospodarce odpadami oraz dostępnymi danymi 
w Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego przedstawiony został monitoring w zakresie zbiórki odpadów w poszczególnych gminach dla poszczególnych grup odpadów na 1 mieszkańca. Jako podstawowy miernik w gospodarce odpadami przyjmuje się procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w poszczególnych Gminach Powiatu. Średnia wojewódzka wg danych PIOŚ wynosi 65,4 % mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Jak wynika z analizy, w Gminach Powiatu cieszyńskiego zdecydowana większość mieszkańców w sposób prawidłowy pozbywa się odpadów komunalnych. Dane opracowane na podstawie Sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Rys. 12. Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na terenach Gmin Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006 r.

4.3. Mierniki ekonomiczne

MIERNIK: Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska wg Gmin wg źródeł finansowania

Miernik charakteryzuje poziom wydatków z budżetów poszczególnych Gmin na ochronę środowiska w wydatkach z budżetów ogółem – 2005 r. (dane pochodzą z dostępnych publikacji GUS).

Tab. 13. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w Gminach Powiatu Cieszyńskiego wg źródeł finansowania w 2005 r.

| Gminy | Wydatki ogółem z budźetu w 2005 r. w tys. zł | Wydatki - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2005 r. w tys. zł | Udział % wydatków na ochronę środowiska w wydatkach z budżetu ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 68 571,4 | 3 688,2 | 5,4 |
| Ustroń | 33 636,2 | 3 015,3 | 9,0 |
| Wisła | 21 422,4 | 2 932,9 | 13,7 |
| Skoczów | 41 443,0 | 3 267,5 | 7,9 |
| Strumień | 17 685,9 | 457,7 | 2,6 |
| Brenna | 20 086,4 | 362,8 | 1,8 |
| Chybie | 13 516,6 | 308,9 | 2,3 |
| Dębowiec | 9 713,2 | 207,1 | 2,1 |
| Goleszów | 17 625,2 | 1 379,7 | 7,8 |
| Hażlach | 14 249,7 | 288,4 | 2,0 |
| Istebna | 21 959,5 | 687,6 | 3,1 |
| Zebrzydowice | 21 650,2 | 349,7 | 1,6 |
| Powiat ogółem | 301 559,6 | 16 945,7 | 5,6 |

MIERNIK: Wydatki inwestycyjne z budżetu Powiatu

Miernik charakteryzuje poziom wydatków z budżetu Powiatu na ochronę środowiska w latach 2004-2006 obejmuje kwoty przyznane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach tzw. „małych grantów” oraz środki przeznaczone na inwestycje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej. Dane opracowane na podstawie Sprawozdania z II kadencji Samorządu Powiatu Cieszyńskiego 2002-2006.

Rys. 13. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska z budżetu Powiatu Cieszyńskiego w latach

2004 - 2006 r.

Tab. 14. Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska z budżetu Powiatu Cieszyńskiego w latach

2004 - 2006 r.

| Rok | Wydatki z budżetu Powiatu - ochrona środowiska (wraz z PFOŚiGW) w zł | Wydatki z budżetu Powiatu ogółem w zł | Udział % wydatków na ochronę środowiska w wydatkach z budżetu ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 652 919 | 90 402 000 | 0,7 |
| 2005 | 281760 | 106 737 000 | 0,3 |
| 2006 | 248365 | 122 071 000 | 0,2 |

Funkcje Powiatu Cieszyńskiego polegają głównie na działaniach z zakresu administracji publicznej oraz koordynacji i inspirowaniu Gmin do prowadzenia określonej polityki, stąd finansowanie zadań 
z budżetu Powiatu z zakresu ochrony środowiska jest niewielkie.

Dla zobrazowania skali zadań własnych Powiatu w poniższej tabeli zamieszczono ilość wydanych w okresie 2004-2006 r. decyzji z zakresu ochrony środowiska. Ilość wydanych decyzji nie jest miernikiem realizacji Programu, natomiast na podstawie analizy prowadzonych spraw można stwierdzić, iż świadomość inwestorów w zakresie środowiskowym jest coraz większa, co z kolei przekłada się na polepszenie jakości środowiska.

Tab. 15. Ilość wydawanych rozstrzygnięć Starosty  z zakresu ochrony środowiska za lata 2004-2006.

| Działy | Okres 2004-2006 r. |
| --- | --- |
| Gospodarka wodna | 420 decyzji i 13 postanowień dotyczyły m.in. wprowadzania oczyszczonych ścieków i ścieków deszczowych do ziemi i do wód, wykonania urządzeń wodnych, nakazu wycinki drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz ustalenia linii brzegu rzek 455 kart wędkarskich |
| Gospodarka odpadami | 243 pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, na zbieranie i transport odpadów oraz zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie 218 przyjętych informacji |
| Ochrona powietrza i ograniczenie emisji hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego | 20 pozwoleń określających rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza 5 decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska 14 zgłoszeń instalacji 3 zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych |
| Ocena planowanych przedsięwzięć | 115 opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 174 uzgodnień warunków realizacji planowanych przedsięwzięć |
| Ochrona powierzchni ziemi, gruntów i zasobów złóż kopalin | 1423 decyzji, w sprawach dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. 878 postanowień uzgadniających warunki zabudowy lub lokalizację inwestycji celu publicznego 7 decyzji na rekultywację gruntów, 76 Projektów Prac Geologicznych, 2 koncesje na eksploatację kopalin podstawowych przyjęto 80 dokumentacji geologicznych |
| Ochrona przyrody, łowiectwo | dokonano 121 wpisów do rejestru gatunków należących do gatunków podlegających ograniczeniom 47 wypisów z rejestru gatunków należących do gatunków podlegających ograniczeniom |

5. Podsumowanie i wnioski

Niniejszy raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2004-2006 stanowi wykonanie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Określa on jakie zadania z przedsięwzięć zapisanych w harmonogramie realizacji zadań do Programu były realizowane w latach 2004-2006.

Opierając się na treści raportu z realizacji Programu oraz doświadczeniach zebranych w czasie jego przygotowywania, w szczególności dokonując analizy zgromadzonych danych, można wyciągnąć następujące wnioski:

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego w latach 2004-2006 był realizowany 
w różnym stopniu zaawansowania działań wyznaczonych dla realizacji założonych celów.

- Znacząca część zadań określonych w harmonogramie Programu jest w trakcie realizacji z uwagi na wyznaczony termin ich zakończenia do końca 2007 r. (przedział czasu krótkookresowy został wyznaczony na 2004-2007 r.), bądź ciągły charakter wykonywania zadań (np. zadania z zakresu edukacji ekologicznej), czy też wyznaczony charakter długoterminowy (do 2016 r.). Realizacja części zadań istotnych do wykonania jest ograniczona możliwościami finansowymi podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

- Zadania inwestycyjne w zakresie ochrony wód określonych w Programie (budowa spójnych systemów oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę), biorąc pod uwagę informacje przekazane przez samorządy gminne są realizowane, bądź są w fazie projektowej. Działania 
w tym zakresie potwierdzone są decyzjami, uzgodnieniami planowanych przedsięwzięć wynikających z udzielanych pozwoleń na budowę, uzgadnianych przez Starostę decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowych.

- Wszystkie gminy przyjęły swoje gminne programy ochrony środowiska w roku 2003 lub 2004.

- Należy zauważyć, iż mimo ciągłego niedoinwestowania ochrony środowiska, dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, oddział w Bielsku-Białej wskazują na zadowalający stan środowiska w Powiecie, a pojawiające się okresowo problemy 
z tym związane (np. jakość powietrza atmosferycznego) należy traktować jako wyzwanie dla działań w przyszłości.

- Ważnym źródłem danych na temat projektów realizowanych na terenie Powiatu okazały się coroczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Katowicach oddział w Bielsku-Białej, a także możliwość pozyskania informacji w odniesieniu do powiatu z innych źródeł finansowania (PFOŚiGW) oraz dane GUS.

- Ze względu na brak podstaw prawnych istnieje dowolność odnośnie formy i zakresu raportu 
z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska, a fakt iż ustawodawca nakładając na samorządy powiatowe obowiązek sporządzania raportów nie zobowiązywał innych podmiotów do przekazywania niezbędnych danych powoduje, że w efekcie proces pozyskiwania danych oparty jest na dobrowolności, co może wpływać na obniżenie jakości danych (np. zróżnicowany stopień szczegółowości danych zawartych w ankietach).

- Brak jest też uregulowań prawnych, które dawałyby samorządowi powiatu możliwość ingerowania w działalność samorządów gminnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności wyegzekwowania podjęcia przez nie konkretnych działań niezbędnych do realizacji założonych w Programie celów.

- Z  przeprowadzonej  analizy  wykonanych  zadań  ekologicznych  wynika,  że  Powiat Cieszyński prowadzi  właściwą  politykę  w  zakresie  poprawy  jakości  stanu  środowiska przyrodniczego,  zarówno  w  zakresie  swoich  zadań  ustawowych  jak  i  w  zakresie  realizacji dodatkowych projektów ekologicznych.

- Ujęte w tabelach najważniejsze zadania, w łącznej ilości dziewięćdziesięciu dziewięciu zadań ujętych w dziewięciu działaniach głównych, pozwalają ocenić, w jakim wymiarze w stosunku do zakładanych planów zostały zrealizowane zamierzenia. Zestawienie jednoznacznie wykazuje, że najważniejsze zadania są realizowane, a ich realizację na koniec 2007 r. określa w 100%.

- Generalnie należy stwierdzić, że w latach 2004-2006 na terenie Powiatu wykonano liczne inwestycje ekologiczne, jak również inne, w których element ekologiczny stanowił znaczny udział (np. modernizacja dróg). Należy docenić zaangażowanie zarówno organów administracji rządowej, samorządowej, jak też podmiotów eksploatujących instalacje i urządzenia związane 
z ochroną środowiska.

- Należy podkreślić, że ustawa o samorządzie powiatowym oraz przepisy szczególne w  zakresie  ochrony  środowiska,  nakładają  na  powiat  głównie  zadania  o  charakterze decyzyjnym,  polegające  na  regulowaniu  sytuacji  prawnej  podmiotów  oddziaływujących  na środowisko, bądź korzystających z niego, poprzez ustalanie treści i zakresu obowiązków tych podmiotów oraz granic dozwolonego korzystania ze środowiska.  Zadania te wynikają z ustawowych kompetencji określonych w przepisach szczególnych takich jak: ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa
 o odpadach, ustawa prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa prawo geologiczne
 i górnicze, ustawa o lasach, itd. W  powyższym  zakresie  Wydział  Środowiska, Leśnictwa
 i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie wydaje  decyzje  administracyjne  – pozwolenia wodnoprawne np. na pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wykonanie urządzeń  wodnych  itp.,  wydaje  pozwolenia  na  wprowadzanie  gazów  i  pyłów  do  powietrza, wydaje  decyzje  na  wytwarzanie,  zbieranie,  transport  i  odzysk  odpadów,  wydaje  decyzje zatwierdzające  projekty  prac  geologicznych, uzgadnia  decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzi  nadzór  nad lasami  nie  stanowiących  własności Skarbu Państwa.

- Wskazanie stopnia realizacji zadań na etapie niniejszego raportu pozwoli na sformułowanie rekomendacji w zakresie celów, kierunków i zadań realizacyjnych do kolejnego Programu obejmującego kolejne lata, nawiązującego do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015 (która obecnie jest w trakcie przygotowywania) oraz dokumentu Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010
 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014.

- Niniejszy  raport  służyć  będzie  do  wypracowania  propozycji działań,  które  znajdą  się 
w  aktualizacji  Programu  ochrony  środowiska  dla  Powiatu Cieszyńskiego, zaplanowanej do wykonania jeszcze w bieżącym roku.