## Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego

Nr XIII/122/03 z dnia 24 listopada 2003r.

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE

## PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Zadania własne |
| --- |
| Nazwa programu | Cel programu | Zadania finansowane z budżetu powiatu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe na realizację zadania | Wysokość wydatków w latach |
|  |  |  |  |  |  | wydatki wykonane do końca 2002r. | 2003 | 2004 | 2005 |
| Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego | Dokończenie działu diagnostyczno-zabiegowego | Finansowanie z budżetu powiatu w wysokości 11.000.000 zł. Pozostała część z kontraktu regionalnego i dotacji z budżetu państwa na restrukturyzację służby zdrowia | Starostwo Powiatowe, ZOZ Cieszyn | 2000-2006 | 16.445.988 1) w tym Powiat 6.445.988 | 3.845.988 w tym Powiat 2.345.988 | 1.000.000 w tym Powiat 500.000 | 6.000.000 w tym Powiat 2.000.000 | 5.600.000 w tym Powiat 1.600.000 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle | Zmniejszenie zużycia energii i kosztów ogrzewania budynku | W całości z budżetu powiatu | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle | 2002-2005 | 2.549.6012) | 60.467 | 211.235 całość pożyczka z WFOŚiGW | 1.773.611 w tym 907.141 pożyczka z WFOŚiGW | 402.069 w tym 161.100 pożyczka z WFOŚiGW |
| Adaptacja poddasza na centrum multimedialne w ZSP nr 1 w Cieszynie | Utworzenie nowoczesnej biblioteki szkolnej wraz z centrum multimedialnym | W całości z budżetu powiatu | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Cieszynie | 2003-2005 | 189.000 | - | 55.000 | 70.000 | 64.000 |
| Modernizacja dachu w Muzeum Beskidzkim w Wiśle |  | W całości z budżetu powiatu | Muzeum Śląska Cieszyńskiego | 2003-2005 | 167.520 | - | 50.000 | 57.520 | 60.000 |
|  |  |  | razem |  | 19.352.109 w tym Powiat 9.352.109 | 3.906.455 w tym Powiat 2.406.455 | 1.316.235 w tym Powiat 816.235 | 7.901.131 w tym Powiat 3.901.131 | 6.126.069 w tym Powiat 2.126.069 |

1)  na podstawie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXII/201/01 z dnia 26 marca 2001 r. zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym zadania oraz harmonogramem finansowania inwestycji łączny koszt zadania został określony na kwotę 30.000.000 zł, a jego realizacja powinna zakończyć się do końca 2006 roku

2) w łącznej kwocie nakładów inwestycyjnych ujęte zostały środki z PFOŚiGW w wysokości 102.219 zł planowane do wydatkowania w 2003 r.