## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego

## Nr XXXII/322/05 z dnia 29 sierpnia  2005 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE

## PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Zadania własne |
| --- |
| Nazwa programu | Cel programu | Źródła finansowania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe na realizację zadania | Wysokość wydatków w latach |
|  |  |  |  |  |  | wydatki wykonane do końca 2004 r. | 2005 | 2006 | 2007 |
| Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego | Dokończenie działu diagnostyczno-zabiegowego | Finansowanie z budżetu powiatu w wysokości 11.000.000 zł. Pozostała część z kontraktu regionalnego i dotacji z budżetu państwa na restrukturyzację służby zdrowia | Starostwo Powiatowe, ZZOZ Cieszyn | 2000-2007 | 31.313.000 1) w tym Powiat 12.343.000 | 7.192.000 w tym Powiat 3.042.000 | 12.000.0002) w tym Powiat 4.100.000 | 9.161.000³ w tym Powiat 4.241.000 | 2.960.000 w tym Powiat 960.000 |
| Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13 w Cieszynie | Modernizacja dachu oraz węzła cieplnego wraz z instalacją c.o. | Budżet powiatu | Starostwo Powiatowe | 2005-2006 | 330.000 | - | 81.700 | 248.300 | - |
| System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) | Wdrożenie systemu SEKAP | Finansowane z budżetu powiatu, po wdrożeniu refundacja z EFRR w wysokości 75 % kosztów | Starostwo Powiatowe | 2005-2007 | 33.300 | - | 0 | 18.300 | 15.000 |
| Opracowanie dokumentacji S 2627 na odcinkach Kończyce Małe-Pruchna oraz przez centrum Pruchnej | Opracowanie dokumentacji drogi S 2627 na odcinkach Kończyce Małe – Pruchna oraz przez centrum Pruchnej | Budżet powiatu | PZDP | 2005-2006 | 158.600 | - | 110.000 | 48.600 | - |
| razem: | 31.834.900 | 7.192.000 | 12.191.700 | 9.476.200 | 2.975.000 |

- na podstawie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXII/201/01 z dnia 26 marca 2001 r. zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym zadania oraz harmonogramem finansowania

inwestycji łączny koszt zadania został określony na kwotę 30.000.000 zł, uwzględniając  aktualne  wartości  kosztorysowe  oraz  wartość  robót  dodatkowych  przyjmuje  się  łączny

koszt  zadania  w  wys. 31.313.000  zł.

- Kwota  ta  zostanie  przeznaczona  na  :

  - 00 zł  -  Unibud  (planowane roboty  podstawowe)  ,  108.000  zł – nadzory  budowlane.  Finansowanie  z  Kontraktu  Wojewódzkiego-  7.900.000  zł.

3)  W  latach  2006 – 2007   planowany  koszt  robót  podstawowych  i  dodatkowych oraz  nadzorów  wynosi  12.121.000  zł.  Finansowanie  z  Kontraktu  Wojewódzkiego  powinno

wynieść  6.920.000  zł.